ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2022 г. N 470-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2031 ГОДЫ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2020 N 589-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020 - 2024 ГОДЫ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 N 1072-Р

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100005),  от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100005)) |  |

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390860&dst=40) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций":

1. Утвердить прилагаемую региональную [программу](#P45) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=137768) Правительства Самарской области от 27.11.2020 N 589-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2020 - 2024 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 29.11.2019 N 1072-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2019 - 2023 годы и признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области".

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

6. Разместить Программу на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

И.о. первого вице-губернатора - председателя

Правительства Самарской области

Н.И.КАТИНА

Утверждена

Распоряжением

Правительства Самарской области

от 16 августа 2022 г. N 470-р

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2031 ГОДЫ

(далее - Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100006),  от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100006)) |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | министерство промышленности и торговли Самарской области;  общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания" |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз";  общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация";  общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Самара";  общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Самара";  открытое акционерное общество "Сызраньгаз" |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | повышение уровня газификации Самарской области |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - | развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктур Самарской области;  обеспечение в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений;  внедрение социально ориентированной модели газификации Самарской области;  достижение значения целевых показателей целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области;  привлечение инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Самарской области;  развитие рынка газомоторного топлива |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | объем (прирост) потребления природного газа в год;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта [<1>](#P136);  протяженность (строительство) газопроводов-отводов;  количество (строительство) газораспределительных станций;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;  уровень газификации населения;  уровень потенциальной газификации населения;  газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  уровень газификации населения природным газом;  перевод котельных на природный газ [<1>](#P136);  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) [<2>](#P137);  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом [<2>](#P137);  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ [<2>](#P137);  газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) [<2>](#P137);  уровень газификации населения сжиженным природным газом [<2>](#P137);  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа [<2>](#P137);  перевод котельных на сжиженный природный газ [<2>](#P137);  перевод на природный газ автотранспортной техники;  количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | 2022 - 2031 годы, в том числе:  I этап - 2022 - 2026 годы;  II этап - 2027 - 2031 годы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | - | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников.  В Программу вошли мероприятия государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178370&dst=102250) Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568), мероприятия по газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, реализуемые газораспределительными организациями за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа, за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), а также мероприятия, реализуемые ПАО "Газпром" в рамках программы газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021 - 2025 годов.  Прогнозируемый объем финансирования программы на период 2022 - 2031 годов составит:  средства бюджетов всех уровней - 380,1 млн. рублей;  средства специальной надбавки - 5 907,85 млн. рублей;  средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз" - 7 327,06 млн. рублей;  средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" - 2 778,52 млн. рублей.  Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий Программы возникают по основаниям, установленным Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808) Российской Федерации |
| (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100009), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100009)) | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | внедрение на территории Самарской области социально ориентированной модели газификации;  создание технической возможности подключения к сетям газораспределения для 19 235 домовладений;  газифицировать сетевым природным газом 117 населенных пунктов Самарской области;  строительство 2 газораспределительных станций;  строительство более 1 665 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления;  создание и ввод в эксплуатацию 10 объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном);  перевод 2 169 единиц транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива;  оформление прав собственности органов местного самоуправления Самарской области на 95 бесхозяйных объектов газового хозяйства общей протяженностью 58,3 км |
| (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100014), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100012)) | | |

--------------------------------

<1> Показатель не установлен, поскольку в 2022 - 2031 годах мероприятие (объект) к реализации на территории Самарской области не планируется.

<2> Показатель не установлен, поскольку газификация населения сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом в 2022 - 2031 годах на территории Самарской области не планируется.

1. Характеристика текущего состояния и проблемы, на решение

которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464184) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390860&dst=100013) разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (далее - Правила).

Выбор приоритетов Программы определен необходимостью повышения уровня газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области.

Реализация мероприятий по строительству объектов газоснабжения на территории Самарской области, предусмотренных Программой, осуществляется региональным оператором газификации Самарской области (ООО "Средневолжская газовая компания") совместно с газораспределительными организациями Самарской области (ООО "Газпром газораспределение Самара", ОАО "Сызраньгаз").

Программа подготовлена на основании:

целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области;

оценки основных показателей газоснабжения потребителей, включая уровень развития их инфраструктуры;

оценки планов развития газотранспортной системы Самарской области;

формирования основных направлений развития в области газоснабжения и газификации Самарской области;

разработки прогноза газификации и определения основных прогнозных показателей программ газификации;

сбора предложений по формированию мероприятий, направленных на газификацию, с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и газификации и мероприятий по подключению потребителей;

оценки соответствия мероприятий Программы и результатов ее выполнения целям документов стратегического планирования;

разработки мер государственной поддержки организаций, осуществляющих газификацию;

организации сбора информации и расчета показателей (индикаторов) Программы;

плана мероприятий Программы и определения соисполнителей и участников Программы;

согласования проектов программ газификации с соисполнителями Программы;

предложений участников Программы.

Программой определены основные направления развития газораспределительной системы Самарской области, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Самарской области новых потребителей.

2. Анализ текущего состояния и основных показателей

газоснабжения и газификации Самарской области

Природный газ

Газораспределительная система Самарской области представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям Самарской области.

Подача природного газа в Самарской области осуществляется от газораспределительных станций (далее - ГРС) по газораспределительным сетям высокого, среднего и низкого давления.

Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам и эксплуатация ГРС осуществляются ООО "Газпром трансгаз Самара". Строительство и реконструкция ГРС осуществляются предприятиями, входящими в группу компаний ПАО "Газпром".

Поставка природного газа на территории Самарской области осуществляется ООО "Газпром межрегионгаз Самара", а также некоторыми независимыми поставщиками газа, такими как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Новатэк".

Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку природного газа потребителям Самарской области, являются ООО "Газпром газораспределение Самара", ОАО "Сызраньгаз", ООО "Средневолжская газовая компания". В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 02.08.2021 N 386-р ООО "Средневолжская газовая компания" определена региональным оператором газификации Самарской области. Более 90% объема транспортировки природного газа по газораспределительной системе Самарской области осуществляется ООО "Средневолжская газовая компания". Общая протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему Самарской области, на 1 января 2022 года превышает 27 тыс. км.

В рамках проведенной работы по составлению целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области проведен анализ текущего состояния показателей газоснабжения и газификации, видов потребляемых домохозяйствами энергетических ресурсов, прогноза потребления природного газа, расчетов по оценке экономии затрат при замещении иных топливно-энергетических ресурсов (уголь, дрова) природным газом.

Самарская область имеет высокий уровень газификации территорий сетевым природным газом. По оценке АО "Газпром промгаз", выполненной по методике Минэнерго России в октябре 2021 года, уровень газификации населения составляет порядка 94%.

На территории Самарской области расположено 10 городских округов и 27 муниципальных районов, которые обеспечены сетевым природным газом. С учетом наличия сетевого природного газа во всех муниципальных районах и городских округах Самарской области другие виды топливно-энергетических ресурсов в качестве основного топлива не рассматриваются.

Все основные энергоемкие предприятия Самарской области, относящиеся к производству электрической, тепловой энергии, а также промышленные предприятия в качестве основного источника энергии используют природный газ.

Таким образом, проведенные расчеты прогнозного потребления топливно-энергетических ресурсов при составлении целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области показали, что рост потребления природного газа может быть достигнут преимущественно такой группой потребителей, как население, при увеличении количества населенных пунктов, использующих в качестве основного топлива природный газ, и замещении использования твердого топлива (уголь, дрова).

Сжиженный углеводородный газ

Обеспечение сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) потребителей Самарской области осуществляется с помощью 4 пунктов обмена и хранения газовых баллонов, 22 резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов и сети наружных газопроводов протяженностью 18 км.

На территории Самарской области около 7 тыс. квартир газифицировано с использованием индивидуальных баллонных установок. Это, как правило, старый жилой фонд, введенный в эксплуатацию в первой половине XX века.

Ежегодный объем потребления СУГ составляет около 120 тонн.

На территории Самарской области прием, хранение, отпуск, освидетельствование и обмен малолитражных баллонов СУГ осуществляются ООО "Средневолжская газовая компания" на 4 пунктах обмена и хранения газовых баллонов, 2 из которых находятся в городских населенных пунктах и 2 - в сельской местности.

Газомоторное топливо

В отличие от бензина и дизельного топлива природный газ (метан) сгорает со значительно меньшими выбросами в атмосферу. Замена бензина природным газом (метаном) обеспечивает снижение выброса окиси углерода в 2 - 3 раза, углеводорода - в 2 раза, оксида азота - в 1,5 раза.

С учетом ежегодного увеличения автомобильного парка в Самарской области расширение использования природного газа (метана) как высококачественного моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

В качестве моторного топлива используется природный газ (метан) двух видов: компримированный и сжиженный. В Самарской области газозаправочная инфраструктура представлена сетью автомобильных газонаполнительных станций (далее - АГНКС), реализующих компримированный природный газ. По состоянию на 01.01.2022 в Самарской области насчитывается 10 АГНКС, 9 из которых принадлежат ООО "Газпром газомоторное топливо". Кроме того, к газозаправочной инфраструктуре относятся 1 многотопливная автозаправочная станция, 2 передвижных автомобильных газовых заправщика и 2 мобильных модуля газовых заправок, принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Самара". Развитие газозаправочной инфраструктуры в 2022 - 2026 годы будет связано с увеличением существующей сети АГНКС компаниями - инвесторами ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Ванкорское УТТ".

В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Самарской области реализуется государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178370&dst=102250) "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568), задачами которой являются:

модернизация материально-технической базы парка транспортных средств на территории Самарской области;

развитие газозаправочной инфраструктуры на территории Самарской области;

содействие в переоборудовании транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, для использования природного газа в качестве моторного топлива.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

повысить уровень газификации Самарской области;

внедрить на территории Самарской области социально ориентированную модель газификации;

создать техническую возможность подключения к сетям газораспределения 19 235 домовладениям;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100021), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100017))

газифицировать сетевым природным газом 117 населенных пунктов Самарской области;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100022), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100018))

обеспечить строительство 2 газораспределительных станций;

обеспечить строительство более 1 665 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100023), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100019))

ввести в эксплуатацию 10 объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном);

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100024) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

обеспечить перевод 2 169 единиц транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива;

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100025) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

оформить права собственности органов местного самоуправления Самарской области на 95 бесхозяйных объектов газового хозяйства общей протяженностью 58,3 км.

4. Описание рисков реализации Программы, в том числе риска

недостижения целевых показателей, а также описание

механизмов управления рисками и мер, направленных

на их минимизацию

Риски реализации Программы, в том числе риск недостижения целевых показателей, обусловлены следующими обстоятельствами:

сокращение объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников в результате сокращения объемов финансирования инвестиционных программ соисполнителя Программы и организаций - участников Программы;

недостаточность существующих источников финансирования вследствие замедления темпов экономического роста и высокой инфляционной составляющей.

Механизмы управления рисками реализации Программы:

пообъектный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий Программы;

координация деятельности соисполнителей и участников Программы ответственным исполнителем Программы.

5. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий, включенных в Программу, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также за счет средств, полученных от применения льготы, освобождающей от уплаты налога на имущество газораспределительные организации, являющиеся соисполнителями и участниками Программы.

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий Программы составляет 16 970,82 млн. рублей, в том числе:

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100027), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100021))

за счет средств бюджета всех уровней - 380,1 млн. рублей;

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100028) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

за счет средств внебюджетных источников - 16 590,72 млн. рублей.

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100029), от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100022))

В Программу вошли мероприятия государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178370&dst=102250) Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568), мероприятия по газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, реализуемые газораспределительными организациями за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа, за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), а также мероприятия, реализуемые ПАО "Газпром" в рамках программы газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021 - 2025 годов.

Определение стоимости мероприятий, включенных в Программу, выполнено ответственным исполнителем и соисполнителями Программы на основании объектов-аналогов с применением укрупненных нормативов цены строительства.

6. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить достижение ее цели - повышение уровня газификации Самарской области, а также достижения основных задач: развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктур Самарской области, обеспечение в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений, достижение значения целевых показателей целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области, привлечение инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Самарской области.

Строительство газораспределительной инфраструктуры позволит повысить доступность населению и организациям создаваемой инфраструктуры, уменьшит капитальные затраты на технологическое присоединение к сетям газораспределения и окажет положительное влияние на развитие экономики Самарской области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства на его территории, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения Самарской области.

7. Сведения о порядке расчета показателей Программы

Показатели (индикаторы) Программы определяются в натуральных величинах (км, м3, единицы).

Показатели, касающиеся объема (прироста) годового потребления газа, указанные в Программе, отражают фактические и ожидаемые объемы потребления газа теплоснабжающими организациями, электростанциями и предприятиями нефтехимической промышленности с учетом планового объема потребления газа на ближайшие годы.

Показатели, касающиеся протяженности межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, количества построенных ГРС, мероприятий, включенных в Программу, определены на основании обследований, проведенных соисполнителями и участниками Программы.

Показатели, касающиеся уровня газификации населения Самарской области природным газом, определены на основании расчета, осуществленного АО "Газпром промгаз" в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327089&dst=100009) расчета показателей газификации, утвержденной приказом Минэнерго России от 02.04.2019 N 308, по состоянию на 01.01.2021, при этом уровень газификации в период с 2022 по 2031 годы рассчитан на основании интерполяции значений уровня газификации населения Самарской области природным газом на начальный период - 2021 год и конечный период - 2031 год. При этом значение уровня газификации 2031 года приравнено к значению уровня потенциальной газификации населения Самарской области природным газом.

Показатели, касающиеся создания и ввода в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном), перевода транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, обновления парка автомобильной техники автобусами и единицами техники для дорожно-коммунального хозяйства, работающими на газомоторном топливе, приведены в Программе в соответствии с показателями государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178370&dst=102250) Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568.

Показатели, касающиеся протяженности и (или) количества бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них, определены на основании информации полученной от органов местного самоуправления Самарской области о планах по оформлению бесхозяйных объектов газоснабжения в муниципальную собственность и последующую организацию их эксплуатации.

8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие

Программы, и обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Самарской области и нуждающиеся в газификации.

9. Порядок подготовки населения к использованию газа

в рамках мероприятий, предусмотренных Программой

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными на уровне муниципалитетов планами.

Расчет максимальной потребности населенного пункта в газе осуществляется газораспределительной организацией - соисполнителем Программы и участниками Программы при проведении предпроектного обследования и подготовки проектной документации по строительству подводящих газопроводов к населенным пунктам Самарской области, подлежащим газификации. Строительство газораспределительных сетей также осуществляется соисполнителем и участниками Программы в рамках предусмотренных Программой мероприятий.

10. Меры по координации деятельности органов исполнительной

власти Самарской области, органов местного самоуправления

в Самарской области и организаций для достижения целей

и ожидаемых результатов реализации Программы

В целях подготовки ежегодного отчета о ходе реализации Программы для представления в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390860&dst=100013) соисполнители и участники Программы ежегодно представляют информацию о ходе реализации Программы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в срок до 1 февраля по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

При изменении стоимости, условий и сроков реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация", специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа региональный оператор газификации Самарской области предпринимает исчерпывающие меры по сохранению технико-экономических характеристик мероприятий и информирует министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о возможных изменениях. При этом вопросы корректировки технико-экономических показателей мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях регионального штаба по газификации Самарской области.

Программа формируется на 10 лет и утверждается председателем Правительства Самарской области. При необходимости в Программу вносятся изменения в порядке, предусмотренном [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390860&dst=100013).

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100031) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

11. Схемы расположения объектов газоснабжения

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом схем газоснабжения и газификации муниципальных районов Самарской области (далее - Схемы). Соответствующие Схемы разработаны АО "Газпром промгаз" и согласованы с органами местного самоуправления. Схемы представляют собой картографическую основу, на которую нанесены в виде графического обозначения существующие и планируемые объекты газоснабжения (газораспределительные сети разного уровня давления, ГРС), используемые для обеспечения населения природным газом.

12. Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы указан в [приложениях 2](#P7472), [2.1](#P9524) к Программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются по результатам рассмотрения предложений газораспределительных организаций Самарской области об установлении размера специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа.

Сметная стоимость объектов по мероприятиям Программы определяется в зависимости от степени готовности объекта в соответствии с:

утвержденной проектно-сметной документацией по объекту;

укрупненным нормативом цены строительства объектов инженерной инфраструктуры с учетом стоимости строительства аналогичных объектов.

Приложение 1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 - 2031 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100023) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N объекта | Источник финансирования, Наименование объекта | Код объекта | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  |  | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Средневолжская газовая компания" | - | 2022 - 2031 годы | Газификация 94 негазифицированных населенных пунктов;  Проектирование и строительство 299,2 км межпоселковых газопроводов;  Проектирование и строительство 802,83 км внутрипоселковых газопроводов;  Установка 295 пунктов редуцирования газа;  Обеспечение технической возможности газификации 13 935 домовладений (на основании Пообъектного плана-графика) |
| 1. | 1. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Кинель, кадастровый номер 63:03:0214003 | 63-22-801-000173 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 2. | 2. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Вольной, д. 1б | 63-22-801-000174 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,7 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 3. | 3. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Студенцы, ул. Набережной, кадастровый номер 63:03:0302007:661 | 63-22-801-000175 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,27 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 4. | 4. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 4-й Ямской | 63-22-801-000176 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,14 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 5. | 5. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 3-й Ямской, уч. 16 | 63-22-801-000177 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,17 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 6. | 6. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволжской МИС, 8-я линия, уч. 1 | 63-22-801-000178 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,09 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 7. | 7. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации мкр. Лебедь, СДТ Локомотивного депо, 12-я линия, уч. 7 | 63-22-801-000179 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,11 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 8. | 8. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации мкр. Студенцы, СДТ СУ-7, трест 11, уч. 5 | 63-22-801-000180 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,827 км и обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 9. | 9. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 7-й Ямской, уч. 15 | 63-22-801-000181 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 10. | 10. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 3-й Юго-Западной, д. 3 | 63-22-801-000182 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 11. | 11. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 1-й Ямской, уч. 50 | 63-22-801-000183 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,315 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 12. | 12. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ "Восход", 2-я улица, уч. 49 | 63-22-801-000184 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 13. | 13. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, ул. Набережной, уч. 119 | 63-22-801-000185 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 14. | 14. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Гагарина, уч. 1А | 63-22-801-000186 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,273 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 15. | 15. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволжской МИС, линия 4, уч. 8 | 63-22-801-000187 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,49 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 16. | 16. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Семейной, уч. 18 | 63-22-801-000188 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 17. | 592. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Усть-Кинельский, СДТ "Самарский", ул. 3-я, массив Б, уч. 3 А | 63-22-801-000040 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,142 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 18. | 606. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (мкр. Лебедь) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ "Вагонник-3" до границы земельного участка 209, СДТ "Вагонник-3" | 63-22-801-000564 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,172 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 19. | 607. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по 1-й линии, СДТ "Локомотивное депо" до границы земельного участка 22, 1-я линия, СДТ "Локомотивное депо" | 63-22-801-000565 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,077 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 20. | 608. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ "Локомотивное депо", ст. Кинель до границы земельного участка 21, СДТ "Локомотивное депо" | 63-22-801-000566 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,072 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 21. | 609. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ "Локомотивное депо", ст. Кинель до границы земельного участка 24, СДТ "Локомотивное депо" | 63-22-801-000567 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,064 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 22. | 610. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель, п. Усть-Кинельский, от места врезки в газопровод, проложенный по СДТ Поволжской МИС "Труд", до границы земельного участка 50 | 63-22-801-000568 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,034 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 23. | 611. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (мкр. Лебедь) от места врезки в газопровод, проложенный по ул. Акционерной, до границы земельного участка 21 А, ул. Акционерная | 63-22-801-000569 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0, 054 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 24. | 612. | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по Конному проезду от ШГРП-280 до границы земельного участка 8, Конный проезд | 63-22-801-000570 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0, 079 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 25. | 691. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Кинель, пгт Алексеевка, пер. Театральный, кадастровый номер 63:03:0401030:883 | 63-22-801-000615 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,055 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 26. | 667. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Кинель, ул. 9 Мая, д. 53 | 63-22-801-000635 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,250 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 27. | 725. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СНТ "Природа", 1 улица, д. 39 | 63-22-801-000571 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,030 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 28. | 756. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СДТ "Кинельский лесхоз", квартал 94, уч. 8 | 63-22-801-000036 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 29. | 757. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ "Восход", ул. 5-я, д. 32 | 63-22-801-000038 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,615 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 30. | 758. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ "Восход", ул. 3-я, уч. 48 | 63-22-801-000041 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,718 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 31. | 759. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ "Восход", ул. 1-я, уч. 22 | 63-22-801-000044 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,65 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 32. | 760. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель, Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ "Восход", 1-я улица, уч. 1 | 63-22-801-000045 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,8 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 33. | 770. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации п. Елшняги, СДТ "Станции Кинель", массив N 2, уч. 40 | 63-22-801-000043 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 34. | 771. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации п. Елшняги, СДТ "Станции Кинель", уч. 136 | 63-22-801-000046 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,27 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 35. | 17. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Шмидта, кадастровый номер 63:04:0401003 | 63-22-801-000189 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 36. | 18. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Северной | 63-22-801-000190 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,57 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 37. | 19. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Уральской | 63-22-801-000191 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,63 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 38. | 20. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Безенчукской | 63-22-801-000192 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,71 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 39. | 21. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, участок 96 Л | 63-22-801-000193 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 40. | 22. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, д. 135Д | 63-22-801-000194 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 41. | 23. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Светлой, Железнодорожной | 63-22-801-000195 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,34 км, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 42. | 24. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Крылова, д. 40 - 68 | 63-22-801-000196 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 43. | 26. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, д. 84 Д | 63-22-801-000198 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,07 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 44. | 28. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Цветочной, уч. 8 | 63-22-801-000200 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,637 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 45. | 29. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Ясеневой, уч. 95 А | 63-22-801-000201 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,137 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 46. | 30. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации проезда Свято-Никольского, д. 15 | 63-22-801-000202 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,316 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 47. | 594. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Гранная, район водозабора НХК, уч. 71, кадастровый номер 63604:0101004:571 | 63-22-801-000071 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,05 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 48. | 605. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Васильковой, д. 39 | 63-22-801-000073 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,05 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 49. | 637. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному к ул. Железнодорожной до границ участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Железнодорожная, д. 151 В | 63-22-801-000594 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,110 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 50. | 682. | Строительство газопровода среднего давления от точки присоединения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в п. Гранный, до границы участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Черемуховая, д. 54 | 63-22-801-000572 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,002 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 51. | 684. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному к ул. Крылова, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Крылова, уч. 1 Н | 63-22-801-000574 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,103 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 52. | 688. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, п. Семеновка, ул. Степная, уч. 48 Б | 63-22-801-000578 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,040 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 53. | 755. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Гранной, д. 15 Д | 63-22-801-000072 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,157 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 54. | 31. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (1 очередь) | 63-22-801-000203 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,07 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 55. | 32. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (2 очередь) | 63-22-801-000204 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения 6,37 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 17 домовладений |
| 56. | 33. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (5 очередь) | 63-22-801-000205 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 6,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 19 домовладений |
| 57. | 34. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления по улицам Восточной, Горной, Вишневой, Цветочной в г. Октябрьске | 63-22-801-000206 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,28 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 58. | 35. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ленина | 63-22-801-000207 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,49 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 59. | 36. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Гагарина | 63-22-801-000208 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,56 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 60. | 37. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Камчатской | 63-22-801-000209 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 61. | 38. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костычева | 63-22-801-000210 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,56 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 62. | 39. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Майской | 63-22-801-000211 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 63. | 40. | Строительство сети газораспределения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Меловой | 63-22-801-000212 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,47 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 64. | 42. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ватутина, д. 11 - 21 | 63-22-801-000214 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,16 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 65. | 43. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костромской, д. 17 | 63-22-801-000215 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,076 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 66. | 44. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Белорусский, 9 - 12 | 63-22-801-000216 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 67. | 45. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Прибрежной | 63-22-801-000217 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 68. | 46. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. О. Кошевого, д. 15 | 63-22-801-000218 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,092 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 69. | 47. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Гипсового, д. 8 | 63-22-801-000219 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,27 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 70. | 48. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. О. Кошевого, д. 2 | 63-22-801-000220 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,087 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 71. | 49. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Гипсовой, д. 28 | 63-22-801-000221 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,39 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 72. | 567. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Макаренко | 63-22-801-000061 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,65 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 73. | 50. | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Отрадный. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Отрадный, юго-восточная часть кадастровый номер 63:06:0106003 | 63-22-801-000222 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 12,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 74. | 51. | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации СДТ "Строитель" | 63-22-801-000223 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 75. | 52. | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации ул. Сиреневой, д. 34 | 63-22-801-000224 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 76. | 683. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Отрадный, ул. Сиреневая, д. 46 | 63-22-801-000573 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,120 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 77. | 752. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: г. Отрадный, ул. Семейная, д. 8 | 63-22-801-000729 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,046 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 78. | 753. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: г. Отрадный, ул. Зеленая, д. 23 | 63-22-801-000730 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,024 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 79. | 686. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Отрадный, ул. Весенняя, д. 23 | 63-22-801-000576 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,075 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 80. | 743. | Строительство газопровода низкого давления в г. Отрадный от места врезки в газопровод, проложенный по ул. Семейной, до границы земельного участка кадастровый номер 63:06:0202027:291 ул. Рабочая | 63-22-801-000720 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,059 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 81. | 53. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления, ШГРП для газоснабжения с. Ясная Поляна | 63-22-801-000225 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,45 км шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 82. | 55. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ "Рассвет", Орлов овраг, д. 802 | 63-22-801-000227 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,63 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 83. | 56. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации жилого массива Волжский 9, д. 7 | 63-22-801-000228 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 84. | 57. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Белорусской, д. 27 | 63-22-801-000229 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,35 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 85. | 59. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новоусадебной, уч. 7 А | 63-22-801-000231 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,217 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 86. | 61. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Московского шоссе, 19 км, ул. Одиннадцатой, уч. 91 А | 63-22-801-000233 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 87. | 62. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации по Южному шоссе, 16 СНТ "Песчаная Глинка", 2 линия, уч. 66 А | 63-22-801-000234 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,17 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 88. | 66. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 12 | 63-22-801-000238 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,18 км, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 89. | 67. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Сорокины Хутора, 1-й массив, 3-я линия, уч. 56 | 63-22-801-000239 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,35 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 90. | 68. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка | 63-22-801-000240 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,97 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 91. | 69. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Береза, ТСН "СДТ Береза-1", ул. Абрикосовая, д. 18 | 63-22-801-000241 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,01 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 92. | 70. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ТСН "Шар", ул. 15-я, уч. 10 | 63-22-801-000242 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 93. | 73. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского шоссе, 41 км, д. 55 | 63-22-801-000245 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,12 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 94. | 74. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Сорокины Хутора, СГНПП "Труд", уч. 10/28, линия 3, кадастровый номер 63:01:0324005:507 | 63-22-801-000246 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,75 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 95. | 75. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Краснополянской, д. 29 А | 63-22-801-000247 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,388 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 96. | 82. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СТ "Сухая Самарка", ул. Кабановская, д. 52 | 63-22-801-000254 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,11 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 97. | 83. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации территории Опытной станции по садоводству, д. 51 | 63-22-801-000255 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,151 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 98. | 85. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СДНТ "Жигулевские сады", уч. 159 | 63-22-801-000257 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 99. | 86. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ "Земляки" | 63-22-801-000258 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 13 домовладений |
| 100. | 88. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Куйбышевского района, 113 км, СДК "ЗЖБИ-7", д. 9 | 63-22-801-000260 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,38 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 101. | 89. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, 19 км, линия 10, уч. 24 | 63-22-801-000261 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,507 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 102. | 90. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ "Золотые пески ВМЗ", уч. 54 | 63-22-801-000262 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,305 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 103. | 91. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского района, уч. 230, по линии 16, п. Смышляевка | 63-22-801-000263 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,16 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 104. | 92. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района 19 км, по 12 улице, уч. 16 А | 63-22-801-000264 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,155 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 105. | 94. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации территории 19 км Московского шоссе, улица Крайняя, земельный участок 6В | 63-22-801-000266 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,45 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 106. | 95. | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы низкого давления для газификации ул. Нижней, д. 5 | 63-22-801-000267 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,06 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 107. | 97. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 30 | 63-22-801-000269 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,34 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 108. | 98. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Демократической, в районе Радиоцентра-3, СНТ "Мачта-1", уч. 42 | 63-22-801-000270 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,107 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 109. | 99. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского района, Смышляевское шоссе, линия 15, уч. 414, СТ "Авиатор" | 63-22-801-000271 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,34 км, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 110. | 101. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Поляны имени М. Фрунзе, 5 линия, уч. 26 | 63-22-801-000273 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,09 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 111. | 102. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 48 | 63-22-801-000274 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 112. | 103. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская, ул. Соколиная, д. 34 | 63-22-801-000275 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,068 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 113. | 104. | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы низкого давления для газификации п. Зубчаниновка, ул. Брянская, уч. 41 | 63-22-801-000276 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 114. | 105. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СНТ "Сок", уч. 53 | 63-22-801-000277 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,049 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 115. | 107. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ст. Козелковской, ул. Проходная, д. 10 | 63-22-801-000279 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,122 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 116. | 108. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, дома ЭМО, СТ "Ласточка", четвертый массив, уч. 41 | 63-22-801-000280 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,51 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 117. | 109. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ст. Козелковской, ул. Журавлевская, уч. N 27/1 | 63-22-801-000281 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 118. | 111. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, участок 40 А | 63-22-801-000283 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,18 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 119. | 112. | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская, ул. Плодовая, д. 34 | 63-22-801-000284 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,154 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 120. | 115. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СДТ "Железнодорожник", массив 26, уч. 2 | 63-22-801-000287 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,186 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 121. | 117. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ПСДК "Авиатор" Кировского р-на | 63-22-801-000289 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 16 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 39 домовладений |
| 122. | 118. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Студеный Овраг, линия Вторая, массив Первый, уч. 8 | 63-22-801-000290 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,155 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 123. | 119 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ "Горелый хутор", 5 массив, ул. Первая, уч. 61 | 63-22-801-000291 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,106 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 124. | 120. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского р-на, 19 км, улица 3, уч. 35А | 63-22-801-000292 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,270 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 125. | 121 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СНТ "Салют", улица 15, д. 14 | 63-22-801-000293 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,19 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 126. | 122. | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы низкого давления по пр. К. Маркса, ул. Украины, уч. N 319/59 | 63-22-801-000294 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,541 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 127. | 123. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Студеного оврага, водоканал м-в 1, линия 3, уч. 20 | 63-22-801-000295 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 128. | 364. | Техническое перевооружение сети газоснабжения в г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Московское шоссе, ул. Алма-Атинской до ул. Карла Маркса | 63-23-801-000001 | 2023 год | Проектирование сети газоснабжения газораспределения 1,9 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 129. | 583. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ТСН "Нефтяник", 27-я линия, д. 35 | 63-22-801-000016 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,151 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 130. | 584. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Изыскательская, д. 93 | 63-22-801-000017 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,047 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 131. | 585. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, кадастровый номер 63:01:0340001:780 | 63-22-801-000021 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,077 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 132. | 586. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 19 км, улица 13, уч. 56 | 63-22-801-000025 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,116 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 133. | 587. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, третья улица, СНТ "Знамя Октября", д. 23 А | 63-22-801-000028 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,186 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 134. | 588. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 67 | 63-22-801-000029 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,18 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 135. | 589. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 7-я просека, 10 проезд, уч. 23А | 63-22-801-000030 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,117 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 136. | 590. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара, Газопроводы для газификации СДТ "Дубки", с/х "Волгарь", уч. 5 | 63-22-801-000033 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,04 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 137. | 591. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 18 км, Московского шоссе, ул. 3, д. 163 | 63-22-801-000034 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 138. | 595. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, ул. 3-я, уч. 28 А | 63-22-801-000032 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,203 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 139. | 622. | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в п. Самарский, до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, ул. Береговая, участок 1 А | 63-22-801-000579 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,180 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 140. | 623. | Газопровод среднего давления от точки подключения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному по ул. 12-й в массиве 19 км, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Мехзавод Прогресс, ул. 12, участок 128 | 63-22-801-000580 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,003 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 141. | 624. | Технологическое присоединение. Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному по 3-й улице в СДТ "Нефтяник", до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив "Мазин угол", СДТ "Нефтяник", 3-я улица, участок 18 | 63-22-801-000581 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,024 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 142. | 625. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. 9-й в массиве 19 км, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 9-я, участок N 16 | 63-22-801-000582 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,004 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 143. | 626. | Газопровод среднего давления от точки подключения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в массиве 19 км Московского шоссе, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Мехзавод, уч. 288 | 63-22-801-000583 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,046 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 144. | 627. | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, массив 1, линия 3, участок 33 | 63-22-801-000584 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,039 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 145. | 629. | Строительство газопровода среднего давления от точки присоединения к газопроводу среднего давления, проложенному по территории СНТ "Салют", до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, внутригородской район Красноглинский, территория СНТ "Салют", ул. 3-й квартал, участок 13 | 63-22-801-000586 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,049 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 146. | 630. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Пирогова, до границ земельного участка по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Шишкина, д. 15 А | 63-22-801-000587 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,052 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 147. | 631. | Газопровод среднего давления от точки подключения до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошин Овраг, ДТ "Волжанка", уч. 11 | 63-22-801-000588 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,017 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 148. | 632. | Строительство газопровода среднего давления от точки подключения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в массиве 19 км Московского шоссе, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 14, уч. 5 | 63-22-801-000589 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,037 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 149. | 633. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления, выполненному до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, 26 линия, д. 9 | 63-22-801-000590 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,053 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 150. | 634. | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, "Радиоцентр-3", уч. 14 | 63-22-801-000591 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,035 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 151. | 636. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по 10 линии п. Сорокины Хутора, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Сорокины Хутора, 10 линия, участок 7 | 63-22-801-000593 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,113 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 152. | 639. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному от ШГРП N 3019, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Южный проезд, д. 517, участок 68 | 63-22-801-000596 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,036 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 153. | 642. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Коломенской п. Рубежный, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Коломенской п. Рубежный. Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский внутригородской район, ул. Продольная, д. 107 | 63-22-801-000599 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,052 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 154. | 644. | Газопровод среднего давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу среднего давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, СНТ "Песчаная Глинка", 6 просека, участок 20 | 63-22-801-000601 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,002 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 155. | 645. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кряжский массив КНПЗ, линия 0, уч. 16 | 63-22-801-000602 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,004 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 156. | 694. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному в п. Прибрежный внутри квартала, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, д. 62 | 63-22-801-000604 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,075 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 157. | 712. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ "Ракитовка-2", улица 12, участок 91 | 63-22-801-000605 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,588 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 158. | 713 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Ракитовского шоссе, СТ "Нефтеразведчик", 4-й улицы, уч. 80 | 63-22-801-000606 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,440 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 159. | 714. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ "Рассвет", Орлов Овраг, уч. 438 | 63-22-801-000607 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,262 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 160. | 715. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, д. 2/53 | 63-22-801-000608 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,380 км, шкафного газорегуляторного пункта, и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 161. | 716. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ "Золотые Пески ВМЗ", уч. 19 | 63-22-801-000609 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,506 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 162. | 717. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации массива 18 км, Московского шоссе, СНТ "Металлист", линия 11, уч. 121 | 63-22-801-000610 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,770 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 163. | 718. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, с. Задельное, Задельническое лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ "Золотые Пески ВМЗ", уч. 314 | 63-22-801-000611 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,825 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 164. | 726. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации с. Задельное, кадастровый номер 63:01:0345005:965 | 63-22-801-000612 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,097 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 165. | 653. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному по Пятой линии в СНТ "Елочка", до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинский, СНТ "Елочка", 4-я линия, земельный участок 80 | 63-22-801-000622 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,0296 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 166. | 768. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, СНТ "Жигули", уч. 306 | 63-22-801-000020 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,196 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 167. | 769. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, СНТ "Яблонька", уч. 321 | 63-22-801-000022 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,145 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 168. | 124. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопровод низкого давления по ул. Чапаевской д. 28 - 51 в с. Екатериновка | 63-22-801-000296 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,573 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 169. | 125. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Крестьянской, д. 162 - 190, д. 153 - 181, ул. Фрунзе, д. 90 - 116, д. 105 - 129 в с. Екатериновка | 63-22-801-000297 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,1 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 170. | 126. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы низкого давления по ул. Набережной, д. 179 - 264 в с. Екатериновка | 63-22-801-000298 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,9 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 171. | 127. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая | 63-22-801-000299 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения газораспределения 0,072 км и обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 172. | 128. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 63-22-801-000300 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,4 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 173. | 129. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Васильевка, ул. Центральная | 63-22-801-000301 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,318 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 174. | 130. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Набережная, ул. Косыри, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная | 63-22-801-000302 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 5,25 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 175. | 131. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт Безенчук, ул. Неверова, д. 6 | 63-22-801-000303 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 176. | 132. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Железнодорожной, д. 35 | 63-22-801-000304 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,31 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 177. | 133. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая, д. 150 | 63-22-801-000305 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,244 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 178. | 135. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Чапаевская, д. 5 | 63-22-801-000307 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,09 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 179. | 136. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Фабричная, д. 32 А | 63-22-801-000308 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,31 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 180. | 138. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации ст. Звезда ул. Дачная | 63-22-801-000310 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,78 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 181. | 139. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Филиппа Разина, уч. 4 | 63-22-801-000311 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,41 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 182. | 140. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт Безенчук, ул. Больничная, д. 118 А | 63-22-801-000312 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,255 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 183. | 141. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая, д. 25 | 63-22-801-000313 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,313 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 184. | 638. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: ст. Мыльная, ул. Железнодорожная, д. 50, кв. 1, Безенчукский район, Самарская область | 63-22-801-000595 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,045 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 185. | 689. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: п. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 39, Безенчукский район, Самарская область | 63-22-801-000613 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,268 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 186. | 690. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: пгт Безенчук, ул. Куйбышева, д. 85, Безенчукский район, Самарская область | 63-22-801-000614 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,050 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 187. | 640. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: с. Никольское, ул. Комсомольская, д. 11, Безенчукский район, Самарская область | 63-22-801-000597 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,024 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 188. | 666. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт Безенчук, ул. Южная, кадастровый номер 63:12:1403036:385 | 63-22-801-000634 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 189. | 670. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, ст. Звезда, ул. Центральная, д. 25 | 63-22-801-000638 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,039 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 190. | 660. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, с. Екатериновка, ул. Набережная, д. 58 | 63-22-801-000629 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,082 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 191. | 661. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт Безенчук, ул. Демократическая, д. 31 | 63-22-801-000630 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,175 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 192. | 142. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы высокого и низкого давления в с. Большая Глушица, район ул. Дачной | 63-22-801-000314 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения 1,9 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 193. | 143. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Буяновка | 63-22-801-000315 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,43 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 194. | 144. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Тамбовка по ул. Ближние Воробьи, ул. Дальние Воробьи, ул. Хомутовой, ул. Советской | 63-22-801-000316 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,14 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 195. | 145. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Луговая | 63-22-801-000317 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 196. | 146. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 15 - 19 | 63-22-801-000318 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 197. | 147. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Строителей д. 14, кв. 2 | 63-22-801-000319 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,311 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 198. | 148. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Советской д. 26 | 63-22-801-000320 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 199. | 575. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. П.Я. Русяева, ул. В.И. Некипелова | 63-22-801-000120 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,8 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 200. | 576. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Озерная | 63-22-801-000129 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,391 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 201. | 577. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Константиновка, ул. Советская | 63-22-801-000124 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,86 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 202. | 578. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка, ул. Набережная | 63-22-801-000118 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 203. | 579. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка, ул. Озерная | 63-22-801-000119 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,22 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 204. | 580. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Морша, ул. Дачная | 63-22-801-000127 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,87 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 205. | 581. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Каралык, ул. Восточная | 63-22-801-000123 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,34 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 206. | 149. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Усинский | 63-22-801-000321 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 3,5 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 207. | 150. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Выползово | 63-22-801-000322 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 3,5 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 208. | 151. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Подгоры | 63-22-801-000323 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 3,5 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 209. | 152. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Гаврилова Поляна | 63-22-801-000324 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,02 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 210. | 153. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка "Юбилейный" | 63-22-801-000325 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,6 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 211. | 154. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, ул. Садовая | 63-22-801-000326 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,46 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 212. | 155. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, пер. Березовый | 63-22-801-000327 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,66 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 213. | 156. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Черновский, ул. Иверская | 63-22-801-000328 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,47 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 214. | 157. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, пер. Озерный | 63-22-801-000329 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,21 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 215. | 158. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. 2-я Дачная, ул. Полевая | 63-22-801-000330 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,84 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 216. | 159. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье, ул. Крайняя | 63-22-801-000331 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,54 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 217. | 161. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы низкого давления для газификации с. Лопатино, ул. Заречная, д. 75 | 63-22-801-000333 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,73 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 218. | 162. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, д. 11 | 63-22-801-000334 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,201 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 219. | 163. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ягодная, ул. Сиреневая, ул. Молодежная, ул. Волжская | 63-22-801-000335 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,9 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 29 домовладений |
| 220. | 164. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 25 | 63-22-801-000336 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 221. | 166. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, СТ "Волна", д. 114 | 63-22-801-000338 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,47 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 222. | 167. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка, в жилом массиве Рубежный, Стадионный проезд, 12 А | 63-22-801-000339 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,164 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 223. | 168. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Сухая Вязовка, ул. Дачная, д. 13 | 63-22-801-000340 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,252 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 224. | 169. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СНТ "Спартак", ул. Зеленая, уч. 1 | 63-22-801-000341 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,37 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 225. | 170. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 34 | 63-22-801-000342 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,55 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 226. | 171. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Новоберезовский, ул. Любимая, уч. 10 | 63-22-801-000343 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,14 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 227. | 172. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15 | 63-22-801-000344 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,55 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 228. | 173. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, кадастровый номер 63:17:2404004:2197 | 63-22-801-000345 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,4 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 229. | 174. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, территория СНТ "Березовая Грива", д. 131 | 63-22-801-000346 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,564 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 230. | 175. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, АОЗТ "Октябрьский", земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 63:17:1301001, 63:17:1301001:1044 | 63-22-801-000347 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,39 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 231. | 176. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Яблоновый Овраг, ул. Чапаева, д. 6 | 63-22-801-000348 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,571 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 232. | 177. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, уч. 3Б | 63-22-801-000349 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 233. | 178. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная, д. 31 | 63-22-801-000350 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,81 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 234. | 179. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка, кадастровый номер 63:17:0702001:936 | 63-22-801-000351 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,11 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 235. | 180. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. Самарская, 3 | 63-22-801-000352 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 236. | 181. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, ул. Счастливая, уч. 43 | 63-22-801-000353 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 237. | 182. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации массива Сухая Самарка, товарищество "Речник", уч. 23 | 63-22-801-000354 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,03 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладения |
| 238. | 183. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15Г | 63-22-801-000355 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 239. | 184. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Черноречье, ул. Верхние Пески, кадастровый номер 63:17:0802010:1532 | 63-22-801-000356 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,145 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 240. | 185. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СДТ "Энергетик", уч. 21 | 63-22-801-000357 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,135 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 241. | 186. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Малая Садовая, уч. 1А | 63-22-801-000358 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,962 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 242. | 187. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Черновский, ул. Вишневая, кадастровый номер 63:17:0902001:1587 | 63-22-801-000359 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,54 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 243. | 188. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. 2-я Радиальная, уч. 3 | 63-22-801-000360 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,24 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 244. | 189. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт Петра Дубрава, ул. Яблочная, уч. 701 | 63-22-801-000361 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 245. | 191. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ "Рассвет" при СВПЧ-15, уч. 72 | 63-22-801-000363 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,236 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 246. | 571. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Заярье, ул. Заречная | 63-22-801-000076 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,94 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 247. | 596. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, АОЗТ "Октябрьский", кадастровый номер 63:17:1301002:1230 | 63-22-801-000095 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,155 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 248. | 597. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. Ягодная, уч. 14 | 63-22-801-000098 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,133 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 249. | 598. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СТ "Спутник-1", массив Смышляевский, уч. 55А | 63-22-801-000107 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,102 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 250. | 599. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в границах МСПП "Первомайский", кадастровый номер 63:17:1501012:749 | 63-22-801-000108 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,137 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 251. | 600. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, ул. Вишнева, уч. 56 | 63-22-801-000109 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,077 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 252. | 601. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 102 А | 63-22-801-000110 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,154 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 253. | 602. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. Полевая, уч. 14 | 63-22-801-000113 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,07 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 254. | 647. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в Сухой Самарке СТ "Татьянка-2", до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ "Татьянка", участок 42 кадастровый номер 63:17:0405019:2241 | 63-22-801-000616 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,214 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 255. | 648. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в НПС "Дружба", до границ земельного участка по адресу Самарская область, Волжский район, п. НПС "Дружба", ул. Садовая, д. 109 | 63-22-801-000617 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,029 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 256. | 650. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Приозерной, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, территория жилого массива Яицкое, ул. Приозерная, д. 37 | 63-22-801-000619 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,016 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 257. | 651. | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в жилом массиве Яицкое, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, жилой массив Яицкое, ул. Белозерская, 32 | 63-22-801-000620 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,013 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 258. | 652. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в п. Самарский до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ "Октябрьский", земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 63:17:1301001, к.н. 63:17:1301001:1078 | 63-22-801-000621 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,040 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 259. | 655. | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в СТ "Хуторок", до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ "Хуторок", линия 9, уч. 101 | 63-22-801-000624 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,023 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 260. | 656. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в с. Преображенка, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Садовая, 8 | 63-22-801-000625 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,010 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 261. | 657. | Строительство газопровода высокого давления от точки присоединения к существующему газопроводу высокого давления, проложенному в п. Самарский, до границы участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Самарский, ул. Славы, д. 3 | 63-22-801-000626 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,013 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 262. | 658. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Ленинской (с. Преображенка), до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, земельный участок 12 Б | 63-22-801-000627 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,010 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 263. | 659. | Технологическое присоединение. Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления, проложенному к участку 6 Б пер. Озерный в с. Яблоновый Овраг, до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Подъем-Михайловка. с. Яблоновый Овраг, пр. Озерный, уч. 12 | 63-22-801-000628 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,039 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 264. | 662. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Набережная, д. 54 Б/1 | 63-22-801-000631 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,044 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 265. | 663. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Калинка, ул. Первоцветная, д. 49 | 63-22-801-000632 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,148 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 266. | 665. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Цветочной в п. Подлесный, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, ул. Цветочная, д. 1 | 63-22-801-000633 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,005 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 267. | 668. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в СДТ "Энтузиаст" (п. Гранный), до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ "Энтузиаст", квартал 25, уч. 68 | 63-22-801-000636 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,041 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 268. | 729. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, расположенному по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черновский, с. Белозерки, ул. Центральная, кадастровый номер 63:17:0903004:1185 | 63-22-801-000707 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,380 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 269. | 669. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в НПС "Дружба", до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС "Дружба", ул. Садовая, уч. 44 | 63-22-801-000637 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,113 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 270. | 724. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации массива п. Чапаевка, СТ "Черновка-1", уч. 48 | 63-22-801-000641 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,834 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 271. | 641. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Степной, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ "Энтузиаст", уч. 86 | 63-22-801-000598 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,0417 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 272. | 654. | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в СТ "Хуторок", до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ "Хуторок", уч. 147 | 63-22-801-000623 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,033 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 273. | 646. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Победы, д. 1 | 63-22-801-000603 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,076 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 274. | 762. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации массива СДТ "Березовая грива-1", уч. 364 | 63-22-801-000089 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,81 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 275. | 763. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ "Рассвет", уч. 55 | 63-22-801-000093 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,284 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 276. | 764. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации массива Сухая Самарка, товарищество "Речник", уч. 16 | 63-22-801-000094 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,455 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 277. | 765. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Энергетик СДТ СМПО "Фрунзе", ул. 6, уч. 21 | 63-22-801-000111 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 278. | 766. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СДТ "Рассвет" на землях совхоза "Молодая Гвардия", уч. 172 | 63-22-801-000112 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,501 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 279. | 767. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ "Березовая Грива", уч. 146 | 63-22-801-000115 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,51 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 280. | 818. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ "Березовая Грива", ул. Прибрежная, ул. Лазурная, ул. Альпийская, ул. Веселая | 63-23-801-000313 | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,25 км, обеспечение технической возможности газификации 100 домовладений |
| 281. | 819. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ "Березовая Грива" по ул. Лесной до к.н. 63:26:1805007:3319 | 63-23-801-000314 | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,7 км, обеспечение технической возможности газификации 100 домовладений |
| 282. | 192. | Строительство сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нагорной в с. Колодинка муниципального района Красноярский | 63-22-801-000364 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 283. | 193. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Светлое Поле, ул. Дачная | 63-22-801-000365 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,77 км шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 284. | 194. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Водино, ул. Куйбышевская | 63-22-801-000366 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,77 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 285. | 195. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в пгт Волжский, ул. М. Горького | 63-22-801-000367 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,42 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 286. | 196. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Калиновка, ул. Почтовая, ул. Заречная | 63-22-801-000368 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,19 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 287. | 197. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Полевая | 63-22-801-000369 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,56 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 288. | 198. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Лесная | 63-22-801-000370 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,611 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 289. | 199. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Нижняя Солонцовка, ул. Сокская | 63-22-801-000371 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,066 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 290. | 200. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский по ул. Междуречье, д. 53 | 63-22-801-000372 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,23 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 291. | 201. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Красный Яр, ул. Островок 2, уч. 13 | 63-22-801-000373 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,205 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 292. | 202. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации сельского поселения Светлое Поле, село Екатериновка, ул. Светлая | 63-22-801-000374 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,25 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 293. | 203. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Городцовка, ул. Центральная, уч. 125 | 63-22-801-000375 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 294. | 204. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления в с.п. Светлое Поле, с. Малая Царевщина, по ул. Сосновая, в районе д. 29А, кадастровый номер 63:26:1803003:358 | 63-22-801-000376 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,07 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 295. | 205. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Никонова, уч. 64 | 63-22-801-000377 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,582 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 296. | 206. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. п. Красный Яр, п. Угловой, зона (массив) Удача, ул. Таламбировых, д. 134 | 63-22-801-000378 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,03 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 297. | 207. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Степная, д. 63 А | 63-22-801-000379 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,37 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 298. | 208. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, уч. 43 | 63-22-801-000380 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,31 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 299. | 209. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Луговая, д. 26 | 63-22-801-000381 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 300. | 210. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Озерная, уч. 75 А | 63-22-801-000382 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,63 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 301. | 211. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ "Жигулевские сады", уч. 240 | 63-22-801-000383 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,22 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 302. | 213. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 48 А | 63-22-801-000385 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,145 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 303. | 214. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Грачевка, ул. Степная, д. 3 | 63-22-801-000386 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 304. | 215. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Молодежная, уч. 38 А | 63-22-801-000387 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,053 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 305. | 217. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Светлое Поле, с. Екатериновка, ул. Лесная, ул. Молодежная | 63-22-801-000389 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,655 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 306. | 218. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Угловой, зона (массив) Удача, ул. Мавлиханова, д. 16 | 63-22-801-000390 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 307. | 220. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Молгачи, Гагарина, уч. 1 А | 63-22-801-000392 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,75 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 308. | 221. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Полевая, уч. 82 А | 63-22-801-000393 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,143 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 309. | 572. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации д. Екатериновка, ул. Дачная | 63-22-801-000139 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 310. | 573. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новый Буян, ул. Кузнецов дол | 63-22-801-000142 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,92 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 311. | 673. | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления, выполненному до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, НСДТ "Старая Бинарадка", ул. 15, участок 20 | 63-22-801-000642 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,131 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 312. | 674. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному к жилому дому 23А по ул. Дачной в пгт Волжский, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт Волжский, ул. Дачная, д. 16 В | 63-22-801-000643 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,087 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 313. | 675. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному до границ земельного участка в с. Старая Бинарадка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, ул. 2-я Лесная, д. 9 | 63-22-801-000644 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,098 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 314. | 676. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Полевой, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ "172 км" массив Новосемейкино, уч. 15 | 63-22-801-000645 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,040 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 315. | 677. | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Куйбышева в с. Водино, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, г.п. Новосемейкино, с. Водино, ул. Садовая, д. 46 Г | 63-22-801-000646 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,232 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 316. | 679. | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного в с. Красный Яр по ул. Кольцевой, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кольцевая, уч. 69 В | 63-22-801-000648 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,070 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 317. | 680. | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного в с. Колодинка, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Колодинка, ул. Камышенская, уч. 61 | 63-22-801-000649 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,053 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 318. | 681. | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного в с. Красный Яр, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, уч. 18 | 63-22-801-000650 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,076 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 319. | 721. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ "Березовая грива", участок 17А | 63-22-801-000653 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,327 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 320. | 695. | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному после ШГРП N 393 до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.п. Светлое Поле, с. Малая Царевщина, ул. Еловая, уч. 49 Б | 63-22-801-000639 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,023 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 321. | 744 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, расположенному по адресу: Красноярский район, с. Большая Каменка, ул. Сухолиния, 1 В | 63-22-801-000721 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,147 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 322. | 745. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, расположенному по адресу: Красноярский район, п. Угловой, массив Удача, ул. Мухутдинова, д. 76 | 63-22-801-000722 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,211 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 323. | 649. | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт Волжский, ул. Заречная, уч. 42 | 63-22-801-000618 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,018 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 324. | 620. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, ул. Набережная, уч. 1 | 63-22-801-000673 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,144 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 325. | 222. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для завершения газификации с. Ягодное | 63-22-801-000394 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 15,7 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 51 домовладений |
| 326. | 223. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Луначарский, ул. Зеленый бульвар, ул. Советская, ул. Автостроителей | 63-22-801-000395 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,98 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 327. | 224. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Висла, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов, Тупиковый проезд | 63-22-801-000396 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,05 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 328. | 225. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Выселки, ул. 2-я Луговая | 63-22-801-000397 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,066 км, обеспечение технической возможности газификации 16 домовладений |
| 329. | 228. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Северная | 63-22-801-000400 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,443 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 330. | 229. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Луначарский, ул. Пролетарская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Степная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Кольцевая | 63-22-801-000401 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 3,99 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 331. | 230. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Белорусская, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская | 63-22-801-000402 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 332. | 231. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхний Сускан, ул. Набережная, ул. Абдалова | 63-22-801-000403 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,68 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 333. | 232. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, пр. Новый | 63-22-801-000404 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,17 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 334. | 233. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Рассвет, ул. Олимпийская, ул. Западная, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Звездная, ул. Сосновая, ул. Северная | 63-22-801-000405 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 10,85 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 27 домовладений |
| 335. | 234. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Ровная | 63-22-801-000406 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,03 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 21 домовладений |
| 336. | 236. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная | 63-22-801-000408 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,82 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 24 домовладений |
| 337. | 237. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого и среднего давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 63-22-801-000409 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,91 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 338. | 238. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 63-22-801-000410 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 4,2 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 129 домовладений |
| 339. | 239. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Кудашева, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Спортивная | 63-22-801-000411 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,89 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 340. | 241. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Кленовая, уч. 18 | 63-22-801-000413 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 341. | 242. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Красномосковская | 63-22-801-000414 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,555 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 342. | 243. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Яблоневая, уч. 17 Б | 63-22-801-000415 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,18 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 343. | 244. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Северная | 63-22-801-000416 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,515 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 344. | 245. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Русская Борковка, ул. Кооперативная, д. 24 Б | 63-22-801-000417 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,5 км, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 345. | 246. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Ромашковая, уч. 5 | 63-22-801-000418 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,105 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 346. | 247. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Русская Борковка, пер. Тихий, уч. 2 | 63-22-801-000419 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,441 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 347. | 248. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Советская, д. 79 А | 63-22-801-000420 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 348. | 249. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Молодежная | 63-22-801-000421 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,385 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 349. | 250. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Советская | 63-22-801-000422 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 350. | 251. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Трудовая, ул. Сказочная | 63-22-801-000423 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,454 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 351. | 252. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Русская Борковка, ул. Тополиная | 63-22-801-000424 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,52 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 352. | 253. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Спортивная | 63-22-801-000425 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 353. | 254. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Радужная, д. 4 А | 63-22-801-000426 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,02 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 354. | 255. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Лесная, д. 11 А | 63-22-801-000427 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,14 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 355. | 256. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Тимофеевка, НСТ "Мелиоратор", ул. 7-я Садовая, д. 46 | 63-22-801-000428 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,062 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 356. | 257. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Грачева, д. 141 | 63-22-801-000429 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 357. | 258. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 17 | 63-22-801-000430 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,35 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 358. | 259. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Приморская, д. 8 | 63-22-801-000431 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,53 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 359. | 260. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, д. 27/2 | 63-22-801-000432 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,097 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 360. | 261. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, пер. Прибрежный, д. 20 | 63-22-801-000433 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 361. | 262. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, переулок Автолюбителей, д. 4 | 63-22-801-000434 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,015 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 362. | 263. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ташла, ул. Придубравная, д. 3 | 63-22-801-000435 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,02 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 363. | 264. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Лунная, уч. 13 | 63-22-801-000436 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,15 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 364. | 265. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Цветочная, д. 1 Е | 63-22-801-000437 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,135 км, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 365. | 266. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Массив Садовый, уч. 75 | 63-22-801-000438 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 366. | 267. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Цветочная, уч. 26 - 32 | 63-22-801-000439 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 367. | 268. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Ленина, уч. 98 - 3 | 63-22-801-000440 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,13 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 368. | 269. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, д. 175 | 63-22-801-000441 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 369. | 270. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Приморский, уч. 1 | 63-22-801-000442 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,143 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 370. | 190. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Полевая, уч. 8 Д | 63-22-801-000362 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,146 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 371. | 468. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Школьная, участок 6 А | 63-22-801-000655 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,790 км и шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 372. | 698. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Тимофеевка от газопровода, проложенного по ул. Южной, до границ участка д. 9 Б по ул. Октябрьской | 63-22-801-000656 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,041 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 373. | 699. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки от газопровода по ул. Красномосковской до границ уч. 32 по ул. Красномосковской | 63-22-801-000657 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,085 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 374. | 700. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский с. Нижнее Санчелеево от газопровода по ул. Спортивной до границ участка 20 по ул. Спортивной | 63-22-801-000658 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,078 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 375. | 701. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский с. Подстепки от газопровода по ул. Красномосковской до границ участка 25 по ул. Красномосковской | 63-22-801-000659 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,055 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 376. | 702. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки от газопровода по ул. 40 лет Победы до границ участка 8 по ул. 40 лет Победы | 63-22-801-000660 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,110 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 377. | 704. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, п. Висла от газопровода по ул. Автостроителей до границ участка 38 по ул. Самарской | 63-22-801-000662 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,144 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 378. | 705. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки от газопровода по ул. Чкалова до границ участка 24А/1 по ул. Кооперативной | 63-22-801-000663 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,210 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 379. | 706. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Вознесенского до границ участка 1 Ж-2 по ул. Вознесенского | 63-22-801-000664 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,127 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 380. | 707. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Советской до границ участка 3 по пер. Автолюбителей | 63-22-801-000665 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,129 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 381. | 708. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Целинная до границ участка дома 21 по ул. Спортивной | 63-22-801-000666 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,119 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 382. | 709. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Рабочей до границ уч. 2 переулок Веселый | 63-22-801-000667 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,225 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 383. | 730. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Кленовая, уч. 12 | 63-22-801-000708 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,053 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 384. | 731. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, п. Луначарский, Зеленый бульвар, уч. 15 Б | 63-22-801-000709 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,104 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 385. | 732. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Молодежная, д. 29 | 63-22-801-000710 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,166 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 386. | 733. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Грачева, 149 | 63-22-801-000711 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,190 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 387. | 734. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Русская Борковка, ул. Тополиная, уч. 43 | 63-22-801-000712 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,205 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 388. | 735. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, ул. Азотчиков, уч. 79 А | 63-22-801-000713 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,159 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 389. | 736. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, п. Луначарский, ул. Заречная, д. 35 | 63-22-801-000714 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,172 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 390. | 737. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Молодежная, д. 10 | 63-22-801-000715 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,216 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 391. | 738. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, пер. Тихий, уч. 20 | 63-22-801-000716 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,449 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 392. | 739. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, Ставропольский район, п. Луначарский, ул. Полевая, уч. 1 Б | 63-22-801-000717 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,076 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 393. | 749. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенного по адресу: Самарская область, с. Подстепки, переулок Дружбы, уч. 9 | 63-22-801-000726 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,034 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 394. | 750. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления до отключающего устройства на границе земельного, расположенному по адресу: Самарская область, с. Ягодное, ул. Ромашковая, д. 3 | 63-22-801-000727 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,063 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 395. | 804. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, 4-й Александровский переулок | 63-23-801-000145 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,9 км и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 396. | 271. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации п. Дружба | 63-22-801-000443 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,98 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 397. | 272. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации с. Смолькино | 63-22-801-000444 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 398. | 273. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Передовой | 63-22-801-000445 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения 3,6 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 399. | 274. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Красный Миронов | 63-22-801-000446 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения 2,2 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 400. | 275. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации в с. Трубетчино, ул. Заключевка, д. 4 | 63-22-801-000447 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 401. | 276. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Ново-Садовая, ул. Новый Путь | 63-22-801-000448 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,86 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладения |
| 402. | 278. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Почтовая, д. 4 | 63-22-801-000450 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,144 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 403. | 279. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новая Рачейка, ул. Ленина, д. 38 | 63-22-801-000451 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,153 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 404. | 280. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации п. Кошелевка, ул. Советская, д. 47, д. 48 | 63-22-801-000452 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,45 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 405. | 710. | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Сызранский, с. Ивашевка от газопровода по ул. Дорожной до границ уч. 5 В по ул. Дорожной | 63-22-801-000668 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,225 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 406. | 281. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Гражданской | 63-22-801-000453 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,52 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 407. | 282. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Первомайской | 63-22-801-000454 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,32 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 408. | 283. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Чапаева | 63-22-801-000455 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 409. | 284 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. К. Либкнехта, д. 189 - 216 | 63-22-801-000456 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,67 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 410. | 285. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. М. Горького, д. 2 - 62 | 63-22-801-000457 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,84 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 411. | 286. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградской, д. 2 - 32, 64 - 74 | 63-22-801-000458 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,21 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 412. | 287. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Московской | 63-22-801-000459 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,98 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 413. | 288. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Нахимова | 63-22-801-000460 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,77 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 414. | 289. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Самарской | 63-22-801-000461 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,77 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 415. | 290. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крайней | 63-22-801-000462 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,07 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 416. | 291. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крупской | 63-22-801-000463 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,4 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 417. | 292. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Кирова | 63-22-801-000464 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 3,615 км, обеспечение технической возможности газификации 13 домовладений |
| 418. | 293. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Огородной, д. 17 А | 63-22-801-000465 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,46 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 419. | 565. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Набережной | 63-22-801-000068 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 420. | 566. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Советской | 63-22-801-000069 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 421. | 616. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленинградская, д. 5 | 63-22-801-000669 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,082 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 422. | 617. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Московская, д. 27 | 63-22-801-000670 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,172 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 423. | 618. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Народная, д. 3 | 63-22-801-000671 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,016 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 424. | 619. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Народная, д. 19 | 63-22-801-000672 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,024 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 425. | 621. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская, д. 124 | 63-22-801-000674 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,009 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 426. | 643. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская, д. 24 | 63-22-801-000600 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,069 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 427. | 296. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Андреянова | 63-22-801-000468 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,144 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 428. | 297. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации проезда Розовый | 63-22-801-000469 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,21 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 429. | 298. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Никонова, д. 96 - 106 | 63-22-801-000470 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,33 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 430. | 300. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ "Вишенка-4" ЛЗЖБИ, в районе судоходного канала, уч. 52 | 63-22-801-000472 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,37 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 431. | 302. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ "Дачное-2", уч. 4, линия 5, западнее п. Федоровка | 63-22-801-000474 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,06 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 432. | 664. | Газопровод низкого давления в г. Тольятти от газопровода по ул. Герцена до границ участка северо-западнее здания по адресу: ул. Толстого, 31 Б | 63-22-801-000675 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,152 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 433. | 761. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ "Механизатор-1", д. 95 | 63-22-801-000066 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,51 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 434. | 303. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации в с. Федоровка, ул. Первомайская | 63-22-801-000475 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,7 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 435. | 304. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Кирова | 63-22-801-000476 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,439 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 436. | 305. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Солнечная | 63-22-801-000477 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,38 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 437. | 306. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Кинельский, ул. Малиновая | 63-22-801-000478 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,33 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 438. | 307. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Кинельский, ул. Вишневая | 63-22-801-000479 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,192 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 439. | 308. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Чубовка, ул. Садовая, ул. Аллейная | 63-22-801-000480 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,952 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 440. | 309. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Советская | 63-22-801-000481 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,44 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 441. | 310. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Школьная | 63-22-801-000482 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,53 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 442. | 311. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Трехколки, ул. Железнодорожная, д. 5 | 63-22-801-000483 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,45 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 443. | 312. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Центральная, уч. 182 | 63-22-801-000484 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 2,04 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 444. | 313. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | 63-22-801-000485 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,431 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 445. | 314. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Молодежная, д. 3 | 63-22-801-000486 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,57 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 446. | 315. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский по ул. Ягодной | 63-22-801-000487 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 1,2 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 447. | 316. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Яблоневая, д. 15 | 63-22-801-000488 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,351 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 448. | 317. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Ленина, д. 23 | 63-22-801-000489 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,524 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 449. | 318. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Богатовская, д. 47 | 63-22-801-000490 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,61 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 450. | 319. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Казанская, д. 1 | 63-22-801-000491 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,102 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 451. | 320. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Победы | 63-22-801-000492 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 452. | 321. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Павловка, ул. Центральная, уч. 80 | 63-22-801-000493 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 453. | 322. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Луговая, д. 4 | 63-22-801-000494 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 454. | 323. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 174 | 63-22-801-000495 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 455. | 324. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ, ул. Лунная, д. 1 | 63-22-801-000496 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,435 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 456. | 325. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Сколково, ул. Советская, уч. 55 | 63-22-801-000497 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 457. | 326. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Сырейка, ул. Комсомольская, д. 44 А | 63-22-801-000498 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 458. | 327. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Богдановка, с. Кривая Лука, ул. Песчаная, уч. 52 | 63-22-801-000499 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,350 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 459. | 328. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Строителей, д. 10 | 63-22-801-000500 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,36 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 460. | 569. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Первомайская, 2 Б | 63-22-801-000053 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 461. | 593. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, СДТ "АПО Кинельское", массив 3, уч. 156 | 63-22-801-000047 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,081 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 462. | 613. | Строительство газопровода низкого давления в с. Бобровка, Кинельского района от места врезки в газопровод, проложенный по пер. Северный, до границы уч. 2 А ул. Молодежная | 63-22-801-000676 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,212 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 463. | 614. | Строительство газопровода низкого давления в Кинельском районе, массив Советы, СДТ "Учхоз СХИ" Пойма от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по КСС "Строитель", до границы уч. 5, ул. Вишневая | 63-22-801-000677 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,073 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 464. | 615. | Строительство газопровода низкого давления в с. Георгиевка, Кинельского района от места врезки в газопровод, проложенный по ул. Ново-Шоссейной, до границы уч. 59А ул. Ново-Шоссейная | 63-22-801-000678 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,112 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 465. | 685. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: с. Алакаевка, ул. Северная, д. 16 | 63-22-801-000575 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,160 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 466. | 772. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка СДТ АПО "Кинельское", ул. 3-й массив, уч. 62 | 63-22-801-000048 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,175 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 467. | 740. | Газопровод низкого давления в п. Комсомольский, Кинельского района от места врезки в подземный газопровод, проложенный по ул. Солнечной, до границы уч. 79 по ул. Солнечной | 63-22-801-000706 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,090 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 468. | 741. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: Кинельский район, с. Бобровка, ул. Набережная, д. 29 | 63-22-801-000718 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,106 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 469. | 742. | Газопровод низкого давления в м. Советы, Кинельского района, СДТ "Строитель" от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ "Строитель", до границы земельного участка 9, м. Советы, СДТ "Строитель" | 63-22-801-000719 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,195 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 470. | 751. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: с.п. Георгиевка с. Большая Малышевка, ул. Школьная, д. 28 | 63-22-801-000728 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,076 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 471. | 329. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации с. Августовка, ул. Заозерная | 63-22-801-000501 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,24 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 472. | 330. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации с. Августовка, ул. Гаражная | 63-22-801-000502 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,33 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 473. | 331. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Шумовский, ул. Заречная | 63-22-801-000503 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,098 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 474. | 332. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Шигонский. Газопроводы для газификации с. Муранка, ул. Нефтяников, ул. Прибрежная | 63-22-801-000504 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,31 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 475. | 333. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Кузькино, ул. Лермонтова, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Больничная | 63-22-801-000505 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 7,34 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 476. | 582. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Некрасова, ул. Ленинградская, от д. 170 до д. 178 | 63-22-801-000170 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,95 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 477. | 335. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации с. Каменный Брод, ул. Набережная | 63-22-801-000507 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,69 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 478. | 336. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Воскресенка, ул. Воскресенская | 63-22-801-000508 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,14 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 479. | 337. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Красный Строитель, ул. Приовражная | 63-22-801-000509 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,91 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 480. | 748. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе участка, расположенному по адресу: Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины ул. Тополиная, д. 8 | 63-22-801-000725 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,068 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 481. | 339. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации с. Красный Городок, д. 9 А | 63-22-801-000511 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,147 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 482. | 340. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Сургут, ул. Кирпичная, д. 24 | 63-22-801-000512 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,125 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 483. | 574. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Чемеричный, ул. Зеленая | 63-22-801-000164 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,25 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 484. | 341. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации с. Кошки, ул. Аэродромная | 63-22-801-000513 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,98 км, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 485. | 342. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения с. Кошки, ул. Долиновская, Первомайская, Куйбышевская | 63-22-801-000514 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газоснабжения 1,13 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 486. | 343. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский, газопроводы для газификации п. Най-Лебен | 63-22-801-000515 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 16 домовладений |
| 487. | 344. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации д. Федоровка, ул. Набережная Косынкино, д. 14 | 63-22-801-000516 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,3 км и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 488. | 345. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Юбилейная, д. 58 | 63-22-801-000517 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 489. | 346. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Алтухово, ул. Дачная, д. 24 | 63-22-801-000518 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,16 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 490. | 347. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Алексеевский. Газопроводы для газификации с. Герасимовка, ул. Тракторная, д. 12, кв. 2 | 63-22-801-000519 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,397 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 491. | 348. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Нефтегорский. Газопроводы для газификации с. Верхнесъезжее, ул. Школьная, уч. 29 | 63-22-801-000520 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,13 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 492. | 703. | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Нефтегорск, ул. Славянская, уч. 7 | 63-22-801-000661 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,24 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 493. | 349. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Красноармейское, ул. Заречная, д. 8 | 63-22-801-000521 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,55 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 494. | 568. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Ленинский, ул. Ровная | 63-22-801-000160 | 2022 - 2023 годы | Проектирование сети газораспределения 0,83 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 495. | 628. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Приозерной, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, ул. Приозерная, д. 6 | 63-22-801-000585 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,023 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 496. | 635. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Крестьянской, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Каменный Брод, ул. Крестьянская, д. 44 А | 63-22-801-000592 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,090 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 497. | 692. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: п. Кировский, ул. Лесная, д. 1, кв. 1, Красноармейский район, Самарская область | 63-22-801-000679 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,040 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 498. | 678. | Газопровод среднего давления от точки подключения до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна имени М. Фрунзе, линия Одиннадцатая, уч. 42 А | 63-22-801-000647 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,012 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 499. | 693. | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: с. Красноармейское, ул. Зеленая, д. 8, Красноармейский район, Самарская область | 63-22-801-000680 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,046 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 500. | 671. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Елизарова, д. 90 А, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Бестужевка, ул. Елизарова, д. 90 А | 63-22-801-000681 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,101 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 501. | 672. | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Мичурина, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Мичурина, д. 6 А | 63-22-801-000682 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,082 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 502. | 687. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Советской, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Советская, д. 17 А | 63-22-801-000577 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,062 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 503. | 696. | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного по ул. Гурьянова, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Шенталинский район, с. Старая Шентала, ул. Гурьянова, уч. 10 | 63-22-801-000683 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,081 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 504. | 697. | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Балахоновка, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Балахоновка, ул. Заречная, участок 2 | 63-22-801-000684 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,170 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 505. | 746. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: Клявлинский район, с.п. Черный Ключ, с. Резяпкино, ул. Центральная, д. 90 | 63-22-801-000723 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,098 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 506. | 747. | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления на границе земельного участка, расположенному по адресу: Клявлинский район, с.п. Назаровка, с. Русское Добрино, ул. Полевая, д. 38 | 63-22-801-000724 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,144 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 507. | 570. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопроводы для газификации в с. Борское, ул. Немцова | 63-22-801-000131 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,03 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 508. | 350. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопровод среднего и низкого давления по пер. Моховой, ул. Набережной, ул. Степной |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 509. | 351. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Подземный газопровод низкого давления от ул. Мира по ул. Фурманова, ул. Некрасова, ул. Южной до ул. 50 лет Октября |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 510. | 793. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений для газоснабжения СДТ "Глинокарьер" |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 10 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 511. | 810. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ "Ягодка" от газопровода высокого давления, проложенного в г.о. Кинель |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,58 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 512. | 352. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск и муниципального района Волжский. Газопровод высокого давления от ГРС-17 до газового колодца в с. Воскресенка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 513. | 353. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Семеновка кадастровый номер 63:04:0401013 |  | 2022; 2023 - 2026 годы | Завершение проектно-изыскательских работ в 2022 г.; проектирование и строительство сети газоснабжения в 2023 - 2026 гг. 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 86 домовладений |
| 514. | 354 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления по ул. Озерной |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 515. | 355. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в дер. Малое Томылово, в районе ул. Железнодорожной, кадастровый номер 63:04:0401001 |  | 2026 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 26 домовладений |
| 516. | 728. | Строительство сети газораспределения в г. Новокуйбышевск (закольцовка). Строительство газопровода от газопровода среднего давления (инвентарный N 70000056, уникальный N 555031538) до газопровода среднего давления (инвентарный N а7000130, уникальный N 555991692) |  | 2023 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 7,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 517. | 357. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Похвистнево. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей по ул. Молодежной, кадастровый номер 63:07:0301001 |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,8 км, обеспечение технической возможности газификации 56 домовладений |
| 518. | 358. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (2 этап) |  | 2023 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 1,6 км и установка газорегуляторного пункта |
| 519. | 359. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (2 этап) |  | 2023 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 520. | 360. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (3 этап) |  | 2023 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 521. | 361. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (3 этап) |  | 2023 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 1,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 522. | 362. | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод низкого давления по ул. Подшипниковой от ул. Николая Панова до газового колодца у дома N 23 по ул. Революционной |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 523. | 363. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРП-81 до ул. Ново-Садовой |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 524. | 365. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Вторая Просека до ул. Ново-Вокзальной |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,8 км |
| 525. | 366. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до ул. Ташкентской |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 526. | 367. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Ташкентской до ШГРП N 1776 |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 527. | 370. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления, ШГРП, газопроводы низкого давления по Смышляевскому шоссе, 4 - 12 линии |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 34 домовладений |
| 528. | 371. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления по проезду Масленникова от Мичурина до Автобусного проезда |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 529. | 373. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления 1 категории от газопровода высокого давления, проложенного к АО "Тепличный" до газопровода высокого давления по ул. 22-го Партсъезда |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 530. | 374. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления жилым домам N 4 - 7 в п. 41 км Красноглинского внутригородского района |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 531. | 375. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления к жилым домам N 3, 5, 7 по ул. Авроры |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 0,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 532. | 376. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления к блочной модульной котельной 1,0 МВт для теплоснабжения жилого дома N 1А по Смышляевскому шоссе в Кировском внутригородском районе |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 533. | 377. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы среднего и низкого давления, ГРПБ в границах ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км и установка блочного газорегуляторного пункта |
| 534. | 727. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара (закольцовка). Строительство газопровода высокого, низкого давления и ШГРП от газопровода высокого давления (уникальный N 4331716997, 30101519) до газопровода низкого давления (уникальный N 43321118348, У00023623) |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 535. | 773. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара, п. Прибрежный. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ "Жигули" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 536. | 774. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения массива "Подстепновка" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 537. | 775. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения массива Орлов Овраг |  | 2025 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 15 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 538. | 776. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ "Нижние дойки массив N 3" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 14 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 539. | 777. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ "Труд" |  | 2027- 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 540. | 797. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ "Нижние дойки массив N 3" |  | 2026- 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,22 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 541. | 816. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара Самарской области. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП и закольцовкой для газоснабжения Пушкарского проезда от газопровода среднего давления, проложенного по Магистральной (уникальный N 6555812345) до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Изыскательская, ул. Тульчинский переулок, ул. Щорса, Пушкарский проезд |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,65 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 542. | 378. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК "Велит" (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата "Звездный" (II этап, III этап). Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления, проложенный вдоль Лесопаркового шоссе на границе земельного участка с к.н. 63:09:000000:9325 до проектируемого ШГРП |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 543. | 379. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в мкр. Жигулевское Море, кадастровый номер 63:09:0204067, с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Коваленко |  | 2026 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,0 км, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 544. | 380. | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации ул. Подгорной в мкр. Федоровка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,275 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 545. | 381. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от ответвления на ГРП-98 до существующего газопровода среднего давления в районе ПГБ N 515 в мкр. Федоровка |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 546. | 382. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод среднего давления от ПГБ N 515 по ул. Ингельберга, пер. Луговой, ул. Кооперативной с установкой ШГРП. Газопроводы низкого давления для устройства технологических перемычек между существующими газопроводами низкого давления, проложенными по улицам Ингельберга, Кооперативной, Кольцова |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 547. | 383. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления в районе д. 66 по ул. Никонова до ответвления на ГРП-98 на ул. Ингельберга в мкр. Федоровка |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 548. | 384. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Два ШГРП, газопроводы высокого, среднего и низкого давления по ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова, Удалецкой |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 549. | 711. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ "Дачное" |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 6 км, установка шкафного газорегуляторного пункта для обеспечения технической возможности газификации 200 домовладений |
| 550. | 299. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации района нижних Шлюзов, СНТ "Водник-2" |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,186 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 551. | 778. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ "Нефтяник", СНТ "Вишенка-2", СНТ "Вишенка-3", СНТ "Вишенка-5", СНТ "Березка", СНТ "Вишневый сад", СНТ "Транспортник", СТ "Труд" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 552. | 779. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ "Антоновка-69", СНТ "Урожайный" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 553. | 780. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения СОПК "Озерный" |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3 км |
| 554. | 781. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ "Синтезкаучук" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 555. | 782. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ "Березка", СТ "Вишневый Сад" |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 556. | 783. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти, муниципального района Ставропольский, п. Луначарский. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ "Успех", СНТ "Успех-2" |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 557. | 386. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопровод высокого давления от ул. С. Лазо до ул. Суворова |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 558. | 387. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Первомайской, ул. Максима Горького |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 559. | 388. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Новооренбургский |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 65 домовладений |
| 560. | 389. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в п. Безенчук, ул. Карла Маркса, Терешковой, Дмитриевской |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 561. | 390. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в п. Безенчук по ул. Высоцкого, ул. Северной, ул. Народной, ул. Семейной, ул. Зеленой, ул. Вишневой, ул. Абрикосовой |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 193 домовладений |
| 562. | 391. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Ленина, д. 58 - д. 134, д. 89 - д. 167 в с. Екатериновка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 563. | 392. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Богатое, ул. Советская, д. 1 |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 564. | 393. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 1 с. Богатое, ул. Советская, д. 35 А |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 565. | 394. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 2 с. Богатое, ул. Чапаева, д. 26 А |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 566. | 395. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 3 с. Богатое, ул. Ленина, д. 31 А |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 567. | 396. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной N 4 с. Богатое, ул. Заводская, д. 31 |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 568. | 397. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Андреевка, ул. Чапаева, д. 118 А |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 0,1 км |
| 569. | 398. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Съезжее, ул. Молодежная, д. 35 |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 570. | 399. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 42 А |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,1 км |
| 571. | 400. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Большая Черниговка, кадастровый номер 63:15:0904015 |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км, обеспечение технической возможности газификации 24 домовладений |
| 572. | 401. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Борского района. ШГРП, газопроводы высокого и низкого давления в п. имени Клары Цеткин, с.п. Заплавное |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 0 домовладений |
| 573. | 806. | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Борском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения поселка Новоборский от газопровода высокого давления (уникальный N 6007791881), проложенного по ул. Нефтяников для газоснабжения ул. Нефтяников. Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Губкина, ул. Строителей, ул. Куйбышева, ул. Мира |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,18 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 574. | 402. | Техническое перевооружение сетей газоснабжения г.о. Самара и Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ПГБ для газоснабжения индустриального парка в с. Преображенка, с закольцовкой сетей газораспределения в п. Придорожный Волжского района (1, 2 очередь) |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 575. | 723. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СНТ "Энтузиаст", уч. 214 |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,510 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 576. | 404. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Сухая Вязовка кадастровый номер 63:17:1901011 |  | 2026 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 6,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 28 домовладений |
| 577. | 405. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Преображенка, кадастровый номер 63:17:0507002 |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 6,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 578. | 406. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Дудачный кадастровый номер 63:17:2303001 |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 7,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 250 домовладений |
| 579. | 407. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Журавли кадастровый номер 63:17:0517002 |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 8,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 580 домовладений |
| 580. | 408. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого и среднего давления, ШГРП для газоснабжения малоэтажных жилых домов Самарского областного фонда жилья и ипотеки |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 581. | 409. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,2 км и установка блочного газорегуляторного пункта |
| 582. | 410. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино 2 этап |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,4 км и установка блочного газорегуляторного пункта |
| 583. | 411. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино. 4 этап |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,3 км и установка блочного газорегуляторного пункта |
| 584. | 412. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления, ШГРП, газопровод низкого давления от ул. Нижние Пески до ул. Кустарной, ул. Набережной, в с. Черноречье |  | 2022; 2023 - 2024 годы | Завершение проектно-изыскательских работ в 2022 году, проектирование и строительство сети газораспределения в 2023 - 2024 годах, 2,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 585. | 414. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения улиц Южной, Песчаной, Береговой, Железнодорожной, Белозерской и пер. Белозерский с. Белозерки |  | 2025 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 29 домовладений |
| 586. | 785. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Череповецкой в п. Спутник, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Центральной в п. Спутник |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 587. | 786. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Луговой и ул. Центральной в п. Дубовый Умет |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 588. | 787. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Центральной в п. Чапаевка, до газопровода низкого давления, проложенного в СТ "Юбилейный" |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 589. | 788. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений от газопровода высокого давления, проложенного от ГРП-15, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Нефтяников в с. Ровно-Владимировка |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,99 км |
| 590. | 789. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области, с. Преображенка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП, проложенных по ул. Молодежной в с. Преображенка |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 591. | 795. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье по ул. Нижние Пески, ул. Советской, ул. Мельникова |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,1 км |
| 592. | 796. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения до границ СНТСН "Труд" |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 593. | 798. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения с. Черноречье, ул. Пионерская |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 594. | 802. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения сельского поселения Черноречье от газопровода высокого давления (уникальный N 300771613196) для газоснабжения ул. Достоевского |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 595. | 803. | Строительство сети газораспределения с закольцовкой от существующего газопровода среднего давления (уникальный N 30055881407) до газопровода низкого давления (уникальный N 3003322127169) с установкой ШГРП в муниципальном районе Волжский Самарской области. Строительство газопроводов низкого давления от газопровода низкого давления (уникальный N 3003320113752) для газоснабжения ул. Седьмая линия в СДТ "Дружба" |  | 2026 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,93 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 596. | 807. | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Волжском районе. Строительство сети газораспределения от газопровода низкого давления (уникальный N 4338811331), проложенного по ул. Максима Горького до границ земельного участка по адресу Волжский район, с. Курумоч, ул. Максима Горького, д. 114-б. Закольцовка газопроводов низкого давления от газопровода низкого давления (уникальный N 4339011315) до газопровода низкого давления (уникальный N 4338811331) для газоснабжения ул. Максима Горького |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,64 км |
| 597. | 808. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Восточной в поселке Дудачный от газопровода высокого давления (уникальный N 30077931312), проложенного по ул. Восточной |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,63 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 598. | 809. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Яблочная г.п. Петра Дубрава от газопровода среднего давления, проложенного в п. Заярье |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,08 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 599. | 812. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Достоевского в п. Чапаевка от газопровода высокого давления, проложенного в п. Чапаевка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 600. | 813. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с ШГРП для газоснабжения СДТ "Энергетик" от газопровода высокого давления, проложенного в п. Энергетик (уник. N 30099871350) до границ земельного участка |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,95 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 601. | 814. | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ "Труд пенсионеров" в г.п. Смышляевка, п. Энергетик от газопровода высокого давления (уник. 3099871305), проложенного в п. Энергетик до газопровода низкого давления |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 602. | 817. | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Волжском районе. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП от газопровода высокого давления (уникальный N 30077741252), проложенного по ул. Озерная с.п. Черновский до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Набережная с.п. Черновский |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,97 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 603. | 811. | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Кинельском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ "Монтажник" от газопровода высокого давления (уник. 500771313679), проложенного по СДТ "Монтажник" до газопровода низкого давления |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,53 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 604. | 416. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод низкого давления по ул. Двор Завода в п. Тимашево |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,4 км |
| 605. | 417. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Алтухово, кадастровый номер 63:23:0717001 |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 494 домовладений |
| 606. | 419. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод до границ земельного участка в с. Сарбай, ул. Малая Речка, д. 32 |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,3 км |
| 607. | 420. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопровод высокого давления вблизи дороги М-5 для закольцовки газовых сетей в п. Новосемейкино (I этап, II этап) |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 608. | 421. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации п. Дубки |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 609. | 216. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации Светлопольской волости, автодорога. Мирный - Колодинка, 1 км, СНТ "Буровик", уч. 482, массив 1 |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,142 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 610. | 720. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СНТ "Приозерье", линия 7, участок 1 А |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,160 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 611. | 722. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ "Береза-1", ул. Гранатовая, участок N 180 |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,695 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 612. | 820. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Висловка |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 1,5 км межпоселкового газопровода и 1,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 40 домовладений |
| 613. | 422. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Киндяково, загородного поселка "Искра" |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 1,1 км межпоселкового газопровода и 5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 48 домовладений |
| 614. | 423. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки застройки 154 километр Куйбышевской железной дороги в с. Малая Царевщина |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 615. | 424. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Екатериновка, ул. Зеленая, кадастровый номер 63:26:1302011 |  | 2027 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 400 домовладений |
| 616. | 425. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Старый Буян, кадастровый номер 63:26:0603008 |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 617. | 426. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Колодинка ул. Новикова, ул. Солнечная |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 127 домовладений |
| 618. | 427. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку в с. Колодинка ул. Колодинская, Загорновская, Нагорная ул. Солнечная |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 16 домовладений |
| 619. | 428. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Светлое Поле по ул. Комсомольской, ул. Спортивной, ул. Лесной, ул. Садовой, ул. 70 лет Октября, ул. Молодежной, ул. Гаражной |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 620. | 429. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Старая Бинарадка по ул. Озерной, ул. Пушкина, ул. Солнечной, ул. Луговой, ул. Сосновой, ул. Полевой |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 61 домовладений |
| 621. | 430. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Мирный ул. Рабочая, Солнечная |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 4,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 622. | 431. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения д. Верхняя Солонцовка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 623. | 790. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский, с. Малая Царевщина (Закольцовка). Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Сосновая с. Малая Царевщина до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Третья с. Малая Царевщина |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 624. | 791. | Строительство сети газораспределения в Красноярском муниципальном районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Шумкова в п. Угловой |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 625. | 792. | Строительство сети газораспределения в Красноярском муниципальном районе Самарской области в п. Калмыковка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления от газопровода высокого давления (инвентарный N Б3010005275, уникальный N 1877001447), проложенного в с. Большая Раковка, до ШГРП N 67 в п. Красный городок, до газопровода низкого давления (инвентарный N ЛИЗ02922, уникальный N 183390112) |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,4 км |
| 626. | 794. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский, с. Белозерки. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП по ул. Озерной с. Белозерки |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 627. | 799. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский (Закольцовка). Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения п. Угловой от газопровода высокого давления, проложенного от ГРС N 26 до ГРП N 6 до газопроводов низкого давления по ул. Полевая и ул. Молодежная |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,29 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 628. | 815. | Строительство сети газораспределения в Красноярском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Безымянная с. Новый Буян от газопровода высокого давления (уник. 18771211548), проложенного к ШГРП N 160 до газопровода низкого давления |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,84 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 629. | 434. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Нефтегорск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Нефтегорск кадастровый номер 63:27:0704022 |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 3,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 630. | 435. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Нефтегорск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Покровка, кадастровый номер 63:27:0501001 |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 40 домовладений |
| 631. | 437. | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Светлодольск, ул. Южная кадастровый номер 63:31:1010004 |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 632. | 438. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети жилых домов, десяти 4-квартирных и одного 3-квартирного, расположенных с. п. Черновка. Газопровод высокого давления 2 категории от существующего газопровода высокого давления, проложенного к с. Черновка, ШГРП и газопровод низкого давления до границ земельного участка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 633. | 439. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:1405008:201, 63:31:1405008:204, 63:31:1405008:200, 63:31:1405008:198, 63:31:1405008:199, 63:31:1405008:214 для газоснабжения жилых домов в с. Черновка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 634. | 440. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:0305007:108, 63:31:0305007:109, 63:31:0305007:111-114, для газоснабжения жилых домов в с. Красносельское |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 635. | 441. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод высокого давления 2 категории, ШГРП, газопровод низкого давления до границ земельных участков N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 для газоснабжения жилых домов в п. Кутузовский |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 636. | 442. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 3 - 4 по ул. Кооперативной для газоснабжения жилых домов в п. Антоновка |  | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 1,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 637. | 443. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Мусорка кадастровый номер 63:32:0703005 |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 9,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 48 домовладений |
| 638. | 444. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Перекладка газопроводов низкого давления в с. Ташла |  | 2024 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 639. | 445. | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопроводы высокого давления 1 категории, проложенного к ШГРП N 296, по ул. Залетова в с. Ташла Ставропольского района Самарской области |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 640. | 446. | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопроводы высокого 1 категории, низкого давления для газификации ул. Заречной в с. Ташла |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 641. | 447. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Хрящевка кадастровый номер 63:32:0104002 |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 9,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 642. | 449. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Рассвет кадастровый номер 63:32:1403004 |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 52 домовладений |
| 643. | 450. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Верхнее Санчелеево кадастровый номер 63:32:0504011, 63:32:0504010, 63:32:0504009, 63:32:0504003, 63:32:0504001 |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 54 домовладений |
| 644. | 452. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Новая Бинарадка кадастровый номер 63:32:0802005 |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 36 домовладений |
| 645. | 453. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Подстепки кадастровый номер 63:32:1702007 |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 58 домовладений |
| 646. | 454. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Ташелка кадастровый номер 63:32:0406006 |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 647. | 456. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Узюково кадастровый номер 63:32:1402015 |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 46 домовладений |
| 648. | 457. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Узюково кадастровый номер 63:32:1401008 |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 34 домовладений |
| 649. | 458. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Пискалы кадастровый номер 63:32:1501004 |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 52 домовладений |
| 650. | 467. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопровод высокого давления 1 категории к блочно-модульной котельной тепловой мощностью 9 МВт для теплоснабжения жилого комплекса "Солнечный", Ставропольского района Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 0,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 651. | 805. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Хрящевка, ул. Набережная |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство сети газоснабжения 2,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта |
| 652. | 469. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Хворостянского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети квартала комплексной малоэтажной жилой застройки 146 Га (1 очередь) в с. Хворостянка. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего газопровода, проложенного от ГРС-86 на п. Масленникова, ГРПБ и газопровод высокого давления 2 категории до границ земельного участка с кадастровым номером 63:34:0804007:58 |  | 2022 год | Проектирование и строительство сети газоснабжения газораспределения 0,6 км и установка блочного газорегуляторного пункта |
| 653. | 603. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации СДТ "Журавли-1" |  | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,24 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 654. | 472. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Новооренбургский |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 0,2 км межпоселкового газопровода и 2,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 65 домовладений |
| 655. | 473. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Григорьевка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 0,5 км межпоселкового газопровода и 2,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 71 домовладения |
| 656. | 474. | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Толстовка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,8 км межпоселкового газопровода и 2,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 63 домовладений |
| 657. | 475. | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Новокиевка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 3,3 км межпоселкового газопровода и 1,2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 28 домовладений |
| 658. | 476. | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Троицкое |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 6,1 км межпоселкового газопровода и 3,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 99 домовладений |
| 659. | 477. | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Сретенка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,2 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 660. | 478. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы давления для газификации с. Заливное |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,3 км межпоселкового газопровода и 2,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 24 домовладений |
| 661. | 479. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Буревестник |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 1,8 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 65 домовладений |
| 662. | 480. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Духовой |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 1,6 км межпоселкового газопровода и 2,2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 71 домовладения |
| 663. | 481. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Горский |  | 2024 год | Проектирование и строительство 1,9 км межпоселкового газопровода и 0,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 41 домовладения |
| 664. | 482. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Елшанский |  | 2026 год | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 0,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 665. | 483. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Западный |  | 2026 год | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 0,87 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 666. | 484. | Строительство сети газораспределения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Морец |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 0,2 км межпоселкового газопровода и 2,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 667. | 485. | Строительство сети газораспределения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Коммунар |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 9 км межпоселкового газопровода и 1,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 36 домовладений |
| 668. | 486. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации в с. Мойка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 3,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 27 домовладений |
| 669. | 488. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Березняки |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 0,8 км межпоселкового газопровода и 1,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 29 домовладений |
| 670. | 489. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 15 км межпоселкового газопровода и 2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 33 домовладений |
| 671. | 490. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Тростянка |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 5,6 км межпоселкового газопровода и 0,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 17 домовладений |
| 672. | 491. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Улемский |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,6 км межпоселкового газопровода и 1,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 673. | 492. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Захаровка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 4 км межпоселкового газопровода и 2,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 60 домовладений |
| 674. | 493. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Богдановка |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 2,5 км межпоселкового газопровода и 5,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 90 домовладений |
| 675. | 494. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Марьевка |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 12 км межпоселкового газопровода и 1,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 80 домовладений |
| 676. | 495. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Сосенка |  | 2024 год | Проектирование и строительство 2,5 км межпоселкового газопровода и 2,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 677. | 496. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Страхово |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 6 км межпоселкового газопровода и 3,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 42 домовладений |
| 678. | 497. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации в п. Красная Зорька |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,3 км межпоселкового газопровода и 1,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 679. | 498. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Лесной |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 5 км межпоселкового газопровода и 5,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 134 домовладений |
| 680. | 499. | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Малое Алдаркино |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 3,5 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 42 домовладений |
| 681. | 500. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Зелененький |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 9 км межпоселкового газопровода и 4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 118 домовладений |
| 682. | 501. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Молодогвардейский |  | 2024 год | Проектирование и строительство 1,4 км межпоселкового газопровода и 0,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 77 домовладений |
| 683. | 502. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Культура |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 3,4 км межпоселкового газопровода и 6,4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 81 домовладений |
| 684. | 503. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Нур |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 60 домовладений |
| 685. | 504. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Березки |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 3 км межпоселкового газопровода и 5,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 42 домовладений |
| 686. | 505. | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации д. Булькуновка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 4,5 км межпоселкового газопровода и 1,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 27 домовладений |
| 687. | 506. | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации д. Идея |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 5 км межпоселкового газопровода и 1,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 26 домовладений |
| 688. | 507. | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации д. Шабановка |  | 2024 год | Проектирование и строительство 0,3 км межпоселкового газопровода и 1,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 689. | 822. | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации п. Солонцовка |  | 2029 год | Проектирование и строительство 0,5 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 690. | 509. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации п. Заречье |  | 2024 год | Проектирование и строительство 0,2 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 691. | 510. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Сколково, п. Пчелка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 3,6 км межпоселкового газопровода и 1,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 692. | 511. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации п. Просвещение |  | 2024 год | Проектирование и строительство 1,3 км межпоселкового газопровода и 1,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 41 домовладения |
| 693. | 512. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации железнодорожной станции Сарбай |  | 2028 - 2029 год | Проектирование и строительство 3 км межпоселкового газопровода и 4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 42 домовладений |
| 694. | 513. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Степановка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,7 км межпоселкового газопровода и 4,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 695. | 514. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации п. Тростянка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,5 км межпоселкового газопровода и 0,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 696. | 515. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Воздвиженка |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 2,2 км межпоселкового газопровода и 5,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 129 домовладений |
| 697. | 516. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Богусский |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 6,7 км межпоселкового газопровода и 3,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 698. | 517. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации д. Новая Деревня |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 3,2 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 29 домовладений |
| 699. | 518. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Елшанка |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 1,6 км межпоселкового газопровода и 3,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 700. | 519. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Линевый |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 1,7 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 46 домовладений |
| 701. | 520. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Светлый Луч |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 1 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 42 домовладений |
| 702. | 521. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Яровой |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 86 домовладений |
| 703. | 522. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Новый Городок |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 5,4 км межпоселкового газопровода и 2,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 130 домовладений |
| 704. | 523. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Раевка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 4 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 92 домовладений |
| 705. | 524. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Соколинка |  | 2024 год | Проектирование и строительство 0,1 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 706. | 525. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации д. Большая Левшинка |  | 2024 год | Проектирование и строительство 1,5 км межпоселкового газопровода и 1,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 31 домовладения |
| 707. | 526. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Студеный |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,2 км межпоселкового газопровода и 2,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 40 домовладений |
| 708. | 527. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Орешенка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 3,5 км межпоселкового газопровода и 1,4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 28 домовладений |
| 709. | 528. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации д. Николаевка |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 6 км межпоселкового газопровода и 1,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 51 домовладения |
| 710. | 529. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Дубовая Роща |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 5,7 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 711. | 530. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Рига |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1 км межпоселкового газопровода и 2,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 712. | 531. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Горьковский |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1 км межпоселкового газопровода и 2,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 86 домовладений |
| 713. | 532. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Ветлянка |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 5 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 67 домовладений |
| 714. | 533. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации д. Кольцовка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,5 км межпоселкового газопровода и 1,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 52 домовладений |
| 715. | 534. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Заря |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,5 км межпоселкового газопровода и 1,6 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 716. | 535. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Лужки |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,8 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 45 домовладений |
| 717. | 536. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Песчановка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 1,7 км межпоселкового газопровода и 1,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 49 домовладений |
| 718. | 537. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Подлесный |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 5 км межпоселкового газопровода и 2,1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 65 домовладений |
| 719. | 538. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Водный |  | 2027 - 2028 годы | Проектирование и строительство 3 км межпоселкового газопровода и 1,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 56 домовладений |
| 720. | 539. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Трухмянка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,5 км межпоселкового газопровода и 2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 33 домовладений |
| 721. | 540. | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Средняя Солонцовка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 3 км межпоселкового газопровода и 1,4 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 722. | 541. | Строительство сети газораспределения муниципального района Пестравский. Газопроводы для газификации д. Садовка |  | 2024 год | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 0,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 723. | 542. | Строительство сети газораспределения муниципального района Приволжский. Газопроводы для газификации п. Золотая гора |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 2,2 км межпоселкового газопровода и 2,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 49 домовладений |
| 724. | 543. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации х. Вольница |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 3,6 км межпоселкового газопровода и 1,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 23 домовладений |
| 725. | 544. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Красноярка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 4 км межпоселкового газопровода 0,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 726. | 545. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Новая Орловка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 5,2 км межпоселкового газопровода и 2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 32 домовладений |
| 727. | 546. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации д. Большие Печерки |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 4 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 728. | 547. | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Пески |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 4,8 км межпоселкового газопровода и 3,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 83 домовладений |
| 729. | 548. | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Красная Дубрава |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 10 км межпоселкового газопровода и 3,3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 45 домовладений |
| 730. | 549. | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Аскулы |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 5,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 90 домовладений |
| 731. | 550. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации с. Радужное |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 3,3 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 45 домовладений |
| 732. | 551. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации с. Образцовый |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 1,3 км межпоселкового газопровода и 3,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 56 домовладений |
| 733. | 552. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Журавлевский |  | 2024 год | Проектирование и строительство 1 км межпоселкового газопровода и 1,2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 734. | 553. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Куропаткино |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 2,9 км межпоселкового газопровода и 0,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 735. | 554. | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Песочный |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 7 км межпоселкового газопровода и 0,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 32 домовладений |
| 736. | 555. | Строительство сети газораспределения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Безводовка |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 4,5 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 38 домовладений |
| 737. | 556. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации д. Ольгино |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 2,8 км межпоселкового газопровода и 3,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 39 домовладений |
| 738. | 557. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Новое Белоключье |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 6,5 км межпоселкового газопровода и 3,7 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 28 домовладений |
| 739. | 558. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Белоключье |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 3,1 км межпоселкового газопровода и 2,9 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 34 домовладений |
| 740. | 559. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 3,2 км межпоселкового газопровода и 1,2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 741. | 560. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Ульяновский |  | 2024 год | Проектирование и строительство 0 км межпоселкового газопровода и 1,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 41 домовладений |
| 742. | 561. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Сытовка |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 4,5 км межпоселкового газопровода и 2,8 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 35 домовладений |
| 743. | 562. | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Карловка |  | 2026 - 2027 годы | Проектирование и строительство 0,9 км межпоселкового газопровода и 3 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 120 домовладений |
| 744. | 563. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации п. Океан |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 10,9 км межпоселкового газопровода и 2 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 745. | 564. | Строительство сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации мкр. Загородный |  | 2025 - 2026 годы | Проектирование и строительство 3 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 34 домовладений |
| 746. | 800. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации п. Александровка |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 5 км межпоселкового газопровода и 1 км внутрипоселкового газопровода, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 28 домовладений |
|  |  | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку по сетям ОАО "Сызраньгаз" | - | 2022 - 2031 годы | Газификация 1 негазифицированного населенного пункта;  проектирование и строительство 13,7 км межпоселковых газопроводов;  проектирование и строительство 108,08 км внутрипоселковых газопроводов;  установка 45 пунктов редуцирования газа;  обеспечение технической возможности газификации 1 491 домовладения, 358 земельных участков, 1000 квартир |
| 1. | 1. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Разбросного муниципального района Сызранский | 63-20-002-16 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 4,47 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 39 домовладений и 11 земельных участков |
| 2. | 2. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Революционной в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-19-002-17 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 0,21 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 1 земельного участка |
| 3. | 3. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Почтовой в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-19-002-18 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 0,19 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 4. | 4. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Аэродромной в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-19-002-19 | 2021 - 2023 годы | Проектирование и строительство 0,45 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 4 земельных участков |
| 5. | 5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилой застройки, выделенной для многодетных семей по ул. Нефтепроводной в п. Белый ключ г. Сызрань | 63-19-002-20 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 1,56 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 52 земельных участков |
| 6. | 6. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилой застройки, выделенной для многодетных семей по ул. Белорусской, ул. Левитана, пер. 1-й Харьковский в г. Сызрань | 63-19-002-21 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 2,59 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений и 53 земельных участков |
| 7. | 7. | Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в п. Металлистов, г. Сызрань | 63-20-002-22 | 2021 - 2022 годы | Проектирование и строительство 0,3 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 8. | 8. | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Кленовой в п. Варламово муниципального района Сызранский | 63-20-002-23 | 2021 - 2024 годы | Проектирование и строительство 0,54 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 9. | 9. | Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения природным газом Памятника "Вечный огонь", г. Сызрань |  | 2022 год | Проектирование и строительство 0,85 км внутрипоселкового газопровода и 2 шкафных газорегуляторных пунктов |
| 10. | 10. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Керамической г. Сызрань | 63-21-002-25 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,20 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 11. | 11. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Уваровской в г. Сызрань | 63-21-002-26 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,40 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 3 земельных участков |
| 12. | 12. | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Тульской в г. Сызрань | 63-21-002-27 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,22 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 2 земельных участков |
| 13. | 13. | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Островной в г. Сызрань | 63-21-002-28 | 2022 год | Проектирование и строительство 2,33 км внутрипоселкового газопровода и 2 шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений и 9 земельных участков |
| 14. | 14. | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Островной в г. Сызрань (2 очередь) | 63-22-002-64 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,31 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 15. | 15. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Тополиной, ул. Сельской в г. Сызрань | 63-21-002-29 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,42 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 16. | 16. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Садовой в с. Рамено муниципального района Сызранский | 63-21-002-30 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,43 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 17. | 17. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Щусева в г. Сызрань | 63-21-002-31 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,09 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 18. | 18. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Механизаторов в с. Рамено муниципального района Сызранский | 63-21-002-32 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,12 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 19. | 19. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Сосновый в с. Рамено муниципального района Сызранский | 63-21-002-33 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,33 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 20. | 20. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральной, ул. Полевой, ул. Лесной, ул. Новой в с. Демидовка муниципального района Сызранский | 63-21-002-34 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,64 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений и 5 земельных участков |
| 21. | 21. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральной, ул. Полевой, ул. Лесной, ул. Новой в с. Демидовка муниципального района Сызранский (2 очередь) | 63-22-002-65 | 2023 год | Проектирование и строительство 1,02 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 22. | 22. | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Центральной в п. Новая Крымза муниципального района Сызранский | 63-21-002-35 | 2022 год | Проектирование и строительство 1,64 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 23. | 23. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новой в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-21-002-36 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,15 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 24. | 24. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карла Маркса в г. Сызрань | 63-22-002-37 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,28 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений и 8 земельных участков |
| 25. | 25. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 50 лет Победы в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-22-002-38 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,08 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 26. | 26. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Смолина в г. Сызрань | 63-22-002-39 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,08 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 27. | 27. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Некрасовский, ул. Кирова в г. Сызрань | 63-22-002-40 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,19 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 28. | 28. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-й Загорской в г. Сызрань | 63-22-002-41 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,17 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений и 4 земельных участков |
| 29. | 29. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-й Загорской в г. Сызрань (2 очередь) | 63-22-002-66 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,34 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 30. | 30. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ "Нефтяник", массив 16 г. Сызрань | 63-22-002-42 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,28 км внутрипоселкового газопровода |
| 31. | 31. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Каштановой, ул. Парковой, ул. Яблоневой, ул. Вишневой в с. Рамено муниципального района Сызранский | 63-19-002-43 | 2021 - 2023 годы | Проектирование и строительство 1,63 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений и 111 земельных участков |
| 32. | 32. | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Уваровка муниципального района Сызранский | 63-19-002-44 | 2021 - 2023 годы | Проектирование и строительство 1,80 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений и 87 земельных участков |
| 33. | 33. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов на пер. Дачный в п. Майоровский муниципального района Сызранский | 63-19-002-45 | 2021 - 2023 годы | Проектирование и строительство 0,59 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 34. | 34. | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Садовой в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-19-002-46 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,10 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 35. | 35. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов пер. Разбросной в г. Сызрань | 63-22-002-48 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,07 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 36. | 36. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов садоводства "Нефтяник", массив 1, г. Сызрань | 63-22-002-49 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,39 км внутрипоселкового газопровода |
| 37. | 37. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ "Нефтяник", массив 6 в г. Сызрань | 63-22-002-50 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,21 км внутрипоселкового газопровода |
| 38. | 38. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Нива" в г. Сызрань | 63-22-002-51 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,48 км внутрипоселкового газопровода |
| 39. | 39. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Попова, ул. Менделеева в г. Сызрань | 63-22-002-52 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,29 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 40. | 40. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Строитель" в г. Сызрань | 63-22-002-53 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,62 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта |
| 41. | 41. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ "Гипростанок", СТ "Гидростанок" в г. Сызрань | 63-22-002-54 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,76 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта |
| 42. | 42. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Сельмаш" в г. Сызрань | 63-22-002-55 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,19 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта |
| 43. | 43. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кооперативной, ул. Советской в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-22-002-56 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,11 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 44. | 44. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Механической в г. Сызрань | 63-22-002-57 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,69 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 45. | 45. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Максима Горького в г. Сызрань | 63-22-002-60 | 2022 год | Проектирование и строительство 0,10 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 46. | 46. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Авиационной в г. Сызрань | 63-22-002-61 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,38 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 2 земельных участков |
| 47. | 47. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Акифьева в г. Сызрань | 63-22-002-62 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,38 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладения и 2 земельных участков |
| 48. | 48. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Почтовой в с. Рамено муниципального района Сызранский | 63-22-002-63 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,36 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 49. | 49. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Свердлова в г. Сызрань | 63-22-002-67 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,24 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения и 3 земельных участков |
| 50. | 50. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ "Нефтяник", массив 12, г. Сызрань | 63-22-002-68 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,16 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта |
| 51. | 51. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кировоградская в г. Сызрань | 63-22-002-69 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,11 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 52. | 52. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гаражная в г. Сызрань | 63-22-002-70 | 2023 год | Проектирование и строительство 0,21 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладения и 1 земельного участка |
| 53. | 53. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения п. Постоянный, г. Сызрань | 63-19-002-71 | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 6,10 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 54. | 54. | Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новостроящейся в г. Сызрань |  | 2028 год | Проектирование и строительство 0,40 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 33 домовладений |
| 55. | 55. | Газопровод высокого давления от ул. Кудрявцева до п. Строителей в г. Сызрань (2 этап) |  | 2028 год | Проектирование и строительство 4,30 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 60 домовладений, 300 квартир |
| 56. | 56. | Газопровод высокого давления от Демократического проезда до ГРП-6 в п. Варламово муниципального района Сызранский |  | 2028 год | Проектирование и строительство 1,80 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 60 домовладений |
| 57. | 57. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ "Приозерное" в г. Сызрань |  | 2024 - 2026 годы | Проектирование и строительство 8,36 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 202 домовладений |
| 58. | 58. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Причальной в г. Сызрань | 63-22-002-72 | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 1,00 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 59. | 59. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Связистов, д. 6, 8, 10, ул. Краснознаменной, д. 9, 15, 21, ул. Воронова, д. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 в г. Сызрань |  | 2029 год | Проектирование и строительство 0,98 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 60. | 60. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Гвардейский, д. 6, 8, ул. Герасимова, д. 13, ул. Воронова, д. 10, ул. Краснознаменной, д. 10 в г. Сызрань |  | 2029 год | Проектирование и строительство 0,41 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 61. | 61. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Солнечной, ул. Приовражной в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 63-19-002-73 | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 1,16 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 32 домовладений |
| 62. | 62. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Рябиновой, ул. Солнечной, ул. Садовой в п. Варламово муниципального района Сызранский |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 0,80 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 63. | 63. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Гвардейский, д. 1, 2, 4, ул. Воронова, д. 2, 4, 6 в г. Сызрань |  | 2029 год | Проектирование и строительство 0,40 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 64. | 64. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Связистов, д. 2, 3, 4 в г. Сызрань |  | 2029 год | Проектирование и строительство 0,29 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 65. | 65. | Газопровод межпоселковый высокого давления к с. Березовка муниципального района Шигонский | 63-22-002-74 | 2025 - 2027 годы | Проектирование и строительство 11,50 км межпоселкового газопровода |
| 66. | 66. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Березовка муниципального района Шигонский | 63-22-002-75 | 2026 - 2028 годы | Проектирование и строительство 8,70 км внутрипоселкового газопровода и 3 шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечение технической возможности газификации 319 домовладений |
| 67. | 67. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей в п. Варламово муниципального района Сызранский |  | 2027 год | Проектирование и строительство 0,66 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 68. | 68. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красильникова, ул. Школьной, ул. Гоголя, ул. Студенческой, ул. Гидротурбинной, ул. М. Жукова в г. Сызрань |  | 2027 - 2029 годы | Проектирование и строительство 7,40 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 300 квартир |
| 69. | 69. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Декабристов в г. Сызрань |  | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 2,35 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 200 квартир |
| 70. | 70. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советской, ул. Карла Маркса, ул. Победы, ул. Рабочей, ул. Кирова в г. Сызрань |  | 2029 год | Проектирование и строительство 3,8 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 200 квартир |
| 71. | 71. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов территории Межлесье в с. Рамено муниципального района Сызранский |  | 2029 - 2030 годы | Проектирование и строительство 3,36 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 80 домовладений |
| 72. | 72. | Газопровод межпоселковый для газоснабжения с. Рамено муниципального района Сызранский |  | 2030 год | Проектирование и строительство 2,20 км межпоселкового газопровода |
| 73. | 73. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов перспективной застройки в с. Рамено муниципального района Сызранский |  | 2030 год | Проектирование и строительство 3,15 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 107 домовладений |
| 74. | 74. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Засызран в г. Сызрань |  | 2030 - 2031 годы | Проектирование и строительство 10,70 км внутрипоселкового газопровода и 3 шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечение технической возможности газификации 300 домовладений |
| 75. | 75. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красногорская, ул. Дзержинского, пер. Спортивный в г. Сызрань | 63-23-002-76 | 2024 год | Проектирование и строительство 0,45 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 76. | 76. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Днепропетровская в г. Сызрань | 63-23-002-77 | 2024 год | Проектирование и строительство 0,41 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 77. | 77. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в районе ул. Загорская в г. Сызрань | 63-23-002-78 | 2024 год | Проектирование и строительство 0,83 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 78. | 78. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ "Ландыш", садоводческого общества Комбината стройматериалов муниципального района Сызранский | 63-23-002-79 | 2024 год | Проектирование и строительство 1,8 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 79. | 79. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Коммунальщик" в г. Сызрань | 63-23-002-80 | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство 0,35 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 80. | 80. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ "Дружба" в г. Сызрань | 63-23-002-81 | 2025 год | Проектирование и строительство 0,14 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 81. | 81. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Энергетик" в г. Сызрань | 63-23-002-82 | 2025 год | Проектирование и строительство 0,63 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 82. | 82. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов общ. "Сосенки-2" в г. Сызрань | 63-23-002-83 | 2025 год | Проектирование и строительство 2,0 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 83. | 83. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Березка" в г. Сызрань | 63-23-002-84 | 2025 год | Проектирование и строительство 0,57 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 84. | 84. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кубанский проезд в г. Сызрань | 63-23-002-85 | 2025 год | Проектирование и строительство 0,35 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 85. | 85. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесной в п. Майоровский муниципального района Сызранский | 63-23-002-86 | 2025 год | Проектирование и строительство 0,62 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 86. | 86. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ Красный пахарь в г. Сызрань | 63-23-002-87 | 2026 год | Проектирование и строительство 0,33 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 87. | 87. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пластовая, пер. 8-й г. Сызрань | 63-23-002-88 | 2026 год | Проектирование и строительство 0,56 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 88. | 88. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Радость" в г. Сызрань | 63-23-002-89 | 2028 год | Проектирование и строительство 0,71 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 89. | 89. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Цветочная СНТ "Сосенки" в г. Сызрань | 63-23-002-90 | 2028 год | Проектирование и строительство 0,62 км внутрипоселкового газопровода и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 90. | 90. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов общества "Строитель" треста 4 в г. Сызрань | 63-23-002-91 | 2028 год | Проектирование и строительство 0,30 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 91. | 91. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Парковая в с. Уваровка муниципального района Сызранский | 63-23-002-92 | 2028 - 2029 годы | Проектирование и строительство 0,54 км внутрипоселкового газопровода, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
|  |  | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку ООО "Газпром газораспределение Самара" | - | 2022 - 2031 годы | Проектирование и строительство 73,97 км межпоселковых газопроводов;  установка 11 шкафных газорегуляторных пунктов;  возможность газификации 673 домовладений |
| 1. | 1. | Строительство газопроводов среднего/низкого давления с установкой ГРПШ для газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Внутриплощадочные сети г.о. Самара. 1 этап строительства |  | 2022 год | Строительство 5,59 км газопровода и 2 шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечение технической возможности газификации 180 домовладений |
| 2. | 2. | Строительство газопроводов среднего/низкого давления с установкой ГРПШ для газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Внутриплощадочные сети г.о. Самара. 2 этап строительства |  | 2023 год | Строительство 1,27 км газопровода, обеспечение технической возможности газификации 77 домовладений |
| 3. | 3. | Строительство внутрипоселкового газопровода для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" муниципального района Красноярский |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование, строительство 7,49 км газопровода, обеспечение технической возможности газификации 116 домовладений |
| 4. | 4. | Реконструкция газопровода низкого давления в п. Богатырь по ул. Управленческая, ул. Репина, ул. Центральная, ул. Чехова г.о. Жигулевск, инв. N 706015 |  | 2023 - 2024 годы | Перекладка газопровода низкого давления 4,2 км, с увеличением существующего диаметра и способа прокладки, перспектива подключения новых потребителей - 16 домовладений |
| 5. | 5. | Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ШГРП в с. Богатырь. Закольцовка |  | 2024 - 2025 годы | Проектирование и строительство газопровода среднего и низкого давления 0,380 км, с установкой ШГРП - 1 ед. |
| 6. | 6. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в п. Заовражный, муниципального района Кинель-Черкасский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 13,1 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 39 домовладений |
| 7. | 7. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в п. Новая Михайловка, муниципального района Кинель-Черкасский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 8,9 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 26 домовладений |
| 8. | 8. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в с. Лбище, муниципального района Ставропольский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 7,75 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 55 домовладений |
| 9. | 9. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в п. Золотой, муниципального района Шигонский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,45 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 10. | 10. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в п. Гривенский, муниципального района Шигонский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,7 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 11. | 11. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в с. Камышенка, муниципального района Шигонский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,35 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 12. | 12. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в п. Нижний Тукшум, муниципального района Шигонский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,1 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 36 домовладений |
| 13. | 13. | Межпоселковые и внутрипоселковые сети газораспределения с установкой ПРГ в с. Епифановка, муниципального района Шигонский |  | 2027 - 2031 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 9,1 км газопровода, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 26 домовладений |
|  |  | Средства ООО "Газпром газификация" (исполнитель ООО "Средневолжская газовая компания") | - | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство 383,65 км внутрипоселковых газопроводов;  Установка 173 пунктов редуцирования газа;  Обеспечение технической возможности газификации 1 401 домовладения (на основании Пообъектного плана-графика) |
| 1. | 1. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Восстания | 63-22-801-000008 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 2. | 2. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации с.п. Смышляевка, 4 линия, 6 линия, 7 линия, 9 линия, 10 линия, 11 линия, 17 линия | 63-22-801-000009 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,05 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 3. | 3. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 5-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й Дачной | 63-22-801-000010 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,964 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 4. | 4. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Набережной реки Самара | 63-22-801-000011 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 5. | 5. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Отрадной | 63-22-801-000012 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,33 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 6. | 6. | Техническое перевооружение сети газоснабжения во внутригородском районе Самарский г. Самара. Газопроводы для газификации п. Проран, ул. Школьная | 63-22-801-000013 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 7. | 7. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара, муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Рубежный | 63-22-801-000014 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 20 домовладений |
| 8. | 8. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации массива Кряжский КНПЗ | 63-22-801-000015 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,0 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 50 домовладений |
| 9. | 16. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Очаковской, д. 3 | 63-22-801-000023 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,862 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 10. | 17. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Шоссейной, уч. 161 | 63-22-801-000024 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,25 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 11. | 19. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новосельской, д. 36 | 63-22-801-000026 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,645 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 12. | 20. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нижнегородской, д. 58 | 63-22-801-000027 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,38 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 13. | 24. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Управленческий, территория гипсового карьера N 36 | 63-22-801-000031 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,907 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 14. | 205. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 18 км, 17 квартала от Мехлесхоза, ул. Озерной, участок 14 | 63-22-801-000686 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,414 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 15. | 223. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации квартала 94 Куйбышевского лесничества от Самарского университета, участок 11 | 63-22-801-000687 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,73 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 16. | 224. | Строительство сети газораспределения г.о. Самары. Газопроводы для газификации территории Барбошина Поляна, Девятая Малая просека, д. 53 | 63-22-801-000688 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,35 км, установка шкафного газорегуляторного пункта, и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 17. | 225. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, улица 17, дом 12 | 63-22-801-000689 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,435 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 18. | 234. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского внутригородского района, территории 18 км Московского шоссе, 13-я улица | 63-22-801-000691 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 19. | 237. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 7 просека, третий проезд, д. 34 Б | 63-22-801-000230 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,36 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 20. | 238. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района по Московскому шоссе, 19 км, улица 9 | 63-22-801-000232 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 21. | 239. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Мехзавод, ул. Ново-Аллейная, д. 9 А | 63-22-801-000252 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,35 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 22. | 240. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации мкр. Орловский, д. 69 | 63-22-801-000253 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,855 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 23. | 241. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Ветлянской, д. 92 | 63-22-801-000256 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,57 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 24. | 248. | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы низкого давления по пр. К. Маркса, ул. Украины, уч. N 319/59 | 63-22-801-000294 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,541 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 25. | 255. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского р-на, 19 км, улица 3, уч. 35А | 63-22-801-000292 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,270 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 26. | 256. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, д. 2/53 | 63-22-801-000608 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,380 км, установка шкафного газорегуляторного пункта, и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 27. | 264. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка | 63-22-801-000240 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,97 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 28. | 265. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского шоссе, 41 км, д. 55 | 63-22-801-000245 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,12 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 29. | 266. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Краснополянской, д. 29 А | 63-22-801-000247 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,388 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 30. | 268. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации территории 19 км Московского шоссе, ул. Крайняя, земельный участок 6В | 63-22-801-000266 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,45 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 31. | 267. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская, ул. Соколиная, д. 34 | 63-22-801-000275 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,068 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 32. | 313. | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления, ШГРП для газоснабжения с. Ясная Поляна | 63-22-801-000225 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 2,45 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 33. | 314. | Техническое перевооружение сети газоснабжения в г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Московское шоссе, ул. Алма-Атинской до ул. Карла Маркса | 63-23-801-000001 | 2023 - 2024 годы | Строительство сети газоснабжения газораспределения 1,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 34. | 330. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Белорусской, д. 27 | 63-22-801-000229 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,35 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 35. | 331. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новоусадебной, уч. 7 А | 63-22-801-000231 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,217 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 36. | 332. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Мехзавод, ул. 2-я Кубанская, N 20 | 63-22-801-000259 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,75 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 37. | 333. | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 30 | 63-22-801-000269 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,34 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 38. | 28. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Мельница | 63-22-801-000035 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 24 домовладений |
| 39. | 30. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Горный | 63-22-801-000037 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 40. | 32. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Усть-Кинельский, ул. Подстанция МИС д. 3 | 63-22-801-000039 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,170 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 41. | 35. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель, Газопроводы для газификации ул. Майская, уч. 25 А | 63-22-801-000042 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,78 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 42. | 191. | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 8-й Ямской, уч. 2 | 63-22-801-000693 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,303 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 43. | 312. | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Вольной, д. 1б | 63-22-801-000174 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 44. | 42. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Бобровка, ул. Восточная | 63-22-801-000049 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,62 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 45. | 43. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Грачевка, ул. Некрасовская | 63-22-801-000050 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 46. | 44. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Береговая | 63-22-801-000051 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,19 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 47. | 45. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Чубовка, ул. Строителей, Покровская, Трудовая, Державная, Михайловская, Казанская | 63-22-801-000052 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 48. | 200. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ, ул. Лунная, д. 15 | 63-22-801-000694 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,630 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 49. | 306. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Центральная, уч. 182 | 63-22-801-000484 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 2,04 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 50. | 307. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский по ул. Ягодной | 63-22-801-000487 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 51. | 308. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ, ул. Лунная, д. 1 | 63-22-801-000496 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,435 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 52. | 361. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Трехколки, ул. Железнодорожная, д. 5 | 63-22-801-000483 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,45 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 53. | 362. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Ленина, д. 23 | 63-22-801-000489 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,524 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 54. | 363. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Богатовская, д. 47 | 63-22-801-000490 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,61 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 55. | 47. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации в с. Свободные Ключи, ул. Дудоревская | 63-22-801-000054 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,25 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 30 домовладений |
| 56. | 48. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации в с. Новые Ключи, ул. Октябрьская | 63-22-801-000055 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 57. | 49. | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Юбилейная, д. 75 | 63-22-801-000056 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,606 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 58. | 309. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации д. Федоровка, ул. Набережная Косынкино, д. 14 | 63-22-801-000516 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,3 км и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 59. | 50. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Жигулевский | 63-22-801-000057 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 60. | 51. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Аипова | 63-22-801-000058 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 61. | 52. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Водников | 63-22-801-000059 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,17 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 62. | 53. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Вологина, ул. Чаплыгина | 63-22-801-000060 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 7,12 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 16 домовладений |
| 63. | 55. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Станционной | 63-22-801-000062 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км и обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 64. | 56. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ясная Поляна, д. 6 | 63-22-801-000063 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 65. | 57. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ульяновской | 63-22-801-000064 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,67 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладения |
| 66. | 236. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Шишулина | 63-22-801-000213 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,05 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 67. | 289. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костычева | 63-22-801-000210 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,56 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 68. | 328. | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (2 очередь) | 63-22-801-000204 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газоснабжения 6,37 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 17 домовладений |
| 69. | 329. | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ленина | 63-22-801-000207 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,49 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 70. | 58. | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Станция Канал | 63-22-801-000065 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 71. | 230. | Строительство сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации мкр. Жигулевское Море | 63-22-801-000695 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 72. | 60. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Кооперативная 1-89 | 63-22-801-000067 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,82 км и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 73. | 299. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крупской | 63-22-801-000463 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,4 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 74. | 300. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Кирова | 63-22-801-000464 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 3,615 км, обеспечение технической возможности газификации 13 домовладений |
| 75. | 322. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Чапаева | 63-22-801-000455 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,15 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 76. | 359. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградской, д. 2 - 32, 64 - 74 | 63-22-801-000458 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,21 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 77. | 368. | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Московской | 63-22-801-000459 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,98 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 78. | 63. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Второй Дамбовой, уч. 22 | 63-22-801-000070 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,23 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 79. | 211. | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Водозаборная, д. 132 | 63-22-801-000696 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,430 км, установка шкафного газорегуляторного пункта, и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 80. | 235. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Березовой, уч. 28 | 63-22-801-000197 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,21 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 81. | 254. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Крылова, д. 40 - 68 | 63-22-801-000196 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 82. | 311. | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Цветочной, уч. 8 | 63-22-801-000200 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,637 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 83. | 67. | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации ул. Степана Разина, д. 24 А | 63-22-801-000074 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,02 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 84. | 68. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Николаевка, жилой массив Рубежный, Озерная, Лесная, Центральная | 63-22-801-000075 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 17 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 85. | 70. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Пахарь, ул. Заовражная | 63-22-801-000077 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,92 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 86. | 71. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. Светлая, ул. Просторная, ул. Рябиновая | 63-22-801-000078 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,45 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 87. | 72. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Подстепновка, ул. Жигулевская, ул. Байкальская, ул. Алтайская, ул. Уральская, ул. Дачная, ул. Одесская | 63-22-801-000079 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,13 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 13 домовладений |
| 88. | 73. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 32 | 63-22-801-000080 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 89. | 74. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Новинки, ул. Полевая | 63-22-801-000081 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,45 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 90. | 75. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Новинки, ул. Центральная, Озерная | 63-22-801-000082 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4,08 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 91. | 76. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Петра Дубравы, ул. Яблочная | 63-22-801-000083 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,58 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 92. | 77. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Рождествено, ул. Заводская, ул. Овражная | 63-22-801-000084 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 93. | 78. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Рождествено, ул. Кирпичная | 63-22-801-000085 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,255 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 94. | 79. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Мира, ул. Цветочная, ул. Фестивальная | 63-22-801-000086 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,11 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 95. | 80. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Светлая | 63-22-801-000087 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,84 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 96. | 81. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Полевая, ул. Луговая | 63-22-801-000088 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,83 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 97. | 83. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Полевая, д. 3В | 63-22-801-000090 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 98. | 84. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Черновский, ул. Дачная | 63-22-801-000091 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,91 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 99. | 85. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Радиальная | 63-22-801-000092 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,85 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 100. | 89. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Московская, д. 22 | 63-22-801-000096 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,088 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 101. | 90. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, кадастровый номер 63:17:1503001:1234 | 63-22-801-000097 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,266 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 102. | 92. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Заозерная, д. 10 | 63-22-801-000099 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,205 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 103. | 93. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, п. Журавли, ул. Медовая, д. 18 | 63-22-801-000100 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,249 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 104. | 94. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, п. Журавли, ул. Радужная, уч. 5 | 63-22-801-000101 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,219 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 105. | 95. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Цветочная, уч. 11 | 63-22-801-000102 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,320 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 106. | 96. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Тополиная, д. 6 | 63-22-801-000103 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,050 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 107. | 97. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский., Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Верхняя, д. 4 | 63-22-801-000104 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 108. | 99. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, массив Сады Гранного, ул. Дворянская, уч. 3 | 63-22-801-000106 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,475 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 109. | 107. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 60 | 63-22-801-000114 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км, обеспечение технической возможности газификации 19 домовладений |
| 110. | 109. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации коттеджного поселка "Юбилейный" | 63-22-801-000116 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 14,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 39 домовладений |
| 111. | 169. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Клубничная, д. 32 | 63-22-801-000697 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,650 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 112. | 186. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Сухая Вязовка, ул. Юбилейная, уч. 15 | 63-22-801-000698 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,337 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 113. | 198. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации г.п. Смышляевка, пгт Стройкерамика, ул. Угловая, уч. 11 А | 63-22-801-000699 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,518 км и обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 114. | 206. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Южная, д. 28 | 63-22-801-000700 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,230 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 115. | 209. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, п. Самарский, ул. Набережная, кадастровый номер 63:17:1302001:1250 | 63-22-801-000701 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,350 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 116. | 213. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Еловая, уч. 21 | 63-22-801-000702 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,222 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 117. | 216. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 26 | 63-22-801-000703 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,086 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 118. | 222. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. 9-я, д. 2 | 63-22-801-000704 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,4 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 119. | 233. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. 7-я просека | 63-22-801-000690 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,2 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 120. | 242. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка ул. Победы | 63-22-801-000332 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,425 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 121. | 250. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная, д. 31 | 63-22-801-000350 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,81 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 122. | 251. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. Самарская, 3 | 63-22-801-000352 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 123. | 252. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. 2-я Радиальная, уч. 3 | 63-22-801-000360 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,24 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 124. | 253. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт Петра Дубрава, ул. Яблочная, уч. 701 | 63-22-801-000361 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 125. | 262. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ягодная, ул. Сиреневая, ул. Молодежная, ул. Волжская | 63-22-801-000335 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 29 домовладений |
| 126. | 263. | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Малая Садовая, уч. 1А | 63-22-801-000358 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,962 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 127. | 290. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15 | 63-22-801-000344 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,55 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 128. | 316. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Выползово | 63-22-801-000322 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 129. | 317. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Подгоры | 63-22-801-000323 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 3,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 130. | 318. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. 2-я Дачная, ул. Полевая | 63-22-801-000330 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,84 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 131. | 340. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, кадастровый номер 63:17:2404004:2197 | 63-22-801-000345 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 132. | 341. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Черновский, ул. Вишневая, кадастровый номер 63:17:0902001:1587 | 63-22-801-000359 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,54 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 133. | 342. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Заярье, ул. Заречная | 63-22-801-000076 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,94 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 134. | 366. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Усинский | 63-22-801-000321 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 3,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 135. | 367. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Гаврилова Поляна | 63-22-801-000324 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 2,02 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 136. | 110. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Клачковка, ул. Новенькая, ул. Рай | 63-22-801-000117 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 137. | 114. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Заречная, ул. Советская | 63-22-801-000121 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 10,82 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 138. | 115. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Комсомольская | 63-22-801-000122 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4,61 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 139. | 118. | Строительство сети газораспределения муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Малая Глушица, ул. Гражданская | 63-22-801-000125 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,84 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 140. | 119. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Малая Глушица, ул. Чапаева, ул. Ленинградская | 63-22-801-000126 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,45 км и обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 141. | 121. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Морша, ул. Полевая | 63-22-801-000128 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,98 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 142. | 302. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы высокого и низкого давления в с. Большая Глушица, район ул. Дачной | 63-22-801-000314 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газоснабжения 1,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 143. | 303. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. П.Я. Русяева, ул. В.И. Некипелова | 63-22-801-000120 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 144. | 304. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка, ул. Набережная | 63-22-801-000118 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 145. | 337. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Луговая | 63-22-801-000317 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 146. | 338. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 15 - 19 | 63-22-801-000318 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 147. | 123. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопроводы для газификации с. Борское, ул. Степная, Светлая | 63-22-801-000130 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 7 домовладений |
| 148. | 125. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, массив "Удача" (левая часть) | 63-22-801-000132 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 149. | 126. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Красный Яр, ул. Крестьянская, Славянская | 63-22-801-000133 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4,51 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 10 домовладений |
| 150. | 127. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Тростянка, ул. Заречная | 63-22-801-000134 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,16 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 151. | 128. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Кондурчинский, ул. Яблоневая, Олимпийская, Полевая, Заречная | 63-22-801-000135 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 152. | 129. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский, ул. Лесная, Сосновая, Новая, Рабочая, Пионерская | 63-22-801-000136 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 153. | 130. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский, ул. Радужная | 63-22-801-000137 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,56 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 154. | 131. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Водино, ул. Набережная | 63-22-801-000138 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,66 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 155. | 133. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Заря, ул. Зеленая | 63-22-801-000140 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,12 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 156. | 134. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новосемейкино, ул. Белозерская, Загородная, Подгорная | 63-22-801-000141 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,113 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 157. | 136. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, массив "Удача" (правая часть) | 63-22-801-000143 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 8 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 61 домовладений |
| 158. | 137. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Малая Царевщина, ул. Вольная, д. 44 | 63-22-801-000144 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,53 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 159. | 138. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Дзержинского, д. 72 Г | 63-22-801-000145 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,97 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 160. | 139. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации пгт Новосемейкино, ул. Первомайская, уч. 7 А | 63-22-801-000146 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,65 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 161. | 140. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Малая Царевщина, ул. Ясная, уч. 19 | 63-22-801-000147 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,39 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 162. | 281. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Светлое Поле, ул. Дачная | 63-22-801-000365 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,77 км, установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 163. | 282. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Калиновка, ул. Почтовая, ул. Заречная | 63-22-801-000368 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,19 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 164. | 283. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, зона (массив) Удача, ул. Таламбировых, д. 134 | 63-22-801-000378 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,03 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 165. | 284. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Степная, д. 63 А | 63-22-801-000379 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,37 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 166. | 285. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, уч. 43 | 63-22-801-000380 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,31 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 167. | 286. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Светлое Поле, с. Екатериновка, ул. Лесная, ул. Молодежная | 63-22-801-000389 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 2,655 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 168. | 343. | Строительство сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нагорной в с. Колодинка муниципального района Красноярский | 63-22-801-000364 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 169. | 344. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в пгт Волжский, ул. М. Горького | 63-22-801-000367 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,42 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 170. | 345. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Лесная | 63-22-801-000370 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,611 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 171. | 346. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский по ул. Междуречье, д. 53 | 63-22-801-000372 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,23 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 172. | 347. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Красный Яр, ул. Островок 2, уч. 13 | 63-22-801-000373 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,205 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 173. | 348. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации сельского поселения Светлое Поле, село Екатериновка, ул. Светлая | 63-22-801-000374 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,25 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 174. | 349. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Городцовка, ул. Центральная, уч. 125 | 63-22-801-000375 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 175. | 350. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Никонова, уч. 64 | 63-22-801-000377 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,582 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 176. | 351. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Озерная, уч. 75 А | 63-22-801-000382 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,63 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 177. | 352. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 48 А | 63-22-801-000385 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,145 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 178. | 353. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Молгачи, Гагарина, уч. 1 А | 63-22-801-000392 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,75 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 179. | 354. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новый Буян, ул. Кузнецов дол | 63-22-801-000142 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,92 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 180. | 141. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Звонкая, ул. Левобережная | 63-22-801-000148 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,617 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 16 домовладений |
| 181. | 142. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ягодное, 2-й Александровский переулок, д. 2 | 63-22-801-000149 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 182. | 143. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ягодное, ул. Рабочая, д. 76 | 63-22-801-000150 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 183. | 144. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Любимая, ул. Просторная | 63-22-801-000151 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 36 домовладений |
| 184. | 145. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, уч. 65, 75 | 63-22-801-000152 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 185. | 146. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. микрорайон Колос | 63-22-801-000153 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,7 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 186. | 147. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Колхозная, д. 1Б | 63-22-801-000154 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,35 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 187. | 148. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Животноводов, уч. 2 | 63-22-801-000155 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 188. | 203. | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Мусорка, ул. Жданова | 63-22-801-000705 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,075 км и обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 189. | 243. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Приморский, переулок Прибрежный | 63-22-801-000398 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,49 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 190. | 244. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Хрящевка, ул. Волжская, Тополиная | 63-22-801-000399 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,431 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 191. | 245. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Каштановая, ул. Воскресенская, ул. Приволжская, ул. Михалева, 1-й Александровский переулок | 63-22-801-000407 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,19 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 192. | 246. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, КП "Удачный" | 63-22-801-000412 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,944 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 193. | 257. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Рассвет, ул. Олимпийская, ул. Западная, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Звездная, ул. Сосновая, ул. Северная | 63-22-801-000405 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 10,85 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 27 домовладений |
| 194. | 258. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная | 63-22-801-000408 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,82 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 24 домовладений |
| 195. | 259. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Русская Борковка, пер. Тихий, уч. 2 | 63-22-801-000419 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,441 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 196. | 260. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Школьная, участок 6 А | 63-22-801-000655 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,790 км, установка шкафного газорегуляторного пункта и обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 197. | 269. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Луначарский, ул. Зеленый бульвар, ул. Советская, ул. Автостроителей | 63-22-801-000395 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,98 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 198. | 270. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Луначарский, ул. Пролетарская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Степная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Кольцевая | 63-22-801-000401 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 3,99 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 199. | 271. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Белорусская, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская | 63-22-801-000402 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,9 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 200. | 272. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхний Сускан, ул. Набережная, ул. Абдалова | 63-22-801-000403 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,68 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 201. | 273. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Ровная | 63-22-801-000406 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 2,03 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 21 домовладений |
| 202. | 274. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого и среднего давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 63-22-801-000409 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,91 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 203. | 275. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 63-22-801-000410 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 4,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 129 домовладений |
| 204. | 276. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Кудашева, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Спортивная | 63-22-801-000411 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,89 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 205. | 277. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Северная | 63-22-801-000416 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,515 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 206. | 278. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Трудовая, ул. Сказочная | 63-22-801-000423 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,454 км и шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 207. | 279. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Лунная, уч. 13 | 63-22-801-000436 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,15 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 208. | 319. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Висла, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов, Тупиковый проезд | 63-22-801-000396 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 1,05 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 209. | 356. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, пр. Новый | 63-22-801-000404 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 2,17 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 210. | 150. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации в п. Алексеевский, ул. Заречная | 63-22-801-000157 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,76 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 211. | 151. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Глушицкий, ул. Заречная | 63-22-801-000158 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,3 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладения |
| 212. | 152. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Торшиловский, ул. Заречная | 63-22-801-000159 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,14 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 213. | 156. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации с. Чекалино, ул. Советская | 63-22-801-000163 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,32 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 214. | 158. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации пгт Междуреченск, ул. Портовая, ул. Победы, ул. Полевая, пер. Прямой | 63-22-801-000165 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 4,254 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 215. | 159. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новая Рачейка, ул. Западная | 63-22-801-000166 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,663 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 216. | 160. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новый Ризадей, ул. Новая Сызранка | 63-22-801-000167 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,5 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 217. | 247. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации пгт Междуреченск, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Железнодорожная, ул. М. Горького | 63-22-801-000449 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,348 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 25 домовладений |
| 218. | 261. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Ново-Садовая, ул. Новый Путь | 63-22-801-000448 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,86 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладения |
| 219. | 320. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Красный Миронов | 63-22-801-000446 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газоснабжения 2,2 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 220. | 357. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Передовой | 63-22-801-000445 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газоснабжения 3,6 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 221. | 161. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации с. Каменный Брод, ул. Заводская | 63-22-801-000168 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,831 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 222. | 287. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Красный Строитель, ул. Приовражная | 63-22-801-000509 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,91 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 223. | 162. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Кооперативная, д. 1Г, д. 1А | 63-22-801-000169 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,573 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 224. | 280. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Кузькино, ул. Лермонтова, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Больничная | 63-22-801-000505 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 7,34 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 225. | 324. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Шигонский. Газопроводы для газификации с. Муранка, ул. Нефтяников, ул. Прибрежная | 63-22-801-000504 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,31 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 226. | 325. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Некрасова, ул. Ленинградская, от д. 170 до д. 178 | 63-22-801-000170 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,95 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 227. | 164. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Богатовский. Газопроводы для газификации с. Съезжее, ул. Полевая, д. 43 | 63-22-801-000171 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,28 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 228. | 305. | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации в с. Федоровка, ул. Первомайская | 63-22-801-000475 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,7 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 229. | 9. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 63-22-801-0000531 | 2022 - 2024 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 2,2 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 230. | 310. | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения с. Кошки, ул. Долиновская, Первомайская, Куйбышевская | 63-22-801-000514 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газоснабжения 1,13 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 231. | 291. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Крестьянской, д. 162 - 190, д. 153 - 181, ул. Фрунзе, д. 90 - 116, д. 105 - 129 в с. Екатериновка | 63-22-801-000297 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 2,1 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 14 домовладений |
| 232. | 292. | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы низкого давления по ул. Набережной, д. 179 - 264 в с. Екатериновка | 63-22-801-000298 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,9 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 233. | 293. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая | 63-22-801-000299 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газоснабжения газораспределения 0,072 км и обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 234. | 294. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Васильевка, ул. Центральная | 63-22-801-000301 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,318 км и обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 235. | 295. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Железнодорожной, д. 35 | 63-22-801-000304 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,31 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 236. | 296. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации ст. Звезда ул. Дачная | 63-22-801-000310 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,78 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 237. | 297. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Филиппа Разина, уч. 4 | 63-22-801-000311 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,41 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 238. | 298. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт Безенчук, ул. Больничная, д. 118 А | 63-22-801-000312 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,255 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 239. | 315. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 63-22-801-000300 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 1,4 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 240. | 334. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Набережная, ул. Косыри, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная | 63-22-801-000302 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 5,25 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 22 домовладений |
| 241. | 336. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая, д. 25 | 63-22-801-000313 | 2022 - 2024 годы | Строительство сети газораспределения 0,313 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 242. | 301. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Красноармейское, ул. Заречная, д. 8 | 63-22-801-000521 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,55 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 243. | 365. | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Ленинский, ул. Ровная | 63-22-801-000160 | 2022 - 2023 годы | Строительство сети газораспределения 0,83 км и установка шкафного газорегуляторного пункта, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
|  |  | Собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" | - | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство 55,9 км распределительных газопроводов;  установка 18 шкафных газорегуляторных пунктов;  создание технической возможности газификации 242 домовладений, 33 СНТ |
| 1. | 1. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. 48Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000010 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,06 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 2. | 2. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежной до уч. 46Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000011 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,28 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 3. | 3. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежной до уч. 42В с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000009 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 4. | 4. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Красное поселение до уч. 2Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000012 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,07 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 5. | 5. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Первомайской до уч. 80 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000006 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,46 км, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 6. | 6. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Первомайской до уч. 75 с газопроводами-вводами, с. Жигули. муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000007 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,45 км, обеспечение технической возможности газификации 11 домовладений |
| 7. | 7. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. 50 лет Победы до уч. 9 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000005 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,9 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 8. | 8. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Молодежной до уч. 55 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000008 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 18 домовладений |
| 9. | 9. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. 2 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000021 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладений |
| 10. | 10. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. 5А с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000022 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,1 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладений |
| 11. | 11. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Космонавтов до уч. 35 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000029 | 2022 - 2023 годы | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 12. | 12. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Луговой до уч. 7 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000028 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,42 км, обеспечение технической возможности газификации 5 домовладений |
| 13. | 13. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. 30 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000025 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 14. | 14. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. 55 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000024 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,23 км, обеспечение технической возможности газификации 6 домовладений |
| 15. | 15. | Сеть газораспределения низкого давления низкого давления по ул. Советской до уч. 141Г с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000026 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,5 км, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 16. | 16. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Ленинградская до уч. 1, 47А, 16, 36 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000023 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,7 км, обеспечение технической возможности газификации 36 домовладений |
| 17. | 17. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Победы до уч. 4, 43 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000020 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,2 км, обеспечение технической возможности газификации 15 домовладений |
| 18. | 18. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Молодежной до уч. 4, 7 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000027 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,6 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 19. | 19. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Хутор до уч. 1 с газопроводами-вводами, с. Валы, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000014 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,28 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 20. | 20. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. "Снежные Валы" до уч. 7, кв. 1 с газопроводами-вводами, с. Валы, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000029 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 21. | 21. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Набережной до уч. 35 с газопроводами-вводами, с. Брусяны, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000019 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,36 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 22. | 22. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Заречной к уч. 114 с газопроводами-вводами, с. Сосновка, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000018 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,12 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 23. | 23. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления до уч. 16 по ул. Новополевой, до уч. 14 по ул. Полевой с газопроводами-вводами, Новополевая, с. Сосновка, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000007 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,5 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 24. | 24. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Яблоневой к уч. 10 с газопроводами, с. Ермаково, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000004 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 25. | 25. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Молодежной до уч. 81 с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000044 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,97 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 26. | 26. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Славянской до уч. 119 с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000003 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,55 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 27. | 27. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Луговой до уч. 1А с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000006 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,52 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 28. | 28. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Лесной до уч. 33А с газопроводами-вводами, с. Большая Черниговка, муниципального района Большечерниговский | 063-22-192-000008 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,75 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 29. | 29. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Большой до уч. 34-Г/1 с газопроводами-вводами, с. Малая Рязань, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000015 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,16 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 30. | 30. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Городок до уч. 2Б с газопроводами-вводами, с. Малая Рязань, муниципального района Ставропольский | 063-21-192-000016 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,21 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 31. | 31. | Сеть газораспределения среднего давления в СНТ "Дружба-1" с газопроводами-вводами, г. Жигулевск | 063-22-192-000001 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 32. | 32. | Сеть газораспределения среднего давления в СНТ "Вишенка" с газопроводами-вводами, г. Жигулевск | 063-22-192-000002 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,5 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 33. | 33. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Набережной до уч. 15 с газопроводами-вводами, с. Ширяево, г. Жигулевск | 063-22-192-000009 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 34. | 34. | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ "Энергетик", г. Жигулевск | 063-22-192-000005 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,42 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 35. | 35. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Труд", СНТ "Радиотехник-2", массив-1, СНТ "Сигнал" с установкой ПРГ, г. Жигулевск | 063-22-192-000010 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 5,0 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 8 СНТ |
| 36. | 36. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "40 лет Октября", СНТ "Пионер", СНТ "Дружба-2", г. Жигулевск | 063-22-192-000011 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 3,1 км, обеспечение технической возможности газификации 7 СНТ |
| 37. | 37. | Распределительный газопровод высокого/низкого давления с установкой пункта редуцирования газа (ПРГ) и системы телеметрии по ул. Овражной, с. Бахилова Поляна, г. Жигулевск | 063-22-192-000012 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 1,8 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 8 домовладений |
| 38. | 38. | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ "Крона", г. Жигулевск | 063-22-192-000013 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,06 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 39. | 39. | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ "Водник-1", г. Жигулевск | 063-22-192-000014 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 40. | 40. | Сеть газораспределения низкого давления уч. 110 с газопроводами-вводами по ул. Советской, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 063-22-192-000015 | 2022 год | Проектирование и строительство сети газораспределения 0,13 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 41. | 41. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Радиотехник-4", г. Жигулевск | 063-23-192-00003 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,8 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 42. | 42. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Строитель", г. Жигулевск | 063-23-192-00004 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 1,6 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 43. | 43. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Бытовик", г. Жигулевск | 063-23-192-00005 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,01 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 44. | 44. | Сеть газораспределения низкого давления до уч. 116 ул. Кооперативная с газопроводами-вводами, с. Жигули | 063-23-192-00013 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения низкого давления 0,4 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 45. | 45. | Сеть газораспределения высокого, среднего давления с газопроводами-вводами по ул. Набережная, ул. Шоколадная с установкой ПРГ, с. Ермаково | 063-23-192-00016 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, среднего давления 1,6 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 9 домовладений |
| 46. | 46. | Сеть газораспределения среднего давления с газопроводами-вводами по ул. Воскресенская, с. Ягодное | 063-23-192-00017 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,8 км, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 47. | 47. | Сеть газораспределения среднего давления с газопроводами-вводами по ул. 9-го Мая, с. Ягодное | 063-23-192-00040 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 1,0 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 48. | 48. | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Севастопольская с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 063-23-192-00039 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,25 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 49. | 49. | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Омская, с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 063-23-192-00041 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,5 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 50. | 50. | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Смоленская, с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 063-23-192-00042 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,65 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 51. | 51. | Сеть газораспределения высокого, среднего давления по ул. Николая Судакова, с газопроводами-вводами, с установкой ПРГ, с. Ягодное | 063-23-192-00043 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, среднего давления 2,2 км, установка 2 ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 3 домовладений |
| 52. | 52. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Сиреневая, с газопроводами-вводами по ул. Сиреневая, с. Малая Царевщина | 063-23-192-00027 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого давления 0,6 км, обеспечение технической возможности газификации 4 домовладений |
| 53. | 53. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Вишневая до уч. 12, с газопроводами-вводами по ул. Вишневая, с. Малая Царевщина | 063-23-192-00028 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого давления 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 54. | 54. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Школьная, с газопроводами-вводами по ул. Школьная, с установкой ПРГ, п. Пискалинский Взвоз | 063-23-192-00029 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, низкого давления 1,2 км, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 55. | 55. | Сеть газораспределения высокого, среднего давления по ул. Озерная, с газопроводами-вводами по ул. Озерная, с установкой ПРГ, п. Пискалинский Взвоз | 063-23-192-00030 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, среднего давления 2,5 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 12 домовладений |
| 56. | 56. | Сеть газораспределения высокого, среднего давления до границ СНТ "Золотые пески", г. Самара | 063-23-192-00032 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, среднего давления 0,15 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 57. | 57. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Светлая, с газопроводами, г. Жигулевск | 063-23-192-00045 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения низкого давления 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 58. | 58. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Механизатор", г. Жигулевск | 063-23-192-00055 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,01 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 59. | 59. | Сеть газораспределения среднего давления до границ ПСДК "Авиатор-Гвардейцы", с.п. Сколково | 063-23-192-00056 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,08 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 60. | 60. | Сеть газораспределения среднего давления до уч. N 45, 45-А, СНТ "Дружба-1", г. Жигулевск | 063-23-192-00001 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,2 км, обеспечение технической возможности газификации 2 домовладений |
| 61. | 61. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Родничок-186", г. Жигулевск | 063-23-192-00057 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 62. | 62. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Ветеран-2", с. Зольное | 063-23-192-00058 | 2023 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,3 км, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ, 1 домовладения |
| 63. | 63. | Сеть газораспределения высокого, среднего давления до границ СНТ "Природа-1", с. Зольное | 063-23-192-00060 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,3 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 1 СНТ |
| 64. | 64. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Вишневая до уч. N 82, с. Малая Царевщина | 063-23-192-00059 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого давления 2,0 км, установка ПРГ, обеспечение технической возможности газификации 1 домовладения |
| 65. | 65. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления до уч. 26 по ул. Сиреневая с установкой ПРГ, с. Малая Царевщина | 063-23-192-00117 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, низкого давления 0,85 км, установка ПРГ, создание технической возможности подключения 1 домовладения |
| 66. | 66. | Сеть газораспределения среднего давления до границ уч. N 5 по ул. Озерная п. Пискалинский Взвоз с газопроводами-вводами по ул. Озерная | 063-23-192-00112 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,53 км, создание технической возможности подключения 2 домовладений |
| 67. | 67. | Сеть газораспределения среднего давления до уч. N 26 по ул. Воздушная с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Воздушная | 063-23-192-00118 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,18 км, создание технической возможности подключения 1 домовладения |
| 68. | 68. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СДТ "Железнодорожник" г.о. Самара | 063-23-192-00119 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 0,03 км, создание технической возможности подключения 1 СДТ |
| 69. | 69. | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ "Спутник-1", г. Жигулевск | 063-23-192-00120 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления до границ СНТ "Спутник-1" 0,05 км, создание технической возможности подключения 1 СНТ |
| 70. | 70. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления до уч. 58 по ул. Рижская с. Сосновка с установкой 2 ПРГ с газопроводами-вводами по ул. Рижская | 063-23-192-00121 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, низкого давления 5,7 км, установка 2 ПРГ, создание технической возможности подключения 2 домовладений |
| 71. | 71. | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Орловская с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Орловская | 063-23-192-00115 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 1,4 км, создание технической возможности подключения 2 домовладений |
| 72. | 72. | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Тверская с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Тверская | 063-23-192-00116 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения среднего давления 1,1 км, создание технической возможности подключения 1 домовладения |
| 73. | 73. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления до границ СНТ "Песчаная Глинка" с установкой ПРГ | 063-23-192-00122 | 2024 год | Проектирование и строительство сети газораспределения высокого, низкого давления 0,01 км до границ СНТ "Песчаная Глинка" |
|  |  | Программа развития газоснабжения и газификации Самарской области ООО "Газпром газораспределение Самара" на 2021 - 2025 годы | - | 2021 - 2025 годы | Проектирование и строительство 1,71 км газопроводов-отводов, 2 ГРС;  89,524 км межпоселковых газопроводов;  газификация 9 населенных пунктов и территории малоэтажной застройки |
| 1. | 1. | Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области |  | 2022 - 2024 годы | Строительство 0,3 км газопровода-отвода и ГРС |
| 2. | 2. | Газопровод-отвод и ГРС с.п. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области |  | 2023 - 2025 годы | Строительство 1,41 км межпоселкового газопровода и ГРС |
| 3. | 3. | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения муниципального района Волжский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Строительство 13,2 км межпоселкового газопровода |
| 4. | 4. | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара |  | 2023 - 2024 годы | Строительство 7,4 км межпоселкового газопровода |
| 5. | 5. | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Калиновка до существующих точек подключения муниципального района Сергиевский Самарской области |  | 2023 - 2025 годы | Строительство 4,9 км межпоселкового газопровода |
| 6. | 6. | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Калиновка до комплекса по производству и переработке мяса птицы муниципального района Сергиевский Самарской области |  | 2023 - 2025 годы | Строительство 1,7 км межпоселкового газопровода |
| 7. | 7. | Газопровод межпоселковый в п. Привольный муниципального района Безенчукский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 3,846 км межпоселкового газопровода, газификация 1 населенного пункта, обеспечение технической возможности газификации 79 домовладений (квартир) |
| 8. | 8. | Газопровод межпоселковый для газификации п. Красный Миронов муниципального района Сызранский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 7,059 км межпоселкового газопровода, газификация 1 населенного пункта, обеспечение технической возможности газификации 64 домовладений (квартир) |
| 9. | 9. | Газопровод межпоселковый для газификации п. Передовой муниципального района Сызранский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 5,605 км межпоселкового газопровода, газификация 1 населенного пункта, обеспечение технической возможности газификации 78 домовладений (квартир) |
| 10. | 10. | Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна муниципального района Волжский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и Строительство 16 км межпоселкового газопровода, газификация 4 населенных пунктов обеспечение технической возможности газификации 893 домовладений (квартир) |
| 11. | 11. | Газопровод межпоселковый для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" муниципального района Красноярский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 2,548 км межпоселкового газопровода, газификация территории малоэтажной застройки, обеспечение технической возможности газификации 400 домовладений (квартир) |
| 12. | 12. | Газопровод межпоселковый от выходного газопровода УЗРГ в направлении п. Поволжский до выходного газопровода от БСН-9 КС "Тольятти" для переподключения существующих потребителей населенных пунктов муниципального района Ставропольский Самарской области |  | 2023 - 2024 годы | Проектирование и строительство 4,766 км межпоселкового газопровода |
| 13. | 13. | Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области |  | 2022 год | Строительство 11,2 км межпоселкового газопровода, газификация 1 населенного пункта, обеспечение технической возможности газификации 60 домовладений (квартир) |
| 14. | 14. | Газопровод межпоселковый к с. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области |  | 2022 год | Строительство 11,3 км межпоселкового газопровода, газификация 1 населенного пункта, обеспечение технической возможности газификации 113 домовладений (квартир) |
|  |  | Внебюджетные источники.  Перевод на природный газ автотранспортной техники |  | 2022 - 2024 годы | Перевод 5800 единиц транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива |
|  |  | Бюджетные источники (федеральный бюджет, бюджет Самарской области).  Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций |  | 2022 - 2024 годы | Создание и ввод в эксплуатацию 8 объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном) |
|  |  | Бюджетные источники (местный бюджет).  Мероприятия, запланированные органами местного самоуправления Самарской области по оформлению в установленном порядке прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения |  | 2022 - 2026 годы | Оформление прав собственности органов местного самоуправления Самарской области (городских округов Тольятти, Жигулевск, Октябрьск, муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Елховский, Красноярский, Челно-Вершинский) на 95 бесхозяйных объектов газового хозяйства общей протяженностью 58,3 км |

Приложение 2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 - 2026 ГОДЫ (I ЭТАП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100033),  от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100024)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | | Единицы измерения | Годы реализации программы | | | | | Всего за период 2022 - 2026 годов |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | | млрд., м3 | 0 | 0 | 0,277 | 0,01 | 0,078 | 0,365 |
| (п. 1 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100033) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р) | | | | | | | | | | |
| 2. | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность (строительство) газопроводов отводов | Всего, в том числе: | | км |  | 0,3 |  | 1,43 |  | 1,73 |
| млн. рублей |  | 3 |  | 14,2 |  | 17,2 |
| 1) федеральный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | км |  | 0,3 |  | 1,43 |  | 1,73 |
| млн. рублей |  | 3 |  | 14,2 |  | 17,2 |
| собственник ЕСГ | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Газпром межрегионгаз" | | км |  | 0,3 |  | 1,43 |  | 1,73 |
| млн. рублей |  | 3 |  | 14,2 |  | 17,2 |
| независимые газотранспортные организации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| млн. рублей |  | 2343,36 |  | 1365,84 |  | 3709,2 |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| млн. рублей |  | 2343,36 |  | 1365,84 |  | 3709,2 |
| собственник ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Газпром межрегионгаз" | | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| млн. рублей |  | 2343,36 |  | 1365,84 |  | 3709,2 |
| независимые газотранспортные организации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | | ед. |  | 4 |  |  |  | 4 |
| млн. рублей |  | 10,6 |  |  |  | 10,6 |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | ед. |  | 4 |  |  |  | 4 |
| млн. рублей |  | 10,6 |  |  |  | 10,6 |
| собственник ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Газпром межрегионгаз" | | ед. |  | 4 |  |  |  | 4 |
| млн. рублей |  | 10,6 |  |  |  | 10,6 |
| независимые газотранспортные организации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые ГРО | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | | км | 22,5 | 0 | 82,824 | 9,2 | 54,95 | 169,474 |
| млн. рублей | 247,7 | 0 | 2767,72 | 728,65 | 263,98 | 4008,05 |
| 1) | федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций, в том числе: | км | 22,5 | 0 | 60,424 | 6,6 |  | 89,524 |
| млн. рублей | 247,7 | 0 | 2707,86 | 634,5 |  | 3590,06 |
|  | собственник ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Газпром межрегионгаз" | км | 22,5 |  | 60,424 | 6,6 |  | 89,524 |
| млн. рублей | 247,7 |  | 2707,86 | 634,5 |  | 3590,06 |
|  | независимые газотранспортные организации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | независимые ГРО | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) | иные источники, в том числе: | км |  |  | 22,4 | 2,6 | 54,95 | 79,95 |
| млн. рублей |  |  | 59,86 | 94,15 | 263,98 | 417,99 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ОАО "Сызраньгаз" | км |  |  |  |  | 7,25 | 7,25 |
| млн. рублей |  |  |  | 9,83 | 35,09 | 44,92 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Средневолжская газовая компания" | км |  |  | 22,4 | 2,6 | 47,7 | 72,7 |
| млн. рублей |  |  | 59,86 | 84,32 | 228,89 | 373,07 |
| (п. 6 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100024) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | | км | 162,27 | 291,64 | 172,348 | 102,07 | 168,16 | 896,488 |
| млн. рублей | 1451,89 | 1383,89 | 775,54 | 589,941 | 355,43 | 4556,69 |
| 1) | федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций, в том числе: | км | 31,95 | 204,76 |  |  |  | 236,71 |
| млн. рублей | 692,94 | 675,9 |  |  |  | 1368,84 |
|  | собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 28,25 | 15,65 | 12 |  |  | 55,9 |
| млн. рублей | 217,25 | 170,04 | 190 |  |  | 577,29 |
|  | средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Средневолжская газовая компания") | км | 3,7 | 189,11 | 190,84 |  |  | 383,65 |
| млн. рублей | 475,69 | 505,86 | 1796,97 |  |  | 2778,52 |
| 5) | иные источники, в том числе: | км | 130,32 | 86,88 | 172,348 | 102,07 | 168,16 | 659,778 |
| млн. рублей | 758,951 | 707,988 | 775,54 | 589,941 | 355,43 | 3187,85 |
|  | средства населения | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 9,09 | 11,56 | 13,5 | 15,2 | 18,7 | 68,05 |
| млн. рублей | 35,541 | 37,148 | 39,47 | 50,601 | 51 | 213,76 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | км | 105,34 | 63,03 | 149,258 | 77,49 | 143,39 | 538,51 |
| млн. рублей | 673,63 | 621,04 | 683,37 | 496,17 | 271,46 | 2745,67 |
|  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ОАО "Сызраньгаз" | км | 15,89 | 12,29 | 9,59 | 9,38 | 6,07 | 53,22 |
| млн. рублей | 49,78 | 49,8 | 52,7 | 43,17 | 32,97 | 228,42 |
| (п. 7 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=106976) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 8. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Уровень газификации населения природным газом | | | % | 93,9 | 94,28 | 94,66 | 95,04 | 95,42 |  |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | | ед. | 3 |  | 20 | 5 | 30 | 58 |
| (п. 11 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101314) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р) | | | | | | | | | | |
| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) [<\*>](#P9505) | Всего, в том числе: | | ед. | 1912 | 5251 | 2356 | 1340 | 2335 | 13194 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) | федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций | ед. | 1912 | 5251 | 2356 | 1340 | 2335 | 13194 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" | ед. | 208 | 183 | 115 |  |  | 506 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Средневолжская газовая компания") | ед. | 6 | 696 | 699 |  |  | 1401 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | ед. | 275 | 69 |  |  |  | 344 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | ед. | 1173 | 4183 | 1485 | 829 | 2131 | 9801 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ОАО "Сызраньгаз" | ед. | 250 | 120 | 57 | 511 | 204 | 1142 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) | иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства населения | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107101) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 13. | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уровень газификации населения СУГ | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | | ед. [<\*\*\*>](#P9509) |  | 511 | 497 | 1161 |  | 2169 |
| млн. рублей |  | 70,653 | 68,358 | 97,088 |  | 236,099 |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  | 45,218 | 43,749 | 66,991 |  | 155,958 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  | 25,435 | 24,609 | 30,097 |  | 80,141 |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. [<\*\*>](#P9507) |  | 511 | 497 | 1161 |  | 2169 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| (п. 23 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101390) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р) | | | | | | | | | | |
| 24. | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций [<\*\*\*>](#P9509) | Всего, в том числе: | | ед. |  | 3 | 3 | 4 |  | 10 |
| млн. рублей |  | 906,9 | 400,7 | 144,0 |  | 1451,60 |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  | 99,36 |  | 99,36 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  | 44,64 |  | 44,64 |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  | 906,9 | 400,7 |  |  | 1307,60 |
| (п. 24 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101430) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р) | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Объем средств, направляемый на газификацию потребителей природным газом, учтен в стоимости строительства межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей в [разделах 6](#P8080), [7](#P8274) настоящего приложения.

(сноска в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107180) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р)

<\*\*> Указано суммарное количество новых автобусов, единиц техники для дорожно-коммунального хозяйства, а также количество транспортных средств, переведенных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

(сноска в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101467) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

<\*\*\*> Софинансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области в 2023 - 2026 годах прорабатывается в начале каждого календарного года.

(сноска в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101468) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

<\*\*\*\*> Сноска утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=101431) Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р.

Приложение 2.1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 - 2031 ГОДЫ (II ЭТАП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 [N 280-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=169769&dst=100034),  от 22.12.2023 [N 694-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100025)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | | Единицы измерения | Годы реализации программы | | | | | Всего за период 2027 - 2031 годов |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | | млрд. м3 | 0,506 | 0,007 | 0,044 | 0,005 | 0,004 | 0,566 |
| 2. | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| собственник ЕСГ | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| собственник ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| собственник ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые ГРО | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | | км | 68,3 | 27,6 | 67,45 | 8,1 | 94,6 | 266,05 |
| млн. рублей | 231,97 | 223,75 | 212,87 | 285,1 | 291,17 | 1244,86 |
| 1) | федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | собственник ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Газпром межрегионгаз" | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | независимые газотранспортные организации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | независимые ГРО | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) | иные источники, в том числе: | км | 68,3 | 27,6 | 67,45 | 8,1 | 94,6 | 266,05 |
| млн. рублей | 231,97 | 223,75 | 212,87 | 285,1 | 291,17 | 1244,86 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ОАО "Сызраньгаз" | км | 4,25 |  |  | 2,2 |  | 6,45 |
| млн. рублей | 20,59 |  |  | 19,43 |  | 40,02 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Средневолжская газовая компания" | км | 62,4 | 21,7 | 58,8 |  | 83,6 | 226,5 |
| млн. рублей | 203,13 | 194,25 | 169,62 | 236,17 | 236,17 | 1039,34 |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 1,65 | 5,9 | 8,65 | 5,9 | 11 | 33,1 |
| млн. рублей | 8,25 | 29,5 | 43,25 | 29,5 | 55 | 165,5 |
| (п. 6 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100025) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | | км | 155,96 | 63,4 | 65,92 | 8,76 | 39,46 | 333,5 |
| млн. рублей | 222,77 | 296,25 | 223,91 | 145,55 | 168,67 | 1057,15 |
| 1) | федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | независимые ГРО | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) | иные источники, в том числе: | км | 155,96 | 63,4 | 65,92 | 8,76 | 39,46 | 333,5 |
| млн. рублей | 222,77 | 296,25 | 223,91 | 145,55 | 168,67 | 1057,15 |
|  | средства населения | км |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | км | 143,67 | 46,16 | 49,79 |  | 24,7 | 264,32 |
| млн. рублей | 143,12 | 205 | 118,13 | 75,58 | 75,58 | 617,41 |
|  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ГРО ОАО "Сызраньгаз" | км | 7,49 | 14,04 | 11,73 | 6,91 | 12,66 | 52,83 |
| млн. рублей | 49,65 | 72,25 | 74,78 | 57,72 | 79,59 | 333,99 |
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 4,8 | 3,2 | 4,4 | 1,85 | 2,1 | 16,35 |
| млн. рублей | 30 | 19 | 31 | 12,25 | 13,5 | 105,75 |
| (п. 7 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107293) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 8. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ ООО "Газпром газораспределение Самара" | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Уровень газификации населения природным газом | | | % | 95,8 | 96,18 | 96,56 | 96,94 | 97,32 |  |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | | ед. | 18 | 8 | 17 | 1 | 15 | 59 |
| (п. 11 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107395) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) [<\*>](#P9505) | Всего, в том числе: | | ед. | 2658 | 868 | 1178 | 297 | 1034 | 6035 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) | федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) | местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) | средства организаций | ед. | 2658 | 868 | 1178 | 297 | 1034 | 6035 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | ед. | 2244 | 459 | 679 |  | 645 | 4027 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ОАО "Сызраньгаз" | ед. | 328 | 303 | 401 | 187 | 300 | 1519 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | ед. | 86 | 106 | 98 | 110 | 89 | 489 |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) | иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | средства населения | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107404) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) | | | | | | | | | | |
| 13. | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уровень газификации населения СУГ | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | | % |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1) федеральный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 3) местный бюджет | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 4) средства организаций | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 5) иные источники | | ед. |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Объем средств, направляемый на газификацию потребителей природным газом, учтен в стоимости строительства межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей в [разделах 6](#P10131), [7](#P10341) настоящего приложения.

(сноска в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=107471) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р)

Приложение 3

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100026) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | 926 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 47 | Январь | Декабрь | 42 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июль |
| 2 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 10 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 3 | г.о. Жигулевск | с. Богатырь | 36 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 4 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 5 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май |
| 5 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 3 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 6 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 17 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 7 | г.о. Кинель | г. Кинель | 457 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 75 | Январь | Декабрь | 229 | Январь | Декабрь | 118 | Январь | Декабрь |
| 8 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Январь | 12 | Январь | Сентябрь | 12 | Январь | Сентябрь |
| 9 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 7 | Январь | Ноябрь | 20 | Январь | Ноябрь | 20 | Январь | Ноябрь |
| 10 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | 283 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 11 | Январь | Декабрь | 123 | Январь | Декабрь | 28 | Январь | Октябрь |
| 11 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | 868 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 19 | Январь | Декабрь | 272 | Январь | Декабрь | 88 | Январь | Ноябрь |
| 12 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 27 | Январь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь |
| 13 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 14 | г.о. Самара | г. Самара | 1067 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 54 | Январь | Декабрь | 493 | Январь | Декабрь | 474 | Январь | Декабрь |
| 15 | г.о. Самара | г. Самара | 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 6 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Июль | 4 | Январь | Декабрь |
| 16 | г.о. Самара | п. Падовка | 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 18 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь |
| 17 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 1 | Январь | Декабрь | 26 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Август |
| 18 | г.о. Самара | п. Чкалова | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Сентябрь | 3 | Январь | Октябрь |
| 19 | г.о. Самара | с. Задельное | 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Июль |
| 20 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | 2421 | ОАО "Сызраньгаз" | 146 | Январь | Декабрь | 73 | Январь | Декабрь | 34 | Январь | Декабрь |
| 21 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | 292 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 31 | Январь | Декабрь | 122 | Январь | Декабрь | 44 | Январь | Ноябрь |
| 22 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | 213 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 12 | Январь | Декабрь | 181 | Январь | Декабрь | 19 | Январь | Ноябрь |
| 23 | м.р. Алексеевский | п. Авангард | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 24 | м.р. Алексеевский | с. Алексеевка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 25 | м.р. Алексеевский | с. Герасимовка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 26 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Август |
| 27 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Мыльная | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 28 | м.р. Безенчукский | п. Заволжский | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 29 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Декабрь | 27 | Январь | Ноябрь | 6 | Январь | Декабрь |
| 30 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 31 | м.р. Безенчукский | с. Александровка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 32 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Май |
| 33 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 7 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Октябрь |
| 34 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 40 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Октябрь |
| 35 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 9 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 36 | м.р. Безенчукский | с. Никольское | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 37 | м.р. Безенчукский | с. Ольгино | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 38 | м.р. Безенчукский | с. Песочное | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 1 | Январь | Февраль |
| 39 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 26 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Апрель |
| 40 | м.р. Богатовский | с. Андреевка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 41 | м.р. Богатовский | с. Беловка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 42 | м.р. Богатовский | с. Богатое | 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Август |
| 43 | м.р. Богатовский | с. Виловатое | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 44 | м.р. Богатовский | с. Ивановка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 45 | м.р. Богатовский | с. Кураповка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 46 | м.р. Богатовский | с. Максимовка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 47 | м.р. Богатовский | с. Печинено | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 48 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 49 | м.р. Богатовский | с. Тростянка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 50 | м.р. Богатовский | с. Федоровка | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 3 | Январь | Январь |
| 51 | м.р. Большеглушицкий | п. Малая Вязовка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 52 | м.р. Большеглушицкий | п. Озерск | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь |
| 53 | м.р. Большеглушицкий | п. Пробуждение | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 54 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 55 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 15 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 56 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май |
| 57 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 17 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Сентябрь |
| 58 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 7 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 59 | м.р. Большеглушицкий | с. Каралык | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 60 | м.р. Большеглушицкий | с. Константиновка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 61 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Август |
| 62 | м.р. Большеглушицкий | с. Мокша | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 63 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 12 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 64 | м.р. Большеглушицкий | с. Новопавловка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 65 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 66 | м.р. Большечерниговский | д. Имелеевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь |
| 67 | м.р. Большечерниговский | п. Аверьяновский | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 68 | м.р. Большечерниговский | п. Алексеевский | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 69 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Сентябрь |
| 70 | м.р. Большечерниговский | п. Кинзягулово | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 71 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 72 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Ноябрь | 4 | Январь | Май |
| 73 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 5 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 74 | м.р. Большечерниговский | с. Пензено | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Август |
| 75 | м.р. Большечерниговский | с. Украинка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 76 | м.р. Борский | п. Елховка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 77 | м.р. Борский | п. Немчанка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 78 | м.р. Борский | п. Новоборский | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 79 | м.р. Борский | п. Соколовка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 80 | м.р. Борский | с. Большое Алдаркино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 81 | м.р. Борский | с. Борское | 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 9 | Январь | Декабрь | 41 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 82 | м.р. Борский | с. Гвардейцы | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 83 | м.р. Борский | с. Гостевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 84 | м.р. Борский | с. Долматовка | 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Апрель |
| 85 | м.р. Борский | с. Заплавное | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 7 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 86 | м.р. Борский | с. Коптяжево | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 87 | м.р. Борский | с. Ново-Геранькино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 88 | м.р. Борский | с. Подгорное | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Февраль |
| 89 | м.р. Борский | с. Подсолнечное | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 90 | м.р. Борский | с. Покровка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 91 | м.р. Борский | с. Соковнинка | 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 92 | м.р. Борский | с. Старая Таволжанка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 93 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Сентябрь | 24 | Январь | Декабрь |
| 94 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 51 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь |
| 95 | м.р. Волжский | п. Гаврилова Поляна | 273 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Декабрь |
| 96 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 97 | м.р. Волжский | п. Журавли | 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 12 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 98 | м.р. Волжский | п. Заярье | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 99 | м.р. Волжский | п. Калинка | 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Ноябрь |
| 100 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | 113 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 11 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Ноябрь |
| 101 | м.р. Волжский | п. НПС Дружба | 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май |
| 102 | м.р. Волжский | п. Пахарь | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 103 | м.р. Волжский | п. Подлесный | 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 12 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Февраль |
| 104 | м.р. Волжский | п. Подстепновка | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 105 | м.р. Волжский | п. Придорожный | 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 12 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Октябрь |
| 106 | м.р. Волжский | п. Просвет | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 107 | м.р. Волжский | п. Самарский | 436 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 57 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Сентябрь |
| 108 | м.р. Волжский | п. Спутник | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 109 | м.р. Волжский | п. Усинский | 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь |
| 110 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Октябрь | 7 | Январь | Ноябрь |
| 111 | м.р. Волжский | п. Черновский | 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 11 | Январь | Декабрь | 14 | Январь | Август |
| 112 | м.р. Волжский | п. Энергетик | 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Июнь |
| 113 | м.р. Волжский | п. Яицкое | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | Январь | Май |
| 114 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Октябрь | 10 | Январь | Ноябрь | 7 | Январь | Июнь |
| 115 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | 250 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 6 | Январь | Декабрь | 50 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Сентябрь |
| 116 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 6 | Январь | Декабрь | 42 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Октябрь |
| 117 | м.р. Волжский | с. Белозерки | 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Ноябрь |
| 118 | м.р. Волжский | с. Березовый Гай | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 119 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 35 | Январь | Ноябрь | 19 | Январь | Ноябрь |
| 120 | м.р. Волжский | с. Домашкины Вершины | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Март |
| 121 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 9 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Март |
| 122 | м.р. Волжский | с. Курумоч | 187 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 10 | Январь | Декабрь | 96 | Январь | Декабрь |
| 123 | м.р. Волжский | с. Лопатино | 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 26 | Январь | Ноябрь | 7 | Январь | Сентябрь |
| 124 | м.р. Волжский | с. Николаевка | 180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 42 | Январь | Ноябрь | 16 | Январь | Август |
| 125 | м.р. Волжский | с. Новинки | 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 32 | Январь | Август |
| 126 | м.р. Волжский | с. Подгоры | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | Январь | Декабрь |
| 127 | м.р. Волжский | с. Подъем-Михайловка | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь | 1 | Январь | Январь |
| 128 | м.р. Волжский | с. Преображенка | 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 24 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Декабрь |
| 129 | м.р. Волжский | с. Рождествено | 282 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 22 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Июнь |
| 130 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 21 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Июль |
| 131 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Октябрь | 3 | Январь | Июнь |
| 132 | м.р. Волжский | с. Торновое | 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 133 | м.р. Волжский | с. Черноречье | 243 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 122 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь |
| 134 | м.р. Волжский | с. Шелехметь | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Май | 1 | Январь | Апрель |
| 135 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Август | 1 | Январь | Январь |
| 136 | м.р. Елховский | д. Владимировка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Апрель |
| 137 | м.р. Елховский | д. Горностаевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 138 | м.р. Елховский | п. Казачий | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 139 | м.р. Елховский | п. Нижняя Кондурча | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 140 | м.р. Елховский | с. Борма | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 141 | м.р. Елховский | с. Вязовка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 1 | Январь | Февраль |
| 142 | м.р. Елховский | с. Елховка | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 143 | м.р. Елховский | с. Красное Поселение | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июнь | 1 | Январь | Февраль |
| 144 | м.р. Елховский | с. Кубань Озеро | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 145 | м.р. Елховский | с. Мулловка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 146 | м.р. Елховский | с. Нижняя Кондурча | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 147 | м.р. Елховский | с. Пролейка | 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 148 | м.р. Елховский | с. Тукшум | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 149 | м.р. Исаклинский | с. Исаклы | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 150 | м.р. Исаклинский | с. Малое Микушкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 151 | м.р. Исаклинский | с. Мордово-Аделяково | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 152 | м.р. Исаклинский | с. Новое Ганькино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 153 | м.р. Исаклинский | с. Новое Якушкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 154 | м.р. Исаклинский | с. Новый Шунгут | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 155 | м.р. Камышлинский | с. Камышла | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 156 | м.р. Камышлинский | с. Никиткино | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 157 | м.р. Камышлинский | с. Степановка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 158 | м.р. Кинельский | аул Казахский | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 159 | м.р. Кинельский | ж/д ст. Тургеневка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 160 | м.р. Кинельский | п. Бугры | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 161 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 162 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 8 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Январь |
| 163 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 17 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 164 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Декабрь |
| 165 | м.р. Кинельский | п. Культура | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 166 | м.р. Кинельский | п. Моховой | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 167 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Июнь | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 168 | м.р. Кинельский | п. Поплавский | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 169 | м.р. Кинельский | п. Привет | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 170 | м.р. Кинельский | п. Свободный | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Январь | 0 | - | - |
| 171 | м.р. Кинельский | п. Советы | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Август |
| 172 | м.р. Кинельский | п. Трехколки | 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 173 | м.р. Кинельский | п. Угорье | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 174 | м.р. Кинельский | п. Формальный | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 175 | м.р. Кинельский | п. Энергия | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 176 | м.р. Кинельский | п. Язевка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 177 | м.р. Кинельский | с. Алакаевка | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 178 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 9 | Январь | Декабрь | 29 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь |
| 179 | м.р. Кинельский | с. Богдановка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Май | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 180 | м.р. Кинельский | с. Большая Малышевка | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 3 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 181 | м.р. Кинельский | с. Бузаевка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 2 | Январь | Май |
| 182 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 6 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Август |
| 183 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Март | 10 | Январь | Октябрь |
| 184 | м.р. Кинельский | с. Гурьевка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 185 | м.р. Кинельский | с. Домашка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 186 | м.р. Кинельский | с. Красносамарское | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 187 | м.р. Кинельский | с. Кривая Лука | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 188 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 189 | м.р. Кинельский | с. Новый Сарбай | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 190 | м.р. Кинельский | с. Павловка | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 5 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 191 | м.р. Кинельский | с. Парфеновка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 192 | м.р. Кинельский | с. Покровка | 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Ноябрь | 16 | Январь | Июнь |
| 193 | м.р. Кинельский | с. Сколково | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 194 | м.р. Кинельский | с. Сколково | 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 195 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 9 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Август |
| 196 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 4 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Август |
| 197 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 17 | Январь | Март | 0 | - | - |
| 198 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Первомайский | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 199 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Подгорный | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь | 0 | - | - |
| 200 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Садгород | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 201 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Александровка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Октябрь |
| 202 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Июнь |
| 203 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Богородское | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 204 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Ерзовка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 205 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кабановка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 206 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Июнь | 15 | Январь | Октябрь | 3 | Январь | Декабрь |
| 207 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Красная Горка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 208 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кротовка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 209 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Марково | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 210 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Муханово | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 211 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Пустовалово | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 212 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Сарбай | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 1 | Январь | Февраль |
| 213 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 38 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Август |
| 214 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Тимашево | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 215 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Тоузаково | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 216 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Февраль |
| 217 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Март | 0 | - | - |
| 218 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Клявлино | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 219 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Пронино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 220 | м.р. Клявлинский | с. Балахоновка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 221 | м.р. Клявлинский | с. Борискино-Игар | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 222 | м.р. Клявлинский | с. Клявлино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 223 | м.р. Клявлинский | с. Назаровка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 224 | м.р. Клявлинский | с. Новый Маклауш | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 225 | м.р. Клявлинский | с. Русское Добрино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 226 | м.р. Клявлинский | с. Старое Резяпкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 227 | м.р. Клявлинский | с. Усакла | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 228 | м.р. Клявлинский | с. Черный Ключ | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 229 | м.р. Кошкинский | д. Андреевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 230 | м.р. Кошкинский | д. Городок | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 231 | м.р. Кошкинский | д. Гранная | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 232 | м.р. Кошкинский | д. Долиновка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 233 | м.р. Кошкинский | д. Малое Максимкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 234 | м.р. Кошкинский | д. Новое Фейзуллово | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 235 | м.р. Кошкинский | д. Островка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 236 | м.р. Кошкинский | д. Правая Шабаловка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь |
| 237 | м.р. Кошкинский | д. Рахмановка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 238 | м.р. Кошкинский | д. Супонево | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 239 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 4 | Январь | Июнь |
| 240 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 29 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Апрель |
| 241 | м.р. Кошкинский | с. Надеждино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 242 | м.р. Кошкинский | с. Новая Кармала | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель | 0 | - | - |
| 243 | м.р. Кошкинский | с. Новый Колмаюр | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 244 | м.р. Кошкинский | с. Русская Васильевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 245 | м.р. Кошкинский | с. Старая Ивановка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Октябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 246 | м.р. Кошкинский | с. Старая Кармала | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 247 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 7 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 248 | м.р. Кошкинский | с. Степная Шентала | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 249 | м.р. Кошкинский | с. Тенеево | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 250 | м.р. Кошкинский | с. Шпановка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 251 | м.р. Красноармейский | п. Кировский | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 252 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 5 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 253 | м.р. Красноармейский | п. Любицкий | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 254 | м.р. Красноармейский | с. Вязовый Гай | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 255 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 11 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Май |
| 256 | м.р. Красноармейский | с. Колывань | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 257 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 10 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Февраль |
| 258 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 7 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 259 | м.р. Красноярский | д. Малиновый Куст | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 260 | м.р. Красноярский | д. Новоурайкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 261 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 16 | Январь | Декабрь | 67 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 262 | м.р. Красноярский | п. Горьковский | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль |
| 263 | м.р. Красноярский | п. Грачевка | 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Март | 0 | - | - |
| 264 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | 208 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 136 | Январь | Декабрь | 70 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 265 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 7 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Январь |
| 266 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | 423 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Сентябрь | 38 | Январь | Декабрь |
| 267 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 268 | м.р. Красноярский | п. Потаповка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 269 | м.р. Красноярский | п. Рига | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | Январь | Октябрь |
| 270 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь |
| 271 | м.р. Красноярский | п. Угловой | 620 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 23 | Январь | Ноябрь | 69 | Январь | Декабрь |
| 272 | м.р. Красноярский | п. Украинка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Февраль | 1 | Январь | Февраль |
| 273 | м.р. Красноярский | п. Яблоневый | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 274 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 7 | Январь | Октябрь |
| 275 | м.р. Красноярский | пгт Мирный | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 276 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 26 | Январь | Декабрь | 25 | Январь | Октябрь |
| 277 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь |
| 278 | м.р. Красноярский | с. Большая Каменка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 279 | м.р. Красноярский | с. Водино | 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 20 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь |
| 280 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 10 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Февраль |
| 281 | м.р. Красноярский | с. Заглядовка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 282 | м.р. Красноярский | с. Калиновка | 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 1 | Январь | Январь |
| 283 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Февраль |
| 284 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 6 | Январь | Декабрь | 42 | Январь | Декабрь | 14 | Январь | Октябрь |
| 285 | м.р. Красноярский | с. Малая Каменка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Апрель |
| 286 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 27 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Ноябрь |
| 287 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 7 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Июнь | 2 | Январь | Октябрь |
| 288 | м.р. Красноярский | с. Малиновый Куст | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 289 | м.р. Красноярский | с. Михайловка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 290 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Август |
| 291 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 15 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Март |
| 292 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Ноябрь | 15 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Февраль |
| 293 | м.р. Красноярский | с. Русская Селитьба | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 294 | м.р. Красноярский | с. Светлое Поле | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель |
| 295 | м.р. Красноярский | с. Сергеевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 296 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | 324 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Сентябрь | 18 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Октябрь |
| 297 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Февраль |
| 298 | м.р. Красноярский | с. Старый Буян | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 299 | м.р. Красноярский | с. Тростянка | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 300 | м.р. Красноярский | с. Шилан | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 301 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 302 | м.р. Нефтегорский | п. Ильменевский | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 303 | м.р. Нефтегорский | с. Бариновка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 304 | м.р. Нефтегорский | с. Богдановка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 305 | м.р. Нефтегорский | с. Верхнесъезжее | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 306 | м.р. Нефтегорский | с. Дмитриевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 307 | м.р. Нефтегорский | с. Покровка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Апрель | 2 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 308 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 4 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 309 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Февраль |
| 310 | м.р. Пестравский | с. Высокое | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 311 | м.р. Пестравский | с. Майское | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель |
| 312 | м.р. Пестравский | с. Михайло-Овсянка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 313 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Май |
| 314 | м.р. Пестравский | с. Тепловка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 315 | м.р. Пестравский | с. Тяглое озеро | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 316 | м.р. Похвистневский | п. Атамановка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 317 | м.р. Похвистневский | п. Илингино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 318 | м.р. Похвистневский | п. Красная Нива | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Август |
| 319 | м.р. Похвистневский | п. Филипповка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 320 | м.р. Похвистневский | п. Чекалинка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 321 | м.р. Похвистневский | п. Ясная Поляна | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 322 | м.р. Похвистневский | с. Большой Толкай | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 323 | м.р. Похвистневский | с. Малое Ибряйкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 324 | м.р. Похвистневский | с. Нижнеаверкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 325 | м.р. Похвистневский | с. Подбельск | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Март | 0 | - | - |
| 326 | м.р. Похвистневский | с. Среднее Аверкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 327 | м.р. Похвистневский | с. Старопохвистнево | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Март |
| 328 | м.р. Похвистневский | с. Старый Аманак | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 329 | м.р. Похвистневский | с. Султангулово | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 330 | м.р. Приволжский | д. Сперанка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 331 | м.р. Приволжский | п. Гаркино | 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 332 | м.р. Приволжский | с. Аннино | 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 333 | м.р. Приволжский | с. Бестужевка | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 334 | м.р. Приволжский | с. Давыдовка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 335 | м.р. Приволжский | с. Екатериновка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 336 | м.р. Приволжский | с. Заволжье | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 337 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 3 | Январь | Сентябрь | 3 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 338 | м.р. Приволжский | с. Нижнепечерское | 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 339 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Ноябрь | 14 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 340 | м.р. Приволжский | с. Озерецкое | 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 341 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 18 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Октябрь |
| 342 | м.р. Приволжский | с. Софьино | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 343 | м.р. Приволжский | с. Спасское | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 11 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 344 | м.р. Приволжский | с. Тростянка | 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 345 | м.р. Приволжский | с. Федоровка | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 1 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 346 | м.р. Сергиевский | п. Нива | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 347 | м.р. Сергиевский | п. Светлодольск | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 348 | м.р. Сергиевский | п. Серноводск | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 349 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 350 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Август | 3 | Январь | Февраль |
| 351 | м.р. Сергиевский | с. Верхняя Орлянка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 352 | м.р. Сергиевский | с. Елшанка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь |
| 353 | м.р. Сергиевский | с. Захаркино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 354 | м.р. Сергиевский | с. Кандабулак | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь |
| 355 | м.р. Сергиевский | с. Красный Городок | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 356 | м.р. Сергиевский | с. Нероновка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 357 | м.р. Сергиевский | с. Павловка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь | 0 | - | - |
| 358 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Ноябрь | 6 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 359 | м.р. Сергиевский | с. Старая Дмитриевка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 360 | м.р. Сергиевский | с. Чекалино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 361 | м.р. Сергиевский | с. Черновка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 362 | м.р. Ставропольский | п. Висла | 201 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 23 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Апрель |
| 363 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 10 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Сентябрь |
| 364 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 6 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 365 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | 486 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 44 | Январь | Декабрь | 68 | Январь | Декабрь | 40 | Январь | Октябрь |
| 366 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 9 | Январь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь |
| 367 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | 159 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 21 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 368 | м.р. Ставропольский | с. Бахилово | 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Апрель |
| 369 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0 | - | - | 5 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 370 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | 281 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 8 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 371 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 18 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 372 | м.р. Ставропольский | с. Валы | 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 10 | Январь | Ноябрь | 10 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 373 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Декабрь | 14 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Май |
| 374 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Ноябрь | 7 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 375 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 376 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июнь | 9 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 377 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 378 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | 245 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 10 | Январь | Декабрь | 52 | Январь | Декабрь | 7 | Январь | Август |
| 379 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 16 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 380 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | 531 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 85 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 381 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 382 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Май |
| 383 | м.р. Ставропольский | с. Кармалы | 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Январь | 0 | - | - |
| 384 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 10 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май |
| 385 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | 35 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 25 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 386 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 8 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 387 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Август | 11 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Март |
| 388 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 8 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Сентябрь |
| 389 | м.р. Ставропольский | с. Новая Бинарадка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - |
| 390 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 6 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 391 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 12 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 392 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | 109 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Сентябрь | 9 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 393 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | 366 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 99 | Январь | Декабрь | 212 | Январь | Декабрь | 38 | Январь | Сентябрь |
| 394 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 30 | Январь | Декабрь | 47 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Сентябрь |
| 395 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 5 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 396 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 11 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Февраль | 3 | Январь | Декабрь |
| 397 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | 101 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 92 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 398 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 | Январь | Сентябрь | 14 | Январь | Октябрь | 2 | Январь | Июль |
| 399 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Ноябрь | 3 | Январь | Декабрь |
| 400 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | 295 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 11 | Январь | Декабрь | 42 | Январь | Декабрь | 236 | Январь | Октябрь |
| 401 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 6 | Январь | Ноябрь | 20 | Январь | Ноябрь | 26 | Январь | Октябрь |
| 402 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Октябрь | 14 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Май |
| 403 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | 918 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 229 | Январь | Декабрь | 499 | Январь | Декабрь | 159 | Январь | Декабрь |
| 404 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | 208 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 61 | Январь | Декабрь | 49 | Январь | Декабрь | 100 | Январь | Август |
| 405 | м.р. Сызранский | д. Новоселки | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 406 | м.р. Сызранский | п. Варламово | 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 9 | Январь | Декабрь | 7 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июнь |
| 407 | м.р. Сызранский | п. Дружба | 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 408 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Май |
| 409 | м.р. Сызранский | п. Красный Миронов | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | Январь | Январь |
| 410 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 1 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 411 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 7 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 412 | м.р. Сызранский | п. Новогубинск | 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 413 | м.р. Сызранский | п. Новозаборовский | 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 1 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь |
| 414 | м.р. Сызранский | п. Передовой | 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 415 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | 40 | ОАО "Сызраньгаз" | 39 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 416 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 417 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | 592 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь | 49 | Январь | Декабрь |
| 418 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 11 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июнь |
| 419 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | 192 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 420 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | 135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 4 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 421 | м.р. Сызранский | с. Ивашевка | 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель | 1 | Январь | Май |
| 422 | м.р. Сызранский | с. Надеждино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 423 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 12 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Апрель |
| 424 | м.р. Сызранский | с. Новый Ризадей | 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 2 | Январь | Январь |
| 425 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Июнь |
| 426 | м.р. Сызранский | с. Печерские Выселки | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Январь | 1 | Январь | Март |
| 427 | м.р. Сызранский | с. Печерское | 326 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июнь | 9 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Февраль |
| 428 | м.р. Сызранский | с. Рамено | 26 | ОАО "Сызраньгаз" | 16 | Январь | Декабрь | 17 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Сентябрь |
| 429 | м.р. Сызранский | п. Сборный | 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь |
| 430 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 431 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | 587 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 432 | м.р. Сызранский | с. Троицкое | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Март | 0 | - | - |
| 433 | м.р. Сызранский | с. Трубетчино | 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 434 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 0 | - | - | 11 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь |
| 435 | м.р. Сызранский | с. Усинское | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Апрель |
| 436 | м.р. Сызранский | с. Чекалино | 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 437 | м.р. Хворостянский | п. Прогресс | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 438 | м.р. Хворостянский | п. Соловьево | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 3 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 439 | м.р. Хворостянский | п. Тополек | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 440 | м.р. Хворостянский | с. Новокуровка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | Январь | Июль |
| 441 | м.р. Хворостянский | с. Орловка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 442 | м.р. Хворостянский | с. Соловьево | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 443 | м.р. Хворостянский | с. Студенцы | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Январь | 0 | - | - |
| 444 | м.р. Хворостянский | с. Хворостянка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 445 | м.р. Челно-Вершинский | д. Солдатские Челны | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 446 | м.р. Челно-Вершинский | п. Воскресенка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель | 0 | - | - |
| 447 | м.р. Челно-Вершинский | п. Красный Строитель | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | Январь | Август |
| 448 | м.р. Челно-Вершинский | п. Подлесный | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 449 | м.р. Челно-Вершинский | с. Заиткино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 450 | м.р. Челно-Вершинский | с. Зубовка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 451 | м.р. Челно-Вершинский | с. Каменный Брод | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 452 | м.р. Челно-Вершинский | с. Краснояриха | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 453 | м.р. Челно-Вершинский | с. Новая Таяба | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Июль | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 454 | м.р. Челно-Вершинский | с. Старое Эштебенькино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Апрель | 0 | - | - |
| 455 | м.р. Челно-Вершинский | с. Челно-Вершины | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Июль | 1 | Январь | Май | 0 | - | - |
| 456 | м.р. Шенталинский | д. Карабикулово | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 457 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 458 | м.р. Шенталинский | п. Ясная Поляна | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 459 | м.р. Шенталинский | с. Денискино | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 460 | м.р. Шенталинский | с. Каменка | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 461 | м.р. Шенталинский | с. Новый Кувак | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Июнь | 0 | - | - |
| 462 | м.р. Шенталинский | с. Салейкино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Август | 0 | - | - |
| 463 | м.р. Шенталинский | с. Старая Шентала | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Февраль | 0 | - | - |
| 464 | м.р. Шенталинский | с. Тимяшево | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 465 | м.р. Шенталинский | с. Четырла | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 466 | м.р. Шигонский | д. Левашовка | 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 467 | м.р. Шигонский | д. Сенькино | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Декабрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 468 | м.р. Шигонский | ж/д ст. Бичевная | 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 469 | м.р. Шигонский | п. Луговской | 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Май |
| 470 | м.р. Шигонский | с. Актуши | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Ноябрь | 0 | - | - |
| 471 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Октябрь | 6 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 472 | м.р. Шигонский | с. Климовка | 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 5 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 473 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 16 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 474 | м.р. Шигонский | с. Кушниково | 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 2 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Март |
| 475 | м.р. Шигонский | с. Кяхта | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 476 | м.р. Шигонский | с. Левашовка | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 477 | м.р. Шигонский | с. Маза | 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Октябрь | 4 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 478 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 9 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 479 | м.р. Шигонский | с. Муранка | 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 | Январь | Ноябрь | 17 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Май |
| 480 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 8 | Январь | Декабрь | 0 | - | - |
| 481 | м.р. Шигонский | с. Подвалье | 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 | Январь | Ноябрь | 1 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 482 | м.р. Шигонский | с. Суринск | 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 3 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Октябрь | 0 | - | - |
| 483 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 6 | Январь | Сентябрь | 0 | - | - |
| 484 | м.р. Шигонский | с. Усолье | 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 0 | - | - | 1 | Январь | Сентябрь | 3 | Январь | Март |
| 485 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 20 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Сентябрь | 2 | Январь | Июль |

Приложение 4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=177956&dst=100027) Правительства Самарской области от 22.12.2023 N 694-р) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (ул., номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
| год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | установка пункта редуцирования газа | СНТ "Труд" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 2 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Сигнал" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 3 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Радиотехник-2, массив 1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Коммунальник-2" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Виктория" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 6 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Радиотехник-2, массив 2" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 7 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Радиотехник-1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 8 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Мичуринец" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 9 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "40 лет Октября" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 10 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дружба-2" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 11 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дружба-3" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 12 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Связь-1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 13 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дубки" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 14 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Пионер" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 15 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Спутник" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 16 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дружба-1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 17 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/о "Заря", уч. 42 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 18 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 19 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, 70 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 20 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 21 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 22 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 23 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, 65 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 24 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, уч. 79 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 25 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 26 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морквашинская, д. 10-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 27 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Водник-1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 28 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Ткачева, 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 29 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | пер. Радужный, уч. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 30 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахтерская, 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 31 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 32 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Крона" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 33 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, уч. 102 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 34 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, уч. 104 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 35 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, уч. 105 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 36 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, уч. 106 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 37 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Миндальная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 38 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 39 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, уч. 1-Д | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 40 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 41 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | пер. Радужный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 42 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Миндальная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 43 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 44 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 45 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 46 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Энергетик", уч. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 47 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Вишенка" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 48 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Радиотехник-4" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 49 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 50 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Строитель" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 51 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 52 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 53 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Бытовик" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 54 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 55 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 56 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | с/о "Заря", уч. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 57 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/о "Заря", уч. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 58 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 59 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 60 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 61 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 62 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Путевая, д. 106-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 63 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Путевая, д. 35, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 64 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 65 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Механизатор" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 66 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 67 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | СНТ "Волжанка", уч. 129 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 68 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 69 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 70 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 71 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 72 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | СНТ "Волжанка", уч. 103 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 73 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Кардонная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 74 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Кардонная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 75 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 76 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 5-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 77 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Стрельная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 78 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 79 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газопровода-ввода | ул. Гаражная, д. 17-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 80 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 63-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 81 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Стрельная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 82 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 2-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 83 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 84 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерлагерная, д. 8/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 85 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | строительство газопровода-ввода | с/о "Медик", уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 86 | г.о. Жигулевск | с. Солнечная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 87 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, уч. 50 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 88 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, уч. 45 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 89 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачевская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 90 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Библиотечная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 91 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 92 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 93 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 94 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 95 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 96 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 97 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Ягодка", уч. 102 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 98 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Библиотечная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 99 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 100 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 101 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 102 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 103 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 104 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 105 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Елшняги, ул. Елшняги д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 106 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Лебедь, СДТ ст. Кинель, уч. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 107 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Елшняги, ул. Л. Толстого, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 108 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Студенцы, ул. Гражданская, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 109 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 2-я линия, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 110 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 3-я линия, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 111 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), ул. Изумрудная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 112 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 3-я линия, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 113 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Студенцы), ул. Арктическая, уч. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 114 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубовая роща, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 115 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Ямская, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 116 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 117 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Локомотивного депо (Елшняги), линия 3-я, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 118 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), ул. Свободная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 119 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перспективная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 120 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь) СДТ ПМК-4, ул. Рябиновая, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 121 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Студенцы), Кленовый тупик, кад. 63:03:0302001:1602 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 122 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ жителей п. Елшняги, ул. Свободная, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 123 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Конный д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 124 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лебедь, СДТ Хлебозавода, 2-я линия, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 125 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 126 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | п. Лебедь, СДТ "Вагонник-3", уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 127 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 128 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 129 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Ямская, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 130 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 131 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, уч. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 132 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | пер. Азовский д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 133 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Ямская, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 134 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, кад. 63:03:0212045:2520 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 135 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 2. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 136 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ Поволжской МИС "Труд", уч. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 137 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодогвардейская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 138 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги) ул. Сиреневая, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 139 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 9-я линия, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 140 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), ул. Еловая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 141 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), ул. Сиреневая, 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 142 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, уч. 69А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 143 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, уч. 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 144 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская (Студенцы), д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 145 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ ПИМ-4, (Лебедь), ул. Виноградная, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 146 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Ямская, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 147 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Племпредприятие, линия 5, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 148 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 149 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перспективная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 150 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елшняги, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 151 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), ул. Изумрудная, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 152 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ "Вагонник-3", уч. 209 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 153 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Ямская, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 154 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Ямская, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 155 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 1-я линия, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 156 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ "Лесовод", ул. Набережная, уч. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 157 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лебедь, ул. Высотная, уч. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 158 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ локомотивного депо, уч. N 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 159 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Ямская, уч. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 160 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Ямская, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 161 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | пер. Азовский д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 162 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо ст. Кинель, уч. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 163 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Кинельское" Головное племпредприятие, ул. 5, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 164 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 165 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 166 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Высотная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 168 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Локомотивное депо, 3-я линия, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 169 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елшняги, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 170 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 172 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ ст. Кинель, уч. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 173 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Локомотивного депо, 3-я линия, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 174 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Локомотивного депо, уч. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 175 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Строитель КСС, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 176 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, к.н. 63:03:0212045:2278 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 177 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Вагонник-3", уч. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 179 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, з.у. к.н. 63:03:0302001:1303 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 180 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Акционерная, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 181 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бедного, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 182 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Елшняги, ул. Свободная, з/у 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 183 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Хлебозавода, уч. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 184 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, кн. 63:03:0303007:661 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 185 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Поволжской, МИС (Студенцы), 8-я линия, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 186 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 12-я линия, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 187 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Юго-Западная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 188 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, з/у 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 189 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, з/у 16 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 190 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 191 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лебедь, ул. Изумрудная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 192 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Украинская, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 193 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 194 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | пгт Усть-Кинельский, пер. Школьный (Студенцы), д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 195 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Ямская, 4-я, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 196 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 7-я линия, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 197 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), ул. Изумрудная, к.н. 63:03:0206003:1758 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 198 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | проезд Конный, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 199 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 27 Партсъезда, к.н. 63:03:0214002:988 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 200 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 201 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ямская, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 202 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м-н Лебедь, ул. Лебединская, д. 10А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 203 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ "Локомотивное", з/у 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 204 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Ямская, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 205 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), ул. Раздольная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 206 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Елшняги, ул. Елшняги, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 207 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная (Студенцы), д. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 208 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 209 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, к.н. 63:03:0212022:41283 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 210 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лебедь, ул. Еловая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 211 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лебедь, ул. Еловая, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 212 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 213 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трансформаторная з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 214 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Горный), СДТ "Вагонник" з/у 169 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 215 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дачный массив Хлебозавода, район Елшнягов, к.н. 63:03:0203010:707 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 216 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ ПМК-4, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 217 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена з/у 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 218 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Студенцы, ул. Полярная (к.н. 63:03:0302001:1627) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 219 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт Усть-Кинельский, ул. 2-я Парковая з/у 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 220 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволжский МИС, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 221 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), ул. Сиреневая к.н. 63:03:0206004:988 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 222 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жигулевский, з/у 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 223 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 5-я линия, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 224 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт Усть-Кинельский, ул. Подгорная, д. 36 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 225 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 226 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бр. Володичкиных, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 227 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), СДТ "Вагонник-3", д. 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 228 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 229 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м-н Студенцы, ул. Подгорная, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 230 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луганская (Елшняги), д. 23 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 231 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ Локомотивного депо (Елшняги), 2-я линия, к.н. 63:03:0206001:1447 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 232 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 22 Партсъезда, к.н. 63:03:0214001:712 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 233 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Ямская, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 234 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Вагонник-3" (Лебедь), з/у 223 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 235 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елшняги к.н. 63:03:0204003:914 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 236 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:03:0201001:1333 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 237 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:03:0201001:1334 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 238 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Лебедь, ул. Плановая, з/у 17А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 239 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 240 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Елшняги, СДТ Локомотивного депо, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 241 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ ст. Кинель, з/у 76А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 242 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 10-я линия, к.н. 63:03:0206005:615 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 243 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, 24В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 244 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), СДТ Вагонник-3, з/у 201 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 245 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Ямская, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 246 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Вилоновская, д. 29Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 247 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Вагонник 3 (Лебедь), з/у 247 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 248 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, з/у 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 249 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инкубаторная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 250 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перспективная, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 251 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Лебедь, СДТ Вагонник-3, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 252 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горный, СДТ ПМК-2, 1-я линия, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 253 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Труд", з/у 152 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 254 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная (Лебедь), к.н. 63:03:0206003:1061 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 255 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ Локомотивного депо (Елшняги), д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 256 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 3-я линия, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 257 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Студенцы, ул. Земляничная, з/у 36 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 258 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Племпредприятие, линия 5, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 259 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 260 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Локомотивного депо (Елшняги), линия 2-я, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 261 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ямская, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 262 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Елшняги, ул. Народная, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 263 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. д. Бедного, д. 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 264 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Елшняги, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 265 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 266 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Елшняги), д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 267 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | м.к. Локомотив. Депо, пос. Елшняги, к.н. 63:03:0206001:620 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 268 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, к.н. 63:03:0212033:661 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 269 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 270 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Учхоз СХИ" Пойма, ул. Вишневая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 271 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | п. Елшняги, к.н. 63:03:0206001:1487 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 272 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 22Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 273 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ПГТ Усть-Кинельский (Студенцы), СДТ завода N 12, 9-я линия, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 274 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Советы, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 275 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Ямская, з/у 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 276 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Елшняги), СДТ станция Кинель, массив N 2, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 277 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перспективная, з/у 15В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 278 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Елшняги), СДТ Ст. Кинель, ул. Дачная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 279 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СТ. Кинель, пос. Елшняги, к.н. 63:22:1402001:1089 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 280 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Ямская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 281 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 282 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 10-я Ямская, з/у 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 283 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СХИ район ВИСХОМ, к.н. 63:03:0301006:545 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 284 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт Алексеевка, ул. Первомайская, з/у 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 285 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Елшняги), к.н. 63:03:0206004:654 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 286 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Ямская, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 287 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | пос. Елшняги, ул. Луганская, к.н. 63:03:0206004:1026 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 288 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Лебедь, ул. Путейская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 289 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Лебедь), СДТ ст. Кинель, з/у 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 290 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ "Вагонник-3", д. 159 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 291 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ Автокран, Ремстройдормаш, з/у 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 292 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 293 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Елшняги, ул. Дачная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 294 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | м. Советы, СДТ "Строитель" КСС линия 1, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 295 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Елшняги), СДТ ст. Кинель, з/у 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 296 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 297 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Лебедь, ул. Еловая, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 298 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ямская, з.у. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 299 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | "Вагонник-3" пос. Лебедь, к.н. 63:03:0201001:643 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 300 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо ст. Кинель, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 301 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ "Вагонник-3", з/у 220 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 302 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Ямская, з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 303 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ "Сосновый Бор", Локомотивное депо, 1-я линия, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 304 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Советы, ул. Луговая, з/у 29А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 305 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Учхоз СХИ" Пойма, ул. Дачная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 306 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 307 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | п. Елшняги, к.н. 63:03:0203005:552 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 308 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, линия 5, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 309 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 5-я линия, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 310 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, к.н. 63:22:1602013:538 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 311 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 6-я линия, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 312 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 313 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Юго-Западная, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 314 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Елшняги, ул. Народная, з/у 45 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 315 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, з/у 71 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 316 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, к.н. 63:03:0211035:848 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 317 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивное депо, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 318 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 11-я линия, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 319 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 2-я линия, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 320 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Самарский СХИ", ул. Железнодорожная, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 321 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Елшняги, ул. Народная, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 322 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Горный), д. 13 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 323 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | массив Горный, СДТ "Вагонник", з/у 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 324 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Горный, ул. Бобровская, д. 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 325 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), ул. Новаторная, д. 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 326 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), ул. Бобровская, д. 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 327 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | 7-я Ямская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 328 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, к.н. 63:03:0212046:761 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 329 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Акционерная (Лебедь), к.н. 63:03:0206003:1074 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 330 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, з/у 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 331 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | 3-я Ямская, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 332 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 8-я Ямская, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 333 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Ямская, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 334 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | с/т Искра (Горный), к.н. 63:03:0208007:526 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 335 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Елшняги, линия 2-я, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 336 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | дачный кооператив "Искра", к.н. 63:03:0208007:551 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 337 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Ямская, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 338 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | п. КСХИ овраг "Невежий", з/у 244 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 339 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Ямская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 340 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | м. Елшняги, СДТ ст. Кинель, массив 2, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 341 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Елшняги, СДТ Горпищекомбината, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 342 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 53. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 343 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Автокран" Ремстройдормаш, з/у 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 344 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Лебедь, ул. Акционерная, д. 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 345 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 346 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 1 я Юго-Западная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 347 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Коттеджная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 348 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), ул. Бобровская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 349 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Кинельского лесхоза, квартал 94, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 350 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | п. Студенцы, СУ 7 тр. N 11, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 351 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Мельница, СДТ полигона ЖБИ, ул. Заовражная, з/у 188 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 352 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ СУ-5 ДСК, з/у 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 353 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, ул. Набережная, з/у 119 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 354 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Студенцы, СДТ СУ-1, Трест 11, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 355 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Мельница, з/у 2-я, д. 8 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 356 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая (Мельница), д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 357 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | массив Студенцы, СДТ Поволжская МИС, линия 5, д. 154 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 358 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, з/у 25А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 359 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Вагонник (Горный) д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 360 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Студенцы, ул. Набережная, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 361 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Студенцы, СДТ "Радуга", ул. Дачная, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 362 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), СДТ Типография, з/у 156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 363 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Вагонник (Горный), з/у 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 364 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ СУ-7 Трест 11, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 365 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, 4-я линия, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 366 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), СДТ "Искра", з/у 163 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 367 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | п. Горный, садово-дачный массив "Редакции и типографии", з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 368 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная (Мельница), д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 369 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Мельница), СДТ завода им. Фрунзе, 7-я линия, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 370 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (горный), СДТ "Вагонник", ст. Кинель, з/у 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 371 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр-н Мельница, ул. 2-я Южная, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 372 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | микрорайон Мельница, ул. 2-я Южная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 373 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Студенцы, СДТ Поволжский МИС Радуга, 5-я линия, з/у 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 374 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), СДТ вагонного депо, "Вагонник", з/у 140 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 375 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | м-н Мельница, ул. 2-я Южная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 376 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (горный), СДТ Искра, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 377 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Студенцы, СДТ Поволжский МИС, 5-я линия, з/у 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 378 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (мельница), СДТ завода им. Фрунзе, 7-я линия, з/у 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 379 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | пос. Студенцы, мас. Пов. МИС к.н. 63:03:0302012:797 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 380 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Мельница, ул. Каштановая Кинельского СХИ, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 381 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода им. Фрунзе (Мельница), 6-я линия, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 382 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Мельница), СДТ Госплемобъединение, 4-я линия, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 383 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Горный, ул. Новаторная, з/у 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 384 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 385 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Мельница), СДТ "Ресторан-Полигон", линия 10, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 386 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), СДТ станции Кинель, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 387 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ "Радуга", з/у 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 388 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Мельница, ул. 1-я Южная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 389 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Юго-Западная, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 390 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Мельница), СДТ завода "Прогресс", 7-я линия, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 391 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Елшняги), СДТ станции Кинель, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 392 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | мкр. Лебедь, СДТ "Вагонник", з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 393 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Горный), СДТ Вагонного депо, з/у 155 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 394 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ СУ-7, трест N 11, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 395 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Мельница, ул. Тополей, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 396 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Елшняги), СДТ хлебозавода, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 397 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ "Сосновый бор" Локомотивное депо, линия 2, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 398 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Горный, ул. Новаторная, уч. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 399 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | (Лебедь), СДТ Локомотивного депо, 11-я линия, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 400 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | массив Елшняги, СДТ Хлебозавода, з/у 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 401 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | п. Елшняги, СДТ Локомотивного депо, к.н. 63:03:0206001:930 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 402 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | мкр. Горный, ул. Горная, з.у. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 403 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Ямская, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 404 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный), СДТ РК КПСС, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 405 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Племобъединения, ул. 1-я, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 406 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода им. Фрунзе, 5-я линия, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 407 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Ямская, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 408 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 409 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Горный) ул. Новаторная, к.н. 63:03:0208003:778 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 411 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | январь |
| 412 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 25 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 413 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 414 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 415 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уральская, д. 22В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 416 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | пер. Театральный к.н. 63:03:0401030:883 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 417 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, з/у 42б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 418 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 419 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газораспределительной сети | СНТ Восход территория, ул. 5-я, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 420 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 421 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 422 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 423 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная кад. 63:03:0301011:1107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 424 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Племпредприятия, линия 4, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 425 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 36Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 426 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, кад. N 63:03:0301011:11010 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 427 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, уч. 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 428 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 429 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Студенцы, ул. Гористая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 430 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Студенцы, ул. Полярная з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 431 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ Самарский СХИ и другие (Советы), ул. 3-я (массив Б), з/у 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 432 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Северный, з/у 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 433 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | СДТ Труд, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 434 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Селекционная, д. 2б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 435 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Автокран", Ремстройдормаш, з/у 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 436 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | ул. Подстанция МИС, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 437 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ Поволжский МИС, линия 7-я, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 438 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ Поволжской МИС, линия 4, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 439 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ СУ-7 трест N 11 (Студенцы) д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 440 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | массив Советы, СДТ "Строитель", КСС, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 441 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | (Студенцы), пер. Школьный, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 442 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная (Мельницы), д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 443 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, к.н. 63:03:0302001:1330 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 444 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | Советы, ул. Сквозная, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 445 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ завода им. Фрунзе, 1-я линия, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 446 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | Кинельского СХИ, ул. Тополей, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 447 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чебоксарская, д. 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 448 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 449 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 450 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Облепиховая, д. 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 451 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Прибрежная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 452 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 37 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 453 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная, 55Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 454 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, уч. 1/Н | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 455 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 143 И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 456 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 457 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, з/у 22-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 458 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 459 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Семеновка, ул. Есенина, земельный участок 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 460 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 461 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч. 143 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 462 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 463 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Шмидта, ул. Прибрежная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 464 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, к.н. 63:04:0101002:2667 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 465 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | СДТ "Садовый берег", к.н. 63:04:0101001:0465 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 466 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Садовый берег" к.н. 63:04:0101001:949 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 467 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вольская, д. 23-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 468 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 469 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Водозаборная, д. 53 ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 470 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | уч. 49/Б к.н. 63:04:0101001:1313 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 471 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Южная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 472 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 14 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 473 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 474 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | п. Семеновка, ул. Степная, 48Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 475 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Шмидта, з/у 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 476 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Третья Набережная, уч. 30-М, к.н. 63:04:0101004:620 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 477 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 478 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Ветеран, к.н. 63:04:0101005:805 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 479 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 44-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 480 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 481 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 482 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ярославская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 483 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 484 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Третья Набережная, 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 485 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | СДТ "Огонек-1", ул. Малиновая, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 486 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая Южная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 487 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 145 Л | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 488 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, уч. 147 Л | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 489 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 35 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 490 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Шмидта, ул. Набережная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 491 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч. 151 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 492 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крылова, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 493 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крылова, уч. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 494 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крылова, уч. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 495 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, з/у 135 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 496 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясеневая, уч. 95 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 497 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 1Р | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 498 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 90-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 499 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 500 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 501 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Гранная, д. 15Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 502 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 84 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 503 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 18 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 504 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | СДТ Гранный, с/х "Волгарь" к.н. 63:04:0101001:210 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 505 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 88 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 506 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | проезд Крымский, уч. 20/к | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 507 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, уч. 6, к.н. 63:04:0201014:329 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 508 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, уч. 27 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 509 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Грозненская, д. 23 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 510 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 511 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Гранная, район водозабора НХК, з/у 71, к.н. 63:04:0101004:571 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 512 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, уч. 28, к.н. 63:04:0101005:14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 513 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 514 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | квартал 90, участок 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 515 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оренбургская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 516 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Заводская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 517 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Водозаборная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 518 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, з/у 21 в, к.н. 63:04:0201026:36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 519 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, з/у 46, к.н. 63:04:0101005:790 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 520 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Четвертая Набережная, уч. 12-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 521 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | СДТ Родничок, к.н. 63:04:0102003:174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 522 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | "Спартак", квартал 4, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 523 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 524 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | проезд Свято-Никольский, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 525 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 145 Н | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 526 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, уч. 84 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 527 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 528 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 147 Н | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 529 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 147 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 530 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | проезд Свято-Никольский, з/у 7 к.н. 63:04:0203046:359 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 531 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Вторая Дамбовая, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 532 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | между 2-й Дамбовой и 3-й Дамбовой ул., к.н. 63:04:0101002:2285 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 533 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | между 2-й Дамбовой и 3-й Дамбовой ул., к.н. 63:04:0101002:2148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 534 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Третья Дамбовая, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 535 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Дамбовая 2-я | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 536 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 537 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Вторая Дамбовая, зем. уч. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 538 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | проезд Свято-Никольский, з/у 25 Б, к.н. 63:04:0203046:351 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 539 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч. 147-И, к.н. 63:04:0203008:406 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 540 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 139 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 541 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 5-2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 542 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 543 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, к.н. 63:30:0106007:133 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 544 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 545 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 8/Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 546 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ярославская, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 547 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разбивочная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 548 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 549 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Северный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 550 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 551 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кулешова, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 552 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кулешова, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 553 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 554 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кулешова, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 555 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Станционная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 556 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ударная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 557 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кулешова, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 558 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 559 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 560 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 561 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 562 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 563 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 564 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 565 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Костромская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 566 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 167 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 567 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 568 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногорская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 569 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 570 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 571 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 572 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Проходной, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 573 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 574 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 575 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 576 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 577 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 578 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 579 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Костромская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 580 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Флотский, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 581 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 203 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 582 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 583 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 584 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 585 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 181 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 586 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 587 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 588 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ударная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 589 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 219 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 590 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 591 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8-го Марта, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 592 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 593 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 594 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 595 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 596 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 289 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 597 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 598 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Белорусский, з/у 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 599 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 601 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Костычева, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 602 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 603 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 604 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Разина, д. 142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 605 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 606 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 607 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 608 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 609 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 610 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Разбивочная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 611 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 612 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 613 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 267 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 614 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 615 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 616 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 617 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Белорусский, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 618 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 619 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 620 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 621 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 622 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 623 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Водников, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 624 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Столетова, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 625 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Гипсовый, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 626 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 627 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 628 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 629 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 630 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 631 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 632 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 633 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 634 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 635 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Фидерный, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 636 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Фидерный, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 637 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Чукотская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 638 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Меловая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 639 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 640 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Чукотская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 641 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 642 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. 9-го Января, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 643 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 644 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 645 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 646 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Калужская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 647 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 648 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 649 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 650 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 651 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 652 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 653 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 654 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 655 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 656 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 657 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 658 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 659 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 121 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 660 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 661 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Жигулевский, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 662 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 663 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 664 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 150 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 665 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 666 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Жигулевский, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 667 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. З. Космодемьянской, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 668 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 669 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 670 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Жигулевский, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 671 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленовская, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 672 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 673 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 674 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 675 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 676 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Костычева, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 677 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Меловая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 678 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д. 10 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 679 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 680 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 681 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 682 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 683 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 684 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Степной, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 685 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 686 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 687 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 688 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Студеная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 689 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 690 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 691 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 692 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 693 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 694 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 695 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 696 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 697 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 698 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 234 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 699 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 700 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 263 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 701 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 702 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 703 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 213 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 704 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 705 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 230 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 706 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Макаренко, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 707 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 708 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 709 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 710 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 711 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 712 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 713 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 714 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 715 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 716 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 717 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 237 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 718 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 719 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 720 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 721 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 722 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 723 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 724 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 725 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 726 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 55 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 727 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 247 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 728 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 729 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 730 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 731 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 243 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 732 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 733 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстовский, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 734 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 735 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Городская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 736 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 737 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 738 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 187 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 739 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 740 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 741 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 742 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 743 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 744 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 745 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 746 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 48 Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 747 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 215 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 748 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 265 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 749 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 207 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 750 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 751 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 752 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 753 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 754 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 755 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 756 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 757 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 758 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 759 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 760 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Чаплыгина, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 761 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 762 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 763 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Обрезной, д. 27 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 764 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 765 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 766 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 767 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 768 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 769 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 770 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 771 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Вологина, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 772 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 773 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 774 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 775 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 28 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 776 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 777 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 355 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 778 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленовская, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 779 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 780 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, уч. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 781 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, б/н кадастровый номер: 63:06:0202022:546 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 782 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 783 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 784 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, уч. 25а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 785 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 786 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 787 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 35. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 788 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. N 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 789 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 790 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 791 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 792 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 793 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 794 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 48а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 795 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 796 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 797 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 798 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 799 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 800 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, кад. N 63:06:0202027:291 (Семейная, д. 9) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 801 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, кад. N 63:06:0202027:284 (Семейная, д. 7) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 802 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 803 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 804 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, з.у. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 805 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коммунальник, ул. 68 квартал, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 806 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 807 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 808 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 809 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 810 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 811 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 812 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 813 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 814 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 815 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | "Строитель" (Приветский-Степная), квартал 10, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 816 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 817 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 818 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 819 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 820 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 821 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 822 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 823 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 824 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 825 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 826 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 827 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | Нефтяник, (стадион), квартал 20, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 828 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 829 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | пер. Осиновский, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 830 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 831 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | Садоводство "Строитель" (Васильевский массив) кв. 1 з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 832 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 833 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 834 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 835 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | садоводство "Строитель" (Васильевский массив) квартал 3, з/у 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 836 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 837 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | садоводство "Строитель" (Васильевский массив), квартал 3, з/у 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 838 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Южный, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 839 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. N 63:29:0803006:2175 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 840 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | строительство газопровода-ввода | пер. Запрудный, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 841 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон Южный, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 842 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я просека, Третья линия, д. N 4И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 843 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я просека Третья линия, д. N 4К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 844 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я просека, проезд 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 845 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9-я линия, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 846 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9 малая просека, к.н. 63:01:0704007:881 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 847 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, СТ "Сухая Самарка", к.н. 63:01:0401003:3436 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 848 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Аральский, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 849 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 КМ, КВАРТАЛ 3, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 850 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кряжский массив КНПЗ, линии 1, уч. 1, к.н. 63:01:0415006:1994 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 851 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южное ш., 14, уч. N 192 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 852 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив 17 км, от з-да им. Масленникова, линия 5, уч. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 853 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, уч. N 69А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 854 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Юных Пионеров, д. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 855 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:01:0405001:1161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 856 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон Завидово, уч. N 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 857 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7 просека, 12 проезд, уч. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 858 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шестая просека, д. 132, корпус 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 859 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Временная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 860 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснополянская, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 861 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17 км Московского ш., ул. Высоковольтная - уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 862 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Аральский, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 863 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Управленческий, к.н. 63:01:0312007:1052 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 864 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, 9-я линия, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 865 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, массив "Сорокины дачи" - 10 линия, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 866 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Макаренко, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 867 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9 малая просека, к.н. 63:01:0704007:879 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 868 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | просека 6-я, уч. N 124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 869 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Русская, д. 8, корп. А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 870 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 км Московского ш., СДТ Ракитовка, ул. 8, участок 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 871 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ракитовка, 18 км, з-да КАТЭК, ул. 6, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 872 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ракитовка, 18 км, завода КАТЭК, ул. 3, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 873 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | "Сорокин хутор", от 9 ГПЗ, ул. 1, уч. N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 874 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 км Московского ш., СДТ "Ракитовка", ул. Шестая, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 875 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Невского, уч. 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 876 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Прибрежный, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 877 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Обувная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 878 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив 19 км, ул. 13, уч. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 879 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Куйбышевской, с/д тов. "Дубки", с/х "Волгарь", уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 880 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Макаренко, д. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 881 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Охтинская, уч. N 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 882 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Уметская, уч. 40, к.н. 63:01:0335008:793 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 883 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, уч. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 884 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 20-я, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 885 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Московское, (19 км), д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 886 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | просека 2-я, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 887 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Козелки, ул. Озерная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 888 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигули, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 889 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подъемная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 890 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 891 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6 просека, д. 132, корп. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 892 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Жигулевские сады, к.н. 63:01:0210002:1392 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 893 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Сухая Самарка", линия Косы, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 894 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сорокины Хутора, линия 20, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 895 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майкопская, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 896 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 12-я линия, з.у. 60Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 897 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Мехзавод, ул. Совхозная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 898 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, Мехзавод прогресс, по 12 ул., уч. 128 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 899 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Охтинская, 75-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 900 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Архитектурная, д. 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 901 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | просека 7Э, 9 проезд, к.н. 63:01:0704003:1381 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 902 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поляна Барбошина, Просека 9, линия 2, д. 32/103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 903 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бугурусланская, д. 86 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 904 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кряжский массив, 9 линия, корпус Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 905 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ново-Оренбургский, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 906 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Болгарский пер., д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 907 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 10, уч. 14 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 908 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Утевская, д. 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 909 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон Жигулевские ворота, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 910 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Студеный Овраг, массив "Лесной", з/у 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 911 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9-я просека, 8-я линия, з/у 84/2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 912 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокская, д. 134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 913 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 11, д. 1. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 914 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 км, массив "Миндрониха", уч. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 915 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Просека 7, проезд 8, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 916 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обсерваторная, з/у 88а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 917 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ТСН "Нефтяник", линия 27, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 918 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 9-я, пол. им. Фрунзе, к.н.: 63:01:0208002:2464 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 919 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 км, ул. 9-я, уч. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 920 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Кряжский массив КНПЗ", линия 11, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 921 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восьмая просека, Четвертый пер., з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 922 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Мехзавод, ул. Гидроузловская, д. 477 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 923 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Охтинская, 75-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 924 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Освобождения, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 925 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сорокины Хутора, 5 линия, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 926 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9 просека, 3 линия, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 927 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Продольная, д. 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 928 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 930 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, 26 линия, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 931 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | жилой массив Волжский 9, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 932 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 14,5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 933 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив 24, СДТ "Железнодорожник", плат "Ягодная", з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 934 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина Поляна, 11 квартал Пригородного лесничества, з/у 54-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 935 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9 просека, 7-я линия, уч. 62 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 936 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я просека, пятый проезд, з/у 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 937 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбашин Овраг, 11 квартал Пригородного лесничества 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 938 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДНТ "Жигулевские сады", з/у 37 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 939 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 940 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Прибрежный, з/у 57 к.н. 63:01:0347007:1519 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 941 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у расположен в северной части к.к. 63:01:0405003, к.н. 63:01:0405003:2434 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 942 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон Завидово, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 943 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коломенская, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 944 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Шишкина, д. 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 945 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш. (19 км), 14 ул., уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 946 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | поселок Прибрежный, СДТ "Орленок", з/у 226 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 947 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Салют территория, ул. 12-й квартал, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 948 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаванская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 949 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная реки Самара, д. 167 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 950 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 7-я линия, з/у 43 а, к.н. 63:01:0208003:1101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 951 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 9, к.н. 63:01:0208002:2442 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 952 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Петропавловская, 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 953 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Самолетная, з/у 63Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 954 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 9, уч. 1 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 955 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 6 просека, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 956 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Колодезный, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 957 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сорокин Хутор, 9-я линия, д. 4, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 958 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Коломенская, д. 38А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 959 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, Мехзавод, уч. 288 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 960 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коломенская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 961 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д. 24, к.н. 63:01:0410001:599 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 962 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поляна Фрунзе, линия 2-я, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 963 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поляна им. Фрунзе, линия Одиннадцатая, з/у 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 964 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 9, д. 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 965 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кряжский массив, линия 9, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 966 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив "Царев Град", 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 967 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 11, з/у 41 к.н. 63:01:0340010:722 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 968 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Рубежное, 63:17:0702003:783 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 969 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Горелый Хутор (стрельбище), СТ Восход, к.н. 63:01:0331001:1387 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 970 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8-я просека, Балашовский пер., з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 971 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 972 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 973 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Мехзавод, Красный Пахарь, з/у 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 974 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Таганская, 143 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 975 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ДНТ Березовая грива, 1-я, з/у 37, к.н. 63:26:1805013:104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 976 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Винтай, ул. Гагарина, д. 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 977 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, массив 1, линия 3, з/у 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 979 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ш. Московское (18 км), СДТ "Ракитовка", ул. 5, з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 980 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Кряжский массив", Одиннадцатая линия, з/у 6 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 981 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Опытная станция по садоводству, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 982 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Третья Кряжская, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 983 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петропавловская, д. 124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 984 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | поселок Волгарь, д. б/н к.н. 63:01:0410003:1575 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 985 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шестая Радиальная, к.н. 63:01:0634004:1550 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 986 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ДТ "Кряжский массив КНПЗ", линия 1, з/у 3 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 987 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Урицкая, д. 34-1; к.н. 63:01:0112010:644 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 988 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 94 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 989 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Литвинова, з/у 1 А/11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 990 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Сокольи Горы", з/у 67 к.н. 63:01:0312001:750 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 991 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Кряжский массив КНПЗ", 3-я линия, з/у 32, к.н. 63:01:0415006:691 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 992 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Сорокин Хутор, 4-я ул., з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 993 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Просека Восьмая, пер. Одиннадцатый, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 994 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поляна им. Фрунзе, 12 линия, з/у 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 995 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шестая просека, к.н. 63:01:0703001:68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 996 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ КЗАТЭ им. А.М. Тарасова, ул. Четвертая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 997 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 998 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 9, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 999 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Управленческий, Гипсовый карьер, СДТ Ротор-1, уч. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1000 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Сок, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1001 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Пензенская, д. 147-149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1002 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Железноводская, д. 45 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1003 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | поселок Горелый Хутор, з/у б/н, к.н. 63:01:0331003:1308 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1004 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александра Невского, зем. з/у 117 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1005 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малый Сорокин Хутор-1 линия з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1006 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Матросова, уч. 155 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1007 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 11, з/у 1 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1009 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южный проезд, д. 517 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1010 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Студеный овраг, массив "Лесной", з/у 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1012 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Петропавловская, 1-В к.н. 63:17:0702003:721 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1013 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восьмая Кряжская, к.н. 63:01:0409002:1119 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1014 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Механиков, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1015 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Мачта-1" - е радиоцентра 3, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1016 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1017 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1018 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Ракитовка, 18 км, ул. Четыре завода КАТЭК, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1019 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, д. 243Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1020 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Березовая аллея, д. 8Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1021 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 19 км, ул. 11, з/у 91 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1022 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Новоусадебная, уч. 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1023 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Демократическая, з/у 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1024 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Поляна им. Фрунзе, 5 линия, з/у, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1025 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш. -5 линия, з/у 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1026 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., линия 15, з/у 414, СТ "Авиатор" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1027 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Хоперская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1028 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Железнодорожник", массив 26, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1029 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1030 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | з/у 230, по линии 16 от а/п Смышляевка | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1031 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, от 9 ГПЗ, 13 ул. По 12 улице, з/у 16 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1032 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Железнодорожник", массив 26, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1033 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, линия 16, з/у 219 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1034 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Сухая Самарка", ул. Кабановская, 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1035 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Сухая Самарка", ул. Сельская 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1036 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ТСН Нефтяник территория, 27-я линия, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1037 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | тер. 19 км Московского ш., ул. 3-я, з/у 28А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1038 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 7 Просека, 10 проезд, з/у 23 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 1039 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Брянская, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1040 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 18 км Московского ш., 3 ул., д. 163 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1041 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Сухая Самарка", ул. Хворостянская, д. 29А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1042 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Нижегородская, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1043 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ш. Московское (19 км) к.н. 63:01:0340001:2097 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1044 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Новоусадебная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1045 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Седьмая просека, Третий проезд, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1046 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московское ш., ПСДК "Авиатор", 3 линия, уч. 292 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1047 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коломенская к.н. 63:01:0406003:1032 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1048 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш., 18 км, массив "Ракитовка", ул. 5, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1049 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сорокин Хутор, 1-я ул., з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1050 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., пер. 2, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1051 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 9, з/у 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1052 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Мехзавод, Красный Пахарь, уч-к 16 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1053 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 17 км Московского ш. территория, ул. 5-я линия, з/у 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1054 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг, 9 линия, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1055 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ Усть-Сок, д. 14, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1056 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | поселок Горелый Хутор, уч. 5-б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1057 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Железнодорожник, массив 5, ж.-д. платформа Киркомбинат, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1058 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км от завода им. Фрунзе, уч. 293 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1059 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, 1-й массив, 3 линия, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1060 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, з/у 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1061 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДК "Сухая Самарка", КНПЗ, ул. Подъемная, д. 32 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1062 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средне-Садовая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1063 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Изыскательская, д. 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1064 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поселок Козелковская Станция, ул. Плодовая, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1065 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., ул. Крайняя, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1066 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ЖСК Горелый Хутор, д. 168, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1067 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив "Малые Дойки", СДК "Нефтяник", 27-я линия, уч. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1068 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 16 км, ул. Высоковольтная, з/у 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1069 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДПО "Шар", массив "Сорокин Хутор", ул. Лесная, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1070 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Цеховая, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1071 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Сухая Самарка", ул. Кабановская, уч. 57-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1072 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1073 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДК "Нефтяник", линия 26, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1074 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Травяная, к.н. 63:01:0636001:770 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1075 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Сухая Самарка", АО КНПЗ, ул. Заставная, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1076 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Опытная станция по садоводству, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1077 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, квартал 23, з/у 15 к.н. 63:01:0000000:34045 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1078 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, 9-я линия, д. 85 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1079 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ДНТ Сорокины Хутора - массив 1, линия 4, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1080 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора от завода КАТЭК, ул. Четвертая, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1081 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш., 19 км, СДК Звездочка, ул. 9, д. 42 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1082 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ Железнодорожник, 29-й массив, уч. 35 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1083 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Демократическая, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1084 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Сок" Сокского карьероуправления 270 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1085 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Трехгорная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1086 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Аэропортовское ш., к.н. 63:01:0248033:725 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1087 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., линия 17, з/у 251 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1088 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Береза, кв-л 6, д. 22, к.н. 63:01:0351003:678 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1089 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, з/у 130 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1090 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, ул. Овражная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1091 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Брянская, 5В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1092 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Кряжок, д. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1093 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Сухая Самарка", ул. Кабановская, уч. 61-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1094 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив "Малые Дойки", линия 1, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1095 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Изыскательская, з/у 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1096 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Жигулевские Ворота, з/у 96 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1097 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокин Хутор, ГПЗ-4, линия 13, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1098 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | линия 5, Кряжский массив КНПЗ, з/у 6, к.н. 63:01:0415006:802 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1099 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДК "Сухая Самарка", ул. Хворостянская, д. 35, к.н. 63:01:0401003:928 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1100 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Студеный Овраг, ДПК "Победа Октября", Первая линия, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1101 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 15, пер. 5, з/у 365 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1102 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., 15-я, д. 523, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1103 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Береза-1", ул. Банановая, 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1104 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | кв-л 11-й, уч. 20, к.н.: 63:01:0340002:903 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1105 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Приамурская, уч. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1106 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пос. Сорокины Хутора, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1107 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, уч. 48а от з-да им. Фрунзе, к.н. 63:01:0340005:611 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1108 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Мелекесская, к.н. 63:01:0248005:889 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1109 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Бугурусланская, з/у 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1110 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское (п. Мехзавод), ул. Кубанская, уч. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1111 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив судоремонтного завода, линия 10, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1112 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Засыпная, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1113 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1114 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. 14, з/у 57, от 9 ГПЗ | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1115 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ СМПО "Металлист", массив "Зубчаниновка", ул. Кедровая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1116 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Краснопресненская, д. 142 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1117 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пос. Мехзавод, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1118 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, зем. з/у 24 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1119 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 8-я, з/у 81 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1120 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 км Московского ш., ул. Овражная, 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1121 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 18 км, 17 квартал - ул. Озерная, з/у 13, к.н. 63:01:0221001:4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1122 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 17 км, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1123 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, д. 172 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1124 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Люберецкая, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1125 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1126 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Демократическая, з/у 63М/125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1127 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тракторная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1128 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Охтинская, д. 33Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1129 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | шос. Смышляевское, линия 17, д. 240 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1130 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поляна Фрунзе, Двенадцатая линия, к.н. 63:01:0208004:4191 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1131 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Кряжский массив, линия 10, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1132 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Станкозаводская, з/у 28А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1133 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | "Студеный Овраг", линия Вторая, массив Первый, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1134 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | просека 8-я, з/у 12 а, к.н. 63:01:0702002:939 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1135 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Ракитовка, 18 км, 2-я ул., з/у 40, к.н. 63:01:0257001:573 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1136 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 8-я, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1137 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, СДТ "Прогресс", ул. Четырнадцатая, з/у 320 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1138 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, Первый массив, Первая линия, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1139 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км, 5 линия, уч. 118, к.н.: 63:01:0202001:719 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1140 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я, уч. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1141 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Березовый проезд, 16, к.н. 63:01:0318002:826 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1142 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, 61, к.н. 63:17:070205:582 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1143 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Хуторок", з/у 282, к.н. 63:01:030000:0413 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1144 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | дома ЭМО, ул. Третья, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1145 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 113 км, СДК ЖБИ-7, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1146 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Краснопресненская, з/у 188 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1147 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТД "Усть-Сок", уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1148 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Смышляевское ш., уч. 5/396 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1149 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Карьерный 5-й, д. 61, к.н. 63:01:0116008:520 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1150 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ТСН Шар, ул. 15-я, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1151 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пос. Сорокин Хутор, 1-й массив, 3-я линия, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1152 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пос. Береза, ТСН "СДТ Береза-1", ул. Абрикосовая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1153 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | п. Песчаная Глинка, ул. Лесная, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1154 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, 10 линия, уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1155 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Ветлянская, д. 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1156 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 10. д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1157 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское ш., "Ясная Поляна", 3 линия, з/у 293/132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1158 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Краснополянская, д. 29-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1159 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ж.д. платформа Конструкторская, массив 29, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1160 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | дома ЭМО, СТ "Ласточка", четвертый массив, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1161 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км Московского ш., линия 10, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1162 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 113 км, СДК "ЗЖБИ-7", д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1163 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, д. 158А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1164 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км Московское ш., "Крутой Овраг" ул. Высоковольтная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 1165 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Жигулевские Сады", з/у 240 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1166 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1167 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Рассвет", Орлов Овраг, 438 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1168 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 18 км, 17 квартал от мехлесхоза, ул. Озерная, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1169 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | на территории бывшего гипсового карьера 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1170 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ПДСК "Авиатор" массив "Ясная Поляна" - Пятая линия, з/у 200/118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1171 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Студеный Овраг, массив 1, Вторая линия, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1172 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Ракитовка", СДТ "Мехлесхоз" ул. Озерная, уч. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 1173 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 19 км, ул. 17, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1174 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., д. 5/397 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1175 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, 3-я ул., з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1176 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Рассвет", з/у 467 В, к.н. 63:01:0335005:2998 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1177 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 8-я просека, б/н, к.н. 63:01:0703004:1704 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 1178 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | поселок Сорокины Хутора, з/у 36 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1179 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5-я линия 198 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1180 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. 2-я, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1181 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 8-я просека/Балашовский пер., уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1182 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Девятая Малая просека, д. 53 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1183 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., ул. 5-я линия, з/у 145 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1184 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | "Сорокины Хутора" от БТИ Первая линия з/у 50, к.н. 63:01:0211003:23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1185 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Барбошина поляна, просека Девятая Малая, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1186 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, массив 1, линия 1, з/у 26, к.н. 63:01:0324005:680 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1187 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 11 линия, Барбошина поляна, к.н. 63:01:0208002:2455 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1188 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Барбошина поляна, просека Девятая Малая, зем. уч. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1189 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Барбошина поляна, просека Девятая Малая, з/у 55Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1190 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Мехзавод, ул. Красная, 5, 63:01:0337001:513 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1191 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 1192 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Орлов Овраг, уч. 207 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1193 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДНТ "Жигулевские сады", 159 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1194 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Студеный овраг, водоканал м-в 1, линия 3, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1195 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив 17 км, СТ ГПП "ЗиМ" - Пятая линия, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1196 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | М. Дойки, массив 1, линия 3, 24, к.н. 63:01:0324002:679 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1197 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, Московское ш., КМЗ "Салют", квартал 14, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1198 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | в районе радиоцентра 3, к.н. 63:01:0213001:31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1199 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Демократическая, з/у 63 М/19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1200 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Шестая просека, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1201 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, д. 170 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1202 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ж.д. платформа, "Конструкторская", массив 31, уч-к 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1203 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Студеный Овраг 1-й массив, 3-я линия, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1204 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, д. 153 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1205 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, 3-я ул., з/у 16, к.н. 63:01:0340001:849 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1206 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, линия 14, уч. 201 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1207 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Мачта-1", ул. Демократическая, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1208 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское ш. - СТ КПО "ЗИМ", Четвертая линия, уч. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1209 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, третья ул., з/у 35 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1210 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Ракитовское ш., СТ Нефтеразведчик, 4-я ул., уч. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 1211 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Набережная реки Самары, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1212 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Самары, д. 167Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1213 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Ершовская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1214 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Краснополянская, д. 92, к.н. 63:17:0702004:243 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1215 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ж.д. платформа "Конструкторская", массив 29, з/у 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1216 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19-й км, квартал 10, з/у 1, к.н. 63:01:0340004:1250 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1217 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1218 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 6, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1219 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Березовая Грива", 1, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1220 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ по 7 линии, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1221 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ по 9 линии, з/у 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1222 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, по 9 линии з/у 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1223 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Шестая Радиальная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1224 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 4, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1225 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 7, з/у 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1226 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., д. 46, к.н. 63:01:0252009:556 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1227 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 12-я Дачная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1228 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, 8-я линия, уч. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1229 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, 6-я линия, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1230 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "КНПЗ", 8 линия, уч. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1231 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 5 линия, Кряжский массив, к.н. 63:01:0000000:9011 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1232 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, ул. Плодовая, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1233 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 9, з/у 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1234 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 5, уч. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1235 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ Кряжский массив КНПЗ, линия 10-я, з/у 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1236 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 4, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1237 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, линия 7, уч. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1238 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 4, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1239 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | КНПЗ, Кряжский массив, линия 9, уч-к 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1240 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 7 просека, 3 проезд, уч-к 6-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1241 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, з/у 24, по линии 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1242 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Кряжский массив КНПЗ", линия 9, 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1243 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ - 9-я линия, з/у 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1244 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ по линии 5 з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1245 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Ершовская, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1246 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 3, з/у 25, к.н. 63:01:0415006:2316 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1247 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1248 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, квартал 28, линия 4, уч. 1 "б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1249 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | з/у по линии 7, 12, Кряжский массив КНПЗ | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1250 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, ул. Плодовая, уч. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1251 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Орлов овраг, ул. Ершовская, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1252 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Кряжский массив КНПЗ", 7 линия, з/у 43 к.н. 63:01:0415006:884 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1253 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, по линии 8, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1254 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив Кряжский, КНПЗ, ул. 8, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1255 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ Авиатор, от а/п Смышляевка, 7 линия, з/у 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1256 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ Кряжский массив КНПЗ 6-я линия, 3 к.н. 63:01:0415006:853 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1257 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, линия 5, з/у 35, к.н. 63:01:0415006:774 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1258 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 7, з/у 52, к.н. 63:01:0415006:883 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1259 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, линия 9, з/у 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1260 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 4, уч. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1261 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив Орлов Овраг, СДТ Рассвет, уч. 462 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1262 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1263 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Ракитовка 2, ул. 12-я, уч. 93, по плану 169 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 1264 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Дачная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1265 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Дачная, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1266 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 41 км Красноглинского ш., 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1267 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Дачная, 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1268 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 19 км, ул. 9, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1269 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Рассвет", Орлов овраг, д. 802 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1270 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, по 8 линии, з/у 453 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1271 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Зубчаниновский массив, 5 дачная ул., уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1272 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 41 км Красноглинского ш., д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1273 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | а/п Смышляевка, 4 линия, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 1274 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | станция Козелковская, ул. Земледельческая, уч. 13 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1275 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пр. Карла Маркса, ул. Украины, з/у 319/59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1276 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | седьмая просека, третий проезд, д. 34Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1277 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | станция Козелковская, ул. Журавлевская, уч. 27/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1278 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | п. Козелковская станция, ул. Ершовская, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1279 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Достоевского, з/у 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1280 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Достоевского, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1281 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 0,16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1282 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 7, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1283 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелки, ул. Ерошевская, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1284 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Дачная, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1285 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | станция Козелковская, ул. Журавлевская, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1286 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Очаковская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1287 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, ул. Соколиная, 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1288 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Восстания, д. 170 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1289 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, з/у 161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1290 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Ракитовка-2", ул. 12, з/у 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 1291 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Большие Сорокины хутора, линия 5, уч. 14 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 1292 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 41 км, ш. Красноглинское ш., уч. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1293 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | платформа "Интернатная", СТ "Железнодорожник", массив 11 а, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1294 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 1295 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 7-я Просека, 3 проезд, з/у 28в, к.н. 63:01:0703002:734 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1296 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Сорокин Хутор, 4 линия, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1297 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Аэропорт Смышляевка, СТД "Авиатор", 9 линия, уч. 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1298 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Седьмая просека, Третий проезд, д. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1299 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ по линии 3, з/у 13, к.н. 63:01:0415006:701 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1300 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, КНПЗ, по линии 635, к.н. 63:01:0415006:824 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1301 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 18 км Московского ш., ул. 16-я, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1302 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Авиатор" - 16 км, 8 линия, з/у 226, к.н. 63:01:0255008:45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1303 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Козелковская станция, уч. 135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1304 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 6, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1305 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, 3-я линия, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1306 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Красноглинское ш., з/у б-н к.н. 63:01:0304006:740 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1307 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 8-я, уч. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1308 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 7 просека, 5 проезд, з/у 29 к.н. 63:01:0703002:189 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1309 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ Кряжский массив КНПЗ, линия 10, к.н. 63:01:0415006:2011 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1310 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Кубанская, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1311 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Авиатор", линия Десятая, з/у 306 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1312 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ракитовка, 18 км, ул. 3, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1313 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш., 18 км, массив Ракитовка, ул. 2, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1314 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пос. Мехзавод, СДК "Звездочка", ул. 8, з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1315 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ Березовая грива, 1-я территория, з/у 172, к.н. 63:26:1805011:176 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1316 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 13 Дачная, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1317 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Березовая Грива", массив 1, з/у 85 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1318 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Авиатор" от а/п Смышляевка, линия 10, з/у 311 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 1319 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 4-я линия, з/у 292 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1320 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 4-я линия, з/у 296 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1321 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское ш., 6-я линия, з/у 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1322 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км "Ракитовка" - Ясная Поляна. Линия 5, з/у 192 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1323 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., ул. 5, уч. 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1324 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5-я линия, д. 177 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1325 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., массив "Ясная поляна", уч. 188 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1326 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ш. Московское (16 км), линия 5, к.н. 63:01:0255007:1048 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1327 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5-я линия, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1328 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5-я линия, д. 94 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1329 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., Ясная Поляна, 7-я линия, д. 253 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1330 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., линия 15, д. 400 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1331 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пол. им. Фрунзе, 12 линия, к.н. 63:01:0208004:4181 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1332 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 17 км Московского ш., 10-я линия, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1333 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Ясная Поляна", 17 км Московского ш., 6-я линия, з/у 218 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1334 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., СДТ СМПО "Металлист", 4-я линия з/у 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1335 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | квартал 94 Куйб. лесничества от Госуниверситета, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1336 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | а/п Смышляевка, линия 11, з/у 343 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 1337 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, СТ АОА з-да им. Тарасова, 6-я ул., уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1338 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., "Ясная Поляна", 5 линия, з/у 298, литера А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1339 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., 5 линия, 115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1340 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, квартал 16, з/у 7-б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1341 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, линия 5-я, з/у 175 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1342 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., линия 5-я, з/у 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1343 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 18 км Московского ш., 13-я ул., з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1344 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5 линия, уч. 137 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1345 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 7-я линия, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1346 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., "Ясная поляна", уч. 186 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1347 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 5 линия, уч. 113 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1348 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 10 линия, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1349 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 12 линия, уч. 315 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1350 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., СДТ "Экран", квартал 2, 8 линия, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1351 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., СДТ "Экран" от завода Экран, 7 линия, з/у 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1352 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московское ш., 5-я линия, д. 208 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1353 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., линия 5-я, з/у 196 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1354 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., линия 4-я, д. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1355 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., СДТ Экран, квартал 2, линия 7, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1356 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., з/у 70 (ориентир линия 7) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1357 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., 6-я линия, д. 238, к.н. 63:01:0255005:638 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1358 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Победа Октября", 3 линия, з/у 36, к.н. 63:01:0203001:759 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1359 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Авиатор", восьмая линия, з/у А-2, к.н. 63:01:0255005:5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1360 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив 5, ул. 2, з/у 50, к.н. 63:01:0331001:508 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1361 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., СПК "Звездочка", 10 ул., з/у 60А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1362 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Жигулевские ворота", з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1363 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1364 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пос. 41 км, тов. "Старая Жила", к.н. 63:01:0304004:1291 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1365 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ Сухая Самарка, ул. Сельская, уч. 23 а, к.н. 63:01:0401003:1230 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1366 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 19, 63:01:0314008:30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1367 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поляна им. Фрунзе, 9 просека, ул. Ольховская, линия 7, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1368 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Горелый Хутор, массив 5 а з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1369 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 3 ул., уч. 21,63:01:0415006:537 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1370 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Карьерный 8-й пер., уч. 48 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1371 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив Малые Дойки, СДК Нефтяник, линия 26, 63:01:0324003:1230 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1372 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Люберецкая, з/у, 61 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1373 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | "Сорокины Хутора" СДТ завода "КАТЭК" ул. 5 з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1374 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | тер. Самарской Зональной опытной станции по садоводству, уч. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1375 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ Ласточка, дома ЭМО, массив 4, з/у 43, к.н. 63:01:0312002:794 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1376 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Железнодорожник, 176 км, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1377 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, уч. 379 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1378 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км ПК, СДПО Моторостроитель, 2 кв-л, з/у 32, к.н. 63:01:0340005:2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1379 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Новоаллейная, д. 9А, 63:01:0327011:1582 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1380 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обувная, з/у б/н, 63:01:0410008:983 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1381 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ТСН Нефтяник, ул. 22-я, з.у. 17 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1382 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, СТ АО ОТ "Завод им. Тарасова", ул. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1383 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., линия 4-я, з/у 155 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1384 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Авиатор", Четырнадцатая линия, з/у 381 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1385 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 84, к.н. 63:01:0000000:5726 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 1386 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Брянская, к.н. 63:01:0248026:823 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1387 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | жилой массив "Царев Град", 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1388 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 113 км, СТ Железнодорожник, массив 29, уч. 70, 63:01:0420005:545 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1389 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Лесное", Пригородное лесничество, квартал 5.9, з/у 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1390 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | п. Красный Пахарь, 1-й массив, з/у 67, к.н. 63:01:0330002:513 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1391 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Береза-1", ул. Гранатовая, з/у 171 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1392 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Сорокин Хутор, 4-я, з/у 15, 63:01:0000000:6205 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1393 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское ш., д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1394 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., пер. 1, уч. 8, к.н. 63:01:0340006:16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1395 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Дружба", Орлов Овраг, ул. Отрадная, д. 153 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1396 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДК "ЗЖБИ-7", 113 км, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1397 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив 31, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1398 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Бобруйская, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1399 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1400 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 линия, к.н. 63:01:0202002:1028 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1401 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское (19 км), 10 ул., з/у 17, к.н. 63:01:0340008:620 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1402 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 113 км, СДК "ЗЖБИ-7", з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1403 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от аэропорта Смышляевка, 19 линия, уч. 277 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1404 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 12 ул., уч. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1405 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Люберецкая/ул. Щорса, д. 93/203 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1406 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 6, 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1407 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Жигулевские сады, к.н. 63:01:0210002:1470 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1408 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Ракитовка-2" - Тринадцатая ул., з/у 37 (по плану 110) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1409 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Охтинская, з/у 138А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1410 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Аргунский, зем. уч. 17, 63:01:0905001:1777 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1411 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, зем. з/у 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1412 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, Московского ш., квартал 13, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1413 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив Сорокины Хутора, линия 17, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1414 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДК "Нефтяник", 27-я линия, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1415 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9 просека, Третья линия, д. 4К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 1416 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 9 линия, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 1417 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Аральский, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1418 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аткарская, к.н. 63:01:0718004:1241 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1419 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9 просека, уч. 23А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1420 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал N 6 уч. N 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1421 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 км, ул. 5, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1422 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 км, СТ "КЗАТЭ им. А.М. Тарасова, ул. Четвертая, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1423 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ракитовка, 18 км, ул. 5-я, уч. 58 завода КАТЭК | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1424 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московское ш. (19 км) д. 49А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1425 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1426 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 141 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 1427 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 1428 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 236 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 1429 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 108 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 1430 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 1431 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 69 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 1432 | г.о. Самара | г. Самара | установка пункта редуцирования газа | СНТ "Золотые пески N 1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 1433 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 169 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1434 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 176 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1435 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 179 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1436 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 252 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1437 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 256 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1438 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 181 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1439 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 36 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 1440 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Жигулевские сады, к.н. 63:01:0210002:1469 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1441 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Студеный Овраг", массив 1, линия 1, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 1442 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Ершовская, уч. 27, 63:01:0335013:541 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1443 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Жигулевские сады, к.н. 63:01:0210002:1468 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1444 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Литвинова, уч. 1 А/15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1445 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ракитовка, 18 км, ул. 3, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1446 | г.о. Самара | п. Падовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7, к.н. 63:01:0253011:876 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1447 | г.о. Самара | п. Падовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8, к.н. 63:01:0253011:1329 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1448 | г.о. Самара | п. Падовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1449 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газопровода-ввода | з/у 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1450 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газопровода-ввода | СТД Авиационного завода, з/у 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1451 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1452 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газопровода-ввода | уч. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1453 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1454 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1455 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газопровода-ввода | уч. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1456 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1457 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1458 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 153 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1459 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1460 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | район бывшей свалки, з/у 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1461 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 159 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1462 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 160 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1463 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 184 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1464 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 138 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1465 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 35 а, к.н. 63:01:0253014:763 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1466 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 152 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1467 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1468 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | д. 183 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1469 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1470 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | уч. 179 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1471 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 1472 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газопровода-ввода | п. Пискалинский Взвоз, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 1478 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, уч. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1479 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1480 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1482 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1483 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 14-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1484 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1485 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1486 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 19-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1487 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 20-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1488 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 21 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1489 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, уч. 22 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 1497 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1498 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1503 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1505 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1507 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1508 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1510 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1511 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 28-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1512 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1514 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1517 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1522 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1524 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 1528 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 1529 | г.о. Самара | п. Чкалова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. N 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1530 | г.о. Самара | п. Чкалова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1531 | г.о. Самара | п. Чкалова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1532 | г.о. Самара | п. Чкалова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1533 | г.о. Самара | п. Чкалова | строительство газопровода-ввода | д. 94, к.н.: 63:01:0253010:505 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1534 | г.о. Самара | п. Чкалова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1535 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:01:0345005:965 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1536 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1537 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, уч. 77 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1538 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, уч. 60А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1539 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ "Нефтяник" массив 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1540 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Павлика Морозова, д. 70 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1541 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Павлика Морозова, д. 72 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1542 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Смолина, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1543 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Смолина, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1544 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1545 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 60 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | май |
| 1546 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 402 б | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | март |
| 1547 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Попова, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1549 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 56 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1550 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Менделеева, д. 54 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1551 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Разбросной, д. 2 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1552 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Разбросной, д. 10А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1553 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Разбросной, д. 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1554 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Разбросной, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1555 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Разбросной, д. 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1556 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1557 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Акифьева, д. 25 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1558 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ "Гипростанок" | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 1559 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Гидростанок | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 1560 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | КСТ Нива | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | август |
| 1561 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Некрасовский, д. 41 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1562 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Некрасовский, д. 41 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1563 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 99 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1564 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 97 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1565 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 101 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1566 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ДСК Строитель | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1567 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 66 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1568 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 46 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1569 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | Свердлова, д. 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1570 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Нефтяник, массив N 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1571 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная 7А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1573 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Кировоградская, д. 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1574 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтяная, д. 47А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | май |
| 1575 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | в районе с. Уваровка, уч. 88, КН 63:08:0117009:181 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июль |
| 1576 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | в районе с. Уваровка, уч. 205, КН 63:08:0117009:126, (Малиновая, д. 10) | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 1577 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Нефтяник, массив 4, д. 92 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1578 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Нефтяник 4/100 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1579 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Ростовская, уч. 61 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1580 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Нефтяник, массив 4, д. 95 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1581 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1582 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1583 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1584 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1585 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1586 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 19Б | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1587 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Загорская, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1588 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тимирязева, д. 126 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1589 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тимирязева, д. 132 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1590 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | Садоводство Нефтяник, массив 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1591 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ Нефтяник, массив 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1592 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | март |
| 1593 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 21Б | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1594 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 2 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1595 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 26 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1596 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Красноярская, д. 46А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | сентябрь |
| 1597 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Авиационная, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 1598 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 59 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | ноябрь |
| 1599 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 61 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | ноябрь |
| 1600 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | КСТ "Сельмаш" | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 1602 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Николаева, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | август |
| 1603 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Нефтепроводная, 64 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1604 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Кожевенный, д. 5Г | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1605 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 17-я Линия, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1606 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волочаевская, д. 68 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1607 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соловьева, д. 36 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1608 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пензенская, д. 53 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1609 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 19-я Линия, уч. 3А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1610 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Сланцевая, уч. N 43 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | май |
| 1611 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Керамическая, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1612 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Керамическая, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1613 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 1614 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Щусева, д. 11 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | август |
| 1615 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Щусева, уч. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | август |
| 1616 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | в р-не с. Уваровка, уч. 112, КН 63:08:0117009:155 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1617 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Уваровская, уч. 25 Б | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | август |
| 1618 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Котельная, д. 1-В | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1619 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Тульская, д. 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1620 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1621 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тимирязева, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1622 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | садоводство ГЭС, ул. Островная, к.н. 63:08:0109006:268 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1623 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ Сызранская Лука завода Сельмаш, д. N 167 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1624 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Островная, д. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1625 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | р-он Сызранской Луки, дачный уч. N 34А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1626 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ "Колос", уч. 36 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1627 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ "Колос", уч. 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1628 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ "Колос", д. 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1629 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | 63:08:0109001:79 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1630 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | 63:08:0109005:68 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1631 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ниже плотины сызранской ГЭС правый берег реки Сызранка, уч. 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1632 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ст. Сызраньсельмаш, уч. 158 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 1633 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Приволжская, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | март |
| 1634 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 53А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1635 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 57 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1636 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | 16 метров на северо-западнее от з/у с к.н. 63:08:0103009:97 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1637 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 2 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1638 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленодольская, 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1639 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Механическая, 20Б | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | ноябрь |
| 1640 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Механическая, 20А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | ноябрь |
| 1641 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Механическая, 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | ноябрь |
| 1642 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Харьковский, к.н. 63:08:0105024:105 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1643 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ Нефтяник, уч. N 12/56 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1644 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | 63:08:0105027:67 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1645 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ДСК "Нефтяник", уч. 36 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1646 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ДСК "Нефтяник", уч. 37 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1647 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1648 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 23А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1649 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 32 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1650 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 18-я Линия, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1651 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1652 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заборовская, пер. 2-й Смоленский, д. 6/2 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1653 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Военкоматский, д. 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1654 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, 344 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1655 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 96 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1656 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чимкентская, д. 44 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1657 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | КН 63:08:0117009:579 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1658 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Коммуны, д. 27 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1659 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 71 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1660 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Марата, д. 32 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1661 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Вязовый, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1662 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1663 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, д. 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1664 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Гончарная, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1665 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 370В | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1666 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 43 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1667 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцова, д. 38 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1668 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поточная, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1669 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Врубовая, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1670 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 20-я Линия, д. 42 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1671 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, д. 71 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1672 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 61 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1673 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краевая, д. 40 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1674 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Девятый, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1675 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Смоленский, д. 9 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1676 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Монтерский, д. 43 А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1677 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 126 А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1678 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ладожская, д. 28 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1679 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Некрасовский, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1680 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Парковый, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1682 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белорусская, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1683 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сеченова, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1684 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сеченова, д. 18 А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1685 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 53 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1686 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1687 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцова, д. 36 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1688 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вольская, д. 38 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1690 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 54 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1691 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 18-я Линия, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1692 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1693 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1694 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноярская, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1695 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1696 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1697 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Вязовый, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1698 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героя России Александра Иванова, д. 46 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1699 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мечникова, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1700 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вольская, д. 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1701 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Гончарная, д. 9 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1702 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Марата, д. 29 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1703 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Знаменская, д. 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1704 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1705 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородина, д. 27 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1706 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Шахтерской Славы, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1707 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хабаровская, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1708 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Сухой, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1709 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Монтерский, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1710 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 62 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1711 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Монтерский, уч. 1 В | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1712 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайковского, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1713 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 60 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1714 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менделеева, д. 51 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1715 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саратовская, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1716 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Скворцова, д. 62 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1717 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 33 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1718 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Камышенская, д. 96 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1719 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 52 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1720 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 76 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1721 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кудрявцева, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1722 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | КН 63:08:0117009:193 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1723 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Рудная, д. 25 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1724 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пр. 50 Лет Октября, д. 142 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1725 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 40 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1726 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владивостокская, д. 35 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1727 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 77 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1728 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Пихтовый, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1729 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Завокзальная, д. 105 А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1730 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Невская, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 1731 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, 43 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 1732 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1733 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Посадский проезд (КН 63:09:0310003:1419) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1734 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1735 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казачкова, 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1736 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Большой, 21 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | январь |
| 1737 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саранская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1738 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Нежный, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 1739 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1740 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1741 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1742 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | Звездный проезд, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1743 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Некрасова, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | январь |
| 1744 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Звездный, 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 1745 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Молодежный, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 1746 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тухачевского, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 1747 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голоднова, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 1748 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11-й Парковый пер., д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 1749 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Водников, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 1750 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бородинский проезд, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 1751 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, уч. N 17а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1752 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Звездный, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1753 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Звездный, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1754 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Звездный, д. 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1755 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр-н "Тимофеевка-2" по направлению на запад. уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1756 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Лесной 3-й, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1757 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1758 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вавилова, 30А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1759 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Осиновый, уч. N 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1760 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Книжный, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1761 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Звездный, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1762 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Посадский, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1763 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лапшева, д. 5/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1764 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Ясный, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1765 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Любви, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1766 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1767 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Федора Наумова, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1768 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | СТ "Гидромеханизатор", з/у 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1769 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Розовый, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1770 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Телеграфная, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1771 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого 29 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1772 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Варваринская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1773 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Армейский пр-д, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1774 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1775 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцова, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1776 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, д. 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1777 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Посадский, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1778 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | пр-д Звездный. зем. уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1779 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | пр-д Звездный, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1780 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1781 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1782 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1783 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Федоровка, мкр. 1, з/у 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1784 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Звездный, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1785 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1786 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Большой, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1787 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1788 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, зем. уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1789 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Федора Наумова, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1790 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калиновая, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1791 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Труд", з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1792 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д 3-й Тракторный, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1793 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Вишенка-4" ЛЗЖБИ, в р-не судоходного канала, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1794 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Любви, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1795 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т "Дачное 1", уч. 15, линия 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1796 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 46, (ранее мкр. 1, з/у 88) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1797 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Линейная, д. 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1798 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | СТ "Парус", з/у 128 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1799 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 31В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1800 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Линейная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1801 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | п. Федоровка, ул. Подгорная, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1802 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | Ясный пр., д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1803 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | Станция Канал, д. 3А, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1804 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | Станция Канал, д. 9, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1805 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | Станция Канал, д. 3, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1806 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1807 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Дачное-2", уч. 4 линия 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1808 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казачкова, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1809 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | СТ "Механизатор", з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1810 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1811 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Механизатор", кад. 63:09:0206060:542 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1812 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Воронежская, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1813 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | СТ "Механизатор", з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1814 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Механизатор-1", уч. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1815 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1816 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1817 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1818 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 2-б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1819 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, 14-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1820 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | Станция Канал, д. 9, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1821 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | п. Федоровка, мкр. 1, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1822 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Димитрова, д. 61 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1823 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, д. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1824 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1825 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Водник-2", Сам. р-на гидротехн. сооруж. з/у 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 1826 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Механизатор-1", з/у 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 1827 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, д. 146А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1828 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1829 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Ларина, д. 160 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1830 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | квартал 209 ул., линия 9, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1831 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | С/т "Энергетик-4" Горэлектросети, д. 194 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1832 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ст. Канал, д. 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1833 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Нежный, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1834 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомольское шоссе, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1835 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | С/т Механизатор, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 1836 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 177 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1837 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Посадский, з/у 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1838 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1839 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1840 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Розовый, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1841 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кутузова, д. 229А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 1842 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 119 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1843 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 1844 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1845 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 1846 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Чапаевское Лесничество, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1847 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1848 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодогвардейская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1849 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 80б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1850 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1851 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 189 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1852 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Складская, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1853 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1854 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Текстильщиков, д. 29а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1855 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1856 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1857 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 113Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1858 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 1859 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1860 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свердловский, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1861 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 171 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1862 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1863 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1864 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1865 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чапаевское Лесничество, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1866 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гризодубовой, д. 43б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1867 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1868 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1869 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1870 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1871 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1872 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Либкнехта, д. 179 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1873 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1874 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 155 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1875 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородная, д. 6 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1876 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1877 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1878 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1879 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Складская, д. 29 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1880 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Каляновых, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1881 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 130 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1882 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 146 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1883 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Солдатская, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1884 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1885 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 137 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1886 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 45б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1887 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крымская, д. 183 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1888 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1889 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1890 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. народная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1891 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 137 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1892 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 26 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1893 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1894 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Складская, д. 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1895 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 31/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1896 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Силикатная, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1897 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Севастопольская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1898 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 29 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1899 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 182 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1900 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 17 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1901 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 205 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 1902 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Либкнехта, д. 206 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1903 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1904 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1905 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1906 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Либкнехта, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1907 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Либкнехта, д. 140 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1908 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1909 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1910 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 83 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1911 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1912 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1913 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Либкнехта, д. 176 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1914 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вокзальный, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1915 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 106 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1916 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Севастопольская, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1917 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1918 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1919 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1920 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1921 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 207 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1922 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1923 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1924 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1925 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1926 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 209 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 1927 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1928 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1929 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1930 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1931 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1932 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 170 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1933 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1934 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 206 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1935 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1936 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1937 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1938 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | пер. Вокзальный, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1939 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | пер. Вокзальный, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1940 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 1941 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1942 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1943 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1944 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1945 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1946 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1947 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1948 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 154 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1949 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 151 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1950 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 170 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1951 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1952 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1953 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1954 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1955 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1956 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1957 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1958 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1959 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 31 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1960 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 117 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1961 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1962 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1963 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1964 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1965 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1966 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 30И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1967 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1968 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1969 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 1970 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1971 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1972 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 1973 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 216 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1974 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1975 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1976 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1977 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 1978 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каховская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1979 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | Чапаевское лесничество, д. 10 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1980 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 123 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 1981 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 1982 | м.р. Алексеевский | с. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 1983 | м.р. Алексеевский | с. Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1984 | м.р. Алексеевский | с. Герасимовка | строительство газораспределительной сети | ул. Тракторная, д. 12, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1985 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 19а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1986 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 1987 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 1988 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 1989 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 1990 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1991 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1992 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1993 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1994 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 1996 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1997 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 1998 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 1999 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2000 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2001 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2002 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2003 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2004 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 8, кв., 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2005 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2006 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2007 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д. 118 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 2008 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Неверова, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2009 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | пер. Неверова, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2010 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 27, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2011 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Демократическая, д. 31 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2012 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Филиппа Разина, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2013 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2014 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, к.н. 63:12:1403036:385 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2015 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Мамистова, д. 16 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2016 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Филиппа Разина, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2017 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Неверова, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2018 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д. 110Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2019 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 28, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2020 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Филиппа Разина, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 2021 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 35 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2022 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2023 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2024 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2025 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2026 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 10, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2027 | м.р. Безенчукский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2028 | м.р. Безенчукский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 119 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2029 | м.р. Безенчукский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2030 | м.р. Безенчукский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2031 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2032 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 92/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2033 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2034 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2035 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2036 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2037 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2038 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 11 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2039 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2040 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, к.н. 63:12:0000000:9682 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2041 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2042 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2043 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2044 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 166 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2045 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2046 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 150 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2047 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаевская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2048 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 154 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2049 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2050 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2051 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 109 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2052 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаевская, д. 64 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2053 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2054 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2055 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 182 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2056 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2057 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2058 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2059 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2060 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаевская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2061 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2062 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2063 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 172 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2064 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2065 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2066 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 181 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2067 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2068 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2069 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 190 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2070 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2071 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 44 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2072 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2073 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2074 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2075 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2076 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2077 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2078 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 97 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2079 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2080 | м.р. Безенчукский | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самовольная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2081 | м.р. Безенчукский | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2082 | м.р. Безенчукский | с. Ольгино | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2083 | м.р. Безенчукский | с. Ольгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2084 | м.р. Безенчукский | с. Ольгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2085 | м.р. Безенчукский | с. Песочное | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2086 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2087 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2088 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Косыри д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2089 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2090 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2091 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2092 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2093 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2094 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2095 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2096 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2097 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2098 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2099 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2100 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2101 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2102 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Косыри, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2103 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2104 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2105 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2106 | м.р. Богатовский | с. Андреевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2107 | м.р. Богатовский | с. Беловка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская з/у 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2108 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2109 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2110 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Луговой, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2111 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 2112 | м.р. Богатовский | с. Богатое | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2113 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, з/у 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2114 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2115 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2116 | м.р. Богатовский | с. Богатое | строительство газопровода-ввода | ул. Победа, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2117 | м.р. Богатовский | с. Богатое | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтяников, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2118 | м.р. Богатовский | с. Виловатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 163 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2119 | м.р. Богатовский | с. Ивановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2120 | м.р. Богатовский | с. Кураповка | строительство газопровода-ввода | ул. Трында, д. 39 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2121 | м.р. Богатовский | с. Максимовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 43 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2122 | м.р. Богатовский | с. Печинено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 2123 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2124 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елисеева, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2125 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнецова, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2126 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2127 | м.р. Богатовский | с. Съезжее | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2128 | м.р. Богатовский | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2129 | м.р. Богатовский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2130 | м.р. Богатовский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2131 | м.р. Богатовский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2132 | м.р. Большеглушицкий | п. Малая Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленодольская, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2133 | м.р. Большеглушицкий | п. Пробуждение | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2134 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2135 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2136 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2137 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Буяновка, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2138 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Клачковка, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2139 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Буяновка, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2140 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Клачковка, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2141 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Клачковка, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2142 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2143 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2144 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2145 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Клачковка, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2146 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Клачковка, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2147 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2148 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2149 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Новенькая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2150 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Буяновка, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2151 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2152 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2153 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2154 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2155 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2156 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2157 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2158 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, д. 27 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2159 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 14 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2160 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачевская, д. 72 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2161 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, 71 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2162 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2163 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2164 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2165 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. им. П.Я. Русяева, д. 15 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2166 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. им. П.Я. Русяева, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2167 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 2168 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2169 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2170 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2171 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 96б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2172 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 122 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2173 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2174 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2175 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2176 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2177 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2178 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2179 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2180 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Дергуновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2181 | м.р. Большеглушицкий | с. Каралык | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2182 | м.р. Большеглушицкий | с. Константиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2183 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, з/у 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2184 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2185 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2186 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2187 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Гражданская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2188 | м.р. Большеглушицкий | с. Мокша | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Табаковка, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2189 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 140 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2190 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2191 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2192 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2193 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2194 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2195 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2196 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2197 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2198 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2199 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2200 | м.р. Большеглушицкий | с. Новопавловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2201 | м.р. Большеглушицкий | с. Новопавловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2202 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2203 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дальние Воробьи, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2204 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2205 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2206 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2207 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Дальние Воробьи, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2208 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2209 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2210 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2211 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2212 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2213 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2214 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2215 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2216 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2217 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2218 | м.р. Большечерниговский | п. Кинзягулово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2219 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 2220 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2221 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2222 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заозерная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2223 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Заруднева, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2224 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2225 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2226 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 19 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 2227 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 33 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 2228 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, уч. 30 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 2229 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 17 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 2230 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 2231 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2232 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2233 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2234 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2235 | м.р. Большечерниговский | с. Украинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2236 | м.р. Борский | п. Елховка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елховская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2237 | м.р. Борский | п. Немчанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подшипниковая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2238 | м.р. Борский | п. Новоборский | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 19 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2239 | м.р. Борский | п. Новоборский | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2240 | м.р. Борский | п. Соколовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2241 | м.р. Борский | с. Большое Алдаркино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2242 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 115/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2243 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2244 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2245 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осочная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2246 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2247 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2248 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2249 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2250 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2251 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2252 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2253 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 68 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2254 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 124 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2255 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2256 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Бузулукская, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2257 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Немцова, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2258 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Немцова, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2259 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Немцова, д. 20 и | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2260 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Немцова, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2261 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2262 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казанская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2263 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 98 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2264 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осочная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2265 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2266 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Немцова, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2267 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профессиональная, д. 54 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2268 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2269 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 29 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2270 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2271 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2272 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2273 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2274 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | пер. Привокзальный, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2275 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2276 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2277 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2278 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2279 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 79 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2280 | м.р. Борский | с. Гвардейцы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2281 | м.р. Борский | с. Гвардейцы | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2282 | м.р. Борский | с. Гостевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2283 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Любимовка, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2284 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2285 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернонебовка, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2286 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовка, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2287 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовка, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2288 | м.р. Борский | с. Коптяжево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2289 | м.р. Борский | с. Коптяжево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2290 | м.р. Борский | с. Коптяжево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2291 | м.р. Борский | с. Коптяжево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2292 | м.р. Борский | с. Подгорное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 105/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2293 | м.р. Борский | с. Подгорное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2294 | м.р. Борский | с. Подсолнечное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2295 | м.р. Борский | с. Подсолнечное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2296 | м.р. Борский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2297 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, уч. 49 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2298 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Специалистов, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2299 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2300 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, з/у 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2301 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Жигулевская, уч. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2302 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, з/у 28 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2303 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2304 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2305 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2306 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Байкальская, з/у 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2307 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2308 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Байкальская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2309 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Алтайская, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2310 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Байкальская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2311 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Одесская, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2312 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Байкальская, з/у 2 к.н. 63:17:0507002:227 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2313 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2314 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, з/у 47 а, к.н. 63:17:0504002:1115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2315 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2316 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | территория коттеджного поселка Мастрюки, д. 130 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2317 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | территория коттеджный поселок Булгари Парк, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2318 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | жилой массив Стройлеспром, уч. N 26, 63:17:2405003:1164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 2319 | м.р. Волжский | п. Власть труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, к.н. 63:17:2404003:1404 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2320 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив "Волжский", д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2321 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2322 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 23 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2323 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2324 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Барское", з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2325 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | массив Сказка, к.н. 63:26:1805017:1258 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2326 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Новая з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2327 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Барское", з/у 46, к.н. 63:17:2405002:0033 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2328 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Парусная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2329 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Барское", з/у 57, к.н. 63:17:2405002:160 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2330 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | уч. 140 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2331 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | коттеджный поселок Булгари Парк, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2332 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | СТ "Барское", уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2333 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | СТ "Барское", з/у 3 к.н. 63:17:2405002:0029 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2334 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, з/у 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2335 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, з/у 39 к.н. 63:17:2404001:1083 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2336 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 2 к.н. 63:17:2404003:141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2337 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | уч. 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2338 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив СТ Барское, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2339 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 34 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2340 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Новая к.н. 63:17:2404004:2215 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2341 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:2404004:2197 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2342 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2343 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:2404003:1445 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2344 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2345 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Прохладная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2346 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Прохладная, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2347 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество "Березовая Грива", з/у 196 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2348 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2349 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2350 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Линия, з/у 2, к.н. 63:17:2405001:349 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2351 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Короткая, зем. з/у 19,63:17:2404007:97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2352 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив "Волжский-4", д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2353 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Барское, з/у 4, к.н. 63:17:2405002:22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2354 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:2405003:601 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2355 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 17, зем. уч. 17, 63:17:2404008:1149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2356 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | з/у 7, к.н. 63:17:2405002:38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2357 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2358 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, уч. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2360 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2361 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2362 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2363 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | строительство газопровода-ввода | уч. 107, к.н. 63:17:0301010:599 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2364 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2365 | м.р. Волжский | п. Журавли | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2366 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, з/у 6, к.н. 63:17:0517004:118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2367 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2368 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | з/у в границах МУСПП "Молодая Гвардия", к.н. 63:17:0517004:125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2369 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22, к.н. 63:17:0518001:156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2370 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, з/у 18а, 63:17:0518003:232 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2371 | м.р. Волжский | п. Журавли | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2372 | м.р. Волжский | п. Заярье | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2373 | м.р. Волжский | п. Заярье | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, уч. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2374 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневый тупик, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2375 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Золотая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2376 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневый тупик, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2377 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2378 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, к.н. 63:17:1501012:1244 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2379 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2380 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2381 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2382 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | Первоцветная, з/у 16 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2383 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2384 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газораспределительной сети | ул. Первоцветная, д. 492С | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2385 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2386 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2387 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | в границах бывшего МСПП "Первомайский", к.н. 63:17:1501012:749 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2388 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2389 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2390 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1501012:1041 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2391 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тенистая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2392 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2393 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1501012:1194 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2394 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2395 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:1501012:692 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2396 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2397 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15, к.н. 63:17:1503002:0102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2398 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1501012:1564 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2399 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Русская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2400 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каштановая, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2401 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2402 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2403 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 2, к.н. 63:17:1201001:2402 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2404 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | уч. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2405 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, уч. 9, к.н. 63:17:1201001:2322 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2406 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 62 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2407 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2408 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 109 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2409 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, з.у. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2410 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | в районе ул. Совхозной, з/у 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2411 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 109А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2412 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, зем. уч. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2413 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | в районе ул. Садовая, з/у 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2414 | м.р. Волжский | п. Пахарь | строительство газораспределительной сети | ул. Заовражная, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2415 | м.р. Волжский | п. Пахарь | строительство газораспределительной сети | ул. Заовражная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2416 | м.р. Волжский | п. Пахарь | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2417 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2418 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2419 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крутая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2420 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2421 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2422 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2423 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2424 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2425 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 12 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2426 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2427 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2428 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газопровода-ввода | Красноармейский тупик, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2429 | м.р. Волжский | п. Подстепновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2430 | м.р. Волжский | п. Подстепновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2431 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | массив Яицкое, ул. Белозерская, 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2432 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | уч. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2433 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | СТ "Волна", уч. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2434 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2435 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2436 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | з/у 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2437 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | СТ Волна, з/у 45, к.н. 63:17:0603004:12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2438 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | СТ Волна, д. 114,63:17:0603002:114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2439 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | СТ "Волна", п. Придорожный, з/у 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2440 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | СТ Волна садовое товариществ, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2441 | м.р. Волжский | п. Просвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2442 | м.р. Волжский | п. Просвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, з/у 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2443 | м.р. Волжский | п. Просвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2444 | м.р. Волжский | п. Просвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2445 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в районе ул. Молодежной, уч. 148 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2446 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301001:1078 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2447 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:959 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2448 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:1521 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2449 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:1510 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2450 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:1226 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2451 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Удачная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2452 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2453 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2454 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:832 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 2455 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч-к 35 (по генплану) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2456 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая з/у 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2457 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский" к.н. 63:17:1301002:1548 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2458 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:1533 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2459 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Проселочная, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2460 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, зем. з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2461 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 75, к.н. 63:17:1301002:62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2462 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301001:602 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2463 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:121 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2464 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ "Октябрьский" к.н. 63:17:1301002:213 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2465 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2466 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский" к.н. 63:17:1301002:635 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2467 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301001:1044 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2468 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2469 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2470 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнева, уч. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2471 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ Октябрьский, к.н. 63:17:1301002:1230 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2472 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Удачная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2473 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, зем. уч. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2474 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1301001:1047 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2475 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2476 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:1167 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2477 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, з/у 8В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2478 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский" кадастровый номер 63:17:1301002:552 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2479 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:370 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2480 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2481 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | з/у 5, к.н. 63:17:1302003:1349 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2482 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ Октябрьский, к.н. 63:17:1301002:606 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2483 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:1109 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2484 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, к.н. 63:17:1302001:1250 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2485 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | АОЗТ Октябрьский, к.н. 63:17:1301001:582 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2486 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | з/у расположен в юго-восточной части к.к. 63:17:1301001:703 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2487 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | з/у расположен в юго-восточной части к.к. 63:17:1301001:708 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2488 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, з/у 8, к.н. 63:17:1301002:1538 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2489 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:590 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2490 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, к.н. 63:17:1301002:605 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2491 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ Октябрьский, 63:17:1301002:572 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2492 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Удачная, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2493 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 2494 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ Октябрьский, 63:17:1301002:246 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2495 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газораспределительной сети | пер. Дружный, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2496 | м.р. Волжский | п. Спутник | строительство газопровода-ввода | з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2497 | м.р. Волжский | п. Спутник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2498 | м.р. Волжский | п. Усинский | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 2505 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Радиальная, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2506 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газопровода-ввода | СДТ механико-технологического техникума, ул. Полевая, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2507 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Радиальная, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 2508 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Радиальная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2509 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Радиальная, д. 15, к.н. 63:17:0801003:442 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2510 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газопровода-ввода | з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2511 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | СТ Юбилейное, линия 7, з/у 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2512 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Самарская, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 2513 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газораспределительной сети | с/т Черновка-1., ч. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2514 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2515 | м.р. Волжский | п. Черновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2516 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, з/у 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2517 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, уч. 41 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2518 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2519 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2520 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, к.н. 63:17:0902001:1587 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2521 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Иверская, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2522 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2523 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, з/у 29А, к.н. 63:17:0902003:1209 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2524 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. В. Левина, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2525 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2526 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2527 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Специалистов, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2528 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Иверская, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2529 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газопровода-ввода | 2-я просека, уч. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2530 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газораспределительной сети | ул. 6, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2531 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газораспределительной сети | з/у 90 А к.н. 63:26:1805006:3254 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2532 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газопровода-ввода | просека 1, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2533 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0301011:824 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2534 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0302002:2884 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2535 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. N 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2536 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Татьянин проезд, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2537 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. 60 лет Октября, д. 102 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2538 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, уч. 702 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2539 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, д. 600 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2540 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, уч. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2541 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, з/у 922 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2542 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, з/у 701 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 2543 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, з/у 364 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2544 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 лет Октября, з/у 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2545 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0301011:877 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2546 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2547 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летная, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2548 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, уч. 9 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2549 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 43 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2550 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2551 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2552 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2553 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2554 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Хуторок, уч. 347 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2555 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная, 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2556 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, уч. 117 а, к.н. 63:17:0309024:1546 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2557 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2558 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ "Хуторок", линия 9 з/у 101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2559 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив 5 А "Горелый Хутор", уч. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2560 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, к.н. 63:17:0309015:1276 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2561 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летная, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2562 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ "Хуторок", з/у 147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2563 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева, 35б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2564 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2565 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, уч. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2566 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0309033:5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2567 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, уч. 6 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2568 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газораспределительной сети | СТ "Спутник-1" в Смышляевском массиве, уч. 55 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2569 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Хуторок, уч. 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2570 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ Спутник-1, Смышляевский массив, з/у 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2571 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ Спутник-1, в Смышляевском массиве, уч. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2572 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2573 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунистический, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2574 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2575 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2576 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2577 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Демократическая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2578 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ Хуторок, уч. 97, 63:17:2502019:3049 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2579 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летная | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2580 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2581 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2582 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2583 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2584 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2585 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2586 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская Роща, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2587 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2588 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2589 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2590 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2591 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская Роща, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2592 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2593 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2594 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2595 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2596 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 2597 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Ближняя, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 2598 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2599 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2600 | м.р. Волжский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белозерская, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2601 | м.р. Волжский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, к.н. 63:17:0903004:1185 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2602 | м.р. Волжский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, уч. 45 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2603 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2604 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Золинская, 22 б/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2605 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2606 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2607 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 2608 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | (2 очередь.), 200, к.н. 63:17:0903005:257 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2609 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | (2 очередь.), 199, к.н. 63:17:0903005:255 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2610 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2611 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТД Рассвет, при СВПЧ-15, уч. 5, к.н. 63:17:0406002:438 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 2612 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ 26 квартала Пригородного лесничества, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2613 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Сухая Самарка, уч. 188 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2614 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, уч. N 3/5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2615 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Зори Кинапа", зона 3Б, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2616 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2617 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 40 а, к.н. 63:17:0405013:2871 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2618 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2619 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ПО ЗИМ 26 квартал Пригородного лесничества з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2620 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Дубрава, кв-л Сухая Самарка, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2621 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2622 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | СТ "Дубрава" при Самарском РУ п. Волготанкер, д. 180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2623 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | С/Д Энергетик, уч. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2624 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, уч. 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2625 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Надежда", квартал 20, з/у 16, к.н. 63:17:0701002:195 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2626 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 59 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2627 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | товарищество "Дубрава-2", уч. 3, к.н. 63:17:0405011:42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2628 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | массив "Сухая Самарка", СТ "Татьянка", з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2629 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | массив Сухая Самарка, товарищество Речник, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2630 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | массив Сады Гранного, ул. Дворянская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2631 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 2632 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | ул. Самарская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2633 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | ул. Самарская, д. 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2634 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, уч. 2/1 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2635 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | с-з Волгарь, массив Радуга, з/у 148, к.н. 63:17:0405012:461 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2636 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | массив 25 кв. мехлесхоза СДТ "Ландыш", з/у 23, к.н. 63:17:0405010:60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2637 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Росторгмонтаж, массив квартал 26, з/у 18, 63:17:0405013:0452 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2638 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | СТ "Дубрава", з/у 85 А, 63:17:0405011:63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2639 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2640 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2641 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2642 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | строительство газопровода-ввода | кв-л Молочный, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2643 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2644 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | СТ "БЕРЕЗОВАЯ ГРИВА", з/у 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2645 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, з/у 104, к.н. 63:17:2403009:1165 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2646 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газопровода-ввода | ул. Холмистая, зем. з/у 5, 63:17:22403036:13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2647 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2648 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2649 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2650 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2651 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2652 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2653 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, зем. уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2654 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Березовская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2655 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 2656 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, з/у 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2657 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2658 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2659 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2660 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2661 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Липовая, з/у 2, к.н. 63:17:2403018:1632 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2662 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2663 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2664 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2665 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2666 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2667 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2668 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2669 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2670 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2671 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2672 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2673 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2674 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2675 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2676 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2677 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2678 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2679 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2680 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2681 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2682 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2683 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 37, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2684 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2685 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2686 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2687 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2688 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2689 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, з/у 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 2690 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2691 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 2692 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, з/у 2 к.н. 63:17:2403018:0043 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2693 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2694 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2695 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2696 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2697 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 3, к.н. 63:17:2403019:1132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2698 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, з/у 1 к.н. 63:17:2403019:0017 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2699 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2700 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2701 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3-в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2702 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. малая Садовая, уч. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 2703 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2704 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2705 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3-б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2706 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 2707 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 2708 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, зем. з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 2709 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 2710 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, з/у 11, 63:17:2403018:1235 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2711 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2712 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, з.у. 28, к.н. 63:17:2403034:28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2713 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Славы, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2714 | м.р. Волжский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2715 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2716 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, з/у 33, к.н. 63:17:0604001:1452 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2717 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | Яицкое жилой массив, ул. Рябиновая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2718 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | Яицкое жилой массив, ул. Приозерная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2719 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2720 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 15Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2721 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2722 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | Яицкое жилой массив, ул. Яицкая, д. 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2723 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, з/у 53 А к.н. 63:17:0603006:555 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2724 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2725 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | в районе ул. Заречная, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2726 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з/у 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2727 | м.р. Волжский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, уч. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2728 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2729 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2730 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2731 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0603001:12857 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2732 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0603001:428 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2733 | м.р. Волжский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, з/у 2, к.н. 63:17:0604001:1016 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2734 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 33, 63:17:0604004:1026 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2735 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гаражный проезд, 19а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2736 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0000000:3902 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2737 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. Рубежный, ул. Энергетиков, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2738 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ж.м. Рубежный территория, ул. Средняя, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2739 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив Рубежный территория, ул. Гагаринская, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2740 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив Рубежный, ул. Высоцкого, зем. уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2741 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 4, линия 1, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2742 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в жилом массиве Рубежный, ул. Матросова, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2743 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | жилой массив Рубежный, проезд Гаражный, з/у 17б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2744 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2745 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, к.н.: 63:17:0703001:1349 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2746 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | в жилом массиве Рубежный, пер. Новый, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2747 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | в жилом массиве Рубежный, Стадионный проезд 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2748 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0702001:936 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2749 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, з/у 3 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2750 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | жилой массив Рубежный территория, ул. Высоцкого, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2751 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | Жилой массив Рубежный, пер. Александрийский, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 2752 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | Продольный, д. 7б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2753 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | в жилом массиве Рубежный, ул. Надежды, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2754 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2755 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в жилом массиве Рубежный, к.н. 63:17:0701002:2712 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2756 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | кв-л 4, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2757 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2758 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8, к.н. 63:17:0701008:1132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2759 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2760 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0703001:1286 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2761 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, к.н. 63:17:0701008:1133 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2762 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2763 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | жилой массив Рубежный территория, ул. Изумрудная, 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2764 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, ул. Изумрудная, 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2765 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, пер. Светлый, з/у, 4 к.н. 63:17:0702005:496 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2766 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | жилой массив Рубежный, ул. Высоцкого, з/у 24 к.н. 63:17:0701006:454 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2767 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, ул. Озерная, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 2768 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, ул. Озерная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2769 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, ул. Озерная, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2770 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | пер. Александрийский, з/у 13, к.н. 63:17:0701006:807 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2771 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2772 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | уч-к 37, к.н. к.н. 63:17:0703004:2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2773 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | Жилой массив Рубежный, ул. Высоцкого, д. 5б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2774 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, з/у 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2775 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | в жилом массиве Рубежный, ул. Майская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2776 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | в жилом массиве Рубежный, Северный проезд, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2777 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | пер. Александрийский, зем. уч. 11,63:17:0701006:806 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 2778 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2779 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2780 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2781 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2782 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2783 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2784 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2785 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2786 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2787 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2788 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, з/у 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2789 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2790 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2791 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2792 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2793 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 72 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2794 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2795 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 80А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2796 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2797 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2798 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2799 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2800 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2801 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2802 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2803 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, к.н. 63:17:0211001:1048 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2804 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2805 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 2806 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:070103:0011 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2807 | м.р. Волжский | с. Подъем-Михайловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2808 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Ленинская, N 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2809 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, уч. 10. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2810 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Октябрьский, уч. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2811 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2812 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тов. "Преображенка-3", з/у 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2813 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2814 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 20Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2815 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2816 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Ленинская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2817 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2818 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2819 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2820 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Ленинская, уч. 15 "Б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2821 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоленинская, з/у 23 к.н. 63:17:0506001:1012 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2822 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2823 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, земельный з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2824 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, зем. уч. 12 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2825 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, з/у 13, к.н. 63:17:05060002:1134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2826 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | квартал Молодежный, з/у 13 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2827 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, 1-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2828 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, зем. уч. 29А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2829 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, участок 29Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2830 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, уч. 6 а, к.н. 63:17:0506003:1090 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2831 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, к.н. 63:17:0506003:1347 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2832 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, зем. з/у 54В, к.н. 63:17:0000000:7747 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2833 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Ленинская, зем. з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2834 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2835 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2836 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2837 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2838 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново Садовая, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2839 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Садовая, д. 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2840 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2841 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2842 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 144 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2843 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2844 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2845 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 120 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2846 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2847 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2848 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2849 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2850 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2851 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2852 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Набережная, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2853 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 2854 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2855 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2856 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, з/у 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2857 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2858 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2859 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 13, к.н. 63:17:1102007:0013 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2860 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2861 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2862 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2863 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2864 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2865 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2866 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2867 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2868 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2869 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2870 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2871 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 14 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2872 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2873 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2874 | м.р. Волжский | с. Торновое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2875 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 2876 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 25а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 2877 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кустарная, уч. 113 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2878 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кустарная, д. 82 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2879 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижние Пески, уч. 95 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2880 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2881 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/з "Рубежное" СДТ "Надежда", квартал 19, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2882 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2883 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 54Б/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2884 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, з/у 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2885 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 квартал, з/у 4 к.н. 63:17:0701002:2226 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2886 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | п/ст Рубежное, ул. Ореховская, к.н. 63:01:0406003:943 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 2887 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с-з "Рубежное", СДТ Надежда, ул. 5-й квартал, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2888 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, 34 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2889 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Салдаева, д. 1 Г/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2890 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Сады, к.н. 63:17:0802006:1246 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2891 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Надежда", квартал 20, к.н. 63:17:0702005:689 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2892 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, з/у 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2893 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | Квартал 4, к.н. 63:17:0703004:1382 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2894 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, к.н. 63:17:0802004:1587 (уч. 96 б/1) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2895 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 96 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2896 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. Верхние Пески, з/у б/н, к.н. 63:17:0802010:1532 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2897 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 133 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2898 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0702001:933 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2899 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0702003:743 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2900 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, уч. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2901 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | СДТ "Надежда", с/з "Рубежное", квартал 4, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2902 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, з/у 14Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2903 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхние Пески, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2904 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0000000:3903 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2905 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:447 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2906 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Кустарная, з/у 59Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2907 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Надежда", совхоз "Рубежное", з/у 22, квартал 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2908 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 42/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2909 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | Продольная, з/у 105, к.н. 63:17:0702001:126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2910 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крайняя, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2911 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | СДТ "Надежда", квартал 15, ч. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2912 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:07010006:395 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2913 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, уч. 30А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2914 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | 63:17:0701002:3181 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2915 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Надежда, территория, ул. 15-й квартал, з/у 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2916 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Надежда, квартал 15-й, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2917 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив Рубежный, к.н. 63:17:0702001:518 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2918 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. Сады, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2919 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2920 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, з/у 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 2921 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", з/у расположен в южной части к.к. 63:17:0702005 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2922 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:759 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2923 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Юбилейный, д. 72, к.н. 63:17:0803008:225 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2924 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:515 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2925 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное" к.н. 63:17:0701006:1204 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2926 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 5-й Юбилейный проезд, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2927 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. Нижние Пески, 60 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2928 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Юбилейная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2929 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 1-й Юбилейный проезд, 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2930 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 3-й Юбилейный проезд 38, к.н. 63:17:0803008:1836 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2931 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:0803008:610 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2932 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | пр-д 11-й Юбилейный | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2933 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | 5-й Юбилейный проезд, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2934 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 11-й Юбилейный проезд, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2935 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:0803008:1638 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2936 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 4-й Юбилейный проезд, 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2937 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | проезд 2-й Юбилейный, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2938 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 2-й Юбилейный проезд, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2939 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МУСПП "Рубежное" з/у 48 (по генплану), к.н. 63:17:0702005:93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2940 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 7-я Юбилейная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2941 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 3-й Юбилейный, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2942 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 6-я Юбилейная, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2943 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 7-й Юбилейный проезд, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2944 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | 5-я Юбилейная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2945 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | 10-й Юбилейный проезд, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2946 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:0803008:381, 4-й Юбилейный проезд, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2947 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:1482 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2948 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:616 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 2949 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 5-й Юбилейный проезд, 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2950 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | совхоз "Рубежное", з/у 93 (по генплану), к.н. 63:17:0702005:216 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2951 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | СДТ Надежда, линия 2, з/у 27, к.н. 63:17:0701004:59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2952 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | пр-д 4-й Юбилейный, з/у 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2953 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | совхоз Рубежное, линия 2, з/у 31, к.н. 63:17:0701004:0157 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 2954 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 3-й Юбилейный проезд, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2955 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | 7-й Юбилейный проезд, з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2956 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Юбилейный, д. 18, к.н. 63:17:0803008:419 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2957 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 6-й Юбилейный проезд, 40. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2958 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Юбилейная, д. 7, к.н. 63:17:0803008:1601 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2959 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | в северной части кадастрового квартала 63:17:0803008:1720 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2960 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 9-я Юбилейная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2961 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | в северной части кадастрового квартала 63:17:0803008:1575 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2962 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | в северо-восточной части кадастрового квартала 63:17:0803008:557 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2963 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | 6-й Юбилейный проезд, д. 102, к.н. 63:17:0803008:485 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2964 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Юбилейная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2965 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхние Пески, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2966 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 1-й Юбилейный пер. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2967 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 7-й Юбилейный проезд, з/у 82, к.н. 63:17:0803008:342 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2968 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 6-й Юбилейный проезд, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2969 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | НП Родник территория, ул. Береговая, 55б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2970 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. 5-й Юбилейный, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2971 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | в северо-восточной части кадастрового квартала 63:17:0803008:843 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2972 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 2973 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:381 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2974 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 2975 | м.р. Волжский | с. Шелехметь | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2976 | м.р. Волжский | с. Шелехметь | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2977 | м.р. Волжский | с. Шелехметь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2978 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 2979 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2980 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2981 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 1-а, к.н. 63:17:2002001:97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2982 | м.р. Елховский | д. Владимировка | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 2983 | м.р. Елховский | д. Горностаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2984 | м.р. Елховский | п. Казачий | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2985 | м.р. Елховский | с. Борма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2986 | м.р. Елховский | с. Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 2 И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 2987 | м.р. Елховский | с. Елховка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Низовская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 2988 | м.р. Елховский | с. Елховка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2989 | м.р. Елховский | с. Елховка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2990 | м.р. Елховский | с. Красное Поселение | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 2991 | м.р. Елховский | с. Красное Поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2992 | м.р. Елховский | с. Кубань Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2993 | м.р. Елховский | с. Мулловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 2994 | м.р. Елховский | п. Нижняя Кондурча | строительство газопровода-ввода | з/у к.н. 63:18:0203004:372 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 2995 | м.р. Исаклинский | с. Исаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышевская, з/у 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 2996 | м.р. Исаклинский | с. Малое Микушкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, з/у 94 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2997 | м.р. Исаклинский | с. Мордово-Аделяково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 2998 | м.р. Исаклинский | с. Новое Ганькино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 44А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 2999 | м.р. Исаклинский | с. Новое Якушкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3000 | м.р. Камышлинский | с. Камышла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Джалиля, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3001 | м.р. Камышлинский | с. Никиткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3002 | м.р. Камышлинский | с. Степановка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3003 | м.р. Кинельский | аул Казахский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казахская, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3004 | м.р. Кинельский | ж/д ст. Тургеневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3005 | м.р. Кинельский | ж/д ст. Тургеневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3006 | м.р. Кинельский | ж/д ст. Тургеневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3007 | м.р. Кинельский | п. Бугры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3008 | м.р. Кинельский | п. Бугры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, з/у 10Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3009 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3010 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3011 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3012 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3013 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. 48Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3014 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3015 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3016 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3017 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3018 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, к.н. 63:22:1504001:3235 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3019 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3020 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 3021 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Восточный, з.у. N 63:22:0808001:2670 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3022 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3023 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3024 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3025 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ближняя, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3026 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Ближняя, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3027 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3028 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | Солнечная, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3029 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3030 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3031 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3032 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3033 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3034 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3035 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Ближняя, з/у 15а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3036 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Гарина-Михайловского, д. 23А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3037 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3038 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 3039 | м.р. Кинельский | п. Культура | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, з.у. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3040 | м.р. Кинельский | п. Культура | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3041 | м.р. Кинельский | п. Культура | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3042 | м.р. Кинельский | п. Культура | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3043 | м.р. Кинельский | п. Культура | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Парковая, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3044 | м.р. Кинельский | п. Культура | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3045 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 3046 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 3047 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 3049 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заливной, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3050 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3051 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3052 | м.р. Кинельский | п. Поплавский | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 19 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3053 | м.р. Кинельский | п. Поплавский | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3054 | м.р. Кинельский | п. Привет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 63:22:0604008:9216 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3055 | м.р. Кинельский | п. Свободный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 3056 | м.р. Кинельский | п. Свободный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, кад. 63:22:0701004:2283 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3057 | м.р. Кинельский | п. Свободный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 5. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3058 | м.р. Кинельский | п. Свободный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 3060 | м.р. Кинельский | п. Свободный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3061 | м.р. Кинельский | п. Трехколки | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3062 | м.р. Кинельский | п. Угорье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3063 | м.р. Кинельский | п. Формальный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3064 | м.р. Кинельский | п. Формальный | строительство газопровода-ввода | ул. Соборная з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3065 | м.р. Кинельский | п. Формальный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3066 | м.р. Кинельский | п. Энергия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прибрежная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3067 | м.р. Кинельский | п. Энергия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3068 | м.р. Кинельский | п. Энергия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3069 | м.р. Кинельский | п. Язевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 51 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3070 | м.р. Кинельский | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3071 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3072 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Флора" МТС ЦентрАгроПромСнаб, уч. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3073 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, уч. 3 кад. 63:22:1402004:52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3074 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3075 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 3-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3076 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Флора, МТС ЦентрАгроПромСнаб, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3077 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3078 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3080 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, уч. 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3081 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, з/у 195 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3082 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, к.н. 63:22:1405003:2156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3083 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3084 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | п. Формальный, ул. Луговая, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3085 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Бобровка, СДТ Флора МТС ЦентрАгроПромСнаб, з/у 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3086 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, 157А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3087 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 133В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3088 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | СДТ "Флора", з/у 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3089 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3090 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3091 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3092 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив Бобровка СДТ Флора МТС ЦентрАгроПромСнаб, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3093 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3094 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, з/у 129в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3095 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. 40 Лет Победы, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3096 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3097 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3098 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3099 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная з/у 178 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3100 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3101 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Богатовская, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3102 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3103 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, 10 д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3104 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | СДТ Флора, МТС ЦентрАгроПромСнаб, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3105 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, з/у 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3106 | м.р. Кинельский | с. Богдановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная, уч. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3108 | м.р. Кинельский | с. Богдановка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3109 | м.р. Кинельский | с. Большая Малышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3110 | м.р. Кинельский | с. Большая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3111 | м.р. Кинельский | с. Большая Малышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3112 | м.р. Кинельский | с. Большая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3113 | м.р. Кинельский | с. Бузаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3114 | м.р. Кинельский | с. Бузаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3115 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3116 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3118 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Шоссейная з/у 59 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3119 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3120 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, з/у 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3121 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Шоссейная, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3122 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Шоссейная, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3123 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3124 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасовская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3125 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3126 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасовская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3127 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3128 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасовская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3129 | м.р. Кинельский | с. Гурьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральное, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3130 | м.р. Кинельский | с. Домашка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3131 | м.р. Кинельский | с. Домашка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3132 | м.р. Кинельский | с. Домашка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 97А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3133 | м.р. Кинельский | с. Красносамарское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, уч. N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3134 | м.р. Кинельский | с. Красносамарское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3135 | м.р. Кинельский | с. Кривая Лука | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, з/у 39 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3136 | м.р. Кинельский | с. Кривая Лука | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3137 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3138 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 2 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3139 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3140 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, з/у 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3141 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3142 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, з/у 45 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3143 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская з/у 190 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3144 | м.р. Кинельский | с. Малая Малышевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3145 | м.р. Кинельский | с. Новый Сарбай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 Лет Октября, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3146 | м.р. Кинельский | с. Новый Сарбай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3147 | м.р. Кинельский | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Линьково, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3148 | м.р. Кинельский | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Линьково, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3149 | м.р. Кинельский | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Линьково, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3150 | м.р. Кинельский | с. Павловка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, з/у 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3151 | м.р. Кинельский | с. Павловка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 141 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3152 | м.р. Кинельский | с. Парфеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3153 | м.р. Кинельский | с. Парфеновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з/у 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3154 | м.р. Кинельский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3155 | м.р. Кинельский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3156 | м.р. Кинельский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3157 | м.р. Кинельский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3158 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 169 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3159 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 171 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3160 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3161 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 80 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3162 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3163 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 182 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3164 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3165 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3166 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3167 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 178 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3168 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, з/у 180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3169 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3170 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3171 | м.р. Кинельский | с. Сколково | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Авиатор-Гвардейцы" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 3172 | м.р. Кинельский | с. Сколково | строительство газораспределительной сети | ул. Советская з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3173 | м.р. Кинельский | с. Сколково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3174 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3175 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3176 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Средне-Садовая, д. 34 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3177 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3178 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3179 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3180 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 44 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3181 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3182 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Полевая, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3183 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3184 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3185 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3186 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газораспределительной сети | ул. Аллейная, з/у 33 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3187 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 20-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3188 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3189 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3190 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3191 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3192 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3193 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3194 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3195 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3196 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3197 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3198 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3199 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3200 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3201 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3202 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3203 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3204 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Подгорный | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3205 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Садгород | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3206 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3207 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 3208 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Кинельская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3209 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3210 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 41 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3211 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Центральная, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3212 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Богородское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3213 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Ерзовка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3214 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кабановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3215 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 33-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 3216 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, уч. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 3219 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михаила Городниченко, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3220 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3221 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Городниченко, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3222 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Куприна, д. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3223 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3224 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3225 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Середавина, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3226 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 40В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3227 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупская, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3228 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3229 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Марково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маркова, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3230 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Муханово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, д. 2 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3231 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Сарбай | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Речка, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3232 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газопровода-ввода | ул. Протяжная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3233 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3234 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3235 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3236 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 35А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3237 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3238 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3239 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 31 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3240 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3241 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3242 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3243 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3244 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3245 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3246 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3247 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3248 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3249 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3250 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3251 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3252 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3253 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3254 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3255 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3256 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3257 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3258 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3259 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 77 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3260 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3261 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3262 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3263 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Тимашево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, з/у 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3264 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Тоузаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3265 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3266 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3267 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная Косынкино, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3268 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная Косынкино, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3269 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная Косынкино, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3270 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Федоровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная Косынкино, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 3271 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 16 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3272 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3273 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сапожкова, д. 60а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3274 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3276 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сапожкова, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3277 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сапожкова, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3278 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Черновка | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 57 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3279 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Клявлино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 30, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3280 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Клявлино | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаевская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3281 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Клявлино | строительство газопровода-ввода | ул. Прониной, д. 86 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3282 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Пронино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 119 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3283 | м.р. Клявлинский | с. Балахоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3284 | м.р. Клявлинский | с. Борискино-Игар | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3285 | м.р. Клявлинский | с. Клявлино | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3286 | м.р. Клявлинский | с. Назаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3287 | м.р. Клявлинский | с. Новый Маклауш | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3288 | м.р. Клявлинский | с. Русское Добрино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3289 | м.р. Клявлинский | с. Старое Резяпкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3290 | м.р. Клявлинский | с. Усакла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 71 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3291 | м.р. Клявлинский | с. Черный Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у 23 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3292 | м.р. Кошкинский | д. Андреевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Беляковского, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3293 | м.р. Кошкинский | д. Городок | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3294 | м.р. Кошкинский | д. Гранная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д. 86 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3295 | м.р. Кошкинский | д. Долиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долиновская, д. 9 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3296 | м.р. Кошкинский | д. Долиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Долиновская, д. 16 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3297 | м.р. Кошкинский | д. Малое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3298 | м.р. Кошкинский | д. Островка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3299 | м.р. Кошкинский | д. Рахмановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 1, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3300 | м.р. Кошкинский | д. Супонево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Супоневская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3301 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 3302 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 11 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 3303 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 3304 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 3305 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 лет Октября, д. 46, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3306 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени Самаркина, д. 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3307 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кошкинская, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3308 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 191 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3309 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Самаркина, 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3310 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Самаркина, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3311 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Самаркина, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3312 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Самаркина, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3313 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3314 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3315 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3316 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3317 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3318 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. им. Самаркина, 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3319 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3320 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, з/у 167 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3321 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. им. Самаркина, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3322 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. им. Самаркина, 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3323 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. им. Самаркина, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3324 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3325 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышевская, 136 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3326 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3327 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. им. Самаркина, 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3328 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышевская, д. 173 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3329 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышевская, д. 24/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3330 | м.р. Кошкинский | с. Надеждино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3331 | м.р. Кошкинский | с. Новая Кармала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 94 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3332 | м.р. Кошкинский | с. Русская Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3333 | м.р. Кошкинский | с. Старая Ивановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3334 | м.р. Кошкинский | с. Старая Ивановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3335 | м.р. Кошкинский | с. Старая Ивановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, уч. 13/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3336 | м.р. Кошкинский | с. Старая Кармала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3337 | м.р. Кошкинский | с. Старая Кармала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3338 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3339 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3340 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3341 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3342 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3343 | м.р. Кошкинский | с. Степная Шентала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3344 | м.р. Кошкинский | с. Тенеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3345 | м.р. Кошкинский | с. Тенеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3346 | м.р. Кошкинский | с. Тенеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3347 | м.р. Кошкинский | с. Шпановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3348 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 17, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3349 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3350 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3351 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3352 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3353 | м.р. Красноармейский | п. Любицкий | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3354 | м.р. Красноармейский | с. Вязовый Гай | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3355 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 38 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3356 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3357 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, уч. 8 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3358 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ДНТ Журавли, линия 4, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3359 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 44 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3360 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3361 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3362 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ДНТ Журавли ГУВД Самарской области, линия 4, уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3363 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Журавли" ГУВД Самарской области, линия 4, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3364 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ДНТ Журавли ГУВД Самарской области, линия 4, уч. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3365 | м.р. Красноармейский | с. Колывань | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, к.н. 63:25:0204001:675 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3366 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3367 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Южный, д. 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3368 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3369 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3370 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3371 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3372 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 8а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3373 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3374 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3375 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3376 | м.р. Красноярский | д. Малиновый Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3377 | м.р. Красноярский | д. Малиновый Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3378 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3379 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3380 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Западный, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3381 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3382 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | строительство газопровода-ввода | Фэмили Парк, ул. Кольцевая, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3383 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Кольцевая, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3384 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3385 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3386 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3387 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3388 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3389 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3390 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3391 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3392 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3393 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3394 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3395 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3396 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3397 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3398 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3399 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3400 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3401 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3402 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3403 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3404 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3405 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3406 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3407 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3408 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3409 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3410 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3411 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3412 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3413 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3414 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3415 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3416 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3417 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3418 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3419 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3420 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3421 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3422 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3423 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3424 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3425 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3426 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3427 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3428 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3429 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3430 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Кольцевая, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3431 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3432 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3433 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3434 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3435 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3436 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3437 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Кольцевая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3438 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3439 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, тупик Западный, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3440 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3441 | м.р. Красноярский | п. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3442 | м.р. Красноярский | п. Грачевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3443 | м.р. Красноярский | п. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3444 | м.р. Красноярский | п. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3445 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 3446 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 3447 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 3448 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3449 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3450 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3451 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3452 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3453 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3454 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3455 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3456 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з.у. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3457 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3458 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3459 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3460 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3461 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3462 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3463 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 70/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3464 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3465 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3466 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 63/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3467 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3468 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3469 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. N 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3470 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 64/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3471 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3472 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3473 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3474 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3475 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3476 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3477 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3478 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3479 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3480 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3481 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 63/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3482 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3483 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3484 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3485 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3486 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3487 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3488 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3489 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3490 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 65/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3491 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3492 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3493 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3494 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3495 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3496 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3497 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3498 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 68/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3499 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, 66/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3500 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3501 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3502 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3503 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3504 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3505 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3506 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3507 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 68/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3508 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3509 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 62/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3510 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3511 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3512 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 61/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3513 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3514 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3515 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3516 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимирская, уч. 12/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3517 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимировская, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3518 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3519 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:26:1309001:1437 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3520 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3521 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3522 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3523 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3524 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3525 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3526 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3527 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, уч. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3528 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3529 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Зеленый, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 3530 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3531 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3532 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3533 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3534 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3535 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3536 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, уч. N 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3537 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3538 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимировская, уч. 14/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3539 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3540 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3541 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3542 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3543 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимировская, уч. 14/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3544 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, уч. N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3545 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3546 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, уч. N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3547 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3548 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3549 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. N 11/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3550 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3551 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3552 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3553 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Сосновоборский, уч. N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3554 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3555 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3556 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3557 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3558 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3559 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Сосновоборский, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3560 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3561 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3562 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Сосновоборский, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3563 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3564 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3565 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3566 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3567 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. 1/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3568 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3569 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3570 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3571 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3572 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3573 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3574 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3575 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3576 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Узлучинская, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3577 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3578 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3579 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3580 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3582 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3583 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3584 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 70/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3585 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3586 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3587 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, з/у 59/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3588 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, з/у 59/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3589 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3590 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3591 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3592 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3593 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3594 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3595 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3596 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3597 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3598 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3599 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3600 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3601 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 1/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3602 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 60/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3603 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3604 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 61/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3605 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3606 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3607 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, уч. N 11/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3608 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3609 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3610 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3611 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, з/у 13/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3612 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимировская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3613 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3614 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3615 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3616 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, з/у 62/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3617 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Сосноборский, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3618 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3619 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3620 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3621 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3622 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3623 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, з/у 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3624 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3625 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3626 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3627 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3628 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | строительство газопровода-ввода | ул. Излучинская, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3629 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3630 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3631 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3632 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3633 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, к.н. 63:26:1309001:2126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3634 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Райская, з/у 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3635 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 1/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3636 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 152 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3637 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3638 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3639 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кириллинская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3640 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3641 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кондурчинская, д. 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3642 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:26:1406013:655 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3643 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промысловая, д. 159 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3644 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3645 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Междуречье, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 3646 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3647 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3648 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3649 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3650 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 3651 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3652 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3653 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3654 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, з/у 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3655 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3656 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3657 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3658 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, з/у 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3659 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3660 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3661 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3662 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3663 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3664 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. 7-я, д. 228 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3665 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, уч. 29 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3666 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, 5 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3667 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3668 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, зем. уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3669 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, з/у 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3670 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:26:1804014:413 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3671 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газораспределительной сети | СДНТ Светлопольские дачи, ул. Дачная, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3672 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив "Удача", ул. Мухутдинова, уч. N 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3673 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив "Удача", ул. Ягудина, уч. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3674 | м.р. Красноярский | п. Угловой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Удача, ул. Береева, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3675 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, д. 134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3676 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газопровода-ввода | массив Удача, ул. Абдрашитовых, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3677 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, з/у 97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3678 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, з/у 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3679 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, з/у 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3680 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Семиных, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3681 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Насыровых, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3682 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, д. 102 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3683 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3684 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, з/у 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3685 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3686 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3687 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, з/у 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3688 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3689 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, з/у 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3690 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:26:1408014:543 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3691 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3692 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3693 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, уч. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3694 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ибрагимова, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3695 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлютовых, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3696 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова, з/у 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3697 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Темирбулатовых, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3698 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, 108 "Б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3699 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3700 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3701 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, зем. уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3702 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Муратовых, уч. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3703 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, уч. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3704 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Муратовых, д. N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3705 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ягудина, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3706 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, уч. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3707 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Миникаевых, уч. N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3708 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, участок N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3709 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3710 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3711 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3712 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3713 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Муратовых, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3714 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ибрагимова, уч. N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3715 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, уч. N 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3716 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, з/у 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3717 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, з/у 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3718 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ибрагимова, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3719 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, уч. N 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3720 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ибрагимова, з/у N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3721 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Береева, з/у N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3722 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Таламбировых, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3723 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Мавлиханова, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3724 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Миникаевых, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3725 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, уч. N 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3726 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова, з/у 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3727 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ибрагимова, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3728 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Феткуловых, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3729 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Ивашова, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3730 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Ягудина, уч. N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3731 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Абдрашитовых, уч. N 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3732 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3733 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3734 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Хрулевых, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3735 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Береева, уч. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3736 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:26:1408014:59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3737 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Темирбулатовых, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3738 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Феткуловых, уч. 17 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3739 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, уч. N 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3740 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Феткуловых, уч. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3741 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Абдрашитовых, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3742 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мавлиханова, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3743 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Феткуловых, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 3744 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Феткуловых, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3745 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Ягудина, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3746 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Мухутдинова, з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3747 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Мухутдинова, з/у 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3748 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Мавлиханова, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 3749 | м.р. Красноярский | п. Украинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3750 | м.р. Красноярский | п. Украинка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3751 | м.р. Красноярский | п. Яблоневый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 2-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3752 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3753 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3754 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 31 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3755 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, з/у 31 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3756 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3757 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3758 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3759 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3760 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | Жилгородок, з/у 1 д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3761 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, з/у 13-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3762 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, з/у 41 б, к.н. 63:26:0000000:5381 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3763 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Березовая грива-1", з/у 70, к.н. 63:26:1805013:3477 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 3764 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Березовая грива-2", з/у 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3765 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, з/у 20А, к.н. 63:26:1804007:1573 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3766 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3767 | м.р. Красноярский | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3768 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 102 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3769 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч. N 107 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3770 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3771 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, з/у 28 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3772 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 102 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3773 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанционная, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3774 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3775 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Губернаторская, 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3776 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноярская, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3777 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноярская, уч. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3778 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3779 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч. 107Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3780 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, з/у 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3781 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, уч. 17 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3782 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Белозерская, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3783 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, уч. 94 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 3784 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3785 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3786 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Белозерская, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3787 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3788 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 9, к.н. 63:26:2203009:13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3789 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | тупик Лесной, зем. уч. 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3790 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3791 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, з/у 2М | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3792 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | пер. Рабочий, з/у 52 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3793 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3794 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышевская, з/у 45В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3795 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт Новосемейкино, ул. Дачная, уч. 103 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3796 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КРС им. Попова, квартал 4, проезд 2, уч. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3797 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3798 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тремасова, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3799 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазарева, уч. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3800 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобильная, д. 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3801 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазарева, з/у 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3802 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3803 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3804 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3805 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 35 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3806 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3807 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, з/у 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3808 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 72 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3809 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3810 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3811 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, з/у 4 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3812 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, уч. 75 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3813 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, з/у 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3814 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Никонова, 54 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3815 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, з/у 79 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3816 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, з/у 48/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3817 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3818 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3819 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Никонова, 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3820 | м.р. Красноярский | с. Большая Каменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 29 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3821 | м.р. Красноярский | с. Большая Каменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сухолиния 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 3822 | м.р. Красноярский | с. Большая Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, з/у 21 Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3823 | м.р. Красноярский | с. Водино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рабочий, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3824 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 46 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3825 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышевская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3826 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 44 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3827 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, з/у 25 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3828 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 40 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3829 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Серная, з/у 7 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3830 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3831 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газораспределительной сети | ул. Серная, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3832 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, з/у 27 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3833 | м.р. Красноярский | с. Водино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3834 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, 3 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3835 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3836 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3837 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3838 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, 6 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3839 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, з/у N 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3840 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3841 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, з/у N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3842 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, з/у 6 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3843 | м.р. Красноярский | с. Заглядовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Красавиных, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3844 | м.р. Красноярский | с. Заглядовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Красавиных, д. 44 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3845 | м.р. Красноярский | с. Калиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3846 | м.р. Красноярский | с. Калиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 3847 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, уч. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3848 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колодинская, уч. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3849 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газопровода-ввода | ул. Камышенская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3850 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3851 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3852 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3853 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3854 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3855 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оренбургская, уч. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3856 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промысловая, д. 159 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3857 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3858 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3859 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Приусадебная, д. 170 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 3860 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3861 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3862 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, 69 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3863 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, з/у 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3864 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, з/у N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3865 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3866 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3867 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, уч. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3868 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, з/у 210 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3869 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Промысловая, уч. 155А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3870 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промысловая, уч. 155 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3871 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 82 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3872 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Островок 2, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3873 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Оренбургская, д. 48 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3874 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3875 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 69 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3876 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3877 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 46 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3878 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 63 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3879 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3880 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3881 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, з/у 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3882 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, уч. 67 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3883 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 16-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3884 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3885 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3886 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, з/у 44 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3887 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Островок 2, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3888 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, з/у 12 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3889 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3890 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3891 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Приусадебная, д. 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3892 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3893 | м.р. Красноярский | с. Малая Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Банная, уч. 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3894 | м.р. Красноярский | с. Малая Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Волчки, з/у 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3895 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 46 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 3896 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 3897 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 3898 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 3899 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, 80 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 3900 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, уч. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 3901 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 3904 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3905 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3906 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3912 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3913 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3914 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3915 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 3916 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 3917 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. 58а | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 3918 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, к/н 63:26:1802002:4283 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 3919 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Атаманская, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3920 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Атаманская, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3921 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, к.н. 63:26:1801030:402 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3922 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, уч. 49Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3923 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3924 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3925 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3926 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 59Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3927 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3928 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, к.н. 63:26:1801030:405 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3929 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, з/у 2, к.н. 63:26:1804014:458 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3930 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Атаманская, 51 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3931 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 29А, к.н. 63:26:1803003:358 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3932 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 3933 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, з/у 46 к.н. 63:26:1803009:277 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3934 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 3935 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, зем. з/у 5, к.н. 63:26:1804014:526 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3936 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, зем. з/у 7, к.н. 63:26:1804014:534 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3937 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 12, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3938 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, з/у 11, к.н. 63:26:1804014:417 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3939 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, участок 10, к.н. 63:26:1804014:364 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3940 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3941 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, зем. з/у 21, к.н. 63:26:1804014:521 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3942 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3943 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокский Спуск, 48А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3944 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 17а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3945 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 3946 | м.р. Красноярский | с. Малиновый Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3947 | м.р. Красноярский | с. Малиновый Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 3948 | м.р. Красноярский | с. Михайловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3949 | м.р. Красноярский | с. Михайловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3950 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3951 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, зем. уч. 55Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3952 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, з/у 63 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3953 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 78, к.н. 63:26:1102002:172 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3954 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 20Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3955 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3956 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3957 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3958 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 179 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3959 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3960 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3961 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3962 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 3963 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Сокская, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3964 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Сокская, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3965 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Сокская, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3966 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Сокская, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3967 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленый Бор, к.н. 63:26:0105012:1124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3968 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3969 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Лесной поселок, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 3970 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3971 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3972 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3973 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3974 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3975 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 3976 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газораспределительной сети | ул. Кузнецов Дол, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 3977 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, уч. 87 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3978 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 3979 | м.р. Красноярский | с. Русская Селитьба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковка, уч. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 3980 | м.р. Красноярский | с. Русская Селитьба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковка, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3981 | м.р. Красноярский | с. Русская Селитьба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковка, з/у 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3982 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 3983 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Крутогорки" уч. 366 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 3984 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3985 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. N 1Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 3986 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3987 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3988 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 2-я, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 3989 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 36 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3990 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 19, з/у 8, к.н. 63:26:1101003:4656 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3991 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная 2-я, з/у 15 Б, к.н. 63:26:1003011:464 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3992 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 27, к.н. 63:26:1003016:142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 3993 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 2-я, д. 22 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 3994 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газораспределительной сети | ул. 15, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3995 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 2-я, д. 15 В, 63:26:1003011:465 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 3996 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная-2, уч. 21, 63:26:1003011:193 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 3997 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 20, д. 12, 63:26:1002020:3771 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 3998 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 3999 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4000 | м.р. Красноярский | с. Старый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 70 Н | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4001 | м.р. Красноярский | с. Старый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 19 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4002 | м.р. Красноярский | с. Тростянка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4003 | м.р. Красноярский | с. Тростянка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4004 | м.р. Красноярский | с. Тростянка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4005 | м.р. Красноярский | с. Шилан | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 38А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4006 | м.р. Красноярский | с. Шилан | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4007 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4008 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовиков, д. N 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4009 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовиков, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4010 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4011 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4012 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовиков, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4013 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, к.н. 63:27:0704022:578 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4014 | м.р. Нефтегорский | с. Бариновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4015 | м.р. Нефтегорский | с. Бариновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 24а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4016 | м.р. Нефтегорский | с. Богдановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4017 | м.р. Нефтегорский | с. Богдановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4018 | м.р. Нефтегорский | с. Верхнесъезжее | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4019 | м.р. Нефтегорский | с. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4020 | м.р. Нефтегорский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4021 | м.р. Нефтегорский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4022 | м.р. Нефтегорский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4023 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, уч. 96Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4024 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4025 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4026 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4027 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4028 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Утевская, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4029 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Утевская, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4030 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская обл., д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4031 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4032 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | строительство газопровода-ввода | ул. Астраханская, з/у 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4033 | м.р. Пестравский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 20 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4034 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чапаевский, д. 30 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4035 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4036 | м.р. Пестравский | с. Тепловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. XX Партсъезда, д. 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4037 | м.р. Похвистневский | п. Илингино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4038 | м.р. Похвистневский | п. Красная Нива | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4039 | м.р. Похвистневский | п. Филипповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Филипповская, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4040 | м.р. Похвистневский | с. Большой Толкай | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4041 | м.р. Похвистневский | с. Малое Ибряйкино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4042 | м.р. Похвистневский | с. Нижнеаверкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4043 | м.р. Похвистневский | с. Подбельск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4044 | м.р. Похвистневский | с. Подбельск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышевская, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4045 | м.р. Похвистневский | с. Среднее Аверкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4046 | м.р. Похвистневский | с. Старопохвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТД "Транспортник", уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4047 | м.р. Похвистневский | с. Старопохвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А. Первозванного, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4048 | м.р. Похвистневский | с. Султангулово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4049 | м.р. Приволжский | с. Бестужевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4050 | м.р. Приволжский | с. Бестужевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4051 | м.р. Приволжский | с. Бестужевка | строительство газопровода-ввода | ул. Елизарова, д. 90 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4052 | м.р. Приволжский | с. Бестужевка | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4053 | м.р. Приволжский | с. Давыдовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4054 | м.р. Приволжский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4055 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4056 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 16-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4057 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 24-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4058 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4059 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4060 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4061 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4062 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4063 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4064 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Потапова, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4065 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4066 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 210 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4067 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 50, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4068 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4069 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4070 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Набережная, д. 5а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4071 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4072 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 8а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4073 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4074 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 30 лет Победы, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4075 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4076 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 6 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4077 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4078 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4079 | м.р. Приволжский | с. Софьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4080 | м.р. Приволжский | с. Софьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4081 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 94 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4082 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. РТС, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4083 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4084 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4085 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Галактионовская, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4086 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4087 | м.р. Приволжский | с. Спасское | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4088 | м.р. Приволжский | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4089 | м.р. Приволжский | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4090 | м.р. Сергиевский | п. Светлодольск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4091 | м.р. Сергиевский | п. Светлодольск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4092 | м.р. Сергиевский | п. Серноводск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 4, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4093 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4094 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4095 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4096 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, д. 11 з/у к.н.: 63:31:1101019:183 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4097 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, уч. N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4098 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4099 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4100 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малышевой, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4101 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, уч. 30/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4102 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шукшина, к.н. 63:31:1102001:2337 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4103 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, уч. 30-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4104 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Подстанция 110, 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4105 | м.р. Сергиевский | с. Верхняя Орлянка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4106 | м.р. Сергиевский | с. Захаркино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сальникова, д. N 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4107 | м.р. Сергиевский | с. Красный Городок | строительство газопровода-ввода | д. 9-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4108 | м.р. Сергиевский | с. Нероновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 57 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4109 | м.р. Сергиевский | с. Нероновка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4110 | м.р. Сергиевский | с. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4111 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4112 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А. Галяшина, уч. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4113 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городок, д. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4114 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4115 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сергиевская, з/у 26/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4116 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | строительство газопровода-ввода | ул. А. Матросова, N 13 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4117 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сергиевская, д. 35/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4118 | м.р. Сергиевский | с. Старая Дмитриевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 27 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4119 | м.р. Сергиевский | с. Чекалино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4120 | м.р. Сергиевский | с. Чекалино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4121 | м.р. Сергиевский | с. Черновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красина, з/у 26/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4122 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4123 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4124 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4125 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4126 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Прилесье, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4127 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4128 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 27/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4129 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4130 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 4 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4131 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 92 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4132 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4133 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4134 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Автостроителей, д. 85 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4135 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4136 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прилесье, з/у 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4137 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4138 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 49-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4139 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4140 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4141 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. N 6-Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4142 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленый бульвар, уч. N 15Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4143 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4144 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4145 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. N 1-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4146 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. N 19А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4147 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 5/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4148 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4149 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4150 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4151 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4152 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Зеленый, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4153 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автостроителей, д. 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4154 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, з/у 14 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4155 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4156 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4157 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4158 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4159 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4160 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4161 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4162 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4163 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, уч. 24-1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4164 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4165 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4166 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4167 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4168 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4169 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 4170 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, уч. N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4171 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 4172 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4173 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4174 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, уч. N 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4175 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, уч. N 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4176 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, N 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4177 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч. 3/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4178 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4179 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4180 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, уч. N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4181 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, уч. N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4182 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4183 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, уч. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4184 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4185 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4186 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, уч. N 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4187 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4188 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4189 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, уч. N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4190 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4191 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4192 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4193 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, уч. N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4194 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, уч. N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4195 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, уч. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4196 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. N 12/5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4197 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. N 12/4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4198 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. 12/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4199 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4200 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, уч. 12/6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4201 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, уч. N 12/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4202 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. N 12/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4203 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4204 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 24-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4205 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, участок N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4206 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, д. 3-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4207 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4208 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, уч. N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4209 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, N 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4210 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 13/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4211 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, уч. N 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4212 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигулевская, уч. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4213 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. N 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4214 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, кад. 63:32:2501002:1089 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4215 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, уч. 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4216 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4217 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4218 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4219 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4220 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, з/у 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4221 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4222 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4223 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, д. 19 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4224 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4225 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4226 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4227 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4228 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебряная, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4229 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды, N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4230 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4231 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, з/у 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4232 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, з/у 26 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4233 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4234 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4235 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебряная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4236 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, з/у 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4237 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4238 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Жемчужная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4239 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Жемчужная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4240 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4241 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4242 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4243 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пр-д Ставропольский, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4244 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4245 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Сказочная, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4246 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Сказочная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4247 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4248 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пр-д Грушевый, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4249 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пр-д Ставропольский, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4250 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4251 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4252 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пр-д Грушевый, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4253 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4254 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4255 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4256 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4257 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4258 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4259 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4260 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4261 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4262 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4263 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Евдокимовская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4264 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4265 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4266 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Сказочная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4267 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4268 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Прибрежный, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4269 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4270 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4271 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4272 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, з/у 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4273 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4274 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, уч. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4275 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4276 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4277 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4278 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4279 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4280 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4281 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4282 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4283 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4284 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4285 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 4286 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4287 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 24 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4288 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4289 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4290 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4291 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4292 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4293 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4294 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4295 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4296 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4297 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4298 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4299 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Торновая, д. 74 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4300 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4301 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торновая, д. 74 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4302 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спартака, уч. 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4303 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спартака, уч. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4304 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 27-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4305 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч. 1-1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4306 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч. 2-1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4307 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4308 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4309 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4310 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 40, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4311 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4312 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 68-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4313 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 30-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4314 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 3-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4315 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4316 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4317 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4318 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 4319 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4320 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4321 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 64 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4322 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 82 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4323 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 4324 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 4325 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4326 | м.р. Ставропольский | с. Бахилово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4327 | м.р. Ставропольский | с. Бахилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4328 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 4329 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4330 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4331 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1-Г | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4332 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, 41-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4333 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4334 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4335 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, 41/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4336 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4337 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, уч. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4338 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, уч. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4339 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 38, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4340 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4341 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4342 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4343 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, уч. 35 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4344 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, уч. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4345 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, д. 7/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4346 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, уч. 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4347 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, уч. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4348 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 79 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4349 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, уч. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4350 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 30-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4351 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, уч. 30-Г (к/н 63:32:2205002:436) | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4352 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. 30-Г (к/н 63:32:2205002:124) | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4353 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, уч. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4354 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4355 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4356 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21-Г | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 4357 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4358 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газораспределительной сети | ул. Хутор, 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4359 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газораспределительной сети | ул. Хутор, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4360 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газораспределительной сети | ул. "Снежные Валы", 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4361 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газораспределительной сети | ул. ж/д. ст. "Снежные Валы", 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4362 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4363 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4364 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. ж/д. ст. "Снежные Валы", 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4365 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 2/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4366 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4367 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4368 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4369 | м.р. Ставропольский | с. Валы | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 4370 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4371 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 4372 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. N 1-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4373 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4374 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | СДНТ "Волшебница", ул. Питерская, уч. N 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4375 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | СДНТ "Волшебница", ул. Виноградная, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4376 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 19-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4377 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коллективная, з/у 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4378 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4379 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4380 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гапшина, 23 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4381 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, з/у 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4382 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | СДНТ "Волшебница", ул. Деревенская, д. 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4383 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | СДНТ "Волшебница", ул. Питерская, д. 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4384 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 6 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4385 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ведяшева, уч. N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4386 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, уч. N 8-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4387 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4388 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, з/у 10 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4389 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Макарова, д. 42 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4390 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4391 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4392 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жилина, уч. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4393 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Специалистов, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4394 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кудашова, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4395 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, з/у 11 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4396 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кудашова, 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4397 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. РСУ, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4398 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щербакова, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4399 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, участок 26 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4400 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4401 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4402 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4403 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4404 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4405 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4406 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Абдалова, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4407 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, з/у 13 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4408 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4409 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заовражная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4410 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казачкова, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4411 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казачкова, д. 34а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4412 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заовражная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4413 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заовражная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4414 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, N 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4415 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Луговая, уч. N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4416 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4417 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. N 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4418 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | жилой массив "Чистые Пруды", ул. Центральная, уч. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4419 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | проезд Пионерский, д. N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4420 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилой массив "Березовка" ул. Казачья, д. N 37/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4421 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Чистые Пруды", ул. Центральная, уч. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4422 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Чистые пруды", ул. Полевая, уч. N 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4423 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. N 18-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4424 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4425 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Березовка" ул. Казачья, з/у 37/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4426 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Жукова, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4427 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ж.м. "Чистые пруды", ул. Полевая, 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 4428 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. Колос, 14-й квартал, з/у 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4429 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "Березовка", ул. Камчатская, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4430 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4431 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ж.м. "Чистые пруды", ул. Центральная, 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4432 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14, з/у 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4433 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Чистые пруды", ул. Парусная, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4434 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Березовка", д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4435 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4436 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Луговая, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4437 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4438 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ж.м. "Чистые пруды", ул. Центральная, з/у 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4439 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4440 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Луговая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4441 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Луговая, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4442 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, з/у 2/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4443 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | мкр. Колос, квартал 14, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4444 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | мкр. "Березовка", ул. Северная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4445 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14-й, уч. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4446 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4447 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4448 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 7, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4449 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14, 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4450 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ж.м. "Чистые пруды", ул. Рассветная, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4451 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4452 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Луговая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4453 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, уч. 12/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4454 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4455 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4456 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4457 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4458 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4459 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4460 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4461 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4462 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4463 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4464 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4465 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4466 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 41 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4467 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 48 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4468 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинская, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4469 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, 47 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4470 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4471 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4473 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4475 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | установка пункта редуцирования газа | ул. Шоколадная, д. 2-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4476 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Шоколадная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4477 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Шоколадная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4478 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 4479 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 4480 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 4481 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, уч. 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4482 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | установка пункта редуцирования газа | ул. 50 лет Победы, 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4483 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4484 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4485 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4486 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4487 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 34-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4488 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 48-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4489 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4490 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 44-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4491 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 40-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4492 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4493 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 15-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4494 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 15-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4495 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 15-1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4496 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 15-2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4497 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 17/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4498 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 17/2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4499 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 19/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4500 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 19/2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4501 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 21/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4502 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 21/2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4503 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 23/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4504 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 23/2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4505 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 45 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4506 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 47 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4507 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 49 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4508 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 50-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4509 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 46-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4510 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 42-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4511 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 33-Е | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4512 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 53 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4513 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4514 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 57 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4515 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 75 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4516 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 62 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4517 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 67 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4518 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 59 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4519 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 54 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4520 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 66 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4521 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 71-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4522 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 56 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4523 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 69 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4524 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 58 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4525 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 65 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4526 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 63 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4527 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 64 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4528 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 68 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4529 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 70 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4530 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, уч. 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4531 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, уч. 63-К | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4532 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, уч. 56 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 4533 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, уч. 60 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4534 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 87, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4535 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Красное Поселение, уч. N 2-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4536 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Красное Поселение, уч. N 2-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4537 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Красное Поселение, уч. N 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4538 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 4539 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4540 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, уч. 110 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4541 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, уч. 108 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4542 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, уч. 104 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4543 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, уч. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4544 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, уч. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4545 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 76 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4546 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, уч. 80 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4547 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 61 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4548 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4549 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4550 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 38-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4551 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4552 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4553 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, уч. 121 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4554 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, уч. 66-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4555 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, уч. 115 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4556 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4557 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 60 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4558 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 73 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4559 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4560 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 4561 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3-А, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 4562 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3-А, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4563 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4564 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, уч. 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4565 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4566 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 4567 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 4568 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4569 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4570 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4571 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4572 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. N 1Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4573 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азотчиков, уч. N 79А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4574 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. N 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4575 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч. N 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4576 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, уч. N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4578 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4579 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4580 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, з/у 15 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4581 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Азотчиков, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4582 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Азотчиков, д. 48 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4583 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | в южной части кадастрового квартала 63:32:1802010:121 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4584 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азотчиков, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4585 | м.р. Ставропольский | с. Кармалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4586 | м.р. Ставропольский | с. Кармалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 4587 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 53-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4588 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4589 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4590 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4591 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 8 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4592 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4593 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4594 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, 34-Г/11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4595 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, 34-Г/12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4596 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Городок, 2-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4597 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 14-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4598 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Городок, 1-Д | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4599 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Городок, 1-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4600 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газораспределительной сети | ул. Городок, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4601 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4602 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, 19-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4603 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стрелка, 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4604 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 29-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4605 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4606 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 24-Г | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4607 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4608 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелка, 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4609 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелка, 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4610 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 26-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4611 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4612 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, уч. 19-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4613 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, 34-Г/5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4614 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бурдовка, уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4615 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бурдовка, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4616 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бурдовка, уч. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4617 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бурдовка, уч. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4618 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 26-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4619 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 4620 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4621 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 32-Ж | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4622 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч. 24-З | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 4623 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4624 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4625 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4626 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 49, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4627 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 85, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4628 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная (к/н 63:32:2404002:9342) | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4629 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 65, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4630 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4631 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 49, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4632 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 46, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 4633 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 4634 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4635 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 1 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4636 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4637 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4638 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газопровода-ввода | ул. Аптечная, з/у 26 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4639 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 4640 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4641 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, з/у 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4642 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 35-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4643 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. N 60-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4644 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. N 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4645 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Кудашева, д. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4646 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. N 29-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4647 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, уч. N 7-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4648 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "САД", ул. Восточная, уч. N 15-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4649 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. 57-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4650 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4651 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4652 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4653 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4654 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4655 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4656 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4657 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, з/у 59 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4658 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 125 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4659 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 78 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4660 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, д. 25 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4661 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Ефросинина, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4662 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, уч. 107 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4663 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4664 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 73 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4665 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 25 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4666 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Кудашева, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4667 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4668 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 4669 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4670 | м.р. Ставропольский | с. Новая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4671 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кавказская, N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4672 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нагорный, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4673 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 3а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4674 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юбилейный, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4675 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4676 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, уч. 71 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4677 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4678 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 4679 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 81 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4680 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4681 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. 69 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4682 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4683 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4684 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4685 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4686 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лазарева, д. 11-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 4687 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, уч. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4688 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 4689 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, уч. N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4690 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. N 34-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 4691 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, уч. N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4692 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 55 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4693 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 30/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4694 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | строительство газопровода-ввода | ул. Ставропольская, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4695 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | строительство газопровода-ввода | ул. Ставропольская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4696 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4697 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, уч. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4698 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4699 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 44А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4700 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4701 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4702 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | въезд. 6-й, уч. N 43В/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4703 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. N 10А/9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4704 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, уч. N 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4705 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч. N 54А/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4706 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Серебряный, уч. N 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4707 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. N 223 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4708 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Восточный, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4709 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4710 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 65/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4711 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. N 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4712 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, уч. N 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4713 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, N 206 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4714 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, N 202 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 4715 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, N 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4716 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, уч. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4717 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, уч. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4718 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, уч. N 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4719 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 45А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4720 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4721 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4722 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. N 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4723 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. N 180Б/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4724 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4725 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4726 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4727 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4728 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4729 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4730 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. N 2-Г (1/2) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4731 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4732 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4733 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4734 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 37 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4735 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, уч. N 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4736 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. N 16-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4737 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4738 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4739 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4740 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, уч. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4741 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4742 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, уч. N 16-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4743 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4744 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч. N 16/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4745 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4746 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4747 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, N 15-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4748 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. N 120 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4749 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, уч. 16В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4750 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, уч. N 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4751 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 93А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4752 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, уч. N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4753 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благодарный, д. 1Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4754 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. N 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4755 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, 185 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4756 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4757 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пер. Спортивный, д. N 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4758 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4759 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 2Е/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4760 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. N 2Д/6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4761 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | январь |
| 4762 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, уч. N 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 4763 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, уч. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4764 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дружбы, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4765 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигулевская, д. N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4766 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, уч. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4767 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, уч. 12-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4768 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4769 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч. N 88-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4770 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. N 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 4771 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, уч. N 48 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4773 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4774 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Еловый 2-й пер., уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4775 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4776 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4777 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, уч. N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4778 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 3-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4779 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, уч. N 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4780 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, уч. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4781 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 111Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4782 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. 65В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4783 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, уч. N 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4784 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4785 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, уч. N 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4787 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подборненская, уч. N 22 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4788 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подборненская, уч. N 22В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4789 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, уч. N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4790 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коммунальный, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4791 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, уч. N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4792 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Серебряный, уч. N 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4793 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, кад. N 63:32:1701033:317 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4794 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4795 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 21Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4796 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юбилейный, уч. N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4797 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4798 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Дачный въезд, д. 73 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4799 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 171 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4800 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заволжская, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4801 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигулевская, з/у 40 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4802 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Морской, з/у 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4803 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, з/у 35 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4804 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Окольная, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4805 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4806 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, з/у 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4807 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4808 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, уч. 78 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4809 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 231 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4810 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, з/у 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4811 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 23 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 4812 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4813 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4814 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4815 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4816 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4817 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4818 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4819 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4820 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4821 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, з/у 32 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4822 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Карьерный, з/у 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4823 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Серебряный, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4824 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, з/у 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4825 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сенной, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4826 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4827 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, з/у 49/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4828 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4829 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 49/2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4830 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4831 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4832 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4833 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4834 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4835 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4836 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, д. 28 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4837 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 81 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4838 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 69 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4839 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 33 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4840 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Желанная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4841 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4842 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пер. Орлиный, з/у 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4843 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Победы, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4844 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 49 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4845 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, уч. 1 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4846 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, з/у 56 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4847 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. 20 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4848 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. 30 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4849 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пр-д Серебряный, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4850 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4851 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 71 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4852 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4853 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пр-д Серебряный, 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4854 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 19 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4855 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 20 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4856 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пр-д Серебряный, 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4857 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4858 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 4859 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4860 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4861 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4862 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 4863 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4864 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4865 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4866 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4867 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 24А/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4868 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4869 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4870 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, з/у 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4871 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 4872 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4873 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 4874 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4875 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4876 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4877 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | 1-й Александровский пер., 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4878 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4879 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4880 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4881 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, з/у 31 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4882 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4883 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Приволжская, д. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4884 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, з/у 38 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4885 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4886 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4887 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2В/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4888 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4889 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, з/у 89 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4890 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4891 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 4892 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4893 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 4894 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4895 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Морской, уч. 14 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4896 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 121 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 4897 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 7 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4898 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 58А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4899 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, з/у 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4900 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4901 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4902 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4903 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2 А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4904 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Красномосковская, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 4905 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, з/у 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4906 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 2Д/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4907 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. N 6 Садовая, уч. N 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4908 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Северный, уч. N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4909 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, уч. N 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 4910 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 4 Садовая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4911 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4912 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | НСТ "Мелиоратор", ул. N 6 Садовая, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4913 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4914 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, уч. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4915 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. N 24А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4916 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. N 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4917 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. N 26Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4918 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. N 29А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4919 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. N 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 4920 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, уч. N 2-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 4921 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4922 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, уч. N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 4923 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, N 1-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4924 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, уч. N 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 4925 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, уч. N 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 4926 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. N 4 Садовая, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 4927 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, кад. N 63:32:2701002:1207 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4928 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 32Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4929 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. N 9 Садовая, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4930 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, кад. N 63:32:2701002:1221 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4931 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 32Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4932 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 32 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4933 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 32Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 4934 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 32К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4935 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. N 32 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4936 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 23-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 4937 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4938 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 37 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4939 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. Дачная-1, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4940 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 12 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4941 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, з/у 22 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4942 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 24 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4943 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 50 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4944 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 4945 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, з/у 24 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4946 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ Мелиоратор, ул. Дачная-1, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 4947 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 24 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4948 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4949 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, з/у 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 4950 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, з/у 22 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 4951 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4952 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4953 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 4954 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 4955 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 50Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4956 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, з/у 22б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4957 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 24А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4958 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, з/у 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 4959 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | НСТ "Мелиоратор", ул. Коммассив, з/у 17А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 4960 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | пер. Лунный, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4961 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | НСТ "Мелиоратор", ул. 11 Садовая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4962 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 4963 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 2-я Садовая, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 4964 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 49 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4965 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 49-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4966 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, уч. 46 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4967 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4968 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4969 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 64 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4970 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 116 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 4971 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 114 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4972 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новополевая, 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4973 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новополевая, 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4974 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новополевая, 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4975 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4976 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4977 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 110 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 4978 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4979 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 4980 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4981 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4982 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 4983 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 65 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4984 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 80 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4985 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4986 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 4987 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 16-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 4988 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4989 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 4990 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 4 (35) | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4991 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4992 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 9-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4993 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 4994 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4995 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 53-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4996 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 4997 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4998 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 4999 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 135 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5000 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 145 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5001 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 135А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5002 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 145 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5003 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 137 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5004 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 139 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5005 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 139-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5006 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 5-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5007 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 5008 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 4 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5009 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 141 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5010 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 36 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5011 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 92 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5012 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5013 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5014 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5015 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5016 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5017 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5018 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 19 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5019 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5020 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5021 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5022 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 38 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5023 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5024 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 40 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5025 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 41 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5026 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 42 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5027 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5028 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 49 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5029 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5030 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5031 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5032 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 26-2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5033 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5034 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5035 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5036 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5037 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5038 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5039 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5040 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 35 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5041 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, 5 А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 5042 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5043 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5044 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 5045 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 94 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5046 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 96 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5047 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5048 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 30-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5049 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5050 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 37 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5051 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5052 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5053 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5054 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5055 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5056 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5057 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5058 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5059 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5060 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5061 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, 39 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5062 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5063 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 47-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5064 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5065 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 143 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5066 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5067 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 125-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5068 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5069 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5070 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5071 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 47 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5072 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5073 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 53 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5074 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5075 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 5076 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, уч. N 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5077 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, уч. N 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5078 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менжинского, д. N 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5079 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5080 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менжинского, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5081 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5082 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Менжинского, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5083 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5084 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менжинского, д. 157 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5085 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Менжинского, д. 185 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5086 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 1-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5087 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 1-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5088 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Ставропольская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5089 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5090 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5091 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Придубравная, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5092 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5093 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5094 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Придубравная, д. 1Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5095 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 4 Садовая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5096 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 2-я Садовая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5097 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 2 Садовая, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5098 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Королева, д. 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5099 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная-2, уч. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5100 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5101 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5102 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 79А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5103 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5104 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5105 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 5 Садовая, уч. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5106 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5107 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 12 Садовая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5108 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 5109 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, з/у 17Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5110 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5111 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Королева, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 5112 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 175 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5113 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 7 Садовая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5114 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5115 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5116 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5117 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, з/у 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5118 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Восточная, д. 85 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5119 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, з/у 41 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5120 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 6-я Садовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5121 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5122 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 1-я Садовая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5123 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 121 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5124 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5125 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | НСТ "Мелиоратор", ул. 7-я Садовая, д. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5126 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5127 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5128 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5129 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5130 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5131 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5132 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5133 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 60 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5134 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5135 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5136 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 146 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5137 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 147 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5138 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5139 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5140 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 20 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5141 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 171 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5142 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 180 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5143 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5144 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5145 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5146 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, з/у 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5147 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5148 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5149 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5150 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5151 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5152 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5153 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5154 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5155 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5156 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 73 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5157 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5158 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 109 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5159 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5160 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5161 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 5162 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5163 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 56 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5164 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5165 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 40 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5166 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5167 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 22 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5168 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 62 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5169 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5170 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5171 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 131 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5172 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 29 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5173 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 40 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5174 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 130 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 5175 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Восточная, д. 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5176 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 66 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5177 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 175 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5178 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, з/у 21 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5179 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, уч. 72 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5180 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 127 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5181 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2, д. 43 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5182 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 21 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5183 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5184 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 75 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5185 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5186 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 30 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5187 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5188 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 48 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5189 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 118 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5190 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5191 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, з/у 34 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5192 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5193 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5194 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 122 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5195 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, з/у 112 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5196 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5197 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 181 А/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5198 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 130 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5199 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5200 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новоуренгойская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5201 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5202 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5203 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5204 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5205 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 70 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5206 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5207 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимофеевская, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5208 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5209 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 122Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5210 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5211 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, зем. уч. 96 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5212 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5213 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5214 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 51 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5215 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 41 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5216 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5217 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5218 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 105 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5219 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5220 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 39 И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5221 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 154 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5222 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5223 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5224 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5225 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 19-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5226 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 19 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5227 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5228 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5229 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 120 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5230 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5231 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5232 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5233 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5234 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 70 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5235 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, уч. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5236 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 19 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5237 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 104 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5238 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5239 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5240 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5241 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 65 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5242 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 21 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5243 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5244 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, уч. 100 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5245 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5246 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 111 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5247 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 110 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5248 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5249 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5250 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Восточная, д. 27 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5251 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 105 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5252 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 109 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5253 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5254 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, з/у 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5255 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 40 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5256 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5257 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5258 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1 Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5259 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 150Б/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5260 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НСТ "Мелиоратор", ул. 4 Садовая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5261 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, уч. N 45 "Г"/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5262 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 42Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5263 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 45/9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5264 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5265 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 129, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5266 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, уч. 180А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5267 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 101-П | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5268 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5269 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Московская, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 5270 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Банная, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5271 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 42-Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5272 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 45/9 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5273 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, уч. 98-3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5274 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, уч. 174А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5275 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 53А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5276 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5277 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 114 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5278 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, з/у 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 5279 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 42-Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5280 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 111 А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5281 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 41-Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5282 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5283 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5284 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Рязанская, зем. уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5285 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Московская, 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5286 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Московская, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5287 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Сызранская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5288 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Сызранская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5289 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, з/у У12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5290 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Московская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5291 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5292 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 16 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5293 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 5294 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, уч. 111 К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5295 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1 М | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5296 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 5297 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 71 М | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5298 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. N 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5299 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5300 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ближний, уч. N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5301 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 5302 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5303 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5304 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5305 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5306 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | пер. Вазовский, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5307 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, з/у 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5308 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5309 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5310 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5311 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 55, блок 55 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5312 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 23, блок 23 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5313 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 7-й, д. 1, кв. 1 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5314 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый, 9-й, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5315 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5316 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5317 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 23, блок 23 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5318 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 55, блок N 55 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5319 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 9-й, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5320 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 58, блок 58 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5321 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 43, блок N 43 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5322 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5323 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 3-й, д. 14 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5324 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. N 21, блок N 21 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5325 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 49, блок N 49 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5326 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5327 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 43, блок N 43 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5328 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлургов, N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5329 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 69, блок 69 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5330 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Надежная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5331 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 6, уч. N 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5332 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5333 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 4, блок 4 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5334 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5335 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный, д. 5, уч. 2 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5336 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5337 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Хвойный, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5338 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5339 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. N 8, блок N 8 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5340 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 72, блок 72 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5341 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 41, блок 41 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5342 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5343 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5344 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Надежная, д. N 51, блок N 51 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5345 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 42, блок N 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5346 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5347 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5348 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5349 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 10-й, уч. N 23 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5350 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый N 6, уч. N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5351 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5352 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 41, блок N 41 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5353 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. N 16, блок N 16 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5354 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 50, блок N 50 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5355 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. N 24, блок N 24 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5356 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 43, блок N 43 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5357 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 58, блок N 58 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5358 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 39, блок N 39 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5359 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 7, д. N 4 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5360 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5361 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Весенний, д. 12 (ранее мкр. "Усадьба", пер. Весенний, уч. 125) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5362 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 8, уч. N 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5363 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 63, блок N 63 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5364 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5365 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. N 1, блок N 1 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5366 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 64, блок N 64 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5367 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 37, блок N 37 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5368 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5369 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 53, блок N 53 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5370 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 63, блок N 63 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5371 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5372 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5373 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 42, блок N 42 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5374 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 72, блок N 72 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5375 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 8-й, д. 3 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5376 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 64, блок 64 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5377 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 56, блок 56 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5378 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 7, уч. N 3 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5379 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 2-й, д. 15 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5380 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 49, блок 49 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5381 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 43, блок N 43 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5382 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 42, блок 42 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5383 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 4-й, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5384 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 7, д. N 4, блок N 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5385 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Светлый, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5386 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 2, д. 15Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5387 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Главная, д. N 20, блок N 20б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5388 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5389 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 66, блок N 66А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5390 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 52, блок 52 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5391 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5392 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 7-й, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5393 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Благополучный, д. 3г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5394 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Цветной, д. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5395 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. N 41, блок N 41В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5396 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "Лесной", проезд 7, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5397 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 50, блок N 50Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5398 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5399 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. N 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5400 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Светлый, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5401 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 7, д. N 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5402 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Добрый, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5403 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 9-й, д. 5а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5404 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 6-й, д. 6а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5405 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. N 29, блок N 29Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5406 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Светлый, д. 10, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5407 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Благополучный, д. 16Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5408 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 72, блок N 72 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5409 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 33, блок N 33А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5410 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5411 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Надежная, д. N 58, блок N 58А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5412 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Главный, д. 12, блок N 12 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5413 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5414 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 17, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 5415 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5416 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. N 152 (ранее квартал N 29, уч. N 386) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5417 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, д. 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5418 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дорогой, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5419 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 13 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5420 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, уч. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5421 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дорогой, д. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5422 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дорогой, д. N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5423 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Ореховый, уч. N 18-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5424 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Надежная, д. N 36, блок N 36А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5425 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Надежная, д. N 40, блок N 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5426 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Надежная, д. N 40, блок N 40Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5427 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Надежная, д. N 48, блок N 48Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5428 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, уч. 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5429 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, уч. 11-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5430 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, д. N 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5431 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дорогой, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5432 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, д. N 3-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5433 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. N 10, блок N 10В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5434 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 8, блок 8Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5435 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Главная, д. 36, блок 36А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5436 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 5, д. N 1, блок N 1в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5437 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. N 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5438 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Благополучный, д. 4г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5439 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 4, блок N 4Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5440 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Дорогой, д. N 6Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5441 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. N 14Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5442 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5443 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5444 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5445 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дорогой, д. N 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5446 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5447 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 43, блок 43 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | февраль |
| 5448 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 53, блок N 53 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5449 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 62, блок N 62 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5450 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 60, блок N 60 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5451 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. N 4, блок N 4 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5452 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 64, блок N 64 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5453 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 62, блок N 62 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5454 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, уч. N 21 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5455 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5456 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, уч. 46Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5457 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 60, блок N 60 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5458 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 9, уч. N 8 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5459 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 41, блок N 41 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5460 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 61, блок N 61 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5461 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 59, блок N 59 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | март |
| 5462 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 9, уч. N 2 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5463 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, уч. N 44 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5464 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 37 блок 37 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5465 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 66, блок N 66 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5466 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 10-й, д. 5 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5467 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. N 40 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5468 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5469 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 64, блок N 64 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5470 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 54 блок 54 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5471 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 61, блок N 61 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5472 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 53, блок 53 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5475 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 59, блок N 59 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5476 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, уч. 23 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5477 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 10-й, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5478 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 24, блок N 24 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | апрель |
| 5479 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5481 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый N 8, уч. N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5482 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 61, блок N 61 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5483 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, уч. 18 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5484 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 51, блок N 51 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5485 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 54, блок N 54 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5486 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, уч. 48 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | май |
| 5487 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5488 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 50, блок N 50 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5489 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный N 6, уч. N 6 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 5490 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 9-й, д. 8 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5491 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 52, блок N 52 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5492 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 56, блок N 56 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5493 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, уч. 38 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5494 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 37, блок N 37 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5496 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 8-й, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5497 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, уч. 57 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5499 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "Лесной", проезд 9, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5500 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 64, блок N 64 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5501 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 61, блок 61 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5502 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 50, блок N 50 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5503 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, уч. N 27 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 5504 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 52, блок 52 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5505 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 52, блок 52 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5506 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 50, блок N 50 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5507 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 50, блок 50 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5508 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5509 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, уч. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5510 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, уч. N 72 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5511 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 20, блок N 20 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5512 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 5513 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, уч. 165 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5514 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, уч. N 163 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5515 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, уч. N 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5516 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 67, блок N 67 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5517 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5518 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, уч. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5519 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, уч. N 24 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5520 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 10-й, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5521 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, уч. N 27-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 5522 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5523 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 62, блок N 62 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5524 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 67, блок N 67 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5526 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 68, блок N 68 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5527 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 66, блок N 66 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5528 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 67, блок 67 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5529 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. N 67, блок N 67 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5530 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-й Благополучный пер., д. 6 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5531 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 5532 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Веселый, уч. N 3 (ранее квартал 28, д. 302) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5533 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Звонкий, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5534 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, уч. N 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5535 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, уч. N 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5536 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, уч. 26Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5537 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 35, блок 35А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5538 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 35, блок 35Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 5539 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Веселый, д. N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5540 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Веселый, уч. N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5541 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, уч. N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5542 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, уч. N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5543 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. N 52, блок N 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5544 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, уч. N 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5545 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. N 69, блок N 69Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5546 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, уч. N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 5547 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5548 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 5549 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5550 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 5551 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тольяттинская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | август |
| 5552 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 54 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5553 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5554 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 5555 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупиковая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5556 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5557 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Зеленый, уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 5558 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 34-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5559 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 45 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | октябрь |
| 5560 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, уч. 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5561 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Восточный, уч. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5562 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5563 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Заволжская, уч. 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5564 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5565 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, уч. 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5566 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Южный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5567 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхне-Полевая, уч. 46 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 5568 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 5569 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Греческая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 5570 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5571 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Северная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5572 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Северная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5573 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 53 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5574 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 57 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5575 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5576 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 44 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5577 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5578 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 46 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июль |
| 5579 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 48 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 5580 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5581 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5582 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, уч. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5583 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | январь |
| 5584 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, уч. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5585 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхне-Полевая, уч. 52 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 5586 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тольяттинская, уч. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 5587 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, уч. 84 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | февраль |
| 5588 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | июнь |
| 5589 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 41 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 5590 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Русичей, 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5591 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5592 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5593 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | сентябрь |
| 5594 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Абрикосовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5595 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | май |
| 5596 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, уч. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5597 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тольяттинская, уч. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5598 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, уч. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5599 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, уч. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | апрель |
| 5600 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5601 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соловьиная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5602 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5603 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, уч. 101 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5604 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, уч. 105 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5605 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, уч. 74 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | декабрь |
| 5606 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, уч. 78 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | ноябрь |
| 5607 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, уч. 27 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2022 | март |
| 5608 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. 9-го Мая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5617 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Воздушная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 5619 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5625 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5629 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5644 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 5645 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | установка пункта редуцирования газа | ул. Николая Судакова, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5674 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | установка пункта редуцирования газа | ул. Николая Судакова, д. 155 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5679 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 142 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5687 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 157 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5690 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 161 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5691 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 163 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5697 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Севастопольская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5698 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Севастопольская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 5700 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, д. 158 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5704 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 5707 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | январь |
| 5708 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, уч. 76 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 5709 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 56 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 5710 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | февраль |
| 5711 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Чистопрудный, уч. 31 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 5712 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 5713 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ставропольская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | март |
| 5714 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5715 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5716 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 36 кв. 36 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5717 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Цветной, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5718 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. 29, блок 29 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5719 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5720 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5721 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5722 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5723 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5724 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5725 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5726 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. 19, блок 19 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5727 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5728 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5729 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5730 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 52, блок 52 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5731 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 56, блок 56 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5732 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5733 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, з/у 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5734 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 2-й Александровский пер. д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5735 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5736 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 62, блок 62 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5737 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Главная, д. 24, блок 24 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5738 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5739 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5740 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 7, д. 1 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5741 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 64, блок 64 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5742 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 13-й, д. 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5743 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Цветной, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5744 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Целинная, з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5745 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 13-й, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5746 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Автолюбителей, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5747 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5748 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 69, блок 69 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5749 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 38 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5750 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5751 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 9, д. 7, блок 7 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5752 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 5753 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5754 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5755 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5756 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5757 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5758 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Приморская, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5759 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5760 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5761 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5762 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 38, блок 38 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5763 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5764 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5765 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 55, блок 55 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5766 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. 36, блок 36 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5767 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5768 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5769 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. 17, блок 17 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5770 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 6-й, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5771 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5772 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, з/у 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5773 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5774 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Автолюбителей, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5775 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 72, блок 72 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5776 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Массив Садовый, з/у 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5777 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, зем. уч. 132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5778 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5779 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5780 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 8, з/у 5 г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5781 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 55, блок 55 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5782 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 9, д. 6, блок 6 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5783 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5784 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 74 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5785 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, з/у 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5786 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 39а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5787 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 7, д. 5 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5788 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5789 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5790 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5791 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5792 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5793 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5794 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5795 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Звонкий, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5796 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5797 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5798 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 42, блок 42 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5799 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5800 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 50, блок 50 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5801 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5802 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5803 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 3 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5804 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5805 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5806 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 22, блок 22 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5807 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 5 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5808 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5809 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дорогой, д. 4 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5810 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5811 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5812 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5813 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5814 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5815 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 10, блок 10 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5816 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5817 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 2-й, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5818 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 4, блок 4 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5819 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 2, блок 2 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5820 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5821 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5822 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5823 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5824 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5825 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Автолюбителей, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5826 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, з/у 135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5827 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5828 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5829 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Весенний, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5830 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Массив Садовый, з/у 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5831 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Оптимистов, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5832 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5833 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5834 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5835 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5836 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5837 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5838 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Физкультурный, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5839 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5840 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Оптимистов, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5841 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, з/у 155 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5842 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5843 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5844 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5845 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5846 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5847 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Звонкий, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5848 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 12, блок 12 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5849 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 26 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5850 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5851 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5852 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5853 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 2-й Дальний пер., д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5854 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Автолюбителей, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5855 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Цветной, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5856 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Главный, д. 8, блок 8 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5857 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 30 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5858 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5859 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5860 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5861 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, 220 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5862 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5863 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ромашковая, д. 1 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5864 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вознесенского, д. 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5865 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Физкультурный, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5866 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5867 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Грачева, 142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5868 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5869 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5870 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5871 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, 16 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5872 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5873 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5874 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5875 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5876 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5877 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 5878 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5879 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5880 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5881 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5882 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5883 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Целинная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5884 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5885 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5886 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5887 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5888 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5889 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5890 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | Цветной пер., д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5891 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, уч. 2 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5892 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5893 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5894 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 17 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5895 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5896 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5897 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенского, д. 1Ж, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5898 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, уч. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5899 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 5900 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Приморская, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5901 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Сергея Орлова, з/у 26 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5902 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5903 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 5904 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 5905 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5906 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 178 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5907 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, з/у 16 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5908 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5909 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, д. 2 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5910 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Приморская, д. 1 К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5911 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сказочная, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5912 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, з/у 138 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5913 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5914 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, уч. 128 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5915 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, уч. 128 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5916 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5917 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 11 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5918 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 14 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 5919 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | Оптимистов пер., д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5920 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5921 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 5922 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5923 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, уч. 13 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5924 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5925 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5926 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Автолюбителей, д. 8 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5927 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 17 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5928 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5929 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 5-й Александровский пер., 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5930 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, д. 134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 5931 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 5932 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5933 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Цветной, 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5934 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 120 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5935 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 9 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 5936 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5937 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5938 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5939 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 8-й Александровский пер., д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5940 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5941 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 2-й Дальний пер., д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5942 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5943 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Желанная, д. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5944 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5945 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5946 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5947 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 4-й Александровский пер., д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5948 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 4-й Александровский пер., д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5949 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 4-й Александровский пер., з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5950 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Александровский 4-й, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5951 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 234 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5952 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5953 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5954 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 5955 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 17 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5956 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Главный пер., з/у 10 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 5957 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5958 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 10, блок 10 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 5959 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5960 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5961 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Прибрежный, д. 9/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5962 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 6Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5963 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 2-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5964 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5965 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 4 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5966 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5967 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 4-й Александровский пер., уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 5968 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5969 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 10 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5970 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 5971 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5972 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5973 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5974 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5975 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5976 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5977 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5978 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5979 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5980 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Звонкий, д. 2/14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5981 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5982 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5983 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5984 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5985 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 5 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5986 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5987 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5988 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5989 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5990 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5991 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5992 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, з/у 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 5993 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5994 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5995 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 5996 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, 11 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5997 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ромашковая, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 5998 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 5999 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6000 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дорогой, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6001 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 5 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6002 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6003 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6004 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6005 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6006 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 34 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6007 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6008 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6009 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6010 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 6 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6011 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6012 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6013 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 7, д. 7, блок 7 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6014 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 5 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6015 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, д. 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6016 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 14 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6017 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6018 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Дорогой, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6019 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6020 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Звонкая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6021 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6022 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 12 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6023 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6024 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. Физкультурный, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6025 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каштановый, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6026 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 79 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6027 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Артельная, 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6028 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, д. 153 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6029 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6030 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 37, блок 37 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6031 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 220 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6032 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Целинная, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6033 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Массив Садовый, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6034 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6035 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Цветной, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6036 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 32/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6037 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 17 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6038 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6039 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 5 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6040 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6041 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6042 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 17 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6043 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 3 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6044 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6045 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6046 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, д. 18 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6047 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, д. 16 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6048 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6049 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 3 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6050 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6051 | м.р. Сызранский | д. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6052 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6053 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского уч. N 117 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6054 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6055 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 83 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6056 | м.р. Сызранский | п. Варламово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, д. 17А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6057 | м.р. Сызранский | п. Варламово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6058 | м.р. Сызранский | п. Варламово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6059 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6060 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, уч. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6061 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6062 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6063 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6064 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6065 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6066 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6067 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6068 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6069 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6070 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6071 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6072 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6073 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6074 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 км Московского шоссе, ул. 9, к.н. 63:01:0340002:1669 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6075 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6086 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6088 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6089 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6090 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6091 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6092 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6093 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6094 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6095 | м.р. Сызранский | п. Новая Крымза | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6096 | м.р. Сызранский | п. Новозаборовский | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 40 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6097 | м.р. Сызранский | п. Новозаборовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, уч. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6099 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6100 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6101 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6102 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6103 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6104 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6105 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6106 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6107 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6108 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6109 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6110 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6111 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 25 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6112 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 27 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6113 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 36 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6114 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 39 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6115 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 41 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6116 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6117 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6118 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6119 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6120 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6121 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6122 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6123 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6124 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6125 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6126 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, 24 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6127 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6128 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6129 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, КН 63:33:0304003:913 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6130 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, КН 63:33:0304003:914 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6131 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6132 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6133 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6134 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6135 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 29 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6136 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 33 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6137 | м.р. Сызранский | п. Разбросной | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6138 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6139 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6140 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6141 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6142 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6143 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6144 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6145 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6146 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6147 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6148 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6149 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6150 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Портовая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 6151 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6152 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6153 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6154 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6155 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6156 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | пер. Прямой, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6157 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6158 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6159 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6160 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6161 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6162 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Портовая, 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6163 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6164 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | пер. Прямой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6165 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6166 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6167 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6168 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6169 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6170 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6171 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6172 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Причальная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6173 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6174 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6175 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6176 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6177 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6178 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6179 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6180 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 68 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 6182 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 6184 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6185 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6186 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6187 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6188 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6189 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6190 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 54 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6191 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 59 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6192 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 75 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6193 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6194 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 79 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6195 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июнь |
| 6196 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6197 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6198 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6199 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6200 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6201 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6202 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6203 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6204 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6205 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6206 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 88 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6207 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6208 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, з/у 99 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6209 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6210 | м.р. Сызранский | с. Ивашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6211 | м.р. Сызранский | с. Надеждино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заовражная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6212 | м.р. Сызранский | с. Надеждино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6213 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6214 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6215 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6216 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6217 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6218 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6219 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6220 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6221 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6222 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6223 | м.р. Сызранский | с. Новый Ризадей | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Сызранка, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6224 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Путь, д. N 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6225 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 44 в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6226 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6227 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6228 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6229 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6230 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6231 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6232 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6233 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6234 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6235 | м.р. Сызранский | с. Печерские Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6236 | м.р. Сызранский | с. Печерские Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6237 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 6238 | м.р. Сызранский | с. Печерское | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 137 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6239 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Крестьянская, д. 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6240 | м.р. Сызранский | с. Печерское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6241 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6243 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, 24 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6244 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, 24А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6245 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, 16А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6247 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 32 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6248 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 29 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6249 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6250 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 6251 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 63 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 6252 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Склонная, д. 17А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 6253 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Склонная, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | июнь |
| 6254 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6255 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6256 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6257 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, уч. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6258 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6259 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6260 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6261 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 24 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6262 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6263 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, уч. 2 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6264 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2/1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6265 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6266 | м.р. Сызранский | с. Рамено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6267 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6268 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6269 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6270 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6271 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6272 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6273 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6274 | м.р. Сызранский | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6275 | м.р. Сызранский | с. Троицкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6276 | м.р. Сызранский | с. Троицкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Краснеевых, д. 23А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6277 | м.р. Сызранский | с. Трубетчино | строительство газораспределительной сети | ул. Заключевка, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6278 | м.р. Сызранский | с. Трубетчино | строительство газопровода-ввода | ул. Заключевка, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6279 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6280 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6281 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6282 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6283 | м.р. Сызранский | с. Усинское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6284 | м.р. Сызранский | с. Чекалино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 а, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6285 | м.р. Сызранский | с. Чекалино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железникова, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6286 | м.р. Хворостянский | п. Прогресс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, д. 6а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 6287 | м.р. Хворостянский | с. Новокуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 6288 | м.р. Хворостянский | п. Соловьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6289 | м.р. Хворостянский | с. Студенцы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старый клин, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6290 | м.р. Челно-Вершинский | д. Солдатские Челны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солдат-Челнинская, д. N 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6291 | м.р. Челно-Вершинский | п. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6292 | м.р. Челно-Вершинский | п. Красный Строитель | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6293 | м.р. Челно-Вершинский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июнь |
| 6294 | м.р. Челно-Вершинский | с. Заиткино | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6295 | м.р. Челно-Вершинский | с. Зубовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6296 | м.р. Челно-Вершинский | с. Зубовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачевская-Крестьянская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6297 | м.р. Челно-Вершинский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6298 | м.р. Челно-Вершинский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6299 | м.р. Челно-Вершинский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6300 | м.р. Челно-Вершинский | с. Краснояриха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6301 | м.р. Челно-Вершинский | с. Новая Таяба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 6302 | м.р. Челно-Вершинский | с. Новая Таяба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6303 | м.р. Челно-Вершинский | с. Старое Эштебенькино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6304 | м.р. Челно-Вершинский | с. Челно-Вершины | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 6305 | м.р. Челно-Вершинский | с. Челно-Вершины | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Элеваторная, д. 40, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 6306 | м.р. Челно-Вершинский | с. Челно-Вершины | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | июль |
| 6307 | м.р. Челно-Вершинский | с. Челно-Вершины | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12 а, помещение 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6308 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6309 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6310 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, з/у 3, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6311 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, з/у 3, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6312 | м.р. Шенталинский | п. Ясная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6313 | м.р. Шенталинский | с. Денискино | строительство газораспределительной сети | ул. Баумана, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6314 | м.р. Шенталинский | с. Каменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6315 | м.р. Шенталинский | с. Новый Кувак | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Журавлева, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6316 | м.р. Шенталинский | с. Новый Кувак | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Журавлева, з/у 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6317 | м.р. Шенталинский | с. Старая Шентала | строительство газопровода-ввода | ул. Гурьянова, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6318 | м.р. Шенталинский | с. Тимяшево | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6319 | м.р. Шенталинский | с. Четырла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6320 | м.р. Шигонский | д. Сенькино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6321 | м.р. Шигонский | ж/д ст. Бичевная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6322 | м.р. Шигонский | с. Актуши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6323 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 6324 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6325 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6326 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6327 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6328 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6329 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6330 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6331 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6332 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6333 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6334 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6335 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6336 | м.р. Шигонский | с. Кушниково | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6337 | м.р. Шигонский | с. Кяхта | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6338 | м.р. Шигонский | д. Левашовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6339 | м.р. Шигонский | с. Маза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | октябрь |
| 6340 | м.р. Шигонский | с. Маза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6341 | м.р. Шигонский | с. Маза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6342 | м.р. Шигонский | с. Маза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6343 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6344 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6345 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6346 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунаров, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6347 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6348 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6349 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6350 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6351 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6352 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6353 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6354 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 89 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6355 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6356 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6357 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6358 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6359 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6360 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6361 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6362 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6363 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | сентябрь |
| 6364 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6365 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 1 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6366 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6367 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6368 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 28 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6369 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Делегатская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6370 | м.р. Шигонский | с. Подвалье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | ноябрь |
| 6371 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | август |
| 6372 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6373 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2022 | декабрь |
| 6374 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6375 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6376 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революционная, д. 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6377 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 38А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6378 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6379 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 113 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6380 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 115 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6381 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 117 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6382 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Революционная, 63А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6383 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, 2А | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6384 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6385 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6386 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 30 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6387 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 22 б | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | август |
| 6388 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 76 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6389 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 177А | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6390 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, уч. 11 а | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6391 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газораспределительной сети | ул. 50 лет Победы, уч. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6392 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Большой, 2 б | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6393 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6394 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6395 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6396 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2022 | декабрь |
| 6397 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6398 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленодольская, д. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6399 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 21-я Линия, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6400 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 21-я Линия, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6401 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Монтерский, д. 28 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6402 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Монтерский, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6403 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Рабочая, д. 51 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6404 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 70 лет Победы, уч. 32 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | октябрь |
| 6405 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, д. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6406 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Береговой спуск, д. 25а | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6407 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Краевая, д. 87 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6408 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. 2а | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | ноябрь |
| 6409 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | в районе с. Уваровка, уч. 219 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6410 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Шахтерской Славы, д. 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 6411 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроящаяся, д. 30а | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6412 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | строительство газопровода-ввода | СПТУ-60, массив 4, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6413 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 68 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | август |
| 6414 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 69 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6415 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроящаяся, д. 13/2 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6416 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч. 30 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | август |
| 6417 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч. 41 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 6418 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 81 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | октябрь |
| 6419 | м.р. Сызранский | п. Новозаборовский | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | июль |
| 6420 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовый тупик, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6421 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Ямская, 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6422 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | сад-во "Коммунальник", квартал 59, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6423 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1- Ямская, уч. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6424 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6425 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Ямская, уч. 21А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6426 | м.р. Кинельский | с. Красносамарское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6427 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кафидова, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6428 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елшняги, 3-я линия, уч. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6429 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Ямская, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6430 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Ямская, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6431 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9-я Мая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6432 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6433 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перспективная, 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6434 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6435 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Российская, 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6436 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Панфиловцев, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6437 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6438 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная площадь, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6439 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовка, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6440 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 102Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6441 | м.р. Кинель-Черкасский | п. Най-Лебен | строительство газораспределительной сети | ул. Най-Лебен, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6442 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Планерная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6443 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 63:03:0206001:582 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6444 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 54А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6445 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, уч. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6446 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6447 | м.р. Большеглушицкий | с. Морша | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6448 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 8-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 6449 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6450 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаевская, уч. 39А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6451 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6452 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6453 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернонебовка, д. 104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6454 | м.р. Богатовский | с. Виловатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6455 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Муханово | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6456 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Луганская, д. 29 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6457 | м.р. Похвистневский | п. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6458 | м.р. Кинельский | п. Поплавский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Российская, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6459 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беговая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6460 | м.р. Борский | с. Старая Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, уч. 39 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6461 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6462 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6463 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6464 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | пер. Олимпийский, з/у 15 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6465 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6466 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6467 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, уч. 14 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6468 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Лебедь, ул. Школьная, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6469 | м.р. Кинельский | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Линьково, 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6470 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6471 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6472 | м.р. Нефтегорский | с. Семеновка | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6473 | м.р. Кинельский | п. Привет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6474 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6475 | м.р. Богатовский | с. Максимовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 51/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6476 | м.р. Борский | с. Ново-Геранькино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6477 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, уч. 3а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6478 | м.р. Нефтегорский | с. Бариновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Митирева, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6479 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6480 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 4/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6481 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6482 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 44 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6483 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | КСС, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6484 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газопровода-ввода | ул. Немцова, д. 1 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6485 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Южный, з/у 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6486 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6487 | м.р. Борский | с. Соковнинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6488 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6489 | м.р. Борский | с. Коптяжево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6490 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | м. Бобровка, уч. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6491 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, уч. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6492 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Шубина, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6493 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | кад. 63:03:0301004:1164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6494 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Гористая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6495 | м.р. Кинельский | с. Гурьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6496 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Юго-Западная, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6497 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6498 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6499 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6500 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елшняги, 10-я линия, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6501 | м.р. Богатовский | с. Тростянка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чиркова, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6502 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Елшняги, 15-я линия, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6503 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Елшняги, линия 14-я, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6504 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Акционерная, 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6505 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6506 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 22 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6507 | м.р. Кинельский | аул Казахский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казанская, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6508 | м.р. Кинельский | с. Домашка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6509 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Комсомольский, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6510 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6511 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курская, д. 3/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6512 | м.р. Кинельский | п. Язевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 34А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6513 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооператоров, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6514 | м.р. Кинельский | п. Нижненикольский | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6515 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Дальние Воробьи, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6516 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6517 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6518 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6519 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6520 | м.р. Кинельский | п. Комсомольский | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, 27Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6521 | м.р. Большеглушицкий | с. Тамбовка | строительство газораспределительной сети | ул. Ближние Воробьи, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6522 | м.р. Борский | с. Борское | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, 18е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6523 | м.р. Борский | с. Долматовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6524 | м.р. Кинельский | п. Моховой | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 29Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6525 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Шубина, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6526 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Мая, уч. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6527 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Масленникова, 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6528 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6529 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, з/у 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6530 | м.р. Алексеевский | с. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, к.н. 63:03:0401031:977 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6531 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6532 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6533 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, уч. 32А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6534 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Луганская, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6535 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6536 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6537 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6538 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Бардина, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6539 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Ямская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6540 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, уч. 2 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6541 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6542 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ полигона ЖБИ, 10-я линия, уч. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6543 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, уч. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6544 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6545 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ "Ресторан-полигон", 10-я линия, уч. 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6546 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ "Искра", уч. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6547 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Мельница, 6-я линия, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6548 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 10-я Ямская, уч. 10 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6549 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | Мельница, линия 7-я, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 6550 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | Мельница, 12-я линия, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6551 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газораспределительной сети | СДТ Флора, уч. 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6552 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 6553 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Бобровская, 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6554 | м.р. Большечерниговский | п. Алексеевский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6555 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6556 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасовская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6557 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6558 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасовская, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6559 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Радуга, уч. 76 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6560 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6561 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6562 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Мельница, 10-я линия, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 6563 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | Мельница, линия 10-я, з/у 2 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 6564 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 6565 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Благополучный, д. 5а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | январь |
| 6566 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пос. Междуреченск, ул. Садовая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6567 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никонова, з/у 361 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6568 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Никонова, з/у 358 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | Ноябрь |
| 6569 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 11-й Благополучный, д. 10Б-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6570 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | "Союзнеруд", восточнее пос. Федоровка, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6571 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6572 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Спортивный, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6573 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6574 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 50-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6575 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, з/у 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6576 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6577 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6578 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6579 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6580 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 40-И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6581 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Никонова, д. 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6582 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6583 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6584 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногорская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6585 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6586 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснознаменная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6587 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6588 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 6589 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 10, блок 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6590 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6591 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6592 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 39а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6593 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6594 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, д. 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6595 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | март |
| 6596 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6597 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6598 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, з/у 144А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6599 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6600 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6601 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6602 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6603 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Волго-Донская, д. 18 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6604 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Целинный, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6605 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, 35 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6606 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Батракская, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6607 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6608 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, з/у 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6609 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Большой, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6610 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6611 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6612 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 33А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6613 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6614 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6615 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 6616 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6617 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6618 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6619 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 55-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6620 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 40-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6621 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 155-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6622 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т "Рассвет", вдоль судоходного канала, з/у 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6623 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | проезд Звездный, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6624 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Пархоменко, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6625 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 10-й Александровский пер., д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6626 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 22А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6627 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13-Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6628 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6629 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прилесье, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6630 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 11-й Благополучный, д. 10г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6631 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6632 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, з/у 24Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6633 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6634 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6635 | м.р. Сызранский | с. Новый Ризадей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6636 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6637 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 14, з/у 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6638 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6639 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6640 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6641 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 6В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6642 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6643 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Благополучный, д. 12б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6644 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветы Ильича, д. 6-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6645 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6646 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6647 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сенной, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6648 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6649 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Светлый, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6650 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6651 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6652 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ставропольская, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6653 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | мкр. Чистые пруды, ул. Парусная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6654 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 89-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6655 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6656 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 121В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6657 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Праздничная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6658 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6659 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юбилейный, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6660 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, д. 11Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6661 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6662 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6663 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 6664 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6665 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, з/у 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6666 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6667 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, з/у 1В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6668 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, 20а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6669 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Целинная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6670 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Подстепкинская, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6671 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 182 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6672 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6673 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6674 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6675 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | проезд Розовый, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6676 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6677 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, з/у 4Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6678 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомольское ш., 19/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6679 | м.р. Ставропольский | с. Винновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6680 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6681 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Брестская, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6682 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Паромная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6683 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6684 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6685 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, д. 59-Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6686 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Троицкий, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6687 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Благополучный, д. 3б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6688 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 16Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6689 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6690 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пирогова, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6691 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6692 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6693 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6694 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6695 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6696 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 7Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6697 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6698 | м.р. Шигонский | с. Климовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6699 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6700 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6701 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6702 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6703 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 11-й Благополучный, 12б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6704 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 58А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6705 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6706 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6707 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 139-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6708 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6709 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, д. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6710 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Хвойный, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6711 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6712 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 121 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6713 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6714 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Волгоградская, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6715 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Александровский, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6716 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | проезд Ставропольский, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6717 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6718 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | проезд Яблочный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6719 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | проезд Нежный, кад. 63:09:0310003:2295 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6720 | м.р. Шигонский | с. Маза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6721 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. 28-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6722 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Восточная, д. 120-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6723 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6724 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6725 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6726 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 11-й Благополучный, д. 2в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6727 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6728 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6729 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6730 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. 59-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6731 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 0161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6732 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6733 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6734 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6735 | м.р. Шигонский | п. Луговской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6736 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6737 | м.р. Шигонский | с. Климовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Специалистов, д. 3-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6738 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Кожевенная, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6739 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6740 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6741 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 9, д. 8, блок 8а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6742 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, з/у 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6743 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з/у 0217 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6744 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6745 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Самарский, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6746 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 9, блок 9а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6747 | м.р. Шигонский | п. Луговской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6748 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", кв. 14, уч. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6749 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Кутузова, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6750 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, 11/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6751 | м.р. Шигонский | с. Кяхта | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приовражная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6752 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 64-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6753 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 24 Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6754 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский проезд, з/у 15-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6755 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6756 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 65-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6757 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Светлый, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6758 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2Д/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6759 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6760 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6761 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6762 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6763 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 45, блок 45А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6764 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6765 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6766 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 52, блок 52Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6767 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Крымский, д. 8, блок 8б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6768 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | проезд Больничный, д. 12-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6769 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Серебряный, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6770 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казачкова, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6771 | м.р. Шигонский | д. Левашовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 57-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6772 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6773 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6774 | м.р. Шигонский | с. Климовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6775 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Пионерский, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6776 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Грачева, д. 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6777 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, д. 7-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6778 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, з/у 54-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6779 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6780 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Азотчиков, з/у 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6781 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Благополучный, д. 1г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6782 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6783 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6784 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6785 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6786 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Светлый, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6787 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | проезд Розовый, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6788 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6789 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6790 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6791 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 35, блок 35Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6792 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 2Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6793 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 39/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6794 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, 43А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6795 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | микрорайон Колос, квартал 14-й, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6796 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 273 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6797 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6798 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6799 | м.р. Сызранский | п. Дружба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6800 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6801 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6802 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6803 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 5/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6804 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6805 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Белорусский, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | февраль |
| 6806 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6807 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6808 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6809 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Невский, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6810 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, з/у 90-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6811 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, з/у 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6812 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6813 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, д. 59-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6814 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6815 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная-2, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6816 | м.р. Шигонский | с. Подвалье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6817 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6818 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 222 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6819 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6820 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 27-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6821 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6822 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6823 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6824 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Животноводов, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6825 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6826 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Бажова, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6827 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6828 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6829 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 7/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6830 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, блок 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6831 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6832 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 6833 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6834 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | проезд Розовый, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 6835 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Грачева, д. 138А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6836 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6837 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мятная, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6838 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6839 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привольная, з/у 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6840 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 2 блок 2Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6841 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Благополучный, д. 2г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6842 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6843 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Территория ОПХ, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6844 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6845 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 51, блок 51А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6846 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Макарова, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6847 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6848 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6849 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебряная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6850 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 40-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6851 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Александровский, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6852 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6853 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, д. 43А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6854 | м.р. Ставропольский | с. Бахилово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6855 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6856 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6857 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6858 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6859 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Очарования, д. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6860 | м.р. Шигонский | с. Кушниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6861 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6862 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лапшева, д. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6863 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6864 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еряшева, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6865 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6866 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6867 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 7а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6868 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ж.м. "Колос", квартал 6, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6869 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6870 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | С/т "Парус", 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6871 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 100В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6872 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 13/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6873 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6874 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Нежный, д. 30А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6875 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Благополучный, д. 6г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6876 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "Сад", ул. Восточная, д. 8-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6877 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 49-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6878 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 34-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6879 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 6880 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6881 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 327 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6882 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6883 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6884 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6885 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6886 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Меловая, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 6887 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногорская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6888 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6889 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6890 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Благополучный, д. 4г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6891 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Благополучный, д. 4а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6892 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 17, блок 17Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6893 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 12А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6894 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 8, блок 8Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6895 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Благополучный, д. 4в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6896 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6897 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленый бульвар, д. 3А-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6898 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6899 | м.р. Шигонский | с. Усолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6900 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6901 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Целинная, 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6902 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, з/у 16Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6903 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 44П/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6904 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6905 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6906 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каштановый, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6907 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 213 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6908 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 3В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6909 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 10Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6910 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6911 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Благополучный, д. 4а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6912 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Благополучный, д. 1в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6913 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 17-й Дорогой, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6914 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, 35Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6915 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6916 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 82 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6917 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кулешова, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6918 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6919 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6920 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6921 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Александровский, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6922 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каштановый, уч. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6923 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еряшева, з/у 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6924 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Посадский, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6925 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 13-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6926 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Автолюбителей, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6927 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6928 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сплавная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6929 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6930 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Федоровка, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6931 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6932 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Кустанайская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6933 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Серебряный, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6934 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6935 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 45, блок 45А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6936 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 28А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6937 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6938 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, д. 19, блок 19В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6939 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 59, блок 59А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6940 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6941 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6942 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, д. 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6943 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 12, блок 12Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6944 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6945 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 26В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6946 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 26Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6947 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сенной, з/у 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6948 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Водный, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6949 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6950 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Гипсовая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6951 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6952 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 5/7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6953 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 10-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6954 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тимирязева, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6955 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6956 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6957 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский 7, д. 1, блок 1в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6958 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежная, д. 47, блок 47Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6959 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дворцовая, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6960 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, д. 61, блок 61Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6961 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Благодатная, д. 11, блок 11в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6962 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, д. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6963 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Серебряный, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 6964 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6965 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Дорогой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 6966 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6967 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 133 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6968 | м.р. Челно-Вершинский | п. Красный Строитель | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 17-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6969 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив Удача, ул. Семиных, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6970 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6971 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6972 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6973 | м.р. Камышлинский | с. Камышла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусы Джалиля, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6974 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6975 | м.р. Елховский | с. Елховка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6976 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6977 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Таламбировых, д. 132 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 6978 | м.р. Елховский | с. Тукшум | строительство газопровода-ввода | ул. Тукшумская, д. 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6979 | м.р. Челно-Вершинский | с. Каменный Брод | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6980 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кириллинская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6981 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6982 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтяников, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6983 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленый б-р д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6984 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Феткуловых, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6985 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Приусадебная, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6986 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6987 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6988 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. 17-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6989 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемшанская, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6990 | м.р. Кошкинский | п. Привольный | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6991 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6992 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 6993 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сорокина, з/у 33 секция 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6994 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, з/у 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 6995 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6996 | м.р. Красноярский | с. Тростянка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 6997 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 6998 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 6999 | м.р. Шенталинский | с. Денискино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7000 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. 12-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7001 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7002 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7003 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газораспределительной сети | ул. Островок 2, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7004 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, з/у к.н. 63:26:1303005:597 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7005 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7006 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, з/у 16-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7007 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, з/у 21 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7008 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7009 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, д. 65Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7010 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7011 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7012 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сорокина, з/у 33 секция 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7013 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сорокина, з/у 33 секция 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7014 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7015 | м.р. Кошкинский | с. Старая Кармала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7016 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7017 | м.р. Клявлинский | с. Борискино-Игар | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7018 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 42/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7019 | м.р. Сергиевский | п. Нива | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7020 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Губернская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7021 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Губернская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7022 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Низамутдиновых, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7023 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 9-8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7024 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Низамутдиновых, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7025 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, з/у 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7026 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, з/у 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7027 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебряная, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7028 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, з/у 1/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7029 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7030 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, з/у 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7031 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7032 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебряная, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7033 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, з/у 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7034 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7035 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газораспределительной сети | ул. Аэродромная, д. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июнь |
| 7036 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7037 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, з/у 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7038 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7039 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, з/у 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7040 | м.р. Красноярский | с. Заглядовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Красавиных, д. 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7041 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7042 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7043 | м.р. Красноярский | п. Угловой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удача, ул. Абдрашитовых, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7044 | м.р. Красноярский | п. Кочкари | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 11 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7045 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 10 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7046 | м.р. Клявлинский | ж/д ст. Клявлино | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7047 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Ельники, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7048 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7049 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7050 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7051 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революционная, д. 15-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7052 | м.р. Сергиевский | с. Сергиевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сергиевская, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7053 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7054 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лемкова, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7055 | м.р. Шенталинский | с. Салейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7056 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7057 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, з/у 7 "А" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7058 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7059 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, з/у 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7060 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Герцева, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7061 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 "В" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7062 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7063 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7064 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | з/у расположен в западной части кадастрового квартала 63:26:1303005 (к.н. участка 63:26:1303005:267) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7065 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Лесной Гай, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7066 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, ул. Береговая, з/у 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7067 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фэмили Парк, проезд Звездный, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7068 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, 101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7069 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7070 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 215 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7071 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7072 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 37а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7073 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, Третья ул., з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 7074 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11 квартал Пригородного лесничества, з/у 54-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7075 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газораспределительной сети | СТ Волна, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | апрель |
| 7076 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Иртышская, д. 65 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7077 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | с/х "Волгарь", уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7078 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7079 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:01:0331003:531 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7080 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7081 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, к.н. 63:17:0802004:1263 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7082 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского ш., линия 5-я, з/у 180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7083 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная, з/у 41Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7084 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокин Хутор, ул. Лесная, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7085 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:04:0101001:889 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7086 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | с/з "Рубежное", квартал 4, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7087 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, массив 1, ул. Тупиковая, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7088 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Энергетик, ул. Вторая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7089 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, массив 2, линия 28, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7090 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, Третья линия, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7091 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ САЛЮТ ул. 15 квартал, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7092 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газораспределительной сети | Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7093 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7094 | м.р. Красноармейский | п. Ленинский | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7095 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:01:0324003:1801 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7096 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское шоссе - "Ясная поляна", з/у 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7097 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Горелый Хутор (стрельбище) з/у 3, к.н. 63:01:0331001:526 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7098 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Жигули (поселок Прибрежный), уч. 301 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7099 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19-й км, кв-л 10, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7100 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7101 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 7102 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7103 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СПО "Дружба" ул. Путевая, 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7104 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7105 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0210003:51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7106 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7107 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | тов. "Старая Жила", з/у 190 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 7108 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малые Дойки, девятнадцатая линия, уч. 35, к.н. 63:01:0324003:1618 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7109 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7110 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, з/у 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7111 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг от Водоканала, 1-я линия, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7112 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 1, з/у 14, к.н. 63:17:2502019:134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7113 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й А квартал, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7114 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | в 26 квартале Пригородного лесничества, з/у 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7115 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Газовая, з/у 197, 63:01:0341002:54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7116 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | з/у 131 к.н. 63:26:1805011:158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7117 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:150 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7118 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я, д. 275 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7119 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7120 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | жилой массив Сказка, 63:26:1805017:353 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7121 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | территория 1-я, з/у 237 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7122 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з.у. 93, к.н. 63:17:0604002:1497 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7123 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Четвертая Кряжская, 4-А, к.н. 63:01:0409003:917 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7124 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | уч. 62, к.н. 63:26:1805016:208 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7125 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, з/у 1, к.н. 63:17:2403018:1642 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7126 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Орлов Овраг, уч. 456, к.н. 63:01:0334002:653 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7127 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301002:994 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7128 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | КВАРТАЛ 20 з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7129 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | при Самарском РУ пароходства "Волготанкер", з/у 145 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7130 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 64А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7131 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7132 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7133 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 44а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7134 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7135 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7136 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шестая просека, з/у б/н, к.н. 63:01:0703001:89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7137 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Алтайская, уч. 40, к.н. 63:17:0507002:105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7138 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7139 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 23, к.н. 63:01:0928007:12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7140 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с-з Рубежное, квартал 1, з/у 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7141 | м.р. Безенчукский | п. Заволжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хутор, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7142 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7143 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Либкнехта, д. 175 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7144 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Люпаева, д. 143А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7145 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7146 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, з/у 78, 63:04:0203058:127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7147 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | Товарищество рабочих и служащих, квартал 8, уч. 3, 63:04:0203008:38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7148 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Набережная, д. 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7149 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7150 | м.р. Красноярский | с. Водино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подлесная, уч. 36В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7151 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7152 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7153 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7154 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Наумова, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7155 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Серная, уч. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7156 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7157 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7158 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7159 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7160 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7161 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п/о КНОС в Стромилово, з/у 326, 63:17:0507001:2028 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7162 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7163 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Красноглинское ш., д. 1С, к.н. 63:01:0312007:834 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7164 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7165 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7166 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, з/у 20 (по генплану) | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7167 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, к.н. 63:26:2201004:605 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7168 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7169 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, з/у 26А, к.н. 63:26:2204007:624 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7170 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, к.н. 63:17:0303009:694 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7171 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | к.н.: 63:17:2404004:1930 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7172 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 8-я ул., д. 56, к.н.: 63:01:0340007:1004 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7173 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | к.н.: 63:17:0406003:431 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7174 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/з "Рубежное", 4-й квартал, 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7175 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное ш. 16, 2 линия, з/у 15, к.н. 63:01:0406001:609 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7176 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., ул. 8, уч. 54, к.н. 63:01:0340007:569 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7177 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | проезд Крымский, уч. 20-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7178 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крылова, 40Б, к.н. 63:04:0201049:7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 7179 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0345003:913 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7180 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:04:0102001:162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7181 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:2405004:311 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7182 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | квартал 95, уч. 17, к.н. 63:04:0203042:329 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7183 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0405003:1991 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7184 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уральская, з/у 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7185 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:2405003:142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7186 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:26:1002023:249 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7187 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7188 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:01:0304004:1282 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 7189 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш., (19 км), д. 51, строение А, к.н. 63:01:0340001:987 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7190 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:1608 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7191 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МСПП Рубежное, 63:17:0701006:664 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7192 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, зем. уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7193 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | тер. 19 км Московского шоссе, ул. Крайняя, з.у. 5 В, к.н. 63:01:0223002:553 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 7194 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7195 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ж.м. Рубежный, ул. Высоцкого, з/у 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7196 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. Рубежный, ул. Матросова, зем. уч. 31, 63:17:0701006:379 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7197 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, з.у. 24, к.н. 63:17:1202001:3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7198 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | п. Маяк, ул. Садовая, здание 1В, строение 1, к.н. 63:04:0401004:1546 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7199 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 7 просека, 5 проезд, з/у 31, к.н. 63:01:0703002:906 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 7200 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7201 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | д. 8, к.н. 63:01:0338007:771 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7202 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Берег Воложки, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7203 | м.р. Волжский | п. Энергетик | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Энергетик", просека Дорожная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7204 | м.р. Волжский | п. Черновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0000000:3974 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7205 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 154 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7206 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7207 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7208 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пл. Люпаева, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7209 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7210 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, з/у 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7211 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7212 | м.р. Приволжский | с. Нижнепечерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7213 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Инкубаторный, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7214 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13, к.н. 63:17:0211001:0030 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7215 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | по 6 ул. Ракитовка, з/у 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7216 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0000000:3953 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7217 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0405013:3388 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7218 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, зем. уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7219 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, уч. 9, к.н. 63:26:1103003:3168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 7220 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7221 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | уч. 19, линия 25, Малые Дойки, политехн. институт, к.н. 63:01:0326001:726 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7222 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | 26 квартал, л.3, з/у 14, 63:17:0405013:0331 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7223 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, 51, к.н. 63:26:1003007:131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7224 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. уч. 35А, 63:17:1202001:1437 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7225 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, з.у. 54А, к.н. 63:17:0604002:1514 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7226 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | уч. 105, к.н. 63:17:1202002:1244 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7227 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | пер. Шестой, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7228 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Сакко и Ванцетти, з/у 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7229 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0602003:705 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7230 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:1301001:691 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7231 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 63:17:0701006:399 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7232 | м.р. Хворостянский | с. Хворостянка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борисова, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7233 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7234 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Галактионовская, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7235 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7236 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Платона Люпаева, д. 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7237 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7238 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7239 | м.р. Приволжский | с. Озерецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7240 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Падовская, 9а, к.н. 63:17:0309002:1192 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7241 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пос. Яблонька, ул. Долинная, з/у 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7242 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 89, к.н. 63:17:0206036:1250 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7243 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, уч. 15-А, 63:04:0201033:336 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7244 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 8-я ул., уч. 50, к.н. 63:01:0000000:7759 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7245 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, з.у. 23 б, к.н. 63:26:1003006:361 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7246 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. 10-я, з/у 21, 63:01:0340008:622 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7247 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дачница", ул. 10, з/у 7, 63:01:0340008:615 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7248 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ж.м. Рубежный, пер. Александрийский, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7249 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7250 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Есенина, з/у 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7251 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, уч. 30-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7252 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/т "Хуторок", з/у 104, к.н. 63:17:2502019:2617 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7253 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, 16, Седьмая просека, з/у 86, к.н. 63:01:0405001:849 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7254 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Железнодорожник", массив 24, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7255 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ДПК "Победа Октября", 2 линия, к.н. 63:01:0203001:1852 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7256 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, з/у 34а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7257 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Студеный овраг, массив 1, линия 3, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7258 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 11 квартал Куйбышевского мехлесхоза, з/у 13 "в" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7259 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 18 км, Крутой Овраг, ул. Пятая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7260 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского ш., 8 линия, з/у 62, 62а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7261 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ Березовая грива, 1-я территория, з/у 209, к.н. 63:26:1805011:33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7262 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Транзитная, з/у 76А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7263 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Усть-Сок", 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7264 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Восточный, к.н. 63:17:0302006:1812 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7265 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7266 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з/у 15Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7267 | м.р. Волжский | с. Березовый Гай | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7268 | м.р. Хворостянский | п. Тополек | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 6-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7269 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7270 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7271 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7272 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7273 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Линия, з.у 7, к.н. 63:17:2405001:419 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7274 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Линия, з.у. 4, к.н. 63:17:2405001:345 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7275 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:2405004:0031 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7276 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, зем. уч. 96Р | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 7277 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:04:0203008:440 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7278 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. Десятая, от 9 ГПЗ, з/у 6, к.н. 63:01:0340009:0039 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7279 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таймырская, к.н. 63:01:0327001:896 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7280 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. 23-й квартал, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7281 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, к.н. 63:17:2403018:1988 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7282 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. 10-я, уч. 22, к.н. 63:01:0340009:0509 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7283 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, от 9 ГПЗ, линия Десятая, з/у 5, к.н. 63:01:0340008:29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7284 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ж.м. "Царев Град", з/у 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7285 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км Московского ш., ул. Десятая, з/у 12, 63:01:0340009:505 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7286 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, 63:26:1803011:670 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7287 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | пос. Береза, кооператив 1 а, з/у 12, к.н. 63:01:0000000:7121 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7288 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, з/у 11 А, к.н. 63:17:1301002:1021 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7289 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0701002:0095 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7290 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское ш (19 км), д. 20, к.н. 63:01:034002:574 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7291 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 9, з/у 2 "б", Сорокин Хутор, 4 ГПЗ, к.н. 63:01:0324003:0965 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7292 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:04:0203054:471 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7293 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7294 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 10а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7295 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, зем. уч., 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7296 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 12в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7297 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. 206 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7298 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 22, к.н. 63:17:1602003:1426 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7299 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Серная, з/у 12, к.н. 63:26:2205012:122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7300 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Серная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7301 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Серная, 2Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7302 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, з/у 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7303 | г.о. Самара | п. Чкалова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:01:0253010:827 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7304 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Херсонская, к.н. 63:01:0121002:1231 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7305 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Крымский, уч. 10/Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7306 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0301001:501 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7307 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Волжский-4" д. 75, к.н. 63:26:1805017:220 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7308 | м.р. Волжский | с. Преображенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, уч. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7309 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Березовая грива" 1-я территория, з.у. 278, к.н. 63:26:805013:3601 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7310 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Козелковская станция, з/у 7 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 7311 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское шоссе, ПСДК "Авиатор", Девятая линия, з/у 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7312 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | п. Мехзавод, д. 105, 63:01:0335007:502 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7313 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0405013:470 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7314 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, 26 линия, з/у 12, к.н. 63:01:0324003:596 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7315 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7316 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая Южная, з/у 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7317 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7318 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная, з/у 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7319 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:01:0303001:1222 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7320 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7321 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7322 | м.р. Красноярский | с. Водино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7323 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7324 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заручейная, д. 4А, к.н. 63:17:1901011:1211 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 7325 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Таганская, 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 7326 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | с/з "Рубежное", квартал 16, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7327 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Петропавловская, з/у б/н, 63:01:0406003:691 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7328 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301001:526 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7329 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, д. 36, к.н. 63:17:0507002:100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7330 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/з Волгарь, с/т Дубки, з/у 171, 63:01:0410007:23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7331 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 75А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7332 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7333 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21, литера А, к.н. 63:17:1901011:63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7334 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7335 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. 11-я Дачная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7336 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ж.м. Рубежный, ул. Лесная, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7337 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 3, к.н. 63:17:0206032:0026 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7338 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | Березовая грива, з/у 73, к.н. 63:17:2405004:2047 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 7339 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 10, уч. 50, к.н. 63:01:0415006:1105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7340 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 11-я, з/у 90А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7341 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 4, к.н. 63:17:0703005:97 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7342 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. Десятая, з/у 18, к.н. 63:01:0340009:0026 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | май |
| 7343 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7344 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 км Московского ш., ул. 12, уч. 2А, к.н. 63:01:034006:932 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7345 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км от завода имени Фрунзе, уч. 253, к.н. 63:01:0340004:1237 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7346 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Кабановская, 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7347 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7348 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7349 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7350 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, з/у 29Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7351 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Завидово, з/у 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7352 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Крымский, уч. 12-А, к.н. 63:04:0203042:71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7353 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 53, к.н. 63:04:0203002:37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7354 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, уч. 71, к.н. 63:04:0203057:308 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7355 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | п. Береза, кооператив 1а, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7356 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Горелый Хутор, уч. 4, к.н. 63:01:0331003:1066 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7357 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19-й км, ул. 16, з/у 37, к.н. 63:01:0340006:155 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7358 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | с/з "Рубежное", квартал 15, з/у 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7359 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.п. Булгари Парк, уч. 306, к.н. 63:17:2405003:626 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7360 | м.р. Приволжский | с. Спасское | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7361 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Суворовский, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7362 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мазин Угол, ул. 4, з/у 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7363 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7364 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская Роща, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7365 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 47Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7366 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | з/у 47, 63:01:0301001:856 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7367 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коломенская, з.у. 38, к.н. 63:01:0406003:956 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7368 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ершовская, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7369 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ДНТ "Сорокины Хутора", массив 1, ул. Сквозная, з/у 13, 63:01:0324004:0051 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7370 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ученическая, з/у 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7371 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железноводская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7372 | м.р. Хворостянский | п. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7373 | м.р. Хворостянский | п. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7374 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 35Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7375 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7376 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7377 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лунная, з/у 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7378 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная 27 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7379 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, линия 8-я, з/у 38В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7380 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ "Сорокины Хутора", массив 1, линия 3, уч. 25, к.н. 63:01:0324002:622 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7381 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, по линии 9, з/у 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7382 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Водозаборная, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 7383 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Четвертый, з/у 3/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7384 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 18/К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7385 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17 км, Московское ш., Ясная Поляна, з/у 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7386 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7387 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | ж.м. Рубежный территория, ул. Высоцкого з.у. 20, к.н. 63:17:0701006:389 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7388 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. Рубежный территория, Охтинский проезд, з.у. 13, к.н. 63:17:0702001:945 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7389 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, Шестнадцатая линия, уч. 6 к.н. 63:01:0324003:0195 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7390 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:421 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7391 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского шоссе, ул. 8-я, уч. 83-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7392 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 8 ул., уч. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7393 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Завидово, уч. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7394 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая 54, к.н. 63:17:2404003:1391 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7395 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майкопская, з.у 15/1, к.н. 63:01:0908002:2579 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7396 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Усть-Сок", уч. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7397 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 17 км Московского шоссе, 3-я линия, з/у 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7398 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 12-я, д. уч. 24В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7399 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кустарная, д. 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7400 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обсерваторная, 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7401 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Севастопольская, д. 139А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7402 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Гражданская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7403 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7404 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 13, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7405 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | п. Семеновка, ул. Степная, уч. 1А, к.н. 63:04:0401019:26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7406 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км от завода им. Фрунзе, к.н. 63:01:0340003:857 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7407 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | пр. Крымский, уч. 11/Г, к.н. 63:04:0203044:12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7408 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ Ласточка, з/у 2/53А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7409 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7410 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ДНТ Березовая Грива, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7411 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, Двадцать вторая линия, уч. 4, к.н. 63:01:0324003:373 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7412 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, 16, к.н. 63:04:0401001:159 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7413 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернореченская, уч. 57, к.н. 63:04:0203048:30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7414 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, з.у. 17, к.н. 63:17:1301002:110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7415 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 9 ул., з/у 40, к.н. 63:01:0340007:616 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7416 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 9, 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7417 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Уметская, з/у 3, к.н. 63:01:0335009:960 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7418 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алексея Юшкина, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7419 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7420 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7421 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7422 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая Поляна, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7423 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 10В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7424 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7425 | м.р. Безенчукский | п. Заволжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7426 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, 66, к.н. 63:17:0206010:1009 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7427 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, зем. участок 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7428 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, д. 7б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7429 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7430 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7431 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грибоедова, з/у 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7432 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7433 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ново-Садовый, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7434 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7435 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лунная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7436 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пустынная, з/у 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7437 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 157 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7438 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КНОС в Стромилово, з/у 448 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7439 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Завидово, з/у 189 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7440 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское шоссе, 19 км, ул. 10, уч-к 55 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7441 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 11В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7442 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0346004:980 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7443 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7444 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крайняя, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7445 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7446 | м.р. Приволжский | п. Гаркино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Варламова, д. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7447 | м.р. Безенчукский | п. Заволжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7448 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гаражная, 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7449 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7450 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7451 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 45А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7452 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7453 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мазин угол, Четвертая ул., з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7454 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | аэропорт Смышляевка, линия 7, з/у 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7455 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7456 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 3а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7457 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7458 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7459 | м.р. Волжский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0603001:12856 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7460 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уральская, уч. 21-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7461 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7462 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газораспределительной сети | п/ст Рубежный, уч. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7463 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | КРЯЖСКИЙ МАССИВ КНПЗ, линия 9-я, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7464 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7465 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сокский карьер з/у 26, к.н. 63:01:0301001:50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7466 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:26:1805014:0082 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7467 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | КРЯЖСКИЙ МАССИВ КНПЗ, линия 9-я, з.у. 8, к.н. 63:01:0415006:1064 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7468 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 15, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 7469 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, уч. 31-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7470 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 3М, к.н. 63:04:0102002:264 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7471 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | проезд Малый 1-й, к.н. 63:01:0310009:908 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7472 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. Волжский-4, 119, к.н. 63:26:1805017:269 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7473 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Подольская, з/у 2А, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 7474 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | к.п. Булгари Парк, уч. 48а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 7475 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг, берег р. Волги, з/у 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7476 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг, д. 28 корпус а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 7477 | м.р. Пестравский | с. Тяглое озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7478 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ленинский, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7479 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новопутиловская, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7480 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кутузова, д. 166 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7481 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДПО АООТ "Шар", 19 км, Первый пер., уч. 5, к.н. 63:01:0340006:0733 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7482 | м.р. Приволжский | с. Софьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7483 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, з/у 2/1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7484 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7485 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7486 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Авиатор", 4 линия, з/у 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7487 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7488 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 45 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7489 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7490 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7491 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7492 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. 46Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7493 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7494 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Призаводская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7495 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:0405013:3400 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7496 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Шмидта, ул. Центральная, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7497 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский дачный массив, ул. 3, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7498 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южное шоссе, просека 6, уч. 27, к.н. 63:01:0405001:796 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7499 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, 3-я линия, уч. 3, д/с 40, к.н. 63:01:0701002:1409 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7500 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, з/у 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7501 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Жигулевская, з/у 12, 63:17:0507002:30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7502 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0338007:814 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7503 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, уч. 21, 63:17:0507002:77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7504 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | уч. 13, 63:17:0405017:3059 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7505 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, з/у 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7506 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7507 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Шмидта, ул. Набережная, 63:04:0401003:104 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7508 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Войкова, к.н. 63:01:0414003:1199 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7509 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, уч. 24, к.н. 63:17:0701006:824 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7510 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 20, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7511 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | проезд Стометровый/ул. Ямская, д. 20/21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7512 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:04:0203047:604 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7513 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каштановая, з.у. 26, к.н. 63:17:1201001:135 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7514 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барбошина поляна, просека Девятая Малая, з/у 7Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7515 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7516 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, з.у. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7517 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7518 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мамистова, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7519 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7520 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, з/у 7 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7521 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, з/у 7 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7522 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | з/у в южной части, к.н. 63:17:1503001:1234 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7523 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 173 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7524 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | з-д Строммашина, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7525 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. 12 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7526 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7527 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, к.н. 63:17:0902007:2001 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7528 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7529 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Газовая, от з-да "Прогресс", з/у 273 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7530 | м.р. Волжский | п. Дубовый Гай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, з/у 23 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7531 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | КРС им. Попова, квартал 4, проезд 2, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7532 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Жигули, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7533 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая Спортивная, к.н. 63:04:0101003:1354 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7534 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | массив Сады Гранного, ул. Похвистневская, з/у 20, к.н. 63:17:0406002:848 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7535 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | массив Сады Гранного территория, ул. Дворянская, зем. Участок 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7536 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газораспределительной сети | массив Сады Гранного территория, ул. Поволжская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7537 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Алма-Атинская, д. 153 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7538 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив Ясная поляна - 17 км, уч. N 204 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7539 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Авиатор", массив "Ясная поляна", от з-да "Прогресс", 17 линия, участок 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7540 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 ул., уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7541 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, 17 км, массив Ясная Поляна, дом 214 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7542 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Ясная Поляна", 16 ул., уч. 1-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7543 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., СДТ "Экран", квартал 2, линия 7, Участок 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7544 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ СМПО "Металлист", массив 17 км, Московское шоссе, 6-32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7545 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, ПСДК "Авиатор", Седьмая линия, участок 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7546 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Авиатор" - Одиннадцатая линия, участок 288 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7547 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, от завода им. Масленникова, 6 линия, участок N 24а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7548 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, линия 22-я, земельный участок 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7549 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, Пятая линия, участок 101 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7550 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 5-я линия, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7551 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 5 линия, уч. 108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7552 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 4-я линия, дом 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7553 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московского шоссе, Девятая линия, участок 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7554 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ш Московское (16 км), линия 8, д. 206 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7555 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 16 км, линия 10, д. 284 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7556 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км, Московское шоссе, СДТ "Экран", линия 10, участок 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7557 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 7 линия, дом 249 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7558 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, линия 5-я, земельный участок 183 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7559 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 16 км Московского ш., линия 11, уч. 296 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7560 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, линия 7-я, земельный участок 172 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7561 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 9-я линия, дом 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7562 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 9-я линия, дом 236 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7563 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 10-я линия, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7564 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 5-й пер., дом 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7565 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе. 9-я линия, дом 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7566 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 9-я линия, земельный участок 254 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7567 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, линия 7-я, земельный участок 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7568 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 17 км Московского шоссе, 7 линия, зем. уч. 173 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7569 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ Поволжский МИС, уч. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7570 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ "Радуга", уч. N 162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7571 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Кинельского мехлесхоза, линия 9, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7572 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ДРСУ, пос. Мельница, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7573 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода им. Фрунзе (Мельница) (пгт Усть-Кинельский), 3-я линия, кад. 63:03:0302018:1269 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7574 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода им. Фрунзе (Мельница), линия 7-я, уч. N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7575 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Мельница, ДНТ "Астра", уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7576 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Мельница, СДТ завода им. Фрунзе, 10-я линия, уч. 421 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7577 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Мельница), линия 10-я, з/у N 2 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7578 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | кий р-н, ОПХ МИС, массив Мельница, уч. N 113 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7579 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ДРСУ, пос. Мельница, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7580 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Поволжский МИС, 1-я линия, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7581 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), ОПХ Поволжской МИС, 2-я линия, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7582 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | Поволжской МИС (Студенцы), линия 2-я, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7583 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | микрорайон Студенцы, Поволжской МИС, уч. N 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7584 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода N 12, 5-я линия, уч. N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7585 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ Автохозяйства, 7-я линия, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7586 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ племпредприятия, 7-я линия, уч. N 22 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7587 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ завод Фрунзе, 7-я линия, уч. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7588 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7589 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Ресторан Полигон, д. 128 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7590 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ завода "Прогресс", 7-я линия, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7591 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:0801003:693 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7592 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СТ "Железнодорожник", массив 31, участок N 55, к.н. 63:01:0420005:936 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7593 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ж.д. платформа Конструкторская, массив 29, уч. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7594 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | д. 26, СДК "ЗЖБИ-7", 113 км | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7595 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ ЖБИ-7, территория 19, к.н. 63:01:0417004:1977 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7596 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 10, к.н. 63:17:2405004:43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7597 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7598 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:2405004:2272 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7599 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | СДТ "Березовая грива", уч. N 479, к.н. 63:26:1805007:3319 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7600 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив Мехзавод, 19 км, 10 ул., участок 48, к.н. 63:01:0340009:520 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7601 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Мехзавод", 10-я ул., участок N 35, к.н. 63:01:0340008:880 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7602 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 19 км, 10 ул., уч. 56, к.н. 63:01:0340009:523 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7603 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, СНТ Дачница, 10-я ул., участок 73, 63:01:0340008:641 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7604 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, СНТ "Дачница", ул. Восьмая, уч. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7605 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Мачтовая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7606 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:26:1804014:522 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7607 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7608 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | уч. в границах МУСПП "Молодая Гвардия", к.к. 63:17:0517004:499 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7609 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, участок 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7610 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, зем. участок 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7611 | м.р. Волжский | п. Журавли | строительство газораспределительной сети | МУСПП "Молодая Гвардия", к.к. 63:17:0517004:144 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7612 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7613 | м.р. Безенчукский | ж/д ст. Звезда | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 73 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7614 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, участок N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7615 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 9Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7616 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7617 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, з/у 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7618 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Заставная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7619 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Заставная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7620 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Заставная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7621 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7622 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Низамутдиновых, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7623 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | д. 224 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7624 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | СНТ "Металлург", ул. 8, участок 253 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7625 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, уч. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7626 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7627 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 186 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7628 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7629 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 124 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7630 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | садоводство "Строитель" Васильевский массив квартал 3, уч. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7631 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | садоводство "Строитель" Васильевский массив квартал 4, уч. 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 7632 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ СУ-5 ДСК, уч. 79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7633 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | (Студенцы), СДТ СУ-5 ДСК, уч. N 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7634 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ СУ-7 Трест 11, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 7635 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 66 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7636 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7637 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | строительство газораспределительной сети | ул. Дудоревская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7638 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ "Сосновый бор", Локомотивное депо, линия 3, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7639 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Новаторная, (Горный), д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7640 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СПТУ-4 (горный), уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7641 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | тер. СНТ Локомотивного депо (Горный), 4-я линия, уч. 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7642 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, уч. 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7643 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Вагонник (Горный), уч. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7644 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Сосновый бор Локомотивное депо, линия 4-я, з/у 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7645 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | СДТ Вагонного депо, "Вагонник", уч. N 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7646 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7647 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Камчатский, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7648 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Камчатский, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 7649 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7650 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, дом N 1Ш | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7651 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1Р | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7652 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, дом 12А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7653 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7654 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7655 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7656 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, дом 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7657 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7658 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | проезд Яблочный, дом N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7659 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | 2-й Александровский пер., уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7660 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д. N 1-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7661 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | Тюменский пер., д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7662 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | пер. Самарский, дом 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7663 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, д. N 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7664 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7665 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, дом N 39А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7666 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 191 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7667 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 150 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7668 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 212 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7669 | м.р. Сызранский | с. Новый Ризадей | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Сызранка, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7670 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7671 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7672 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7673 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, дом N 228 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7674 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, дом N 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7675 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, участок N 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7676 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, дом N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7677 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, дом 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7678 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, участок 23А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7679 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 7680 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | территория ТСН "Механизатор" дом 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7681 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | СТ "Механизатор", д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7682 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | тер. ТСН "Механизатор-2", дом 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7683 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Механизатор", п. Тракторный, кад. N 63:09:0206060:1773 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7684 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Механизатор-1", уч. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7685 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | севернее ул. Окольная, уч. 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7686 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | тер. СНТ Механизатор-1, дом 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7687 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7688 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газораспределительной сети | СДТ Поволжской МИС, линия 7-я, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7689 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | Раздолье (поле 2), уч. 365 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7690 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газораспределительной сети | п. Ст. Разина, поле-1, уч. 225 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 7691 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 7692 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7693 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 7694 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 7695 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 1Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 7696 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | зона (массив) Удача, ул. Миникаевых, участок 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7697 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Феткуловых, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7698 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | массив "Удача", ул. Муникаевых, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7699 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Абдрашитова з/у 95 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7700 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | Удача, ул. Феткуловых, уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7701 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Береева, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7702 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | ул. Береева, уч. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7703 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газораспределительной сети | Удача, ул. Абдрашитовых, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 7704 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Ракитовка", СДТ "Мехлесхоз", ул. Лесная, уч. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 7705 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, ул. 16, участок 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7706 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7707 | м.р. Большечерниговский | п. Аверьяновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7708 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7709 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7710 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7711 | м.р. Большеглушицкий | с. Малая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, уч. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7712 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, д. 12 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7713 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7714 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вилоновская, кад. 63:03:0211007:898 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7715 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 82Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7716 | м.р. Сызранский | с. Трубетчино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Королева, 63, участок 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7717 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 97А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7718 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, дом N 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7719 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дорогой, дом N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7720 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, дом N 11Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7721 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ингельберга, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7722 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7723 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Красная Горка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7724 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, дом 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7725 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7726 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Суворовский, д. 143 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7727 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соловьиная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7728 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, участок N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7729 | м.р. Красноярский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7730 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Продольная, зем. участок N 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7731 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7732 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 86А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7733 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 88б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7734 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коллективный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7735 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7736 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лапшова, д. 81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7737 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7738 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Батракская, д. 39 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7739 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, участок N 17-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7740 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | з.у. 45, к.н. 63:01:0405001:662 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7741 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7742 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7743 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Н-Садовая, кв. 4, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7744 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первоцветная, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7745 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звездная, зем. участок 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7746 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7747 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, дом 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7748 | м.р. Елховский | с. Пролейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7749 | м.р. Исаклинский | с. Исаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Московская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7750 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вязовая, участок 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7751 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7752 | м.р. Красноярский | д. Верхняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, з/у 12 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7753 | м.р. Красноярский | д. Новоурайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7754 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стекольщикова, дом 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7755 | м.р. Кошкинский | д. Новое Фейзуллово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7756 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Водный, 1-Б1, участок 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7757 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовый тупик, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7758 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7759 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 9-й, д. 2г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7760 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Макарова, д. 40А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7761 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Ясный, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7762 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Андреянова, N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7763 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. N 41, блок N 41Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7764 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7765 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, д. 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7766 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7767 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, дом N 43-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7768 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, дом N 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7769 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7770 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7771 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7772 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды, участок N 44/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7773 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Костромская, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7774 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Батракская, д. 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7775 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Посадский, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7776 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7777 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, дом N 28В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7778 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 7-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7779 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Партизанская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7780 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 137 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7781 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, дом N 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7782 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодинская, дом N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7783 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Главный, д. 2, блок 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7784 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, N 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7785 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7786 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, дом N 4Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7787 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина N 33-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7788 | м.р. Шигонский | с. Тайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 11, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7789 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7790 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7791 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лапшова, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7792 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Столетова, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7793 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7794 | м.р. Борский | с. Соковнинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, уч. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7795 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Океан, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7796 | м.р. Нефтегорский | п. Ильменевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7797 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 32В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7798 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачева, уч. 19/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7799 | м.р. Богатовский | с. Богатое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павлова, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7800 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубовая Роща, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7801 | м.р. Борский | с. Долматовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 62а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7802 | м.р. Борский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7803 | м.р. Борский | с. Соковнинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7804 | м.р. Нефтегорский | г. Нефтегорск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовиков, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7805 | г.о. Похвистнево | г. Похвистнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Южный, уч. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7806 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, уч. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7807 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Посадский, дом 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7808 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, участок 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7809 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, N 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7810 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленый бульвар, участок 9А-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7811 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишулина, д. 4 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7812 | м.р. Шигонский | с. Климовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7813 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Жигулевские ворота", уч. 76, к.н. 63:01:0312004:7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7814 | м.р. Волжский | с. Курумоч | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, з.у. N 9, к.н. 63:17:2403007:1240 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7815 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, дом N 159А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7816 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, дом N 10Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7817 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, N 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7818 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Чистые пруды", ул. Парусная, дом N 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7819 | м.р. Шигонский | с. Байдеряково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 66а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7820 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котельная, участок 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7821 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7822 | м.р. Волжский | п. Подлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вторая Дачная, к.н. 63:17:0904008:2181 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7823 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовый тупик, участок N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7824 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7825 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, дом N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7826 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 1б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7827 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7828 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, участок 44Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7829 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Ясная Поляна, зем. участок N 105А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7830 | м.р. Волжский | с. Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пацаева, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7831 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7832 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, з/у 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7833 | м.р. Шенталинский | д. Карабикулово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7834 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, дом N 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7835 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, дом N 14В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 7836 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, дом N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7837 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, участок N 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7838 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый N 9, дом N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7839 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, участок N 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7840 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, дом N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7841 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7842 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 10-й, д. 3г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7843 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Животноводческая, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7844 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, дом N 35, блок N 35В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7845 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский пр-д, дом 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7846 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7847 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, участок N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7848 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Благополучный 9-й, д. 4б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7849 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, дом N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7850 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, дом N 61, блок N 61Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7851 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 4, дом N 3, блок N 3а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7852 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, дом N 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7853 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Дорогой, дом N 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7854 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дорогой, дом N 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7855 | м.р. Шенталинский | д. Карабикулово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7856 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7857 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долгова, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7858 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беломорская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7859 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса, д. 69а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7860 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 2Т | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7861 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 49А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7862 | м.р. Безенчукский | пгт Осинки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 3а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7863 | м.р. Красноармейский | с. Колывань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спортивный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7864 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, зем. уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7865 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7866 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 128, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7867 | м.р. Приволжский | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7868 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Князева, з/у 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7869 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, з/у 40а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7870 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вишневый, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7871 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коноваловой д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7872 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7873 | м.р. Большеглушицкий | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7874 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7875 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ Хлебозавода, 3-я линия, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7876 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7877 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Елшняги, ул. Елшняги, уч. 45А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7878 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Богородское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7879 | м.р. Елховский | п. Нижняя Кондурча | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9, кв. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7880 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, уч. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7881 | м.р. Похвистневский | п. Чекалинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чекмасова, з/у N 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7882 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Азовский, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7883 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7884 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7885 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7886 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7887 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ж.м. "Чистые пруды", ул. Лесная, дом N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7888 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Камчатская, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7889 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7890 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7891 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, дом 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7892 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, дом N 115Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7893 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигулевская, N 29А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7894 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 5-й Дорогой, д. 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7895 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, дом N 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7896 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ларина, д. 82 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7897 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, дом N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7898 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, дом N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7899 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 16-й Дорогой, дом N 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7900 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, дом N 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7901 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, дом N 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7902 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, дом N 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7903 | м.р. Шигонский | с. Новодевичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 144А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7904 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7905 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7906 | м.р. Кошкинский | с. Надеждино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, дом 37 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7907 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кп Мастрюки, земельный участок 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7908 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СДТ "Усть-Сок", участок 8 к.н. 63:01:0301001:697 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7909 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7910 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 93 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7911 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Звездный, дом N 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7912 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, участок N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7913 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнецкая, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7914 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7915 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7916 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Амурский, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7917 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Специалистов, участок N 44/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7918 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, дом N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7919 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, участок N 59А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7920 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, дом N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7921 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Дорогой, дом N 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7922 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, дом N 1Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7923 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верная, дом N 69, блок N 69А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7924 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7925 | м.р. Сызранский | с. Заборовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 94 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7926 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, дом N 8Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7927 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грозненская, д. 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7928 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:01:0410007:7286 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | июль |
| 7929 | м.р. Приволжский | с. Аннино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7930 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кабановская, участок N 42 "б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7931 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернореченская, уч. 100, к.н. 63:04:0203047:65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7932 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Глинобитная 1-я, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7933 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, участок 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7934 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7935 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приморская, дом N 2Е/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7936 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каштановый, дом N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7937 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7938 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, участок 47А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7939 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Либкнехта, 185/ул. Народная, 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7940 | м.р. Пестравский | с. Михайло-Овсянка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7941 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 17А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7942 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7943 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 17б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7944 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Просека 3, к.н. 63:01:0637003:571 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7945 | м.р. Волжский | п. Черновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Иверская, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7946 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7947 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 16-й Дорогой, дом N 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7948 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, дом 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7949 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вознесенского, дом N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7950 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, N 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7951 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, участок N 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 7952 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый 9-й, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7953 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, д. 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7954 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, дом 88-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7955 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Тенистый, дом 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7956 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бузыцкова, дом N 25 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7957 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7958 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый, дом N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7959 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 70А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7960 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, дом 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7961 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, участок N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7962 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медная, участок N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7963 | м.р. Сызранский | п. Новогубинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7964 | м.р. Шигонский | с. Климовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7965 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, з/у 106А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7966 | м.р. Волжский | п. Черновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В. Левина, к.н. 63:17:0902007:1308 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7967 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Набережная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7968 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хрящевская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7969 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Ясный, участок 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7970 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, участок 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7971 | м.р. Волжский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, участок 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7972 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, дом 18-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7973 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дорогой, дом N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7974 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, дом N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7975 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7976 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлургов, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7977 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 123 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7978 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, дом N 36Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7979 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 8, дом N 7, блок N 7б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7980 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розовая, дом N 48, блок N 48В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7981 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Дорогой, дом N 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7982 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7983 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7984 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, N 149Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7985 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, дом N 36А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7986 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 7987 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7988 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полярная (Студенцы), д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7989 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Театральная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7990 | м.р. Кинельский | с. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 145 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7991 | м.р. Похвистневский | п. Атамановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7992 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7993 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7994 | м.р. Большеглушицкий | с. Новопавловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 7995 | м.р. Волжский | с. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Квартал 4 линия 1, участок 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7996 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миллионная, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7997 | м.р. Приволжский | д. Сперанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7998 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 7999 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Путиловская, к.н. 63:10:0207009:1051 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8000 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, к.н. 63:12:0401002:1477 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8001 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, зем. участок 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8002 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, дом N 15, блок 15г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8003 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сиреневый, участок N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8004 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заветная, дом N 27, блок N 27б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8005 | м.р. Ставропольский | с. Верхний Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, дом 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8006 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, 11/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8007 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8008 | м.р. Сызранский | с. Жемковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8009 | м.р. Сызранский | с. Старая Рачейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щеглова, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8010 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8011 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8012 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8013 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, кад. N 63:32:2701002:1346 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8014 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Карьерный, N 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8015 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8016 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дорогой, дом N 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8017 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 9-й Дорогой, дом N 18Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8018 | м.р. Большечерниговский | с. Августовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунаров, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8019 | м.р. Кинельский | п. Вертяевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8020 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Грибоедова, д. 4. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8021 | м.р. Похвистневский | с. Старый Аманак | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8022 | м.р. Борский | с. Большое Алдаркино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8023 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8024 | м.р. Кинельский | с. Алакаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8025 | м.р. Борский | с. Гвардейцы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8026 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8027 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желанная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8028 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8029 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 9Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8030 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, участок N 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8031 | м.р. Борский | с. Долматовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8032 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саранская, дом 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8033 | м.р. Ставропольский | с. Пискалы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Октябрьский, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8034 | м.р. Алексеевский | п. Авангард | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8035 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отрадная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8036 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8037 | м.р. Большеглушицкий | с. Большая Глушица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснова, д. 113 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 8038 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная (Лебедь), д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8039 | м.р. Похвистневский | с. Султангулово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8040 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8041 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8042 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уральская, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8043 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Пустовалово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8044 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8045 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, д. 210 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8046 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Балтийский, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8047 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8048 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, уч. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8049 | м.р. Кинельский | п. Трехколки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, уч. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8050 | м.р. Борский | с. Заплавное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернонебовка, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8051 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Заготзерно, д. 14Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8052 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Товарный, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8053 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надежды, уч. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8054 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Мая, уч. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8055 | г.о. Кинель | г. Кинель | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8056 | м.р. Кинельский | с. Новый Сарбай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8057 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жилина, участок N 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8058 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8059 | м.р. Борский | с. Борское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасовская, д. 60а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8060 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, дом N 105А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8061 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Светлый N 11, участок N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8062 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, дом 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8063 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, дом N 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8064 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 8-й Дорогой, дом N 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8065 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Большой, дом N 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8066 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, дом 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8067 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, дом 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8068 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8069 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Милицейский, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8070 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Благополучный, д. 4 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8071 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8072 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8073 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барская з.у. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8074 | м.р. Волжский | п. Самарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Октябрьский", к.н. 63:17:1301002:255 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8075 | м.р. Волжский | с. Черноречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с-з "Рубежный", квартал 3, уч. 14, к.н. 63:17:0701002:228 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8076 | м.р. Приволжский | с. Тростянка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, з/у 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8077 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тегеранская, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8078 | м.р. Хворостянский | с. Орловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, к.н. 63:34:0603001:185 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8079 | м.р. Приволжский | с. Заволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8080 | м.р. Приволжский | с. Обшаровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8081 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коммунистический, земельный участок 70А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8082 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, земельный участок 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8083 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8084 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, участок 120а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8085 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8086 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Дорогой, дом N 3В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8087 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8088 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Прибрежный, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8089 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, дом N 9-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8090 | м.р. Сызранский | д. Новоселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8091 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8092 | м.р. Шигонский | с. Муранка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8093 | м.р. Ставропольский | с. Новое Еремкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нагорный, дом N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8094 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, дом 32-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8095 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Серебряный, участок N 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8096 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, 7/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8097 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Веселый, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8098 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Серебряный, дом N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8099 | м.р. Ставропольский | п. Висла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8100 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8101 | м.р. Безенчукский | с. Кануевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8102 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная-2, 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8103 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пол. им. Фрунзе, линия 6, дом 4, корпус б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8104 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8105 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8106 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 63:17:6404004:2174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8107 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Студеный Овраг, Третья линия, участок 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8108 | м.р. Красноярский | с. Водино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышевская, 30В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8109 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, участок 51а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8110 | м.р. Кошкинский | с. Старое Максимкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8111 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александра Невского, з/у 81 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8112 | м.р. Кошкинский | с. Новый Колмаюр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8113 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светогорская, участок 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8114 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, дом N 25А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8115 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8116 | м.р. Сызранский | пгт Балашейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8117 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, дом N 31А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8118 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8119 | м.р. Шигонский | с. Суринск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8120 | м.р. Приволжский | с. Заволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8121 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8122 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8123 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, участок 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8124 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, участок 11В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8125 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, участок 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 8126 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, земельный участок 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8127 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесной Гай, з/у, 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8128 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, з.у. к.н. 63:26:1309001:1485 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8129 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Излучинская, з.у. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8130 | м.р. Красноярский | п. Жареный Бугор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, з.у. 4 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8131 | м.р. Красноярский | п. Городцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, з.у. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8132 | м.р. Сергиевский | п. Сургут | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Андреевская, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8133 | м.р. Красноярский | п. Потаповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8134 | м.р. Ставропольский | с. Верхнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8135 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, уч. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8136 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая Поляна, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8137 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гагаринский пр-д, участок N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8138 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чукотская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8139 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8140 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Садовая, участок 37, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8141 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаевская, участок 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8142 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | август |
| 8143 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8144 | м.р. Волжский | с. Белозерки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Золинская, дом 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8145 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, к.н. 63:17:0511011:1643 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8146 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8147 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, з/у 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8148 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, уч. 89 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8149 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коммунистический, 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8150 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, участок 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8151 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Циолковского, зем. уч. 27В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8152 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, дом 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8153 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, земельный участок N 58Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8154 | м.р. Шигонский | с. Актуши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8155 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, дом N 57-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8156 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8157 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 10-й Дорогой, N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8158 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вознесенского, дом 19А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8159 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крымский N 4, участок N 1а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8160 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 18 км Московского шоссе, Крутой овраг, линия 7, участок 2а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8161 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ территория, 7 линия, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8162 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский Массив КНПЗ, линия 7-я, з/у N 45, к.н. 63:01:0415006:31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8163 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив КНПЗ, линия 6, уч. 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8164 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ДНТ "Кряжский Массив КНПЗ", восьмая линия, участок N 72 к.н. 63:01:0415006:927 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8165 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Кряжский массив, линия 4, уч. 17, КНПЗ | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8166 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | шос. Смышляевское, линия 9, участок 124 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8167 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, д. 5/297 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8168 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | линия 4, от а/п Смышляевка, участок 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8169 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | участок N 138 по 10 линии от а/п Смышляевка, к.н. 63:01:0252009:628 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8170 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | шос. Смышляевское, линия 1, дом 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8171 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | шос. Смышляевское, земельный участок 5/80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8172 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | шос. Смышляевское, Шестая линия, участок 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8173 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, линия 4, участок 442 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8174 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от а/п Смышляевка, по линии 6, участок 92 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8175 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ш Смышляевское, д. 280 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8176 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, 16 линия, участок 223 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8177 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | а/п Смышляевка, 4 линия, участок 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8178 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 65, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8179 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, уч. N 30, к.н. 63:01:0406001:587 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8180 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Журавлевская, уч. N 62, к.н. 63:01:0335013:623 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8181 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, земельный участок N 142 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8182 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Орлов овраг" от завода им. Масленникова, 12 линия, участок N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8183 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Соколиная, участок N 29, к.н. 63:01:0335013:634 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8184 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Земледельческая, N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8185 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Ершовская, уч. 25, к.н. 63:01:0335013:659 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8186 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Высоковольтная, уч. N 1, к.н. 63:01:0335014:1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8187 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, к.н. 63:17:0903005:551 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 8188 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 10-й Александровский пер., дом N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8189 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 1-й Александровский пер., д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8190 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | пер. 7-й Александровский, дом N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8191 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 1-й Александровский пер., N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8192 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 9-й Александровский пер., N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8193 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Футбольная, дом 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8194 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 7-й Александровский пер., дом N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8195 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 8-й Александровский пер., N 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8196 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 4-й Александровский пер., N 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8197 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 5-й Александровский пер., участок N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8198 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом 1-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8199 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом N 13-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8200 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8201 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, участок N 15-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8202 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, участок 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8203 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8204 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8205 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 3А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8206 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8207 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, участок 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8208 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8209 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8210 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Портовая, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8211 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8212 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | пер. Вишневый, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8213 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8214 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Портовая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8215 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | пр-д Ленинградский, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8216 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, дом N 93В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8217 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, N 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8218 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, дом N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8219 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8220 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8221 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, дом 143А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8222 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 99А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8223 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8224 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 121А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8225 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 147-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8226 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 130А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8227 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 178-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8228 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 46А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8229 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 100А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8230 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, участок N 102-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8231 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, N 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8232 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, участок N 109-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8233 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 152/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8234 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 127А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8235 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 15-А, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8236 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, дом N 37 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8237 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, дом N 36-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8238 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, участок 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8239 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 57А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8240 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8241 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8242 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, дом N 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8243 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, дом N 36-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8244 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, дом N 3-Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8245 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, дом N 55-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8246 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2, дом 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8247 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, уч. N 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8248 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 38-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8249 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, N 3-Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8250 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8251 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8252 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2, дом N 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8253 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8254 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 2-я, уч. 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8255 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная-2, д. 2-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8256 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 102А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8257 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, дом N 128-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8258 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8259 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8260 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8261 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, дом N 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8262 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 90 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8263 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, N 68-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8264 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 35А, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8265 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, дом N 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8266 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, участок N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8267 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, участок N 84А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8268 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8269 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Акционерная, уч. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8270 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газораспределительной сети | массив Удачный, ул. Воронежская, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8271 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, дом N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8272 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, N 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8273 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8274 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8275 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8276 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8277 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8278 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8279 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8280 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8281 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8282 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8283 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8284 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 60 "Б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8285 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8286 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8287 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8288 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8289 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Золотые пески N 1", участок N 105, к.н. 63:01:0345002:866 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8290 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д. 10 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8291 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8292 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8293 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8294 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8295 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8296 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 146 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8297 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8298 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8299 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8300 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Костычева, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8301 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8302 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8303 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сказочная, з/у 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8304 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Спокойная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8305 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0702005:414 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8306 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | СДТ "Надежда", квартал N 9, N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8307 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | СДТ "Надежда", линия 2-я, зем. уч. 28а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8308 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | СДТ Надежда, линия 9-я, участок N 9, к.н. 63:17:0701004:759 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8309 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | линия 19, уч. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8310 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | с-з Рубежное, линия 5, участок N 7, к.н. 63:17:0701004:0089 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8311 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", 63:17:0701006, к.н. 63:17:0701006:513 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8312 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | совхоза "Рубежное", СДТ "Надежда", линия 7, участок N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8313 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", кад. кв. 63:17:0701006, к.н. 63:17:0701006:478 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8314 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8315 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | к.н. 63:17:0701006:1047 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8316 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газораспределительной сети | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701006:1044 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8317 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, участок N 11а, к.н. 63:17:0504001:1108 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8318 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 75, 63:17:0504001:1033 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8319 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 23 б, к.н. 63:17:0504001:1125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8320 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8321 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8322 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, зем. участок 36/1, 63:17:2403025:1248 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8323 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 35, 63:17:2403025:1263 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8324 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Долинная, уч. N 78а, к.н. 63:17:2403037:268 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8325 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, з.у. 5, к.н. 63:17:2403037:253 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8326 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Миргородская, д. 2, 63:17:2403037:315 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8327 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, земельный участок 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8328 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная-2, участок 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8329 | м.р. Волжский | с. Новинки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8330 | м.р. Волжский | с. Рождествено | строительство газораспределительной сети | ул. Стадионная, дом N 5, кв. N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8331 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газораспределительной сети | линия N 2, участок N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8332 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | с/т "Нефтяник" участок N 96 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8333 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 9а, 63:17:2403027:64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8334 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 2а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8335 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, дом N 18, к.н. 63:17:2403029:4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8336 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, земельный участок N 14 к.н. 63:17:2403030:49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8337 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, N 13 к.н. 63:17:2403030:35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8338 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | массив в районе фабричного гаража, правая сторона, участок N 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8339 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | массив в р-не фабричного гаража, уч. N 54, к.н.: 63:17:2403032:32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8340 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | участок 117, 63:17:2403029:75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8341 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, земельный участок N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8342 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, земельный участок N 4г, к.н. 63:17:240320:1162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8343 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | участок N 200, к.н. 63:17:2403028:14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8344 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, уч. N 7, к.н. 63:17:2403018:1684 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8345 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 17а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8346 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8347 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | Клубничная, д. 50, к.н. 63:17:2405001:748 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8348 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8349 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газораспределительной сети | ул. Ближняя, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8350 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8351 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. Сквозная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8352 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8353 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я, уч. 8, к.н. 63:17:2403016:29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8354 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | новый массив в районе очистных сооружений, участок N 117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8355 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | новый массив в районе очистных сооружений, участок N 164 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8356 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газораспределительной сети | ул. 6-я, земельный участок N 7 к.н. 63:17:2403002:14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8357 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Люберецкая, уч. N 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8358 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Достоевского, 33а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8359 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Транзитная, к.н. 63:01:0248028:984 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8360 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Четырнадцатая, участок 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8361 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, дом 146 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8362 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Орлов Овраг, СДТ "Дружба", ул. Рощинская, уч. N 112 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8363 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная реки Самары, д. 145 "а" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8364 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | участок N 156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8365 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | участок 134, к.н. 63:01:0253013:503 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8366 | г.о. Самара | п. Падовка | строительство газораспределительной сети | ПСДК "Падовка", уч. 150Д, к.н. 63:01:0253011:1294 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8367 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Старая Жила", участок N 197 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8368 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Старая Жила, N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8369 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Красноглинское ш., 41 км, уч. 170, к.н. 63:01:0304004:156 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8370 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Старая Жила", N 213 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8371 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 41 км, СДТ "Старая Жила" к.н. 63:01:0304004:188 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8372 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Старая Жила" участок N 194, к.н. 63:01:0304004:613 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8373 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Старая жила", участок 179, 63:01:0304004:180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8374 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 41 км, Красноглинское ш., 196 "А", к.н. 63:01:0304004:740 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8375 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Старая Жила, з.у. 176А, к.н. 63:01:0304004:1619 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8376 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 41 км, СНТ "Старая жила", участок 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8377 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Старт", линия 5, участок N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8378 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Малые Дойки, линия 28, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8379 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Малые Дойки массив 2, уч. 28, линия 1, к.н. 63:01:0324002:883 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8380 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | линия Шестая, Малые Дойки, 63:01:0324002:1648 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8381 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Б. Сорокины Хутора, 4 линия, участок N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8382 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ Малые Дойки, линия первая, участок 42, 63:01:0324003:46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8383 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Сорокин Хутор, 12 линия, участок 4, 63:01:0324003:577 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8384 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Массив "Малые Дойки", линия 1, дом 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8385 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Малые Дойки, массив 2, первая линия, участок N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8386 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Малые Дойки, массив 2, линия 1, N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8387 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Малые Дойки", 6 линия, участок N 3, к.н. 63:01:0000000:857 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8388 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | линия 1, массив "Малые Дойки", уч. 60 к.н. 63:01:0324003:1706 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8389 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | М. Дойки, массив 2, линия 1, N 32, к.н. 63:01:0324003:1651 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8390 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Большие Сорокины Хутора, линия 8, участок 2, к.н. 63:01:0324003:872 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8391 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | массив "Малые Дойки" от ин-та "Гипровостокнефть", линия 1-я, уч. 63 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8392 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Орлов Овраг, 19 км, СНТ "Салют", участок N 151 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8393 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Земляки", ул. N 3, участок N 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8394 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Земляки", ул. 3, N 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8395 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | станция Козелковская, СДТ "Земляки", садовый дом N 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8396 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Земляки, д. 68 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8397 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ "Земляки", ул. N 2, участок N 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8398 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ст. Козелковская, СДТ "Земляки", участок N 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8399 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Земляки, д. 51, к.н. 63:01:0335007:570 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8400 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | станция Козелковская, ул. 2-я Кубанская, участок, N 1а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8401 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское ш., 18 км, массив "Ракитовка", ул. 6, участок 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8402 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | 19 км, от з-да Фрунзе, уч. 317, к.н. 63:01:0340003:667 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8403 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | от завода им. Фрунзе, 19 км, участок N 306, к.н. 63:01:0340003:729 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8404 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СНТ Яблонька, ул. Широкая, зем. участок 474 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8405 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | территория СНТ Яблонька, ул. 7-я, зем. участок N 472 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8406 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Московское шоссе. 19 км, СНТ "Яблонька", участок 321 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8407 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, участок 2/52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8408 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, земельный участок 25 И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8409 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, земельный участок 2/1Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8410 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | Смышляевское шоссе, зем. участок 64И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8411 | м.р. Волжский | п. Гаврилова Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 74 Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8412 | м.р. Волжский | с. Подгоры | строительство газораспределительной сети | ул. Кавалеров Славы, уч. 160 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8413 | м.р. Волжский | с. Подгоры | строительство газораспределительной сети | ул. Кавалеров Славы, д. 88 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8414 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная (Лебедь), д. 1 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8415 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, дом 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8416 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | ул. Алексея Улесова, зем. уч. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8417 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 48 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8418 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8419 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8420 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8421 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8422 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8423 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8424 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | строительство газораспределительной сети | Гагарина, уч. 1 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8425 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8426 | м.р. Большечерниговский | п. Алексеевский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8427 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, дом N 26Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 8428 | м.р. Сызранский | с. Смолькино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8429 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Парковая, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8430 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8431 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8432 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8433 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 10Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8434 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8435 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8436 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, д. 57-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8437 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 8Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8438 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8439 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8440 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Цветной, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8441 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Андреянова, земельный участок N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8442 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8443 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, зем. участок N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8444 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный овраг, массив N 2, линия 2, участок N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8445 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, ул. Берег реки Волги, з/у 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8446 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Белозерская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8447 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8448 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8449 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8450 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8451 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, участок 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8452 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8453 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8454 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная Поляна, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8455 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстовский, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8456 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишулина, д. 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8457 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8458 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Разина, д. 116 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8459 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8460 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8461 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8462 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, з/у 111, к.н. 63:17:0702001:509 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8463 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 114 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8464 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | жилой массив Колос, квартал 14, уч. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8465 | м.р. Ставропольский | с. Мусорка | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 13, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8466 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8467 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8468 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Красномосковская, N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8469 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, N 36А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8470 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, участок N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8471 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8472 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, участок N 10В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8473 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, участок N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8474 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, кад. N 63:32:1702008:6242 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8475 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, участок N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8476 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, участок 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8477 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, дом N 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8478 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Задельная, дом N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8479 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, участок N 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8480 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, дом N 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8481 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, дом 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8482 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пр-д Ставропольский, дом N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8483 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, дом N 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8484 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, уч. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8485 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8486 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, N 178 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8487 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, участок N 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8488 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8489 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8490 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8491 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8492 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 5Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8493 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8494 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8495 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Полевая, дом N 11-Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8496 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, дом N 9-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8497 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, дом 16Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8498 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, участок N 12А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8499 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, дом N 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8500 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, уч. N 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8501 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8502 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, дом N 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8503 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, дом N 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8504 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | 8-й Александровский пер., N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8505 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, севернее з/у с кад. ном. 63:32:1601001:6491 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8506 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, N 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8507 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Сергея Орлова, участок N 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8508 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8509 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, дом 17А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8510 | м.р. Сызранский | с. Переволоки | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Разина, д. 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8511 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газораспределительной сети | пр-д Розовый, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8512 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, дом 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | ноябрь |
| 8513 | м.р. Большеглушицкий | с. Березовка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8514 | м.р. Большечерниговский | с. Пензено | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8515 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, участок 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8516 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8517 | м.р. Исаклинский | с. Исаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Кавказская, д. 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8518 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, з/у 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8519 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, уч. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8520 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. N 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8521 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Орловская/Архитектурная, к.н. 63:01:0248048:937 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8522 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8523 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8524 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | зона (массив) северо-восточный, дом 82 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8525 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Охтинская, 34, к.н. 63:17:0702003:782 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8526 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8527 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8528 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 82А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8529 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8530 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8531 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8532 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8533 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Бетонный, д. 8, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8534 | м.р. Ставропольский | с. Верхние Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Жилина, дом N 17-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8535 | м.р. Ставропольский | п. Висла | строительство газораспределительной сети | ул. Автостроителей, дом N 47А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8536 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, дом N 23-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8537 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, дом 24/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8538 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, дом 24/3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8539 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8540 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, дом 8М | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8541 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29а/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8542 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8543 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8544 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8545 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, дом N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8546 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Александровский, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8547 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, дом N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8548 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Окольная, N 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8549 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пер. Белокаменный, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8550 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газораспределительной сети | ул. Михалева, дом N 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8551 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Жемчужная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8552 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | проезд Ставропольский, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8553 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом N 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8554 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8555 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8556 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Жемчужная, д. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8557 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, дом 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8558 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 26Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8559 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, N 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8560 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, N 180 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8561 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. N 98-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8562 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8563 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, дом N 49А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8564 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, дом N 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8565 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, д. уч. 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8566 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 14-й Дорогой, дом N 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8567 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 132А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8568 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, участок N 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8569 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 2Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8570 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, д. 5А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8571 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8572 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8573 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 5В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8574 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 5Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8575 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8576 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом N 4-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8577 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 4Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8578 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, дом N 41 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8579 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, дом 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8580 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8581 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 3Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8582 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8583 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 6Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8584 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й дорогой, дом N 12Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8585 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 14-й Дорогой, дом N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8586 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 8Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8587 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8588 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8589 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8590 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8591 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, дом 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8592 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Андреянова, дом N 24-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8593 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, N 2Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8594 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 51а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8595 | м.р. Шигонский | с. Кузькино | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 8596 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Родничок-186" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8597 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Космонавтов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | апрель |
| 8598 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8599 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8600 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8601 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8602 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8603 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8604 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазо, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8605 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8606 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, уч. 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8607 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Восточный, уч. 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8608 | м.р. Ставропольский | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8609 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8610 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-й проезд, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8611 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грибная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8612 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8613 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ставропольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8614 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | май |
| 8615 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8616 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Миндальная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8617 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8618 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч. 116-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8619 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, уч. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8620 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8621 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8622 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газораспределительной сети | СНТ "Ветеран-2" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8623 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8624 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 18-Ж | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8625 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | строительство газопровода-ввода | ул. Калиновская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8626 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8627 | м.р. Ставропольский | п. Менжинский | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8628 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июнь |
| 8629 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 12-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8630 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8631 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8632 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8633 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупиковая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8634 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахтерская, д. 2-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8635 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8636 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Радищева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8637 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красное Поселение, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8638 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8639 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8640 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8641 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8642 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8643 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-й проезд, уч. 2-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8644 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8645 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8646 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8647 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8648 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | СО "Энергетик", уч. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8649 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дружба-1", уч. 45 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8650 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | СНТ "Дружба-1", уч. 45-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 8651 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 34-М | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8652 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | бульвар Чистопрудный, уч. 38 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8653 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8654 | г.о. Жигулевск | с. Богатырь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8655 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8656 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8657 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 36-В | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8658 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8659 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8660 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8661 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8662 | м.р. Ставропольский | с. Брусяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8663 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8664 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8665 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СО "Вишенка", д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8666 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8667 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Русичей, д. 36-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8668 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 76-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8669 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 13-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8670 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8671 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8672 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8673 | м.р. Приволжский | с. Кашпир | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8674 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8675 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газопровода-ввода | ул. Гаражная, д. 1-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8676 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8677 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Тольяттинская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8678 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8679 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 35-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8680 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | строительство газораспределительной сети | ул. Стрельная, д. 3-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8681 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8682 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Журавлиная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8683 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8684 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цементников, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8685 | м.р. Ставропольский | с. Малая Рязань | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 34-П | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8686 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8687 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8688 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 8689 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8690 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8691 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воздушная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8692 | м.р. Ставропольский | с. Большая Рязань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8693 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32-Б | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8694 | м.р. Ставропольский | с. Валы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | сентябрь |
| 8695 | м.р. Ставропольский | с. Сосновый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 85-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8696 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8697 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8698 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8699 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8700 | г.о. Самара | г. Самара | установка пункта редуцирования газа | СНТ "Песчаная Глинка" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | декабрь |
| 8701 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | СДТ "Железнодорожник" в массиве N 27 "Ягодная" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | март |
| 8702 | г.о. Жигулевск | с. Зольное | установка пункта редуцирования газа | СНТ "Природа", массив 1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | май |
| 8703 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газораспределительной сети | ТСН "Спутник-1" | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8704 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | май |
| 8705 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | октябрь |
| 8706 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Воздушная, уч. 24 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | февраль |
| 8707 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Воздушная, уч. 26 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | февраль |
| 8708 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8709 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8710 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8711 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8712 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8713 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8714 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8715 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8716 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8717 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8718 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8719 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8720 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8721 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8722 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8723 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8724 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8725 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8726 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8727 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8728 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8729 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8730 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8731 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8732 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8733 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8734 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8735 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8736 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8737 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8738 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8739 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8740 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8741 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8742 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8743 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8744 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8745 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8746 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8747 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8748 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8749 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8750 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8751 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8752 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8753 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8754 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 135 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8755 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8756 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 137 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8757 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8758 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8759 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 140 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8760 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 141 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8761 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 142 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | июль |
| 8762 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8763 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8764 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8765 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8766 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8767 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8768 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8769 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8770 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8771 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8772 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8773 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8774 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8775 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8776 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8777 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8778 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8779 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8780 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8781 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8782 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8783 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8784 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8785 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8786 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8787 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8788 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8789 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8790 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8791 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8792 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8793 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8794 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8795 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8796 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8797 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8798 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8799 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8800 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8801 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8802 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8803 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8804 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8805 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | август |
| 8806 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Рижская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | декабрь |
| 8807 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Рижская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | декабрь |
| 8808 | м.р. Ставропольский | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Рижская, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | декабрь |
| 8809 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8810 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8811 | м.р. Ставропольский | с. Жигули | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8812 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8813 | м.р. Ставропольский | с. Березовый Солонец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кармальская, д. 16-А | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8814 | м.р. Ставропольский | с. Ермаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | октябрь |
| 8815 | г.о. Самара | п. Пискалинский Взвоз | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | февраль |
| 8816 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8817 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 137 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | январь |
| 8818 | м.р. Ставропольский | с. Осиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8819 | г.о. Жигулевск | с. Ширяево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасовская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8820 | г.о. Жигулевск | с. Бахилова Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 21/1 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8821 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8822 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Восточный, уч. 6 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8823 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | мкр. Орловский, уч. 196 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | январь |
| 8824 | м.р. Ставропольский | с. Севрюкаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8825 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | декабрь |
| 8826 | м.р. Ставропольский | с. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | ноябрь |
| 8827 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2024 | март |
| 8828 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | октябрь |
| 8829 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8830 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8831 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, к.н. 63:26:1804014:482 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8832 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДТ "Горелый Хутор", массив 5, участок 20 к.н. 63:17:2502019:2394 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8833 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 146 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8834 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ "Елочка", N 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8835 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1102002:1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8836 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, 16 СНТ "Песчаная Глинка", просека 10, участок 218 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8837 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 2-я линия, участок N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8838 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6а, к.н. 63:17:0701008:1129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8839 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Брянская, д. 9А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8840 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, участок N 77 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8841 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8842 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | Лесной тупик, 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8843 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, уч. 8, к.н. 63:17:1201001:2334 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 8844 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, участок 24, к.н. 63:17:0310003:209 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8845 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н.: 63:26:1805016:456 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8846 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | проезд Крымский, уч. 3, к.н. 63:04:0203045:45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8847 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московское шоссе, Третья ул., участок N 3 Б, к.н. 63:01:0340001:27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8848 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 52а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8849 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, з/у 28А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8850 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | просека 6-я, 63:01:0703001:2033 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8851 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 8, 19 км, Московское ш., к.н. 63:01:0340008:1583 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8852 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | Промышленная зона, к.н. 63:26:1803009:569 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8853 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые дойки, КЗАО, линия 1, участок 2, к.н. 63:01:0324003:0107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8854 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | с/т "Рассвет", участок N 70, к.н. 63:17:0405003:51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8855 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 13, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8856 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | уч. 78, к.н. 63:17:0603004:57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8857 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Масленникова, зем. участок N 32, 63:17:0405013:3780 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8858 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Мусоргского, д. 15, к.н. 63:01:0612003:202 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8859 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0405013:370 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8860 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Соколиная, участок N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8861 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | СТ Хуторок, 149 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8862 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8863 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:2105004:2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8864 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 14 ул., от 9 ГПЗ, участок N 29, к.н. 63:01:0341001:735 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8865 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Шестая просека, участок N 20 "Б" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8866 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, участок N 37 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8867 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8868 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, уч. N 3, к.н. 63:26:1804014:377 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8869 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 58А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8870 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, земельный участок 32Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8871 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, уч. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8872 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 10 ул., уч. N 96-б, к.н. 63:01:0340010:1029 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8873 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, з.у. 3, к.н. 63:17:1201001:2306 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8874 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское шоссе, км, СНТ "Знамя Октября", ул. Третья, уч. 55 "В" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8875 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Верхние Пески, д. 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8876 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | Массив дачный массив, участок 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8877 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | территория СНТ "Яблонька", ул. 10-я, уч. N 307 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8878 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Никонова, дом 144А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 8879 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Грачева, N 226 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8880 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. N 26А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8881 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч. N 12Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8882 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, дом N 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8883 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8884 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т "Рассвет" уч. N 23 вдоль судоходного канала | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8885 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, дом N 24А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8886 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, дом N 1Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8887 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8888 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8889 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8890 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | в р-не судоходного канала КР, с/т "Вишенка-4", ЛЗЖБИ, участок N 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8891 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | в с/т "Вишенка-4" ЛЗЖБИ р-не судох. канала в Комсом. р-не, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8892 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Декоративная, уч. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8893 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8894 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | СТД Труд, уч. 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8895 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Сарбай | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Речка, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8896 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ямская, з/у N 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8897 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Ремстройдормаш, уч. 56 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8898 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | СДТ "Восход", ул. 3, уч. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8899 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Ямская, 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8900 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, уч. 71А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8901 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8902 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | СДТ Вагонного депо, уч. 154 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8903 | м.р. Кинельский | с. Чубовка | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, уч. 39А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8904 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Декоративная, кад. 63:03:0214004:1223 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8905 | м.р. Красноярский | с. Красный ЯР | строительство газопровода-ввода | Приусадебная, д. 158 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8906 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | участок 159 "А" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8907 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, з/у 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8908 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Никонова, д. 35 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8909 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 62-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8910 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Осипова, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8911 | м.р. Ставропольский | с. Ташелка | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8912 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, СДТ завод "КАТЭК" ул. 5, участок N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8913 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив "Сорокины Хутора", СТ КЗАТЭ им. А.М. Тарасова, ул. 6-я, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8914 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ "Сорокины хутора", СДТ з-да "КАТЭК", ул. 6, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8915 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газопровода-ввода | просека 5, уч. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8916 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокин Хутор, линия 1, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8917 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ "Елочка", линия 2-я, земельный участок N 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8918 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 2, участок 81, к.н. 63:26:1003004:106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8919 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 22, участок N 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8920 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, зем. участок 7А, к.н. 63:26:1804014:551 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8921 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | строительство газопровода-ввода | п. Калинка, к.н. 63:17:1501012:1214 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8922 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, уч. 1 "Д" | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8923 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 2-я, д. 39б, 63:26:1003008:129 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8924 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | 63:26:1804003:735 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8925 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова, з/у 41. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8926 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 32Б, 63:01:0345005:1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8927 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8928 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8929 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинская, участок N 85, 63:17:0507002:339 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8930 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, участок N 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8931 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, участок 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8932 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, СНТ "Знамя Октября", ул. 3, участок N 36 "А", к.н. 63:01:0340001:0012 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8933 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, дом N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8934 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ж/д платформа "Вишневая", массив 7, участок N 84 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8935 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив 1, Вторая линия, к.н. 63:01:0324005:79 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8936 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8937 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Радиальная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8938 | м.р. Шигонский | п. Луговской | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8939 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т "ВНИИЦеммаш", ул. Лесная, уч. N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8940 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, з.у. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8941 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. 19 км, СНТ "Прогресс", 63:01:0341005:930 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8942 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20, 63:01:0345005:573 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8943 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8944 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Орлов Овраг, ул. Брусничная, участок 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8945 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, зем. участок 34В, 63:26:1803001:390 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8946 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0801003:681 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8947 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Люберецкая, земельный участок 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8948 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московское ш., ул. Первая, уч. N 34 А, к.н. 63:01:0340001:857 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8949 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, СТ КЗАТЭ им. А.М. Тарасова, 7-я ул., участок 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8950 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора от завода КАТЭК, ул. 5 Участок 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8951 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км Московского шоссе, СНТ "Яблонька", 7 ул., участок 402 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8952 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ст. 154 км, к.н. 63:26:1804014:540 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8953 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Промышленная, д. 8-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8954 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Дома ЭМО, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8955 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, з.у. 2 В, к.н. 63:26:1803002:501 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8956 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Транзитная, земельный участок 95 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8957 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 15, уч. 11, к.н. 63:26:1002023:353 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8958 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Орлов Овраг, СНТ "Металлист", ул. Ракетная, участок 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8959 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Хуторок", уч. N 241, к.н. 63:01:0331001:162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8960 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, зем. участок 22А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8961 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 8-я, уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8962 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Орлов Овраг, ул. Рябиновая, уч. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8963 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Барбошина поляна, линия 12-я, участок N 98 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8964 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8965 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ж.д. платформа Конструкторская, массив 31, к.н. 63:01:0420005:964 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 8966 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | строительство газопровода-ввода | ул. Кордон, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8967 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, уч. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8968 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Еряшева, участок N 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8969 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Осипова, к.н. 63:22:0902006:5310 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8970 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, участок N 1-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8971 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. N 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8972 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8973 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, к.н. 63:17:2405001:729 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8974 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Ясная поляна - 17 км, 11-я линия, д. 36 от завода Прогресс | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8975 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 7 просека, 5-й проезд, участок N 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8976 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, СДТ завода "Катэк", ул. 6, участок 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8977 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московского шоссе, 19 км, 3-я ул., участок N 33а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8978 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Золотые пески N 1, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8979 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8980 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная-2, д. 59 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8981 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 8982 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1501012:1051 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8983 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, участок 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8984 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ж/д платформа "Конструкторская", уч. N 53, 63:01:0420005:542 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8985 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Утевская, 32-А, линия 1, участок N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8986 | м.р. Ставропольский | с. Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Придубравная, дом N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 8987 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 62 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8988 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, 16 просека 10, уч. 222, к.н. 63:01:0405003:1147 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8989 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ "Песчаная Глинка", 7 Просека, уч. 66, к.н. 63:01:0405003:2111 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 8990 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная-2, д. 61, к.н. 63:26:1003004:85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 8991 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный овраг, массив 1, линия N 2, участок N 20, к.н. 63:01:0000000:19897 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 8992 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, N 91, к.н. 63:26:1103003:3177 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 8993 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокин Хутор, участок 54, к.н. 63:01:0210003:58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8994 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 8995 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, дом 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 8996 | м.р. Красноярский | п. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | ул. Гаражная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 8997 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, массив 1, участок 50, к.н. 63:01:0324005:85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 8998 | г.о. Самара | с. Задельное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13, к.н. 63:01:0326002:1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 8999 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 25, уч. 23, 63:26:1002021:118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9000 | м.р. Волжский | с. Курумоч | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. N 114б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9001 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, дом N 1-Б/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9002 | м.р. Кинельский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 175 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9003 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9004 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0331001:1360 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9005 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитриевская, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9006 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 10-я ул., участок N 68, 63:01:0340009:528 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9007 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | массив Сухая Самарка, участок N 91,63:17:0000000:2301 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9008 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0210002:1391 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9009 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 118б, к.н. 63:17:0802003:1317 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9010 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, земельный участок 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9011 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, з.у. 23, к.н. 63:17:0604002:1518 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9012 | м.р. Волжский | с. Подъем-Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 75 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9013 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, участок N 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9014 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, 106 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9015 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, уч. 36Г, к.н. 63:26:2205001:139 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9016 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | территория НП Родник, ул. Береговая, 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9017 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1301001:727 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9018 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Дубки", совхоз "Волгарь", участок 205 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9019 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | участок 76А, к.н. 63:26:1805013:0117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9020 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок N 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9021 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Прогресс, ул. 15-я, зем. участок N 543 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9022 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 8, участок 52 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9023 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | жилой массив "Чистые пруды", ул. Рассветная, д. N 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9024 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, д. 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9025 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9026 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, дом 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9027 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9028 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 13Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9029 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, дом N 4В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9030 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, д. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9031 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 2-я, д. 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9032 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Парусная, зем. участок 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9033 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, д. N 14Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9034 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 16А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9035 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9036 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, участок 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9037 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9038 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, д. 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9039 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9040 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 17Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9041 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, д. 18А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9042 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, д. 11Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9043 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Дорогой, д. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9044 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Дорогой, дом N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9045 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0332004:2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9046 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Кустарная, к.н. 63:17:0802011:1497 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9047 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 7Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9048 | г.о. Самара | п. Чкалова | строительство газопровода-ввода | з/у 2Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9049 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СТ "Хуторок", уч. N 276, к.н. 63:01:0331001:724 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9050 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, Московского ш., 15 ул., уч. 29, к.н. 63:01:0340005:801 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9051 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, 15-я ул., участок 507, к.н. 63:01:0341004:31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9052 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:26:2204014:271 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9053 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малый Сорокин Хутор, участок 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9054 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я, з/у 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9055 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 20А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9056 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9057 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 9б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9058 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | СДНТ "Молодежное", проезд N 1, N 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9059 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 12-я, Поляна Фрунзе, участок 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9060 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:26:1102009:22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9061 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, участок N 27Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9062 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ленинградская, 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9063 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Водозаборная, з.у. N 44А, к.н. 63:04:0101006:769 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9064 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе 16, 9 просека, к.н. 63:01:0405003:2089 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9065 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, земельный участок N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9066 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газопровода-ввода | ул. Береева, земельный участок 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9067 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 172 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9068 | м.р. Волжский | с. Домашкины Вершины | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9069 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, земельный участок 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9070 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9071 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Краснопресненская, уч. 183 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9072 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 15Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9073 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Расковой, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9074 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9075 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, з.у. 36, к.н. 63:17:2404003:1400 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9076 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | товарищество "Волна", участок N 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9077 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Заволжская, з.у. 4, к.н. 63:17:2404004:1115 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9078 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:033100:677 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9079 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Малые Дойки, 2-я линия, к.н. 63:01:0324003:3808 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9080 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Козловская, д. 19-а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9081 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Парусная, уч. 7, к.н. 63:17:2404004:1877 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9082 | м.р. Волжский | с. Преображенка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, зем. участок N 29В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9083 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СНТ Горелый Хутор, к.н. 63:17:25020192:819 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9084 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | территория СНТ Восход, ул. 3-я, уч. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9085 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | территория СНТ Восход, ул. 3-я, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9086 | м.р. Елховский | с. Красное Поселение | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9087 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 14Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9088 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | пер. Прибрежный, 8а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9089 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, д. N 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9090 | м.р. Борский | с. Долматовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9091 | м.р. Борский | с. Долматовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9092 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Радиальная, уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9093 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1302003:1383 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9094 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | квартал 38, участок 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9095 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 2-я, д. N 150В/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9096 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокин Хутор, линия 2, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9097 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Московское шоссе, 19 км, 16 ул., участок 578 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9098 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, 3-я линия, уч. N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9099 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Лесная, участок N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9100 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, участок N 136. | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9101 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, з.у. N 6, к.н. 63:17:12002:1174 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9102 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1301001:590 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9103 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | уч. 312 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9104 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, зем. участок N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9105 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, з.у. 9, к.н. 63:17:0406002:855 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9106 | м.р. Кошкинский | с. Кошки | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышевская, д. 161 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9107 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9108 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т "Дачное-2", 5 линия, участок N 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9109 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 7А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9110 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 109 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9111 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 38 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9112 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Коммассив, д. N 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9113 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная-2, участок N 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9114 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 83 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9115 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9116 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9117 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, участок N 11-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9118 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 24А/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9119 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, участок N 45 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9120 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, дом 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9121 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 171 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9122 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9123 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9124 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 234б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9125 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, з/у 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9126 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | территория ПКСТ Спутник-1, ул. 3-я Сталелитейная, уч. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9127 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9128 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная-2, к.н. 63:17:0902003:1475 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9129 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ТСН "Вишневая" - Дачная, массив 9, участок 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9130 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0803008:807 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9131 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, уч. 1б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9132 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0340003:676 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9133 | м.р. Красноярский | с. Старая Бинарадка | строительство газопровода-ввода | ул. 15, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9134 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | с/д массив "Ясная Поляна", участок N 200 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9135 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, зем. участок 59, 63:17:0604002:1216 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9136 | м.р. Красноярский | п. Угловой | строительство газопровода-ввода | ул. Мавлиханова, д. 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9137 | м.р. Елховский | с. Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 2 К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9138 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, з/у 1Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9139 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, к.н. 63:31:1102001:1753 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9140 | м.р. Красноярский | с. Нижняя Солонцовка | строительство газопровода-ввода | ул. Сокская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9141 | м.р. Волжский | с. Шелехметь | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9142 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг, земельный участок 11Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9143 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 103в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9144 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, земельный участок 10 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9145 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, земельный участок 10 В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9146 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, уч. 400 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9147 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9148 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пр-д Сенной, дом 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9149 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, дом N 44В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9150 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:09:0301168:761 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9151 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 54А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9152 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | строительство газопровода-ввода | ул. Бузыцкова, дом 59-Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9153 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Александровский, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9154 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, дом N 73Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9155 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9156 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Чаплыгина, д. 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9157 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 101А/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9158 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9159 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 44Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9160 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9161 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, участок N 19-Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9162 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Ингельберга, земельный участок 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9163 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9164 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9165 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, дом N 54 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9166 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 2, дом N 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9167 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Еряшева, д. 28, блок N 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9168 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная-2, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9169 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пр-д Сенной, участок N 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9170 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Андреянова, участок N 15А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9171 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9172 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 10Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9173 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9174 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 35А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9175 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, дом N 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9176 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, дом N 64-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9177 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9178 | м.р. Сызранский | с. Усинское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9179 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 2г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9180 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9181 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Балакирева, участок 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9182 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 118 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9183 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9184 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, дом N 133 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9185 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. N 33А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9186 | м.р. Шигонский | с. Усолье | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9187 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, дом N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9188 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Цветной, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9189 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Гипсовая, д. 33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9190 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, дом N 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9191 | м.р. Большечерниговский | п. Глушицкий | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 64, кв. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9192 | м.р. Большечерниговский | д. Имелеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9193 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9194 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Южная, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9195 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, уч. 10/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9196 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9197 | м.р. Волжский | п. Чапаевка | строительство газопровода-ввода | Юбилейное, линия 8, участок 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9198 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Тимофеевская, дом N 19-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9199 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | уч. N 125, к.н. 63:01:0000000:36844 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9200 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Александровский, N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9201 | м.р. Красноярский | с. Молгачи | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, к.н. 63:26:1102006:428 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9202 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | Вагонник (Горный), уч. 131 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9203 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | Коммунальник, квартал 11, участок N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9204 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9205 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Жигули, зем. уч. 52А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9206 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | линия 6 (Поляна Фрунзе), участок N 67д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9207 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Приамурская, участок 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9208 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9209 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Смышляевское шоссе, земельный участок 81И | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9210 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Люберецкая, земельный участок N 30 Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9211 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | СДНТ Железнодорожник Задельное, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9212 | м.р. Красноярский | с. Светлое Поле | строительство газопровода-ввода | участок N 332 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9213 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, з/у 14, к.н. 63:26:1803009:967 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9214 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Артельная, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9215 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 146-З | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9216 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Плодовая, д. 13А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9217 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9218 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Дорогой, дом N 8А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9219 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Вологина, д. 85 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9220 | м.р. Большеглушицкий | п. Озерск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9221 | м.р. Борский | с. Подгорное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9222 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, 43а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9223 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9224 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, кад. 63:03:0212046:745 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9225 | г.о. Самара | п. Чкалова | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0254002:14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9226 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, дом N 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9227 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2-Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9228 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Александровский, 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9229 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, дом N 41А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9230 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, дом 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9231 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, дом N 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9232 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 2В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9233 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9234 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 39-В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9235 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, дом N 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9236 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, N 53 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9237 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0302012:1511 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9238 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9239 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, зем. уч. 11А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9240 | м.р. Пестравский | с. Пестравка | строительство газопровода-ввода | пр-т Рабочий, д. 1А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9241 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 141 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9242 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9243 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Пл. Люпаева, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9244 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9245 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9246 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9247 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | ул. им. А.И. Агеева, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9248 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, дом N 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9249 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, дом N 41Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9250 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Александровский, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9251 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, дом N 31А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9252 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, д. N 2Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9253 | м.р. Сызранский | с. Новая Рачейка | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9254 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | ул. Заставная, участок N 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9255 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Костычева, д. 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9256 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9257 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0701006, к.н. 63:17:0701006:813 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9258 | м.р. Сергиевский | с. Елшанка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9259 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив Ракитовка, ул. 15-я, земельный участок N 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9260 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Декоративная, уч. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9261 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, зем. уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9262 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 238 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9263 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Десятая, д. 97 б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9264 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Благополучный 11-й, д. 2а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9265 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстовский, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9266 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Разина, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9267 | м.р. Шигонский | с. Усолье | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9268 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1301001:513 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9269 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, 16, 10-я просека, участок 237 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9270 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | с/т "Рассвет", участок 146 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9271 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9272 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, земельный участок 27А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9273 | м.р. Волжский | п. Новоберезовский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1202001:1438 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9274 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 19 км, ул. 16, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9275 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | Рубежный, к.н. 63:17:0702001:517 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9276 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив Сухая Самарка, участок 8, к.н. 63:01:0405018:60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9277 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | кв. N 10 уч. N 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9278 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южный проезд, 65 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9279 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:12:0403001:9514 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9280 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, 16, просека 8-я, участок N 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9281 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, участок 4/6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9282 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | пер. Милицейский, з/у 1, к.н. 63:01:0703004:2259 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9283 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Ямская, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9284 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9285 | м.р. Волжский | п. Яицкое | строительство газопровода-ввода | уч-к 21/1, 21/2, к.н. 63:17:0602003:33 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9286 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Нижнегородская, з.у. 13А, к.н. 63:01:0410008:980 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9287 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | Юбилейное, л.3, уч. 36 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9288 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 121Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9289 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, 9а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9290 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Приморская, д. 60-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9291 | м.р. Красноярский | с. Малая Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, уч. 6Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9292 | м.р. Красноармейский | с. Красноармейское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, зем. уч. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9293 | м.р. Пестравский | с. Майское | строительство газопровода-ввода | ул. Нижний гурт, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9294 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9295 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, 50 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9296 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9297 | м.р. Красноярский | с. Старосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 30А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9298 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9299 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | 63:12:0101001:241 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9300 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1501012:1234 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9301 | м.р. Кошкинский | д. Правая Шабаловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9302 | м.р. Безенчукский | пгт Безенчук | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9303 | м.р. Безенчукский | с. Владимировка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 152В | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9304 | м.р. Безенчукский | с. Песочное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9305 | м.р. Безенчукский | с. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | 63:12:0101001:240 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9306 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, уч. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9307 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Оренбургская, д. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9308 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 61 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9309 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | Массив СТ "Барское" участок 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9310 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:0330001:1904 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9311 | м.р. Волжский | с. Дубовый Умет | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9312 | м.р. Волжский | с. Спиридоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9313 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Салдаева, к.н. 63:17:0802010:1900 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9314 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, дом 102 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9315 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Грачева, N 152-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9316 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, дом N 110 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9317 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ЛЗЖБИ дом N 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9318 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Окольная, участок N 99 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9319 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, участок 100 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9320 | м.р. Большечерниговский | с. Большая Черниговка | строительство газопровода-ввода | Придорожная, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9321 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Цеховая, д. 163 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9322 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Аэропортовское шоссе - д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9323 | м.р. Сергиевский | с. Кандабулак | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1, кв. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9324 | м.р. Елховский | д. Владимировка | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9325 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. 22 Партсъезда, 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9326 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | садовое товарищество "Труд", уч. 162 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9327 | м.р. Волжский | п. Черновский | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная-2, з/у 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9328 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9329 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Голоднова, участок N 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9330 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Голоднова, участок N 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9331 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9332 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 32-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9333 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9334 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Портовая, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9335 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д Посадский, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9336 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 40Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9337 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Вологина, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9338 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижне-Падовская, участок 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9339 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9340 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9341 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Речная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9342 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, уч. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9343 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9344 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 122 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9345 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, з/у 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9346 | м.р. Кошкинский | д. Правая Шабаловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9347 | м.р. Кошкинский | д. Правая Шабаловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9348 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | совхоз "Волгарь" - с/т "Дубки", уч. 137, к.н. 63:01:0410007:49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9349 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Белорусская, д. 73А, к.н. 63:01:0411005:0001 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9350 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Самары, д. 510 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9351 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | территория СНТ Восход, ул. 7-я, уч. 48 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9352 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9353 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 15Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9354 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9355 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, дом N 42Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9356 | м.р. Ставропольский | с. Бахилово | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9357 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9358 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 14-й Дорогой, дом N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9359 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, дом N 11Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9360 | м.р. Ставропольский | с. Узюково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, дом N 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9361 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9362 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | пер. Самарский, дом N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9363 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 17-й Дорогой, дом N 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9364 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | СДТ "Восход", ул. 7, уч. 34 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9365 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, к.н. 63:17:0702004:827 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9366 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9367 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. ст. Козелковская, N 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9368 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, дом N 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9369 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | массив 5, первая линия, уч. 71 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9370 | м.р. Кинельский | с. Георгиевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Шоссейная, уч. 126 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9371 | м.р. Борский | с. Долматовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9372 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | (Советы), пер. Дачный, з/у 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9373 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Трудящихся, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9374 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9375 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригаражная, участок 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9376 | м.р. Красноярский | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | зона (массив) Северо-восточный, з/у 144 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9377 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9378 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, з/у 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9379 | м.р. Волжский | п. Энергетик | строительство газопровода-ввода | просека 2, дача 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9380 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, земельный участок 14А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9381 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 35 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9382 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9383 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Пархоменко, д. 80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9384 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9385 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, N 150 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9386 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 42А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9387 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 105 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9388 | м.р. Сызранский | п. Кошелевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9389 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, участок N 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9390 | м.р. Сызранский | с. Ивашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9391 | м.р. Ставропольский | с. Русская Борковка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, дом N 46-Е | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9392 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | пр-д 3-й Тракторный, д. N 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9393 | м.р. Волжский | п. Калинка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9394 | м.р. Волжский | с. Николаевка | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, участок 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9395 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Горелый Хутор уч. 66, к.н. 63:01:0331001:580 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9396 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Кричевская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9397 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 2-я просека, к.н. 63:01:0637001:1144 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9398 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | КРЯЖСКИЙ МАССИВ, КНПЗ, линия 1-я, участок N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9399 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, уч. 38/Ж, к.н. 63:04:0203073:81 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9400 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:04:0203073:169 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9401 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0701006:797 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9402 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 15-й Дорогой, уч. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9403 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | 18 км Московского ш., ул. 8-я, земельный участок N 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9404 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | платформа "Дачная", массив N 8, участок N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9405 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:01:00340001:117 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9406 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 3, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9407 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригаражная, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9408 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригаражная, участок 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9409 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0903005:571 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9410 | м.р. Волжский | с. Яблоновый Овраг | строительство газопровода-ввода | пер. Озерный, уч. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9411 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газопровода-ввода | ул. Климова, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9412 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, уч. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9413 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, уч. 20Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9414 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Белозерская, уч. 14б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9415 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | массив 1, ул. линия 7-я, участок 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9416 | м.р. Красноярский | с. Водино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, уч. 15Д | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9417 | м.р. Красноярский | с. Новый Буян | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, участок 63Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9418 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9419 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | тер. СНТ "Молодежное", проезд 2, дом 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9420 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 125 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9421 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишулина, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9422 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 20 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9423 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, дом N 103 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9424 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | 2-й Александровский пер., N 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9425 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Кустовая, д. 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9426 | м.р. Ставропольский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9427 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, дом N 23-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9428 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | проезд Сенной, д. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9429 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Александровский, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9430 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Голоднова, уч. 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9431 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Сокская, д. 74 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9432 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Поляна им. Фрунзе, линия 12, д. 32 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9433 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, к.н. 63:17:0309017:1615 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9434 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, к.н. 63:17:0309017:1622 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9435 | м.р. Волжский | пгт Петра Дубрава | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, участок 186 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9436 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Падовка, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9437 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунистический, уч. 9в | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9438 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, 1-я линия, уч. N 48, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9439 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, к.н. 63:17:0309011:1599 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9440 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | жилой массив Волжский 9, N 31, к.н. 63:26:1805020:168 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9441 | м.р. Волжский | пгт Смышляевка | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, 4 а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9442 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Четвертая Дачная, к.н. 63:01:0248040:23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9443 | м.р. Красноярский | п. Светлое поле | строительство газопровода-ввода | ул. 154 км, уч. 6, к.н. 63:26:1801031:531 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9444 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Приамурская, д. 4Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9445 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, уч. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9446 | м.р. Сергиевский | пгт Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, дом 47 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9447 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:0803008:440 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9448 | м.р. Красноярский | с. Малая Царевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, участок N 1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9449 | м.р. Красноярский | пгт Новосемейкино | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, участок 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9450 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Еряшева, д. 26/2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9451 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Александровский, 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9452 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, дом N 72 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9453 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Украинский, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9454 | м.р. Сызранский | п. Красный Миронов | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9455 | м.р. Сызранский | п. Красный Миронов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9456 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 16-й Дорогой, дом N 12А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9457 | м.р. Сызранский | пгт Междуреченск | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9458 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | ул. Заветная, дом N 4, блок N 4а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9459 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 133 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9460 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | Ст. Разина, д. 2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9461 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, уч. 66 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9462 | м.р. Нефтегорский | с. Утевка | строительство газопровода-ввода | ул. Сараева, 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9463 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Королева, д. 22, | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9464 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9465 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | территория СНТ Восход, ул. 7-я, уч. 32 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9466 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 27 Партсъезда, кад. 63:03:0214001:639 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9467 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, з/у 41А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9468 | г.о. Отрадный | г. Отрадный | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9469 | м.р. Кинельский | с. Бузаевка | строительство газопровода-ввода | ул. 26 Партсъезда, д. 2-16а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9470 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ямская, уч. 42 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9471 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, к.н. 63:17:0511011:1943 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9472 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Алтухово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9473 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, к.н. 63:17:2405001:450 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9474 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Вторая ул., уч. 210, к.н. 63:01:0331001:498 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9475 | м.р. Красноярский | с. Колодинка | строительство газопровода-ввода | ул. Камышенская, 58 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9476 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, уч. 161-К | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9477 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, уч. 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9478 | м.р. Кинельский | с. Бобровка | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, уч. 15 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9479 | м.р. Красноярский | п. Кондурчинский | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, участок 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9480 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | массив "Садовый", дом N 87 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9481 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9482 | м.р. Ставропольский | п. Луначарский | строительство газопровода-ввода | б-р Зеленый, дом N 7А-2 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9483 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 137 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9484 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, дом N 10А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9485 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Меловая, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9486 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Александровский, дом N 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9487 | м.р. Красноярский | п. Украинка | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, дом 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9488 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, уч. 81-б, к.н. 63:17:0511011:1945 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9489 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, уч. 81-б, к.н. 63:17:0511011:1944 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9490 | м.р. Кинельский | с. Сырейка | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:22:1803003:842 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9491 | м.р. Волжский | п. Подлесный | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная., к.н. 63:17:0904008:2243 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9492 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | с/т Рассвет, Участок N 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9493 | м.р. Безенчукский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 22 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9494 | м.р. Кинельский | п. Красный Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | декабрь |
| 9495 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Парковая, д. 1Г | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9496 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 39 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9497 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ямская, уч. 48А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9498 | м.р. Красноярский | пгт Волжский | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9499 | м.р. Кинельский | п. Советы | строительство газопровода-ввода | уч. 4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9500 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 29 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9501 | м.р. Кинельский | п. Кинельский | строительство газопровода-ввода | к-з им. Кирова, массив 1, уч. 130 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9502 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, 38 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9503 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 30-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9504 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Дорогой, дом N 16Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9505 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Вологина, д. 64А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9506 | м.р. Сызранский | п. Красный Миронов | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2Б | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9507 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 9-й Александровский, 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9508 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газопровода-ввода | ул. Зощенко, уч. 8, к.н. 63:04:0401015:490 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9509 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газопровода-ввода | р-н Шигонский, с. Муранка, ул. Южная, д. 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9510 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, з.у. 5Б, к.н. 63:17:0604002:1545 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9511 | м.р. Волжский | п. Яицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Иверская, N 3, к.н. 63:17:0602001:12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9512 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Охтинская, 49, к.н. 63:17:0000000:2010 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9513 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9514 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | п. Безымянка, ул. Кирова, д. 3-4 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9515 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Охтинская, з.у. 68, к.н. 63:17:0702004:829 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9516 | м.р. Волжский | п. НПС "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, зем. участок 129А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9517 | м.р. Ставропольский | с. Васильевка | строительство газопровода-ввода | территория ТСН Мечта, 19-й проезд, д. 278 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9518 | м.р. Волжский | п. Придорожный | строительство газопровода-ввода | уч. 34, к.н. 63:17:0603004:0027 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9519 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | к.н. 63:17:1301001:268 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9520 | м.р. Волжский | с. Воскресенка | строительство газопровода-ввода | СВПЧ-15 на землях Молодая Гвардия, уч. 127 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | ноябрь |
| 9521 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | территория 17 км Московского шоссе, линия 2-я, 55 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9522 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | "Сорокины Хутора" от БТИ, по 2 линии, участок 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9523 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Сорокины Хутора, з/у 2А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9524 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Иверская, з.у. 6, к.н. 63:17:0602001:165 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9525 | м.р. Красноярский | п. Горьковский | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, уч. 6-1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9526 | г.о. Кинель | пгт Усть-Кинельский | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, кад 63:03:0301014:994 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9527 | м.р. Красноармейский | с. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, земельный участок 45 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9528 | м.р. Красноярский | п. Кириллинский | строительство газопровода-ввода | ул. Ивовая, д. 16 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9529 | м.р. Красноярский | п. Рига | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, з/у 26 А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9530 | м.р. Красноярский | п. Рига | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 26 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9531 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Демократическая, земельный участок 63М/80 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9532 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг в районе НФС-2, участок 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9533 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Арматурная, участок N 59, к.н. 63:01:0250003:1056 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9534 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Приамурская, д. 30 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9535 | м.р. Кинельский | с. Бузаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9536 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, N 67 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июль |
| 9537 | м.р. Волжский | с. Белозерки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8-А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9538 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Кинель-Черкассы | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, уч. 3 Ж | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9539 | г.о. Кинель | пгт Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, уч. 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9540 | м.р. Похвистневский | с. Старопохвистнево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, уч. 47А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9541 | г.о. Кинель | г. Кинель | строительство газопровода-ввода | 3-я Ямская, уч. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9542 | г.о. Чапаевск | г. Чапаевск | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 104А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9543 | м.р. Кинельский | с. Грачевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, 23 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9544 | м.р. Волжский | с. Черноречье | строительство газопровода-ввода | МСПП "Рубежное", к.н. 63:17:0701002:2751 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9545 | м.р. Волжский | п. Верхняя Подстепновка | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, участок N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9546 | м.р. Волжский | с. Лопатино | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, земельный участок 3, к.н. 63:17:1301001:487 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9547 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | ул. Таганская, земельный участок 107 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9548 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газопровода-ввода | Студеный Овраг в районе НФС 2, к.н. 63:01:0205002:3739 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9549 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, дом N 49В/1 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9550 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, дом N 134 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9551 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, дом 49 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9552 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 144 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9553 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9554 | м.р. Сызранский | п. Красный Миронов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9555 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | ул. З. Космодемьянской, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9556 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | строительство газопровода-ввода | ул. Лапшева, дом 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9557 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Александровский, дом N 9 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9558 | м.р. Ставропольский | с. Хрящевка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, уч. 22/10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9559 | м.р. Ставропольский | с. Зеленовка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 38А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | май |
| 9560 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9561 | м.р. Волжский | п. Самарский | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, 114, к.н. 63:17:1301002:364 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9562 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 24 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9563 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пустынная, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9564 | м.р. Волжский | с. Сухая Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, дом 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9565 | м.р. Шигонский | с. Малячкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 43 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9566 | м.р. Шигонский | с. Усолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 57 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9567 | м.р. Кинель-Черкасский | с. Свободные Ключи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дудоревская, д. 46 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | август |
| 9568 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9569 | м.р. Сызранский | с. Печерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9570 | м.р. Ставропольский | п. Рассвет | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, дом N 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9571 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская роща, д. уч. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9572 | м.р. Приволжский | с. Приволжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ново-Набережная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | октябрь |
| 9573 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 21 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9574 | м.р. Ставропольский | с. Тимофеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 2-я, дом N 27 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9575 | г.о. Самара | г. Самара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17 км Московского шоссе, ул. 1-я, з/у 6А | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9576 | г.о. Тольятти | г. Тольятти | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, дом N 17 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | апрель |
| 9577 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 11 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9578 | м.р. Шигонский | с. Кушниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9579 | м.р. Сызранский | с. Печерские Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Начальная, д. 3 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9580 | г.о. Октябрьск | г. Октябрьск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 91 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | март |
| 9581 | м.р. Ставропольский | с. Нижнее Санчелеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | сентябрь |
| 9582 | м.р. Шенталинский | ж/д ст. Шентала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, 14 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | сентябрь |
| 9583 | г.о. Самара | г. Самара | строительство газораспределительной сети | ул. Соколиная, N 30 а, к.н. 63:01:0335008:818 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9584 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Косыри, д. 25 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9585 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9586 | м.р. Безенчукский | с. Покровка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 31 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9587 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9588 | м.р. Большеглушицкий | п. Южный | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9589 | м.р. Волжский | п. Власть Труда | строительство газораспределительной сети | ул. Хорошая, з.у. 16, к.н. 63:17:2404004:1882 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9590 | м.р. Красноярский | с. Белозерки | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 44 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9591 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9592 | м.р. Ставропольский | с. Выселки | строительство газораспределительной сети | пр-д Новый, дом N 6 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9593 | м.р. Шигонский | с. Муранка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 8 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | февраль |
| 9594 | г.о. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск | строительство газораспределительной сети | ул. Крылова, уч. 58а | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | июнь |
| 9595 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | КН 63:08:0113034:2313 (Островная, 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9596 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | КН 63:08:0109001:79 (рядом с СНТ Колос) | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9597 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | КН 63:08:0109005:68 (СНТ Колос) | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9598 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | Сызранская Лука, ниже плотины Сызранской ГЭС правый берег реки Сызранка, уч. N 22 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9599 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | Сызранская Лука, д. 60 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9600 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | Сызранская Лука, уч. 9 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9601 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СТ от завода Сызраньсельмаш в районе Сызранской Луки, уч. 162 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9602 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | з-д Сызраньсельмаш, Сызранская Лука, дача N 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9603 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | район Сызранской Луки, уч. 37 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9604 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | с-во Сызранская Лука, дач. уч. N 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9605 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | СНТ Сызранская Лука завода Сельмаш, уч. N 113 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9606 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 41 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9607 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Ватутина, д. 105 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9608 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9609 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Шутова, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9610 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, уч. 11 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9611 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Акифьева, д. 23 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | сентябрь |
| 9612 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газопровода-ввода | в районе с. Уваровка, КСТ Нива, уч. N 71 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9613 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, уч. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9614 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 7 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9615 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9616 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9617 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Нива, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9618 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Нива, д. 27 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9619 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газораспределительной сети | КСТ Сельмаш, д. 251 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9620 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч. 40 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9621 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч. 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9622 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д. 82 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9623 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9624 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9625 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9626 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9627 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9628 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 5 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9629 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9630 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9631 | м.р. Сызранский | п. Майоровский | строительство газораспределительной сети | КСТ в/ч 42787, уч. 8, КН 63:33:021001:278 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9632 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | тер. СНТ Нефтяник, д. 11/203 | ОАО "Сызраньгаз" | 2023 | декабрь |
| 9633 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9634 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Островная, д. 14 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9635 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | в районе ул. Загорская, дача N 40, КН 63:08:0000000:722 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9636 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество Тюльпан, уч. 69 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9637 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 92-92А | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9638 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | пер. Спортивный, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9639 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Красногорская, д. 21А | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9640 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. N 2А | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9641 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | территория СНТ Нефтяник, зем. уч. N 12/149, КН 63:08:0105028:255 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9642 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | садоводческое общество Нефтяник, от СНПЗ, массив 16, дачный участок N 56 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9643 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газораспределительной сети | ул. Днепропетровская, д. 44 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9644 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Жданова, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9645 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Котельная, д. 1Г | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9646 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пр. 50 Лет Октября, д. 86 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9647 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9648 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9649 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 19 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9650 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Вязовый, д. 9 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9651 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | в районе с. Уваровка, уч. N 203 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9652 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Гончарная, д. 18 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9653 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | пер. Короленко, д. 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9654 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 17 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9655 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | дск Строитель, садовый участок 106 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9656 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | садоводство "Строитель", N 81 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9657 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Таганрогская, д. 10 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9658 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 95 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9659 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Калужская, д. 33Б | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | август |
| 9660 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Днепропетровская, д. 115 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | август |
| 9661 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Рязанская, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | август |
| 9662 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Красноуральская, КН 63:08:0201018:62 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | май |
| 9663 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинка, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9664 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Белинского, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | май |
| 9665 | г.о. Сызрань | г. Сызрань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | май |
| 9666 | м.р. Сызранский | г. Сызрань | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, КН 63:08:0116013:403 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | август |
| 9667 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Ландыш, уч. 53 КН 63:08:0117011:21 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9668 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | СТ КСТ Ландыш, д. 20 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9669 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | Ландыш, уч. 40 КН 63:08:0109010:146 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9670 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Ландыш, уч. 42 КН 63:08:0109010:122 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9671 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Ландыш, уч. N 23, в районе с. Уваровка | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9672 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Ландыш, уч. 19 КН 63:08:0119001:2404 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9673 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газораспределительной сети | КСТ Ландыш, уч. 12 в районе с. Уваровка, КН 63:08:0109010:151 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | декабрь |
| 9674 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1В | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | ноябрь |
| 9675 | м.р. Сызранский | с. Уваровка | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | ноябрь |
| 9676 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч. 37 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9677 | м.р. Сызранский | п. Варламово | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9678 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9679 | м.р. Сызранский | с. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9680 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 13 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9681 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | КСТ Восход, уч. 205 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9682 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | КСТ Восход, уч. 179 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9683 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | КСТ Восход, уч. 261 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9684 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | КСТ Восход, уч. 213 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9685 | м.р. Сызранский | с. Рамено | строительство газопровода-ввода | КСТ Восход, уч. 101 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | сентябрь |
| 9686 | м.р. Сызранский | п. Сборный | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9687 | м.р. Сызранский | п. Новозаборовский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 8 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9688 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газопровода-ввода | пл. Ленина, д. 6 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июль |
| 9689 | м.р. Шигонский | с. Шигоны | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 12 | ОАО "Сызраньгаз" | 2024 | июнь |
| 9690 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | СНТ "Дружба-1", уч. 43 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | июль |
| 9691 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | строительство газопровода-ввода | ТСН "СНТ "Яблонька", уч. 230 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 9692 | г.о. Жигулевск | г. Жигулевск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/о "Заря-18", уч. 12 | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 2023 | август |
| 9693 | м.р. Ставропольский | с. Ягодное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 11-й Светлый, д. 10 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9694 | м.р. Волжский | пгт Стройкерамика | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская Роща, з/у 70 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9695 | м.р. Ставропольский | п. Приморский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, N 69 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |
| 9696 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. 19 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9697 | м.р. Ставропольский | с. Подстепки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заволжская, д. 12 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2023 | декабрь |
| 9698 | м.р. Волжский | п. Калинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 13 | ООО "Средневолжская газовая компания" | 2024 | январь |